|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  до програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» |

**Перелік завдань і заходів програми**

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем**

**Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **опера-**  **тивної цілі** | **Назва завдання та заходу** | **КПКВК** | **Виконавець**  **ГРБК** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування програми, тис. грн** | | | | | | | | |
| **2025 рік (план)** | | | **2026 рік (план)** | | | **2027 рік (план)** | | |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| **Мета програми:** автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем, що спрямована на об'єднання населення, органів влади та органів місцевого самоврядування, комунальних служб, суб’єктів господарювання та суспільних організацій шляхом впровадження відповідних технологій, засобів та процесів заради підвищення ефективності управління, покращення рівня безпеки, забезпечення інформаційними технологіями громадян та бізнесу | | | | | | | | | | | | | |
| D2. Громада з сучасним управлі-нням у відповід-ності до кращих міжна-родних практик  B2. Безпечна та здорова громада | **Всього на виконання програми, у т. ч.** |  |  |  | **29 714,20** | **7 515,20** | **22 199,00** | **12 206,60** | **8 415,50** | **3 791,10** | **13 365,70** | **8 958,20** | **4 407,50** |
|  | 0217530 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (ВІТКЗ, ВБОЗ) | Бюджет ТГ | 29 714,20 | 7 515,20 | 22 199,00 | 12 206,60 | 8 415,50 | 3 791,10 | 13 365,70 | 8 958,20 | 4 407,50 |
| Державний  бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела (зазначити) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Підпрограма 1 «Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури»** | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Забезпечення своєчасної закупівлі та оновлення матеріальної бази ІТ-інфраструктури виконавчих органів Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всього на виконання підпрограми 1**, у т. ч. | 0217530 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (ВІТКЗ, ВБОЗ) | Бюджет ТГ | 5 330,00 | 1 700,00 | 3 630,00 | 4 998,50 | 1 768,50 | 3 230,00 | 5 634,00 | 1 819,00 | 3 815,00 |
| 1. | **Завдання 1.1.**  Оновлення парку серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 |
| 2. | **Завдання 1.2.**  Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 2 540,00 | - | 2 540,00 | 2 580,00 | - | 2 580,00 | 2 620,00 | - | 2 620,00 |
| 3. | **Завдання 1.3.**  Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 825,00 | 555,00 | 270,00 | 865,50 | 585,50 | 280,00 | 888,00 | 598,00 | 290,00 |
| 4. | **Завдання 1.4.**  Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 700,00 | 500,00 | 200,00 | 735,00 | 515,00 | 220,00 | 770,00 | 530,00 | 240,00 |
| 5. | **Завдання 1.5.**  Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 600,00 | 480,00 | 120,00 | 650,00 | 500,00 | 150,00 | 685,00 | 520,00 | 165,00 |
| 6. | **Завдання 1.6.**  Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 165,00 | 165,00 | - | 168,00 | 168,00 | - | 171,00 | 171,00 | - |
| **Підпрограма 2 «Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури»** | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури виконавчих органів Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всього на виконання підпрограми 2**, у т. ч. | 0217530 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (ВІТКЗ, ВБОЗ) | Бюджет ТГ | 1 777,20 | 1 248,20 | 529,00 | 1 982,20 | 1421,10 | 561,10 | 2 095,80 | 1 503,30 | 592,50 |
| 7. | **Завдання 2.1.**  Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 480,00 | - | 480,00 | 510,00 | - | 510,00 | 540,00 | - | 540,00 |
| 8. | **Завдання 2.2.**  Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 140,00 | 91,00 | 49,00 | 146,00 | 94,90 | 51,10 | 150,00 | 97,50 | 52,50 |
| 9. | **Завдання 2.3.**  Оренда каналів передачі даних та придбання послуг для передачі даних і повідомлень для виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 100,00 | 100,00 | - | 108,00 | 108,00 | - | 117,00 | 117,00 | - |
| 10. | **Завдання 2.4.**  Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчим органам Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 398,40 | 398,40 | - | 408,00 | 408,00 | - | 420,00 | 420,00 | - |
| 11. | **Завдання 2.5.**  Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 108,00 | 108,00 | - | 204,80 | 204,80 | - | 214,80 | 214,80 | - |
| 12. | **Завдання 2.6.**  Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 28,80 | 28,80 | - | 29,40 | 29,40 | - | 30,00 | 30,00 | - |
| 13. | **Завдання 2.7.**  Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 522,00 | 522,00 | - | 576,00 | 576,00 | - | 624,00 | 624,00 | - |
| **Підпрограма 3 «Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем»** | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Забезпечення функціонування ІТ-послуг, сервісів та систем для ефективної роботи виконавчих органів Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всього на виконання підпрограми 3**, у т. ч. | 0217530 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (ВІТКЗ, ВБОЗ) | Бюджет ТГ | 950,50 | 950,50 | - | 1 059,60 | 1 059,60 | - | 1 106,60 | 1 106,60 | - |
| 14. | **Завдання 3.1.**  Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 235,00 | 235,00 | - | 240,00 | 240,00 | - | 250,00 | 250,00 | - |
| 15. | **Завдання 3.2.**  Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 48,00 | 48,00 | - | 54,00 | 54,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| 16. | **Завдання 3.3.**  Підтримка роботи систем відеоспостереження в місті, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 498,30 | 498,30 | - | 519,00 | 519,00 | - | 539,80 | 539,80 | - |
| 17. | **Завдання 3.4.**  Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 54,00 | 54,00 | - | 57,00 | 57,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| 18. | **Завдання 3.5.**  Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 64,80 | 64,80 | - | 68,40 | 68,40 | - | 72,00 | 72,00 | - |
| 19. | **Завдання 3.6.**  Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 50,40 | 50,40 | - | 51,60 | 51,60 | - | 52,80 | 52,80 | - |
| 20. | **Завдання 3.7.**  Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | - | - | - | 69,60 | 69,60 | - | 72,00 | 72,00 | - |
| **Підпрограма 4 «Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем»** | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Забезпечення впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем для ефективної роботи виконавчих органів Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всього на виконання підпрограми 4**, у т. ч. | 0217530 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (ВІТКЗ, ВБОЗ) | Бюджет ТГ | 500,00 | 500,00 | - | 720,00 | 720,00 | - | 960,00 | 960,00 | - |
| 21. | **Завдання 4.1.**  Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - |
| 22. | **Завдання 4.2.**  Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | - | - | - | 220,00 | 220,00 | - | 460,00 | 460,00 | - |
| **Підпрограма 5 «Легалізація програмного забезпечення»** | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Забезпечення використання ліцензованого та сертифікованого програмного забезпечення виконавчими органами Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всього на виконання підпрограми 5**, у т. ч. | 0217530 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (ВІТКЗ, ВБОЗ) | Бюджет ТГ | 1 804,00 | 1 804,00 | - | 1 865,00 | 1 865,00 | - | 1 926,00 | 1 926,00 | - |
| 23. | **Завдання 5.1.**  Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 251,00 | 251,00 | - | 253,00 | 253,00 | - | 255,00 | 255,00 | - |
| 24. | **Завдання 5.2.**  Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 623,00 | 623,00 | - | 651,00 | 651,00 | - | 679,00 | 679,00 | - |
| 25. | **Завдання 5.3.**  Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 930,00 | 930,00 | - | 961,00 | 961,00 | - | 992,00 | 992,00 | - |
| **Підпрограма 6 «Навчання працівників міської ради»** | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Розвиток компетентностей працівників виконавчих органів міської ради за напрямками інформатизації, цифрового розвитку | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всього на виконання підпрограми 6**, у т. ч. | 0217530 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (ВІТКЗ, ВБОЗ) | Бюджет ТГ | 123,60 | 123,60 | - | 403,50 | 403,50 | - | 421,70 | 421,70 | - |
| 26. | **Завдання 6.1.**  Навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 27,20 | 27,20 | - | 57,00 | 57,00 | - | 59,60 | 59,60 | - |
| 27. | **Завдання 6.2.**  Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 55,20 | 55,20 | - | 173,70 | 173,70 | - | 181,50 | 181,50 | - |
| 28. | **Завдання 6.3.**  Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів Сумської міської ради, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 41,20 | 41,20 | - | 172,80 | 172,80 | - | 180,60 | 180,60 | - |
| **Підпрограма 7 «Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській ТГ»** | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: забезпечення утримання, обслуговування, ремонту, розвитку та будівництва об’єктів міської системи відеоспостереження системи «Безпечне місто», встановлення нових пристроїв цієї системи | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всього на виконання підпрограми 7**, у т. ч. | 0217530 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (ВІТКЗ, ВБОЗ) | Бюджет ТГ | 19 228,90 | 1 188,90 | 18 040,00 | 1 177,80 | 1 177,80 | - | 1 221,60 | 1 221,60 | - |
| 29. | **Завдання 7.1.**  Будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 18 040,00 | - | 18 040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 30. | **Завдання 7.2.**  Організація мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 49,80 | 49,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | **Завдання 7.3.**  Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді, всього | 0217530 | ВІТКЗ, ВБОЗ | Бюджет ТГ | 437,10 | 437,10 | - | 445,80 | 445,80 | - | 459,60 | 459,60 | - |
| 32. | **Завдання 7.4.**  Здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності комплексної системи відеоспостереження Сумської міської ТГ та відшкодування коштів за електроенергію, всього | 0217530 |  | Бюджет ТГ | 702,00 | 702,00 | - | 732,00 | 732,00 | - | 762,00 | 762,00 | - |

Начальник відділу інформаційних технологій та

комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради Юлія ШЕРСТЮК