**Додаток 1**

Інформація про виконання програми за 2015 рік

 **«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2013-2015 роки в м.Суми»**

(назва програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 03КВКВ | Виконавчий комітет Сумської міської радинайменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 03КВКВ | Департамент комунікацій та інформаційної політикинайменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0317470, 0310180, 0318604, 0316460КТКВК | Рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 166-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2012 року №1908-МР «Про міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2013-2015 роки в м. Суми» (зі змінами)»найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела  |  |
| обл.. бюджет | місц. бюджет | обл. бюджет | місц. бюджет |
| **Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2013-2015 роки в м.Суми»** |
| **1. Формування системи електронних інформаційних ресурсів Сумської міської ради** |
| 1.1 | Створення міського комунального центру зберігання та обробки інформації | 500,00 | - | - | 500,00 | - | 493,47 | - | - | 493,47 | - | Придбання серверу для програм електронного документообігу |
| 1.2 | Створення мультисервіс-ної мережі структурних підрозділів Сумської міської ради шляхом об’єднання їх в єдину мережу передачі даних на основі волоконно-оптичних каналів | 98,69 | - | - | 98,69 | - | 98,69 | - | - | 98,69 | - | Розширення пропускної здатності мережі передачі даних на основі волоконно-оптичних каналів |
| 1.4 | Супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу | 96,00 | - | - | 96,00 | - | 96,00 | - | - | 96,00 | - | Супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло» |
| 1.5 | Забезпечення антивірусного захисту локальної мережі | 30,00 | - | - | 30,00 | - | 22,00 | - | - | 22,00 | - | Закуплено 44 ліцензій антивірусного захисту |
| 1.6 | Створення колективних точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет | 60,00 | - | - | 60,00 | - | 60,00 | - | - | 60,00 | - | Створення 4 колективних точок та зон вільного доступу Wi-Fi (площа Театральна, сквер Дружби, сквер СКД по вул. Іллінська, фонтан Европейський) |
| 1.7 | Створення системи збору, зберігання, аналізу та графічної візуалізації просторових (географічних) даних та пов'язаної з ними інформації щодо необхідних об'єктів | 150,00 | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.8 | Розробка, підключення та впровадження програмного забезпечення системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг | 98,50 | - | - | 98,50 | - | 30,00 | - | - | 30,00 | - | Розробка та впровадження системи електронного документообігу під потреби управління ЦНАП у м. Суми |
| 1.9 | Придбання програмного забезпечення для організації впровадження системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг | 172,64 | - | - | 172,64 | - | 122,15 | - | - | 122,15 | - | Придбання ліцензійної операційної системи для нового серверу та ліцензійної програми для функціонування бази даних системи електронного документообігу під потреби управління ЦНАП у м. Суми |
| 1.10 | Супроводження та підтримка системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг | 37,20 | - | - | 37,20 | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| **2. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем** |
| 2.1 | Підтримка безперебійного функціонування існуючих інформаційних систем міської ради | 100,52 | - | - | 100,52 | - | 97,52 | - | - | 97,52 | - | Обслуговування 2х серверів, що знаходяться за адресою пл. Незалежності, 2 та оплата ліцензії тарифного плану «Бронза» програми «Діло» |
| 2.2 | Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті | 54,00 | - | - | 54,00 | - | 30,00 | - | - | 30,00 | - | Оплата за Інтернет на 4 точках Wi-Fi за 2015 рік |
| **3. Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради, захист програми з діловодства та електронного документообігу та програм з бухгалтерського обліку та звітності** |
| 3.1 | Створення першої черги комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради | 1100,00 | - | - | 1100,00 | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |

Міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.