### Додаток 3

### до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»

Результативні показники виконання завдань Міської програми

«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»

(тис. грн.)

| Відповідальні виконавці, КТКВК, завдання програми, результативні показники | Код прог-рамної кла-сицікації видатків та креди-тування | Періоди виконання |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 рік - план | 2018 рік - прогноз | 2019 рік - прогноз |
|  |  | Разом | в тому числі: | Разом | в тому числі: | Разом | в тому числі: |
|  |  |  | Заг. фонд | Спец. фонд |  | Заг. фонд | Спец. фонд |  | Заг. фонд | Спец. фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всього на виконання програми |  | 31923,50 | 22198,50 | 10225,00 | 31747,20 | 22753,20 | 8994,00 | 30643,00 | 21680,00 | 8963,00 |
| Підпрограма 1 - Матеріальне забезпечення |
| Всього на виконання підпрограми |  | 3987,50 | 501,50 | 3486,00 | 2873,00 | 330,00 | 2543,00 | 4093,00 | 550,00 | 3543,00 |
| Завдання 1. Формування міського комунального центру зберігання та обробки інформації, з них: |  | 720,00 | 220,00 | 500,00 | 1330,00 | 330,00 | 1000,00 | 2550,00 | 550,00 | 2000,00 |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Оновлення парку серверного обладнання |  | 500,00 | - | 500,00 | 1000,00 | - | 1000,00 | 2000,00 | - | 2000,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, що необхідно придбати, шт. |  | 14 | - | 2 | 12 | - | 4 | 8 | - | 8 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0317470 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаного обладнання, шт. |  | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | 8 | - | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 серверу, тис. грн. |  | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення обладнанням від потреби, % |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2. Модернізація серверного обладнання Сумської міської ради |  | 220,00 | 220,00 | - | 330,00 | 330,00 | - | 550,00 | 550,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які необхідно модернізувати, од. |  | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: |  | 220,00 | 220,00 | - | 330,00 | 330,00 | - | 550,00 | 550,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які планується модернізувати, од. |  | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на модернізацію 1 сервера, тис. грн. |  | 110,00 | 110,00 | - | 110,00 | 110,00 | - | 110,00 | 110,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Завдання 2. Стандартизація парку комп’ютерної техніки та обладнання, з них: |  | 3267,50 | 281,50 | 2986,00 | 1543,00 | - | 1543,00 | 1543,00 | - | 1543,00 |
| КТКВК 180409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Оновлення комп’ютерного парку Сумської міської ради |  | 2886,00 | - | 2886,00 | 1443,00 | - | 1443,00 | 1443,00 | - | 1443,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно придбати, од. |  | 222 | - | 222 | 111 | - | 111 | 111 | - | 111 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: |  | 2886,00 | - | 2886,00 | 1443,00 | - | 1443,00 | 1443,00 | - | 1443,00 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кількість придбаних комп'ютерів, од. |  | 222 | - | 222 | 111 | - | 1111 | 1111 | - | 111 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 комп'ютера, тис. грн. |  | 13,00 | - | 13,00 | 13,00 | - | 13,00 | 13,00 | - | 13,00 |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби комп'ютерів, % |  | 50 | - | 50 | 75 | - | 75 | 100 | - | 100 |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.2. Модернізація комп’ютерної техніки Сумської міської ради |  | 281,50 | 281,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно модернізувати, од. |  | 563 | 563 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі: | 0318604 | 281,50 | 281,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модернізованих комп'ютерів, од. |  | 563 | 563 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на модернізацію 1 комп'ютера, тис. грн. |  | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3. Придбання друкуючого обладнання для виконавчого комітету Сумської міської ради |  | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість принтерів, що необхідно придбати, од. |  | 15 | - | 15 | 10 | - | 10 | 5 | - | 5 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0310180 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість принтерів, що планується придбати, од. |  | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 принтера, тис. грн. |  | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Підпрограма 2 - Інфраструктура виконавчих органів |
| Всього на виконання підпрограми |  | 2855,00 | 2116,00 | 739,00 | 3915,00 | 2964,00 | 951,00 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 |
| Завдання 1. Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради, з них: |  | 1595,00 | 1276,00 | 319,00 | 2655,00 | 2124,00 | 531,00 | - | - | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради |  | 1595,00 | 1276,00 | 319,00 | 2655,00 | 2124,00 | 531,00 | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно реорганізувати, од. |  | 850 |  |  | 531 |  |  | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 1595,00 | 1276,00 | 319,00 | 2655,00 | 2124,00 | 531,00 | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується реорганізувати, од. |  | 319 |  |  | 531 |  |  | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на реорганізацію 1 робочого місця, тис. грн. |  | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби,% |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - | - | - |
| Завдання 2. Створення нових сервісів в міській раді, з них: |  | 1260,00 | 840,00 | 420,00 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Організація кол-центру міської ради |  | 1260,00 | 840,00 | 420,00 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, що необхідно створити, од. |  | 24 |  |  | 16 |  |  | 8 |  |  |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0310180 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, що планується створити, од. |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на створення 1 робочого місця, тис. грн. |  | 157,50 | 105,00 | 52,50 | 157,50 | 105,00 | 52,50 | 157,50 | 105,00 | 52,50 |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Підпрограма 3 - Муніципальна інфраструктура |
| Всього на виконання підпрограми |  | 397,00 | 397,00 | - | 427,00 | 427,00 | - | 457,00 | 457,00 | - |
| Завдання 1. Створення муніципальних волоконно-оптичних мереж |  | 397,00 | 397,00 |  | 427,00 | 427,00 |  | 457,00 | 457,00 |  |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення мультисервісної мережі структурних підрозділів Сумської міської ради |  | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість структурних підрозділів, які необхідно підключити, од. |  | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0310180 | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість структурних підрозділів, які планується підключити, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підключення 1 структурного підрозділу, тис. грн. |  | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2. Створення муніципальної волоконно-оптичної мережі |  | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість км мережі, яку необхідно прокласти, од. |  | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0310180 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість км мережі, яку планується прокласти, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на прокладання 1 км мережі, тис. грн. |  | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.3. Оренда каналів передачі даних |  | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість мереж, які необхідно взяти в оренду, км |  | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0310180 | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість мереж, які планується взяти в оренду, км |  | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на оренду 1 км мереж, тис. грн. |  | 0,50 | 0,50 | - | 0,50 | 0,50 | - | 0,50 | 0,50 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.4. Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет |  | 85,00 | 85,00 | - | 85,00 | 85,00 | - | 85,00 | 85,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість зон, які необхідно створити, од. |  | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0310180 | 85,00 | 85,00 | - | 85,00 | 85,00 | - | 85,00 | 85,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість зон, які планується створити, од. |  | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на створення 1 зони, тис. грн. |  | 17,00 | 17,00 | - | 17,00 | 17,00 | - | 17,00 | 17,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.5. Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті |  | 102,00 | 102,00 | - | 132,00 | 132,00 | - | 162,00 | 162,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кількість зон, які необхідно підтримувати, од. |  | 17 | 17 | - | 22 | 22 | - | 27 | 27 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 102,00 | 102,00 | - | 132,00 | 132,00 | - | 162,00 | 162,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість зон, що планується підтримувати, од. |  | 17 | 17 | - | 22 | 22 | - | 27 | 27 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 зони, тис. грн. на місяць |  | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Підпрограма 4 - Інформатизація виконавчих органів |
| Всього на виконання підпрограми |  | 1927,20 | 1927,20 | - | 1392,00 | 1392,00 | - | 1392,00 | 1392,00 | - |
| Завдання 1. Впровадження та підтримка роботи систем електронного документообігу |  | 708,00 | 708,00 | - | 513,00 | 513,00 | - | 513,00 | 513,00 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підключення та впровадження системи електронного документообігу |  | 390,00 | 390,00 | - | 195,00 | 195,00 | - | 195,00 | 195,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів системи, які необхідно впровадити, од. |  | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 390,00 | 390,00 | - | 195,00 | 195,00 | - | 195,00 | 195,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів системи, що планується підтримувати, од. |  | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження 1 модуля системи, тис. грн. |  | 195,00 | 195,00 | - | 195,00 | 195,00 | - | 195,00 | 195,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2. Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради |  | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0318604 | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.3. Супроводження та підтримка програми електронного документообігу |  | 258,00 | 258,00 | - | 258,00 | 258,00 | - | 258,00 | 258,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати, од. |  | 41 | 41 | - | 41 | 41 | - | 41 | 41 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: |  | 258,00 | 258,00 | - | 258,00 | 258,00 | - | 258,00 | 258,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується підтримувати, од.: |  | 41 | 41 | - | 41 | 41 | - | 41 | 41 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн. |  | 0,52 | 0,52 | - | 0,52 | 0,52 | - | 0,52 | 0,52 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Завдання 2. Впровадження та підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями |  | 839,00 | 839,00 | - | 839,00 | 839,00 | - | 839,00 | 839,00 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Імплементація баз даних мешканців до електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян |  | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість баз даних, які планується ввести в систему, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: |  | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість баз даних, що необхідно ввести, од.: |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на введення 1 бази даних, тис. грн. |  | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.2. Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян |  | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: |  | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од.: |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. на місяць |  | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3. Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг |  | 84,00 | 84,00 | - | 84,00 | 84,00 | - | 84,00 | 84,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок підключення, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 84,00 | 84,00 | - | 84,00 | 84,00 | - | 84,00 | 84,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок підключення, які планується підтримувати, од |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 точки підключення, тис. грн. на місяць |  | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Завдання 2.4. Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг |  | 72,00 | 72,00 | - | 72,00 | 72,00 | - | 72,00 | 72,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість АРМ, які необхідно підтримувати, од. |  | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 72,00 | 72,00 | - | 72,00 | 72,00 | - | 72,00 | 72,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість АРМ, які планується підтримувати, од. |  | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 АРМ, тис. грн. на рік |  | 18,00 | 18,00 | - | 18,00 | 18,00 | - | 18,00 | 18,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.5. Розробка та модернізація міських мобільних додатків |  | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість мобільних додатків, які необхідно розробити, од. |  | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість мобільних додатків, що планується розробити, од. |  | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 мобільного додатку, тис. грн. |  | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.6. Розробка програмного забезпечення обліку муніципальної телекомунікаційної інфраструктури та комп'ютерної техніки |  | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно розробити, од. |  | 12 | 12 | - | 8 | 8 | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується розробити, од. |  | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 модуля, тис. грн. |  | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.7. Розробка чи модернізація веб-ресурсів міської ради |  | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ресурсів, які необхідно розробити, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Кількість ресурсів, які необхідно модернізувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: |  | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ресурсів, які планується розробити, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Кількість ресурсів, які планується модернізувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 ресурсу, тис. грн. |  | 120,00 | 120,00 | - | 120,00 | 120,00 | - | 120,00 | 120,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Середні видатки на модернізацію 1 ресурсу, тис. грн. |  | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.8. Розробка та впровадження системи комунікації з мешканцями |  | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно розробити, од. |  | 12 | 12 | - | 8 | 8 | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується розробити, од. |  | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 модуля, тис. грн. |  | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.9. Розробка муніципальної системи бюджетування |  | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно розробити, од. |  | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується розробити, од. |  | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 модуля, тис. грн. |  | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Завдання 3. Впровадження новітніх ІТ-послуг |  | 195,00 | 195,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Впровадження ІТ-послуги Інтернет проксі |  | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.2. Впровадження ІТ-послуги маршрутизація та NAT |  | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.3. Впровадження ІТ-послуги демілітаризованої зони |  | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 |  | - | - |  | - | - |  |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.4. Впровадження ІТ-послуги Безпечні web-послуги |  | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |  |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 |  | - | - |  | - | - |  |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.5. Впровадження ІТ-послуги Служба розгортання Windows |  | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 |  | - | - |  | - | - |  |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.6. Впровадження ІТ-послуги IP-телефонія |  | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - |  |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 |  | - | - |  | - | - |  |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.7. Впровадження ІТ-послуги Централізоване керування ІТ-інфраструктурою |  | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - |  |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.8. Впровадження ІТ-послуги Антивірусний захист |  | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.9. Впровадження ІТ-послуги Відновлення після катастроф |  | - | - | - | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | - | - | - | 320 | 320 | - | 160 | 160 |  |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | - | - | - | 160 | 160 | - | 160 | 160 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 50 | 50 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.10. Впровадження ІТ-послуги Віртуалізація |  | 35,00 | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - |  |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 35,00 | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.11. Впровадження ІТ-послуги Віддалені робочі столи |  | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 4. Розгортання новітніх ІТ-послуг |  | 185,20 | 185,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Розгортання ІТ-послуги Служба каталогу |  | 185,20 | 185,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп’ютерів, на яких необхідно розгорнути послугу, од. |  | 463 | 463 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 185,20 | 185,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп’ютерів, на яких планується розгорнути послугу, од. |  | 463 | 463 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розгортання послуги на 1 комп’ютері, тис. грн. |  | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 5 - Супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів |
| Всього на виконання підпрограми |  | 1827,60 | 1827,60 | - | 2301,00 | 2301,00 | - | 2335,80 | 2335,80 | - |
| Завдання 1. Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг (забезпечення 2-ї лінії підтримки) |  | 168,00 | 168,00 | - | 297,60 | 297,60 | - | 302,40 | 302,40 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підтримка функціонування ІТ-послуги Служба каталогу |  | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Завдання 1.2. Підтримка функціонування ІТ-послуги Система електронної пошти |  | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.3. Підтримка функціонування ІТ-послуги Система моніторингу |  | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.4. Підтримка функціонування ІТ-послуги Внутрішній портал |  | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.5. Підтримка функціонування ІТ-послуги Система підтримки користувачів |  | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | 48,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.6. Підтримка функціонування ІТ-послуги Система оновлення програмного забезпечення |  | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.7. Підтримка функціонування ІТ-послуги Система резервного копіювання |  | 7,20 | 7,20 | - | 7,20 | 7,20 | - | 7,20 | 7,20 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 7,20 | 7,20 | - | 7,20 | 7,20 | - | 7,20 | 7,20 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.8. Підтримка функціонування ІТ-послуги Інтернет проксі |  | - | - | - | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.9. Підтримка функціонування ІТ-послуги Маршрутизація та NAT |  | - | - | - | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.10. Підтримка функціонування ІТ-послуги демілітаризованої зони |  | - | - | - | 7,20 | 7,20 | - | 7,20 | 7,20 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 7,20 | 7,20 | - | 7,20 | 7,20 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.11. Підтримка функціонування ІТ-послуги Безпечні web-послуги |  | - | - | - | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 4,80 | 4,80 | - | 4,80 | 4,80 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.12. Підтримка функціонування ІТ-послуги Служба розгортання Windows |  | - | - | - | 7,20 | 7,20 | - | 7,20 | 7,20 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 7,20 | 7,20 | - | 7,20 | 7,20 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.13. Підтримка функціонування ІТ-послуги IP-телефонія |  | - | - | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.14. Підтримка функціонування ІТ-послуги Централізоване керування ІТ-інфраструктурою |  | - | - | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.15. Підтримка функціонування ІТ-послуги Відновлення після катастроф |  | - | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,80 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.16. Підтримка функціонування ІТ-послуги Антивірусний захист |  | - | - | - | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.17. Підтримка функціонування ІТ-послуги Віртуалізація |  | - | - | - | 16,80 | 16,80 | - | 16,80 | 16,80 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 16,80 | 16,80 | - | 16,80 | 16,80 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.18. Підтримка функціонування ІТ-послуги Віддалені робочі столи |  | - | - | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | - | - | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Завдання 2. Забезпечення безперебійної роботи ІТ-послуг користувачів (забезпечення 1-ї лінії підтримки) |  | 60,00 | 60,00 | - | 337,80 | 337,80 | - | 337,80 | 337,80 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Завдання 2.1. Підтримка роботи ІТ-послуги Служба каталогу |  | 60,00 | 60,00 | - | 337,80 | 337,80 | - | 337,80 | 337,80 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість користувачів, що потребують підтримки, од. |  | 100 | 100 | - | 563 | 563 | - | 563 | 563 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 60,00 | 60,00 | - | 337,80 | 337,80 | - | 337,80 | 337,80 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість користувачів, яким планується надавати підтримку, од. |  | 100 | 100 | - | 563 | 563 | - | 563 | 563 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 користувача, тис. грн. |  | 0,60 | 0,60 | - | 0,60 | 0,60 | - | 0,60 | 0,60 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Завдання 3. Забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної техніки та локальних мереж |  | 735,60 | 735,60 | - | 765,60 | 765,60 | - | 795,60 | 795,60 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Підтримка роботи комп’ютерної техніки |  | 675,60 | 675,60 | - | 675,60 | 675,60 | - | 675,60 | 675,60 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно підтримувати, од. |  | 563 | 563 | - | 563 | 563 | - | 563 | 563 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 675,60 | 675,60 | - | 675,60 | 675,60 | - | 675,60 | 675,60 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп’ютерів, що планується підтримувати, од. |  | 563 | 563 | - | 563 | 563 | - | 563 | 563 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 комп’ютера, тис. грн. на місяць |  | 0,10 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.2. Зберігання резервних копій баз даних |  | 60,00 | 60,00 | - | 90,00 | 90,00 | - | 120,00 | 120,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об’єм даних, які необхідно резервувати, Гб. |  | 500 | 500 | - | 750 | 750 | - | 1000 | 1000 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 60,00 | 60,00 | - | 90,00 | 90,00 | - | 120,00 | 120,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об’єм даних, що планується резервувати, Гб. |  | 500 | 500 | - | 750 | 750 | - | 1000 | 1000 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на резервування 1 Гб, тис. грн. |  | 0,12 | 0,12 | - | 0,12 | 0,12 | - | 0,12 | 0,12 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Завдання 4. Забезпечення комп'ютерної грамотності |  | 420,00 | 420,00 | - | 420,00 | 420,00 | - | 420,00 | 420,00 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Навчання посадових осіб місцевого самоврядування |  | 210,00 | 210,00 | - | 210,00 | 210,00 | - | 210,00 | 210,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість навчальних годин які необхідно, од. |  | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 210,00 | 210,00 | - | 210,00 | 210,00 | - | 210,00 | 210,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість навчальних годин, що планується, од. |  | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на 1 навчальну годину, тис. грн. |  | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Завдання 4.2. Навчання працівників бюджетної сфери міста |  | 210,00 | 210,00 | - | 210,00 | 210,00 | - | 210,00 | 210,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість навчальних годин які необхідно, од. |  | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 210,00 | 210,00 | - | 210,00 | 210,00 | - | 210,00 | 210,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість навчальних годин, що планується, од. |  | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на 1 навчальну годину, тис. грн. |  | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Завдання 5. Технічне забезпечення та супровід заходів міської ради |  | 372,00 | 372,00 | - | 372,00 | 372,00 | - | 372,00 | 372,00 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5.1. Технічне забезпечення проведення заходів міської ради |  | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин заходів, проведення яких необхідно забезпечувати, од. |  | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - | 606 | 60 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин заходів, проведення яких планується забезпечувати, од. |  | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення 1 години проведення заходу, тис. грн. |  | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Завдання 5.2. Звукове супроводження заходів міської ради |  | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин звукового супроводу, які необхідно забезпечити, од. |  | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин звукового супроводу, що планується забезпечити, од. |  | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення 1 години звукового супроводу, тис. грн. |  | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5.3. Технічне забезпечення проведення засідань постійних депутатських комісій |  | 306,00 | 306,00 | - | 306,00 | 306,00 | - | 306,00 | 306,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин засідань комісій, що необхідно забезпечити, од. |  | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 306,00 | 306,00 | - | 306,00 | 306,00 | - | 306,00 | 306,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин засідань комісій, що планується забезпечити, од. |  | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на технічне забезпечення 1 години засідання комісії, тис. грн. |  | 0,85 | 0,85 | - | 0,85 | 0,85 | - | 0,85 | 0,85 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Завдання 6. Забезпечення працездатності веб-ресурсів міської ради |  | 72,00 | 72,00 | - | 108,00 | 108,00 | - | 108,00 | 108,00 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6.1. Технічна підтримка роботи веб-ресурсів міської ради |  | 180,00 | 180,00 | - | 216,00 | 216,00 | - | 252,00 | 252,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість веб-ресурсів, які необхідно підтримувати, од. |  | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | 7 | 7 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 180,00 | 180,00 | - | 216,00 | 216,00 | - | 252,00 | 252,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість веб-ресурсів, що планується підтримувати, од. |  | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | 7 | 7 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 веб-ресурсу, тис. грн. на місяць |  | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Підпрограма 6 - Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами |
| Всього на виконання підпрограми |  | 2221,20 | 2221,20 | - | 2281,20 | 2281,20 | - | 2311,20 | 2311,20 | - |
| Завдання 1. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами |  | 2221,20 | 2221,20 | - | 2281,20 | 2281,20 | - | 2311,20 | 2311,20 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: структурні підрозділи Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Забезпечення антивірусного захисту локальної мережі та ліцензування підключення користувачів до ІТ-послуг |  | 871,20 | 871,20 | - | 871,20 | 871,20 | - | 871,20 | 871,20 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно забезпечити захистом, од. |  | 2400 | 2400 | - | 2400 | 2400 | - | 2400 | 2400 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 105,60 | 105,60 | - | 105,60 | 105,60 | - | 105,60 | 105,60 | - |
| Департамент інфраструктури Сумської міської ради |  | 93,60 | 93,60 | - | 93,60 | 93,60 | - | 93,60 | 93,60 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відділ культури та туризму Сумської міської ради |  | 38,40 | 38,40 | - | 38,40 | 38,40 | - | 38,40 | 38,40 | - |
| Служба у справах дітей Сумської міської ради |  | 26,40 | 26,40 | - | 26,40 | 26,40 | - | 26,40 | 26,40 | - |
| Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради |  | 288,00 | 288,00 | - | 288,00 | 288,00 | - | 288,00 | 288,00 | - |
| Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  | 88,80 | 88,80 | - | 88,80 | 88,80 | - | 88,80 | 88,80 | - |
| Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради |  | 52,80 | 52,80 | - | 52,80 | 52,80 | - | 52,80 | 52,80 | - |
| Управління освіти і науки Сумської міської ради |  | 74,40 | 74,40 | - | 74,40 | 74,40 | - | 74,40 | 74,40 | - |
| Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  | 26,40 | 26,40 | - | 26,40 | 26,40 | - | 26,40 | 26,40 | - |
| Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  | 28,80 | 28,80 | - | 28,80 | 28,80 | - | 28,80 | 28,80 | - |
| Управління державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради |  | 19,20 | 19,20 | - | 19,20 | 19,20 | - | 19,20 | 19,20 | - |
| Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради |  | 28,80 | 28,80 | - | 28,80 | 28,80 | - | 28,80 | 28,80 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується забезпечити захистом, од., в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 44 | 44 | - | 44 | 44 | - | 44 | 44 | - |
| Департамент інфраструктури Сумської міської ради |  | 39 | 39 | - | 39 | 39 | - | 39 | 39 | - |
| Відділ культури та туризму Сумської міської ради |  | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - |
| Служба у справах дітей Сумської міської ради |  | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - |
| Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради |  | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - |
| Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  | 37 | 37 | - | 37 | 37 | - | 37 | 37 | - |
| Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради |  | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - |
| Управління освіти і науки Сумської міської ради |  | 31 | 31 | - | 31 | 31 | - | 31 | 31 | - |
| Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - |
| Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Управління державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради |  | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |
| Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради |  | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення захисту 1 системи, тис. грн. |  | 2,40 | 2,40 | - | 2,40 | 2,40 | - | 2,40 | 2,40 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2. Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт |  | 1320,00 | 1320,00 | - | 1365,00 | 1365,00 | - | 1380,00 | 1380,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які необхідно придбати, од. |  | 880 | 880 | - | 910 | 910 | - | 920 | 920 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 1320,00 | 1320,00 | - | 1365,00 | 1365,00 | - | 1380,00 | 1380,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, що планується придбати, од. |  | 880 | 880 | - | 910 | 910 | - | 920 | 920 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 ліцензії, тис. грн. |  | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.3. Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом |  | 30,00 | 30,00 | - | 45,00 | 45,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість програмних продуктів, які необхідно закупити, од. |  | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 30,00 | 30,00 | - | 45,00 | 45,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість програмних продуктів, що планується закупити, од. |  | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Підпрограма 7 - Створення комплексної системи захисту інформації виконавчих органів |
| Всього на виконання підпрограми |  | 350,00 | 350,00 | - | 700,00 | 700,00 | - | 1400,00 | 1400,00 | - |
| Завдання 1. Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах Сумської міської ради |  | 350,00 | 350,00 | - | 700,00 | 700,00 | - | 1400,00 | 1400,00 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумській міській раді |  | 200,00 | 200,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | 800,00 | 800,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно створити для побудови системи, од. |  | 200 | 200 | - | 190 | 190 | - | 40 | 40 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 200,00 | 200,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | 800,00 | 800,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, що планується створити для побудови системи, од. |  | 10 | 10 | - | 20 | 20 | - | 40 | 40 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на побудову системи на 1 робочому місці, тис. грн. |  | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2. Створення комплексної системи захисту інформації у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради |  | 150,00 | 150,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 600,00 | 600,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно створити для побудови системи, од. |  | 120 | 120 | - | 16 | 16 | - | 32 | 32 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 150,00 | 150,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 600,00 | 600,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, що планується створити для побудови системи, од. |  | 8 | 8 | - | 16 | 16 | - | 32 | 32 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на побудову системи на 1 робочому місці, тис. грн. |  | 18,75 | 18,75 | - | 18,75 | 18,75 | - | 18,75 | 18,75 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Підпрограма 8 - Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів |
| Всього на виконання підпрограми |  | 16500,00 | 11500,00 | 5000,00 | 16500,00 | 11500,00 | 5000,00 | 16500,00 | 11500,00 | 5000,00 |
| Завдання 1. Реалізація пілотних проектів щодо впровадження електронних сервісів в місті Суми |  | 15000,00 | 10500,00 | 4500,00 | 15000,00 | 10500,00 | 4500,00 | 15000,00 | 10500,00 | 4500,00 |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Реалізація пілотного проекту по інформатизації закладів охорони здоров’я міста Суми |  | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кількість етапів проекту, які необхідно реалізувати, од. |  | 15 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, що планується реалізувати, од. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на реалізацію 1 етапу проекту, тис. грн. |  | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2. Реалізація пілотного проекту по впровадженню комплексної системи підвищення безпеки громадян в місті Суми |  | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, які необхідно реалізувати, од. |  | 15 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, що планується реалізувати, од. |  | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на реалізацію 1 етапу проекту, тис. грн. |  | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.3. Реалізація пілотного проекту по інформатизації сфери пасажирських перевезень міста Суми |  | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, які необхідно реалізувати, од. |  | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, що планується реалізувати, од. |  | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на реалізацію 1 етапу проекту, тис. грн. |  | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 | 5000,00 | 3500,00 | 1500,00 |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
| Завдання 2. Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів та ІТ-постуг у виконавчому комітету |  | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Реалізація пілотних проектів у виконавчому комітеті міської ради |  | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, які необхідно реалізувати, од. |  | 30 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, що планується реалізувати, од. |  | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на реалізацію 1 етапу проекту, тис. грн. |  | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Підпрограма 9 - Створення геоінформаційних систем |
| Всього на виконання підпрограми |  | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - |
| Завдання 1. Створення геоінформаційної системи |  | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення системи збору, зберігання, аналізу та графічної візуалізації просторових даних та пов'язаної з ними інформації щодо необхідних об'єктів |  | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів системи, які необхідно створити, од. |  | 15 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів систем, що планується створити, од. |  | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на створення 1 модуля системи, тис. грн. |  | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Підпрограма 10 - Підтримка комунального підприємства |
| Всього на виконання підпрограми |  | 1500,00 | 500,00 | 1000,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - |
| Завдання 1. Забезпечення підтримки та розвитку комунального підприємства |  | 1500,00 | 500,00 | 1000,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Збільшення статутного фонду комунального підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг статутного капіталу на початок року, тис. грн. | 0317470 | 13834,9247 | - | 13834,9247 | 23834,9247 | - | 23834,9247 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів, які спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства, тис. грн. |  | 1000,00 | - | 1000,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг статутного капіталу на кінець року, тис. грн. |  | 23834,9247 | - | 23834,9247 | 28834,9247 | - | 28834,9247 | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення обладнанням від потреби, % |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| КТКВК 250404 «Інші видатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: КП «Інфосервіс» Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2. Фінансова підтримка комунального підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг необхідної фінансової підтримки, тис. грн. | 0317470 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів, які спрямовуються на надання фінансової підтримки, тис. грн. |  | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг наданої фінансової підтримки, тис. грн. |  | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показник якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення обладнанням від потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |

Сумський міський голова														О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.