|  |  | Проект оприлюднено «___» __________ 2017 р. |
| --- | --- | --- |

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VIІ СКЛИКАННЯ        СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2017 року № – МР м. Суми

Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 – 2018 роки за 2016 рік

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми                                    на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                      від 24 грудня 2015 року № 160 – МР (зі змінами), за 2016 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми                            на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                від 24 грудня 2015 року № 160 – МР (зі змінами), за 2016 рік, узяти до відома (додатки 1, 2).

- Виконавцям Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160 – МР (зі змінами): департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Яременко Г.І.), управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради                         (Данильченко А.М.), відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Сумської міської ради (Костенко О.А.), здійснювати організаційно-практичні заходи щодо забезпечення ефективного виконання пріоритетних програмних завдань та заходів у 2017 році.

- Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

Сумський міський голова							  О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

13.02.2017

Ініціатор розгляду питання – депутатська комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології

Проект рішення підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Доповідач: Липова С.А.

13.02.2017

|  | Додаток № 1 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 – 2018 роки за 2016 рік» від 2017 року № - МР |
| --- | --- |

Інформація

про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми                                         на 2016 – 2018 роки за 2016 рік

| 1. | 03 | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
|  | 47 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
|  | 41 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
|  | КТКВК | найменування головних розпорядників коштів програми |
| 2. | 75 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 200600 240601 240602 240603 240604 240605 150101 | Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160 – МР (зі змінами) |
| 4. | Напрями діяльності та завдання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки у 2016 році |
| № з/п | Заходи | Відповідальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Комплексної програми) |
|  |  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони атмосферного повітря |
| 1. | Розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Виконано. Проведено інвентаризацію 5 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, підготовлено звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин тепличного господарства КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів |
| 2. | Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: - решіток у грабельній | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 1340,33 | 0,0 | 0,0 | 1340,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Здійснюється коригування проектно – кошторисної документації |
| 3. | Реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 | 0,0 | 18577,46 | 0,0 | 0,0 | 18577,46 | 0,0 | Виконано. Виконані роботи по реконструкції каналізаційного напірного колектору від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченка до камери № 31 по вул. Криничній |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора по вул. Вигонопоселенській та вул. Урицького | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 272,6 | 0,0 | 0,0 | 272,6 | 0,0 | Виконано. Проведені роботи по реконструкції (санації) самотічного каналізаційного колектору Д – 700-1000 мм по вул. Вигонопоселенська та вул. Урицького, колектор введений в експлуатацію |
| 5. | Будівництво системи водовідведення поверхневих вод з вулиці Тополянська у м. Суми | УКБДГ Сумської міської ради, підрядні організації | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 49,46 | 0,0 | 0,0 | 49,46 | 0,0 | Виконано частково. Проведені проектно – вишукувальні роботи для виготовлення проектної документації з будівництва системи поверхневого водовідведення з вулиці Тополянська |
| 6. | Реконструкція каналізаційної насосної станції КРЗ за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 33,99 | 0,0 | 0,0 | 33,99 | 0,0 | Виконано частково. Виконано коригування проектно – кошторисної документації на реконструкцію каналізаційної насосної станції за адресою вул. Привокзальна, 4/13 м. Суми, отримано експертний звіт Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Сумській області щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (Серія ДП № 446949) |
| 7. | Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів, очищення русел річок | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації | 325,8 | 0,0 | 0,0 | 325,8 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | Виконано. Проведено благоустрій прибережної смуги р. Сумка у районі вул. Гулака-Артемовського, Братів Кричевських, Данила Галицького, р. Псел між пров. Чугуєвський, Псільський, мосту КРЗ, видалено 123 аварійні та пошкоджені дерева, підрізано крони та вирізано сухі гілки 143 дерев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів (збір та вивезення сміття) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ра1ди | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | Виконано. Забезпечено санітарне очищення прибережної смуги р. Псел (від вул. Прокоф’єва до провул. Генерала Грекова, від вул. Героїв Крут до залізничного мосту, від вул. Героїв Крут до пішохідного мосту по вул. Заливна, від вул. Героїв Крут до вул. Харківська (ліва сторона); від пров. Даргомижського до вул. Прокоф’єва (обидва боки частково) на площі 44,9 га, вивезено 60 м3 сміття |
| 9. | Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річки Псел, оз. Чеха (вивезення сміття з контейнерів) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 | 0,0 | 109,99 | 0,0 | 0,0 | 109,99 | 0,0 | Виконано. З квітня по жовтень (2 рази на тиждень) забезпечено вивезення сміття з 22 контейнерів, що розташовані у зонах відпочинку р. Псел (пров. Пляжний) та оз. Чеха. |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста |
| 10. | Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 414,99 | 0,0 | 0,0 | 414,99 | 0,0 | Виконано. Висаджено 585 саджанців дерев (дуб звичайний, дуб червоний, липа, катальпа), 1100 кущів (бузок) у міському парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, скверах «Дружба», «Сумсько – Київських дивізій», «Покровський», «Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років», ім. І. Г. Харитоненка, по вул. Катерини Зеленко, по просп. Курський та вулицях Героїв Сумщини, Нижньохолодногірська, Металургів, 1-ша Набережна р. Стрілка, Роменська, Прокоф’єва, Герасима Кондратьєва, Паркова та ін. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Створення та відновлення газонів по місту | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 369,36 | 0,0 | 0,0 | 369,36 | 0,0 | Виконано. Створено та відновлено із заміною ґрунту 5136 м2 газонів звичайних по вул. Троїцька, Прокоф’єва, Інтернаціоналістів |
| 12. | Створення квітково – декоративних композицій по місту | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 283,75 | 0,0 | 0,0 | 283,75 | 0,0 | Виконано. Висаджено 13000 квіткових рослин, у т.ч. 5600 багаторічних (хоста, айстра, чистець, наперстянка), 4400 цибульних (тюльпани), 3000 саджанців троянд, створені квітково – декоративні композиції по місту (у міському парку культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба, скверах «Дружба», «Сумсько – Київських Дивізій», «Покровський», по вул. Катерини Зеленко, по вул.1-ша Набережна р. Стрілка, на площах Незалежності, Театральна, пр. Лушпи, вулицях Герасима Кондратьєва, Харківська) |
| 13. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | Виконано. Забезпечено комплексний догляд за 370 насадженнями (розпушування пристовбурних лунок, підживлення мінеральними добривами, лікування дупел), проведена санітарна обрізка 354 крон дерев, вирізування сухих гілок, видалено 10 засохлих та пошкоджених насаджень |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | Виконано. Виконані заходи з санітарного прибирання парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» 3 рази на місяць з квітня по жовтень (зібрано та вивезено 116 м3 сміття з території площею 26,8 га) |
| 15. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 38,11 | 0,0 | 0,0 | 38,11 | 0,0 | Виконано. Забезпечено комплексний догляд за насадженнями парку - пам’ятки садово – паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», висаджено 85 саджанців дерев, видалено 22 засохлих та пошкоджених дерева |
| 16. | Будівництво теплиці для розміщення колекції рідкісних видів тропічних рослин та кактусів на території об’єкту природно-заповідного фонду ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | УКБДГ Сумської міської ради | 400,0 490,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 400,0 490,0 | 0,0 0,0 | 389,26 218,63 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 389,26 218,63 | 0,0 0,0 | Виконано. Завершено будівництво та введено в експлуатацію теплицю для розміщення колекції рідкісних видів тропічних рослин та кактусів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | Виконано. Для замощення доріжок на території об’єкту використано 205 м2 плитки, 77 м.п. поребрика |
| 18. | Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 68,33 | 0,0 | 0,0 | 68,33 | 0,0 | Виконано. Для належного утримання та розвитку об’єкту придбано садовий інвентар, садовий подрібнювач, вуличні світильники, насіння квітів, добрива, отрутохімікати, квітково – декоративні рослини, вазони для квітів |
| 19. | Придбання спеціального обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 0,0 | Виконано. Для проведення науково -дослідницьких робіт придбано хімічне лабораторне обладнання (лабораторне скло, мірний посуд, лабораторні штативи, пінцети, скальпелі, чашки Петрі), обладнання для акваріумів та інтерактивну дошку з підставкою |
| 20. | Відновлення газонів у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Виконано. Створено 592 м2 фігурних газонів на території об’єкту, придбано ґрунтосуміш, насіння газонної трави |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Виконано. Придбано зерносуміші (овес, просо, пшениця) та корми для риб |
| 22. | Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Виконано. Здійснено поповнення колекції екзотичними видами (карликова зелена мартишка, два плазуни) |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері поводження з відходами |
| 23. | Оброблення, утилізація, видалення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка (Миколи Лукаша) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 423,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | Виконано. Забезпечено ущільнення, подрібнення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка (Миколи Лукаша) |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля |
| 24. | Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 17,75 | 0,0 | 0,0 | 17,75 | 0,0 | Виконано. Забезпечено видання інформаційно-освітнього бюлетеню Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» у кількості 3000 примірників |
| 25. | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів з питань екології та охорони природи | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | Виконано. Забезпечено проведення міської науково – практичної конференції з екології та охорони довкілля (понад 100 учасників) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | Виконано. Забезпечено проведення міського етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», міського етапу природоохоронної акції «Птах року», V міського екологічного конгресу «Краса землі в твоїх руках», міського освітнього проекту «День природолюба», екологічної гри – квест «Шукачі пригод», природоохоронної акції «Ялинка» та робота Школи лідера – еколога |
| 27. | Проведення для дітей та молоді конкурсів та форумів екологічного і природоохоронного напрямку | Виконком Сумської міської ради, департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | Виконано. Проведено конкурс дитячих малюнків «Подих природи» за віковою категорію від 6 до 16 років та форум відкритих ідей «Екологія: теорія і практика» за участі студентів Сумського медичного коледжу, екологів та волонтерів |
| 28. | Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку | Виконком Сумської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | Виконано. У рамках екологічної акції «Зробимо Україну чистою разом!» проведено фестиваль чистоти «ЧИСТО FEST». Забезпечено проведення конкурсу робіт, виготовлених із вторинної сировини «Сучасна садово – паркова скульптура» та фестивалю «Crazzy New Year» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Виконано. Підготовлено та забезпечено видання буклетів з екологічного виховання школярів та етикетки для рослин ботанічного саду «Юннатівський» |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Комплексною програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 29150,0 | 158,8 | 28991,2 | 22057,2 | 158,8 | 21898,4 | 7092,8 | 0,0 | 7092,8 |

Сумський міський голова															О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

13.02.2017

|  | Додаток № 2 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 – 2018 роки за 2016 рік» від 2017 року № - МР |
| --- | --- |

Пояснювальна записка

щодо виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 – 2018 роки за 2016 рік

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища        м. Суми на 2016 - 2018 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160 – МР (зі змінами).

Відповідальні виконавці Програми – департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради та структурні підрозділи Сумської міської ради.

Основним завданням Програми є реалізація пріоритетних заходів для поліпшення якості навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної безпеки та досягнення безпечного для здоров’я людини стану довкілля у місті.

Відповідно до Програми у 2016 році передбачена реалізація                                        29 природоохоронних заходів на загальну суму 27079,73 тис. грн.

За звітний період загальний обсяг фінансування Програми становив                             22057,2 тис. грн. Виконання програми станом на 01.01.2017 становить 81% від запланованого на 2016 рік.

У сфері охорони атмосферного повітря у 2016 році Програмою передбачена розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради                           на суму 25,0 тис. грн. За звітний період проведено інвентаризацію 5 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та підготовлено звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради.

У сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів                           у 2016 році передбачена реалізація 8 заходів на суму 23763,13 тис. грн.

Реконструкція міських очисних споруд, а саме заміна решіток у грабельній - не виконана, на даний час здійснюється коригування                     проектно - кошторисної документації.

За звітний період виконані роботи по реконструкції каналізаційного напірного колектору від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченка до камери № 31 по вул. Криничній.

Проведені роботи по реконструкції (санації) самотічного каналізаційного колектору Д – 700-1000 мм по вул. Вигонопоселенська та вул. Урицького, на даний час колектор введений в експлуатацію.

Завершені проектно – вишукувальні роботи для виготовлення проектної документації з будівництва системи поверхневого водовідведення з                      вулиці Тополянська міста Суми.

Виконано коригування проектно-кошторисної документації                                  на реконструкцію каналізаційної насосної станції за адресою                                       вул. Привокзальна, 4/13, м. Суми, отримано експертний звіт Філії                                  ДП «Укрдержбудекспертиза» у Сумській області щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (Серія ДП № 446949). Виконання робіт із реконструкції каналізаційної насосної станції заплановано у 2017 році.

З метою приведення до належного естетичного та санітарного стану територій поблизу водних об’єктів міста, проведено благоустрій прибережної смуги р. Сумка у районі вулиць Гулака-Артемовського, Братів Кричевських, Данила Галицького, р. Псел між пров. Чугуєвський, Псільський, мосту КРЗ, видалено 123 аварійні та пошкоджені дерева, підрізано крони та вирізано сухі гілки 143 дерев. Забезпечено санітарне очищення прибережної смуги р. Псел                                  (від вул. Прокоф’єва до провул. Генерала Грекова, від вул. Героїв Крут до залізничного мосту, від вул. Героїв Крут до пішохідного мосту по                  вул. Заливна, від вул. Героїв Крут до вул. Харківська (ліва сторона);                                 від пров. Даргомижського до вул. Прокоф’єва (обидва боки частково)                   площею 44,9 га, вивезено 60 м3 сміття.

З квітня по 10 жовтня 2016 року забезпечено вивезення 1452 м3 сміття з 22 контейнерів, які розташовані у зонах відпочинку р. Псел (пров. Пляжний) та оз. Чеха.

У сфері охорони, утримання і розвитку природно – заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста Програмою передбачена реалізація                 13 заходів на суму 2750,0 тис. грн.

Для поліпшення привабливості міського середовища, зменшення концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі                       забезпечено виконання заходів із озеленення міста, а саме:                                
	- висаджено 585 саджанців дерев (дуб звичайний, дуб червоний, липа, катальпа), 1100 кущів (бузок) у міському парку культури та відпочинку                                    імені І.М. Кожедуба, скверах по вул. Катерини Зеленко, «Покровський», «Пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років», ім. І.Г. Харитоненка,                           по просп. Курський та вулицях Героїв Сумщини, Нижньохолодногірська, Металургів, 1 - ша Набережна р. Стрілка, Роменська, Прокоф’єва, Герасима Кондратьєва, Паркова та ін.;

- створено та відновлено, із заміною ґрунту, 5136 м2  газонів звичайних по                                   вулицям Троїцька, Прокоф’єва, Інтернаціоналістів;

- висаджено 13000 квіткових рослин, у т.ч. 5600 багаторічних (хоста, айстра, чистець, наперстянка), 4400 цибульних (тюльпани), 3000 саджанців троянд, створені квітково - декоративні композиції по місту (у міському парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, скверах «Дружба»,                                 «Сумсько – Київських Дивізій», «Покровський», по вул. Катерини Зеленко, по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, на майдані Незалежності, на площі Театральна, проспекті М. Лушпи, вулицях Герасима Кондратьєва, Харківська).

З метою охорони, відтворення та збереження природної різноманітності об’єктів природно - заповідного фонду міста, забезпечено комплексний догляд за 370 насадженнями пам’яток природи «Дуби», «Липові насадження» (розпушування пристовбурових лунок, підживлення мінеральними добривами, лікування дупел), проведена санітарна обрізка 354 крон дерев, вирізування сухих гілок, видалено 10 засохлих та пошкоджених насаджень. Виконані заходи з санітарного прибирання парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» (зібрано та вивезено 116 м3 сміття з території площею 26,8 га).

Забезпечено комплексний догляд за насадженнями парку - пам’ятки садово – паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» з підсадкою                       85 дерев ідентичного видового складу, видалено 22 засохлих та пошкоджених дерева.

Забезпечено належне утримання та розвиток об’єкту природно – заповідного фонду ботанічного саду «Юннатівський», а саме:

- завершено будівництво та введено в експлуатацію теплицю для розміщення колекції рідкісних видів тропічних рослин та кактусів;

- замощено доріжки на території об’єкту (використано 205 м2 плитки, 77 м.п. поребрика);

- створено 592 м2 фігурних газонів на території ботанічного саду;

- придбано садовий інвентар, подрібнювач, вуличні світильники, насіння квітів та газонної трави, ґрунтосуміш, добрива, отрутохімікати, квітково – декоративні рослини, вазони для квітів, зерносуміші (овес, просо, пшениця) та корми для риб;

- придбано хімічне лабораторне обладнання (лабораторне скло, мірний посуд, лабораторні штативи, пінцети, скальпелі, чашки Петрі) для проведення науково-дослідницьких робіт, обладнання для акваріумів та інтерактивну дошку з підставкою;

- поповнено колекцію екзотичними видами тварин (карликова зелена мартишка (Chlorocebus sabaeus), два плазуни).

У сфері поводження з відходами Програмою передбачено виконання заходу з оброблення, утилізації, видалення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка на суму 423,0 тис. грн.

За звітний період забезпечено ущільнення, подрібнення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка.

У сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля Програмою передбачена реалізація 6 заходів на суму 118,6 тис. грн.

З метою формування громадської думки щодо екологічних аспектів життєдіяльності міста забезпечено видання інформаційно-освітнього бюлетеню Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» у кількості 3000 примірників.

Проведено міську науково – практичну конференцію з екології та охорони довкілля у якій взяли участь понад 100 педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста.

З метою екологічного виховання та підвищення екологічної свідомості дітей та молоді забезпечено проведення міського етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», міського етапу природоохоронної акції «Птах року», V міського екологічного конгресу «Краса землі в твоїх руках», міського освітнього проекту «День природолюба», екологічної гри - квест «Шукачі пригод», природоохоронної акції «Ялинка», конкурсів дитячих малюнків «Подих природи» та робіт, виготовлених із вторинної сировини «Сучасна садово - паркова скульптура»,

форуму відкритих ідей «Екологія: теорія і практика», фестивалю чистоти «ЧИСТО FEST» та робота Школи лідера – еколога. У цих заходах взяли участь близько 7000 учасників.

Для розвитку екологічної культури та базових екологічних знань підготовлено та забезпечено видання буклетів з екологічного виховання школярів, накладом 1000 шт.

Сумський міський голова							  О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

13.02.2017

Рішення доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення та вимогам статей 6 – 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»