|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки за підсумками 2016 року»від року № – МР |

**Інформація**

**про хід виконання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми**

**на 2013-2018 роки за 2016 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 47 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
|  | КВК | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  |  |  |
| 2. | 47КВК | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 150101КТКВК | міська цільова програма «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки (зі змінами) |
| 4. |  | Напрями діяльності та завдання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки у 2016 році |
| **№****з/п** | **Заходи** | **Відповідальний за виконання завдання та** **строк виконання** | **Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.** | **Стан виконання заходів****(результативні показники виконання Комплексної програми)**  |
| **Усього** | **держ. бюджет** | **Місцевий бюджет** | **інші джерела фінансування** | **Усього** | **держ. бюджет** | **Місцевий** **бюджет** | **інші джерела фінансування** |
| **обл. бюджет** | **міський****бюджет** | **обл. бюджет** | **міський****бюджет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми** |
| 1. | Розробка проектної документації  | УКБДГ Сумської міської ради | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | 15,5 |  |  | 15,5 |  | У 2016 році розроблено ескізний проект по об’єкту «Будівництво велодоріжок» |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: В.В. Шилов