Додаток 3 до Звіту

**Проект технічного завдання**

**проведення обстеження пасажиропотоків**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги | Пропозиції претендента на виконання послуг\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Назва та місцезнаходження об’єкту дослідження | Маршрутна мережа м. Суми, Україна |  |
| 2 | Перелік документів, на підставі яких надається послуга | Закони України: «Про автомобільний транспорт», «Про електричний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг автомобільного транспорту» від 18.02.1997 №176 (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 №480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом»; |  |
| 3 | Основна мета та завдання | 1. Вивчення попиту населення на пасажирські перевезення на міських маршрутах загального користування для забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення в перевезеннях й ефективного використання рухомого складу.
2. Основними пріоритетними завданнями заходу є:
3. - удосконалення маршрутної мережі м Суми;
4. - оптимізація структури рухомого складу (обґрунтування його типу, кількості тощо) за маршрутами;

- надання пріоритету екологічному (електричному) транспорту |  |
| 4 | Опис об'єкта та метода проведення вибіркового/комплексного обстеження пасажиропотоку | Маршрутна мережа міста складається з 41 автобусного маршруту загального користування, 15 тролейбусних маршрутів (кількість, що фактично обслуговується) .Обстеження пасажиропотоку проводитиметься табличним методом на всіх маршрутах міста. |  |
| 5 | Основні етапи розробки та перелік вимог, встановлених даним документом | Перший етап. Підготовка та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах.Другий етап. Обробка матеріалів обстеження пасажиропотоків.Третій етап. Заходи щодо організації пасажирських перевезень.Виконання всіх трьох етапів покладається на Виконавця за календарним планом, затвердженим Замовником. Збір попередніх даних, залучення і організація роботи обліковців на маршрутах також покладається на Виконавця.  |  |
| 6 | Термін виконання  | Згідно із договором |  |
| 7 | Вимоги щодо виконання послуг з проведення вибіркового/комплексного обстеження пасажиропотоку  | На базі отриманих даних та їх аналізу, виконавцем має бути сформульовано та надано звіт про результати дослідження по кожному маршруту, а також наступну інформацію**:**1.Пропозиції щодо оптимізації маршрутної мережі міста;2.Обґрунтування видів транспорту на тих чи інших маршрутах, кількості рухомого складу, режимів руху (автобусні маршрути: звичайний, експресний, маршрутне таксі). Пріоритет має надаватися електротранспорту. 3.Містити рекомендації щодо раціональної пасажиромісткості транспортних засобів.  |  |
| 8 | Вимоги до оформлення звіту про результати обстеження пасажиропотоків | Звіт має бути представлений у вигляді текстової та табличної інформації та **містити в**ихідні дані з зазначенням дати проведення пасажирообстеження, кількості та найменування маршрутів, кількості техніки та марок машин, які були задіяні на дану дату.Звітну документацію виконати українською мовою і надати Замовнику в 3-х примірниках та в електронному вигляді. |  |

Примітка:

**- Технічне завдання подається з календарним планом його виконання та детальним кошторисом.**

**- \*(Пропозиції претендента на виконання послуг)** - заповнюється з позначкою

 **«згодні»** або висловлюється

 власна пропозиція по

 кожному пункту.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Гіценко М.П.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис і дата виконання)