|  |  | Проект оприлюднено «____»_______2018року |
| --- | --- | --- |

Сумська міська рада

VII СКЛИКАННЯ                 СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2018 року № - МР м. Суми

Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 грудня 2014 року № 3914–МР (зі змінами), за підсумками 2017 року

Заслухавши інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 грудня 2014 року № 3914–МР (зі змінами), за підсумками 2017 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Яременко Г.І.) про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 грудня 2014 року № 3914–МР (зі змінами), за підсумками 2017 року прийняти до відома (додаток).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Журбу О.І.

Сумський міський голова					               О.М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г. І.

Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій та екології

Проект рішення підготовлено департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради                  Доповідач - департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Додаток                                                                                                                                   до рішення Сумської міської ради                                                                                                       від «__»_______2018 року   №____ -МР

Інформація

про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 грудня 2014 року № 3914–МР (зі змінами), за підсумками 2017 року

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 26 грудня 2014 року № 3914–МР «Про Комплексну цільову програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки (зі змінами), робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста усіх сфер діяльності була направлена на виконання пріоритетних завдань Програми щодо забезпечення першочергових потреб мешканців міста.

Робота житлово-комунального господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення. Житлово-комунальне господарство м. Суми обслуговують підприємства і організації, на яких покладена значна відповідальність по наданню якісних комунальних послуг споживачам з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, утримання житлового фонду, надання ритуальних послуг та благоустрою, експлуатація та утримання мереж вуличного освітлення, благоустрій і озеленення міста, тощо.

За 2017 рік департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради проведено видатки бюджету міста на суму 229 млн. 152,39 тис. грн., з них: на капітальний ремонт житла (в т. ч. ОСББ) – 63 млн. 978,4 тис. грн, на благоустрій міста – 95 млн. 418,57 тис. грн.

Так, станом на 01.01.2018 житловий фонд міста Суми складає 1816 житлових будинків різної форми власності площею 6165,4 тис. кв. м, в тому числі: будинків ЖБК – 84; ОСББ – 223; будинків відомчого житлового фонду - 96.

У місті налічується 64 житлових будинків комунальної власності, які мають значний фізичний знос основних конструкцій, що складає 4 % від загальної кількості комунальних будинків, в тому числі - 10 житлових будинків знаходяться в аварійному стані, в переважній більшості це будинки дерев’яні та цегляні одно- двоповерхові, побудовані ще до 1919 року.

Станом на 01.01.2018 створено 226 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 171 органів самоорганізації населення.

За 2017 рік створено 21 об’єднань співвласників та 21 орган самоорганізації населення.

У поточному році послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Суми надають 18 підприємств, з них 7 підприємств обслуговують будинки територіальної громади міста.

За 2017 рік обслуговуючими підприємствами по поточному ремонту були проведені ремонтні роботи на суму 21 млн. 174,1 тис. грн, в тому числі: КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР - 5 млн. 585,6 тис. грн,           КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 2 млн. 213,9 тис. грн, ТОВ «КК Домком Суми» - 2 млн. 870,1 тис. грн,  ТОВ «КК «Коменерго-Суми» - 1 млн. 645,0 тис. грн, ТОВ «Форекс Плюс» - 1 млн.746,3 тис. грн, ПРБП «Рембуд» - 1 млн. 632,7 тис.грн, ТОВ КК «Сумитехнобудсервіс» - 5 млн 480,5 тис. грн.

З метою стимулювання населення міста Суми до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, рішенням Сумської міської ради від 02.12.2015 № 43-МР затверджено «Порядок відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів у 2015-2017 роках» (зі змінами).

За 2017 рік з міського бюджету за кредитами на заходи з енергозбереження 2387 фізичним особам відшкодовано 1378,76 тис. грн та 8 ОСББ – 103,91 тис. грн.

За 2017 рік проведена інвентаризація та виготовлено 414 технічний паспорт на багатоквартирні житлові будинки на суму 1448,8 тис. грн.

За 2017 рік проведено капітальний ремонт 171 ліфта та 165 систем ОДС, в тому числі відремонтовано 4 ліфта, які не працювали понад 10 років, а саме:

- Ліфти в житлових будинках – 128 шт;

- Ліфти в будинках ОСББ – 17 шт;

- Ліфти в будинках ОСББ та ЖБК по програмі 70*30  - 25 шт;

- Ліфти в будинках по програмі 60*40 -  1 шт   на   175 000 грн.

Протягом 2017 року проведені роботи з експертного обстеження (технічного діагностування) 148 ліфтів, які вичерпали свій граничний строк експлуатації.

|  | 2015 рік | 2016 рік | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість відремонтованих ліфтів | 94 | 142 | 171 |

Всього за 2017 рік проведено капітальний ремонт у будинках, а саме: покрівлі – в 61 будинку; внутрішньобудинкових інженерних мереж – в 28 будинках; водопідігрівачів та циркуляційних насосів – в 9 будинках; освітлення - біля 259 під’їздах та інші роботи – в 3 будинках

З метою комплексного оновлення внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів багатоквартирних будинків міста, забезпечення участі співвласників багатоквартирного будинку у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, а саме проведенням робіт капітального ремонту (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних будинках, створення комфортних умов для проживання мешканців у власних оселях рішенням Сумської міської ради від 05.10.2017 №1162-МР затверджено Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми (далі − Положення).

За 2017 рік до департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради звернулося з заявами (пропозиціями) щодо дольової участі співвласників у проведенні капітального ремонту житлових будинків мешканці 17 житлових будинків.

За 2017 рік в житлових будинках по вул. Заливна, 19 (ЖБК), вул. Г.Крут, 54 (ж/б), вул. Іллінська, 52/2 (ОСББ); вул. Г.Крут, 76 (ЖБК); вул. Заливна, 17 (ЖБК); вул. Прокоф’єва, 25/2 (ОСББ); вул. Прокоф’єва, 26 (ЖБК); вул. Миру, 34 (ОСББ); вул. В.Чорновола, 51 (ОСББ); вул. Нахімова, 40 (ОСББ); вул. Г.Крут, 80А (ЖБК); вул. Г.Крут, 80Б (ЖБК); вул. І.Сірка, 15 (ЖБК) виконані роботи по капітальному ремонту житлових будинків відповідно до поданих пропозицій.

Пропозиції житлових будинків по вул. Іллінська, 52/1 (ЖБК) та                 пр-кт. М.Лушпи, 23 (ЖБК) в 2017 році погодженні депутатськими комісіями згідно умов Положення, але виконати роботи по капітальному ремонту не встигли. Виконання робіт по капітальному ремонту даних житлових будинків перенесені на 2018 рік.

Житловим будинкам по вул. І.Харитоненко, 24 (ОСББ) та вул. Г.Крут, 84Б (ЖБК)  рішенням комісії було відмовлено в зв’язку з відсутністю повної суми коштів, зібраних мешканцями будинку від необхідних 30 % від загальної вартості робіт.

Проведені роботи з обстеження  пішохідного мосту через річку Псел по вул. Заливній, обстеження та випробування шляхопроводу по вул. Чернігівській.  Виготовлена проектно-кошторисна  документація  на капітальний ремонт мосту через річку Сумку по вул. Горького, капітальний ремонт шляхопроводу через ЗД шляхи ЧРЗ по вул. Привокзальній, капітальний ремонт мосту через р. Сумку по вул. Степана Бандери в м. Суми.

Загальна площа виконаного капітального ремонту тротуарів, доріжок,  в т.ч. і велодоріжок у 2017 році становить 30702,04 кв.м, в 2016році  – 10913,99кв.м

Зокрема, виконані роботи з капітального ремонту тротуарів загальною площею замощення 13238,01 кв.м, по вул. Набережна р. Стрілка – 1840 кв.м, по вул. Новомістенська – 870 кв.м  по вул. Романа Атаманюка – 170,31 кв.м, по вул. Лесі Українки – 872,72 кв.м, по вул. Шевченка – 1358,22 кв.м, по вул. Ковпака – 185 кв.м, по провулку Гетьманському – 905кв.м., по 
вул. Металургів – 1089 кв.м, по вул. Богуна – 888,00 кв.м., по вул. Олега Балацького – 661,76 кв.м.,  по вул. Лермонтова – 201 кв.м, вул. Ковпака – 185,00 кв.м, по вул. Миру – 445,00 кв.м., по пр-ту Курський – 463,00 кв.м., по 
вул. Дунайській – 678 кв.м, по вул. Весняній  – 95 кв.м., по вул. 8 Березня  – 230 кв.м, по вул. Ботанічній  – 384 кв.м, по вул. Гулака-Артемовського – 621 кв.м, по вул. Карбишева – 290,00 кв.м., по площі Привокзальній – 806 кв.м.

Крім того виконані роботи, після проведеної процедури публічної закупівлі через електронну систему ProZorro, по капітальному ремонту тротуарів з улаштуванням велодоріжок по вул. Прокоф’єва площею 9620,40 кв.м.,  по вулиці Героїв Сумщини ( від підземного переходу до  фонтану Європейський» площею  2612,53 кв.м.

Також, виконані роботи  по капітальному ремонту тротуарів по вул Харківська (від мосту по вул. Харківській до вул. Прокоф'єва) з улаштуванням велодоріжки на площою 1364,5 кв.м.

Виконані роботи з капітального ремонту  дорожнього покриття  пішохідних доріжок в парку «Казка». Загальна площа  відремонтованого покриття доріжок – 1327,6 м.кв.

Крім того  виконані роботи  з капітального ремонту тротуарів та прибудинкової території в районі житлових будинків №27,39 по вул.Данила Галицького  загальною площею 2539 кв.м.

Виконані робіти по капітальному ремонту 13-ти зупинок громадського транспорту зі встановленням павільйонів: "Сквер Чорнобильців" по 
вул. Горького (в обох напрямках), «Палац культури ПАТ «СМНВО»» по 
вул. Горького, "Центральний будинок зв'язку" по вул. Іллінська, «Міськвійськомат» по вул. Герасима Кондратьєва, «Обласна універсальна наукова бібліотека» по вул. Героїв Сумщини; «Пенсійний фонд» по вул.В.Чорновола», «5-а міська лікарня» по вул. Паркова; «вул. Лугова» по 
«вул. 1-а Набережна річки Стрілки» та інші.

Крім того за кошти міського бюджету встановлена зупинка «УТоГ» по вул. Білопільський шлях.

На підставі затвердженої схеми, розроблена проектно-кошторисна документація на 40 об’єктів по улаштуванню посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту.

Виконано роботи  по улаштуванню посадкових майданчиків на 36-ми зупинках  по вулицях  Вишневій, Іллінській, Івана Сірка,   Леваневського, Степана Бандери, В’ячеслава Чорновола, Нахімова Леоніда Бикова,  Івана Виговського, Ярослава Мудрого, Набережна річки Стрілки, Юрія Вєтрова, Сергія Табали (Сєвєра), провулку Гетьманський.

Виконані роботи по капітальному ремонту скверів  Набережна р. Стрілка (біля ресторану «Макдоналдс»)на загальну суму 1 221,8 тис. грн., скверу Шевченка на загальну суму 261,0 тис. грн.

Виконаний капітальний ремонт фасаду туалету на території дитячого парку «Казка» на суму 145,1 тис. грн.

По капітальному ремонту скверу на перехресті вул. Харківської та             пр. М. Лушпи та  по будівництву скейтпарку проведена процедура публічної  закупівлі та  частково виконані роботи на суму виділених бюджетом коштів у 2017 році.

Крім того, виготовлена проектно–кошторисної документації на капітальний ремонт скверу по вул. Марко Вовчок, виготовлена проектно-кошторисна документація  на озеленення та благоустрій території, прилеглої до прибережно-захисної смуги річки Сумка від вул. Гулака-Артемовського до вул. В’ячеслава Чорновола, облаштування скверу «Пам’яті» по вул. Ковпака, капітальний ремонт туалету в сквері «Дружба».

В 2017році виконані роботи з облаштування 4-х стаціонарних водогонів на  кладовищах міста (Ново-центральному Барановському, Засумському,   міському кладовищі по вул.20років Перемоги та Лучанському кладовищі), проведений капремонт тротуарів на Центральному кладовищі по вул. 20 років Перемоги( сектори 1,2,5(частково).

Департаментом в 2017 році проводилася реалізація 7-ми проектів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми. Роботи виконані роботи по всім  7-ми об’єктам   на загальну суму 1 384 245,25грн.

Виконані роботи з улаштування перильного огородження по вул. Першотравнева, по пр. Шевченка біля моста через р. Сумка. Проведено капітальний ремонт дитячого майданчику по вул. Г. Кондратьєва , спортивного майданчика біля будинку № 22 по вул. Охтирській.

В 2017році розроблена науково-дослідна продукція «Наукове обґрунтування шляхів покращення екологічного стану р. Сумки в межах міста Суми».

Виконані роботи по створенню квітково-декоративних композицій на площі 942,4 кв.м, відновленню газонів по місту на площі 1,56 га, а також   роботи по садінню нових дерев і кущів по місту на загальну суму 376 654,17грн.

Проведений благоустрій у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка та інших водних об’єктів на суму 780 тис. грн.

Розроблена проектно-кошторисна документація, на улаштування декоративно-захисного огородження навколо пам’ятки природи «Дуб» по 
вул. О. Аніщенка, на капремонт системи поверхневої зливової каналізації водовідведення № 5.

Придбано та змонтовано: покажчики назв вулиць в кількості 321 шт, які розміщено на 27 вулицях міста, покажчики номерів будинків в кількості 653 шт, які розміщено на 101 вулиці міста.

Встановлено 74 лавки для відпочинку громадян у сквері «СКД», сквері Покровський, припарковій площі, сквері М. Вовчок, провулку 9-го Травня, сквері К. Зеленко, площі спорткомплексу «Олімп».

Виконано поточний ремонт тротуарів  загальною площею 2918,35 кв.м. по вулицях Соборна, Воскресенська, Горького, Інтернаціоналістів, Харківська, Сергія Табали, Котляревського, Героїв Сумщини, Набережна р. Сумка, Холодногірська, В.Чорновола, 5-та Продольна, Катерини Зеленко та інших.

КП «Зеленбуд» СМР проводилась планова робота по догляду за зеленими насадженнями по місту та в парку ім. І. М. Кожедуба. Зокрема, видалено 2540 аварійних, сухостійних та фаутних зелених насаджень, проведено санітарне обрізування гілок 928 од. дерев, проведено роботи по обрубанню порослі на 1920 од. дерев, підживлено 450 дерев, проведено прополювання пристовбурних лунок на 2340 од. дерев. Виконані послуги з проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів та об’єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», де було очищено від повалених дерев та інших залишків рослинності дві водойми. За звітний період з території парку т прибрано та вивезено 132 куб. м. сміття, ліквідовано амброзії на 6,7 га. На  об’єкті ПЗФ «Липові насадження» проведено лікування та пломбування дупел у 35од. дерев, здійснено дренування 252 пристовбурних лунок, а в місцях підвищеного антропогенного навантаження встановлено 24 шт. захисні решітки.

Проведено санітарні заходи у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка та оз. Чеха, де площа прибирання склала 20,8 га.

Виконаний поточний ремонт: скверу «Комплекс пам’яті загиблим в Афганістані» в м. Суми та малих архітектурних форм по місту Суми.

Викошено трави на газонах по місту та парку, всього площею 320,9 га (з урахуванням кратності її викошування). Виконані роботи по підсіву трави на газонах площею 3,5 га та їх підживленню на площі 13,6 га.

Проводились роботи по догляду та утриманню 43 об’єктів зеленої зони,  здійснювалось підмітання та очищення доріжок, збір та вивезення сміття, прибирання 229 урни по парках та скверах, всього вивезено 510,7 куб м сміття.

КП «Спецкомбінат» СМР здійснювалось поточне утримання 13-ти кладовищ міста (площа 105,4 тис. кв. м), утримання спецслужби, технічне обслуговування насосної станції на вул. Круговій, святкове оформлення міста, тощо. Крім того, виконані роботи: з монтажу та демонтажу водопроводу на кладовищах міста протяжністю 852 пог. М. Проведені капітальні роботи по облаштуванню водогонів на 4 кладовищах міста, з поточного ремонту 87 сміттєвих баків та 194 лавок по місту, видалено 310 аварійних дерев на кладовищах міста, встановлено 160 секторних стовпів, проведено поточний ремонт 16 пам’ятників на кладовищах, за кошти міського бюджету поховано 29 чоловік безрідних, проведено асфальтування доріжок на Ново-Центральному кладовищі, встановлено огорожу на Засумському кладовищі та Ново-Центральному кладовищі. У 2017 році була придбана штучна ялинка.

КП «Сумижилкомсервіс» СМР надавались послуги зі знешкодження та захоронення твердих побутових та негабаритних відходів на полігоні для складування твердих побутових та негабаритних відходів на території В. Бобрицької сільської ради Краснопільського району. Підприємством за 2017 рік на полігоні прийнято та утилізовано твердих побутових відходів (ТПВ) 280 569,32м3 або 70 153,35 т.

Протягом 2017 року підприємством виконано роботи по регулюванню чисельності безпритульних тварин гуманним методом (евтаназія) тварин, підбір та вивезення трупів тварин в кількості 67од.

У грудні звітного року КП «Центр догляду за тваринами» СМР проведено відлов та стерилізацію 40 голів тварин (сук).

Надані послуги по проведенню санітарних заходів у прибережних смугах річки Псел, оз. Чеха з вивезення сміття з 24 контейнерів (обсяг вивезеного сміття 633,3 м3).

ДП «Паркінг» КОРП Дрібнооптовий проводилось прибирання 286 зупинок громадського транспорту по місту Суми.

З метою продовження терміну експлуатації полігону  для складування твердих побутових відходів на території В.Бобрицької сільської ради Краснопільського району Сумської області  в 2017 році за кошти міського бюджету проведені роботи по реконструкції полігону.

Для вирішення питання будівництва ІІІ черги полігону проведена топогеодезичної зйомки території земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, розташованої за межами населених пунктів на території Великобобрицької сільської ради Краснопільського району Сумської області, розроблений  детальний план території земельної ділянки сільськогосподарського призначення для розміщення полігону ТПВ та  проведено обстеження ґрунтів на території майбутнього будівництва.

З метою покращення вуличного освітлення та зовнішніх електромереж, протягом 2017 року  КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР було виконано їх поточний ремонт: проведено заміну/встановлення світильників – 1652 шт, замінено лампи на вулицях міста в загальній кількості 15 140 шт. За рахунок поточного ремонту  проведено монтаж самонесучого ізольованого проводу та кабелю протяжністю 12,838 км. Підприємством виконано облаштування освітлення 13-ти пішохідних переходів, проведений монтаж конструкцій святкової ілюмінації по 
вул. Соборній, вул. Воскресенська, площа Покровська, площа  Театральна, сквер Покровський, вул. Горького, пр-т Шевченка, вул. Набережна р. Сумка, вул. Героїв Сумщини, вул. Харківська.  Крім того за рахунок коштів виділених депутатам на виконання їх виборчих програм  КП ЕЗО «Міськсвітло» виконало поточний ремонт зовнішнього освітлення: по вул.Іллінська,38,40, вул. Д.Галицького 34, 35; вул. Лобачевського, Луганської, Ломоносова, Шкільної, 6-а Продольна (від буд. 2 до буд. 65), 5-а Продольна  ( від буд.1 до буд.67), 4-а Продольна ( від буд. 1 до буд. 66); двору житлових будинків  №34,36,38,44 по вул. СКД, вул. Ковпака буд. 57 ( біля школи №22); району вул. Роменської та прибудинкової території  по пров. Інститутській 5, 7.

Виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення прибудинкових територій будинків № 160/1-160/14 по вул. Г. Кондратьєва, вулиці Праці, Олександра Шапаренка, вул. Г. Кондратьєва №183,171,140,122 (прибудинкова територія), вул. Нижньосироватська, 54 до КУ Сумська ЗОШ 1-3 ступенів №21, вулиця Г. Кондратьєва (від Театральної площі до вул. 20 років Перемоги),
ТП -60 (вихід №1) від вул. Сергія Єфремова до вул. Семашка, вул. Василя Капніста, Докучаєва, Осипенко, Попова, Семашка, Солов'янська, Степова, Вербна (Тельмана) пров. Шота Руставелі, провулок Семашка, вулиця 
Герасима  Кондратьєва (від вул. Гамалія до аеропорту), вул. Металургів,3, 7, 9/1, 15, 17, вул. Ремісничій,6, 6А, 10, 10/1, 12, 12/2, вул. Праці, 2, 26, 28, 30, 32, 34, вул. Горького,41,  прибудинкових територій  будинків  № 16,18 по вул. Івана Сірка, № 7  по проспекту М.Лушпи, та вздовж  дитячого садочка «Румянек»  (проспект М.Лушпи, 3).

КП «Міськводоканал»  СМР відпущено води споживачам 12338,8 тис. м3, з них населенню – 8366,6 тис. м3, пропущено стоків 11 481,1 тис. м3, з них від населення – 9 235,0 тис. м3.

З метою забезпечення мешканців міста якісними послугами з центрального водопостачання та водовідведення в 2017 році за власні кошти підприємства проведено капітальні ремонти: зовнішніх мереж  водопостачання  загальною  довжиною  1205,5 м.п. на суму 436,42 тис. грн.,  діючої ділянки каналізаційної мережі Д 400 мм по вул. І.Сірка, 14 на суму 10,1 тис. грн, самоплинного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Ремісничій на суму 350 тис. грн, самоплинного каналізаційного колектору Д 500 мм по вул. Санаторній на суму 166,5 тис. грн та ліквідовано аварію на діючому каналізаційному самоплинному колекторі по вул. Г.Кондратьєва на суму 87,7 тис. грн.

Установлено  полімерпісчаних, гумових та чавунних  люків на зовнішніх мережах водопостачання та водовідведення  в кількості  161 одиниць на суму 175,907   тис. грн.

Крім того, виконано промивку та дезінфекцію резервуарів чистої води в кількості 16 шт, (100%). За  2017 рік на виконання профілактичних ремонтних робіт на об’єктах підприємства використано матеріально-товарних цінностей на суму близько 5 531,00 тис. грн.

За кошти міського бюджету виконані роботи з капітального ремонту на загальну суму 5 450,6 тис. грн (сталевого водоводу Д 300 мм від Ново-Оболонського водозабору  до вул. Роменської, сталевого водовода   Д=200 мм на Ново-Оболонському водозаборі, зовнішньої водопровідної мережі водопроводу Д -100 мм, Д-150 мм, Д-250 мм  по вул. Холодногірській), капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 20 років Перемоги від вул.Шишкарівської до вул. Петропавлівської.

Проведена робота по  встановленню нових  полімерпісчаних, гумових  та чавунних люків на зовнішніх мережах водовідведення та водопостачання в кількості 111 одиниць за власні кошти підприємства та міського бюджету на загальну суму 300,0 тис. грн.

Крім того, міським бюджетом надана фінансова підтримка КП «Міськводоканал» на придбання матеріалів (труби) на загальну суму 1497,6 тис. грн.

Для вирішення подальшого використання артезіанських свердловин    в 2017 році виконано геофізичне дослідження 9-ти свердловин.

Виконаний поточний ремонт фонтану «Садко» та фонтану в сквері Покровський (верхня тераса) , проведено відновлювальні роботи: фонтану в сквері Покровський (нижня тераса), фонтану «Європейський» та фонтану на вході в парк ім. Кожедуба, в поточному році працювали  5 фонтанів.

Відповідно до проведених відкритих торгів АТ «Сумбуд»  виконав роботи з реконструкції  каналізаційної-насосної станції  по 
вул. Привокзальній,14/.

За кошти міського бюджету виконані роботи трьох етапів  по розробці Схеми теплопостачання міста Суми на період з 2017 по 2027 роки.

Крім того, поповнено статутні капітали комунальних підприємств для придбання техніки та проведення капітальних ремонтів активів на 23,8 млн. грн, зокрема, КП «Зеленбуд» – 3,2 млн. грн. (придбано 2 автомобіля-самоскиди та автобус), КП «Міськводоканал» – 14,5 млн. грн (придбано екскаватор JCB JS175 W, проведено капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі водопроводу Д -100 мм, Д-150 мм, Д-250 мм  по вул. Холодногірській в м.Суми, ремонт сталевого водовода   Д=200 мм на Ново-Оболонському водозаборі та ін.), КП «Спецкомбінат» – 2,3 млн. грн (придбано трактор та до нього: щітку комунальну, відвал передній; машину для розкидання піску, кущоріз та газонокосарку, придбання штучної ялинки з ілюмінацією), КП "Центр догляду за тваринами" – 0,025 млн. грн. (придбано оргтехніку), КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР – 2,5 млн. грн. (придбано автовишки АП), КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 1,2 млн.грн. (придбано фронтального ковшового навантажувача та проводився капітальний ремонт внутрішніх доріг та розвантажувального майданчика на полігоні для складування твердих побутових відходів, розташованому на території В.Бобрицької сільської ради Краснопільського району )

За кошти державного фонду регіонального розвитку виконана реконструкція  каналізаційного  залізобетонного  самотічного колектора Д- 600-1000 мм, який проходить  по вул.  Пушкіна, Садова, Засумська та Ярослава Мудрого (Пролетарська) до КНС-2 від вул. Степана Бандери (Баумана)  до вул. Лугової.

Крім того, за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку департаментом проведено роботи по наступним об’єктам по місту: Реконструкція багатофункціонального спортивного майданчика по вул. Новомістенській, 4, м. Суми, Капітальний ремонт покрівлі будинку N 16/5 по вул. Засумська в м. Суми, Капремонт житлового фонду: капремонт водостічних труб та жолобів, капремонт віконних рам житлового будинку по вул. Д. Галицького, 27 в м. Суми, Капремонт житлового фонду: капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку № 4 по вул. Менделєєва в м. Суми, Капітальний ремонт тротуару по вул. Данила Галицького та  вул. Люблінська (від вул. Іллінської до житлового будинку № 5 по вул. Люблінська) м. Суми, Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлових будинків за № 27, 39 по вулиці Данила Галицького та № 5 вулиці Люлінська, Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку N 12Г по вул. Засумська в м. Суми.

За період з 01.01.2017  р. по 31.12.2017 р. Департаментом інфраструктури міста СМР, на підставі Закону України «Про публічні закупівлі» були опубліковані оголошення про проведення публічних закупівель через електронну систему ProZorro на загальну очікувану вартість в сумі 84 млн 566,79 тис. грн, проведено електронних аукціонів та укладено договори на суму 71 млн 172,2 тис. грн. Загальна сума економії бюджетних коштів при проведенні електронних закупівель 13 млн 394,666 тис. грн.

Сумський міський голова					               О.М. Лисенко

# Виконавець: Яременко Г.І.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

До проекту рішення Сумської міської ради

«Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 грудня 2014 року № 3914-МР (зі змінами), за підсумками 2017 року»

Директор департаменту

інфраструктури міста Сумської

міської ради				______________		Г.І. Яременко

(підпис, дата візування)

Начальник відділу юридичного та

кадрового забезпечення

департаменту інфраструктури

міста Сумської міської ради		_______________		Ю.М. Мельник

(підпис, дата візування)

Директор департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської

міської ради				_______________		С.А. Липова

(підпис, дата візування)

Голова постійної комісії

## з питань житлово-комунального                                                                            господарства, благоустрою,                                                                               енергозбереження, транспорту      ________________          В.П. Гробова

та зв’язку                                          (підпис, дата візування)

Начальник правового

управління	 Сумської

міської ради			       _______________	         О.В. Чайченко

(підпис, дата візування)

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів

ради					      _______________		О.І. Журба

(підпис, дата візування)

Секретар Сумської міської

ради					     _______________		А.В. Баранов

(підпис, дата візування)

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»

Г.І. Яременко

___________________2018р.