|  |  | Проект оприлюднено «___»_________ 20__ р. |
| --- | --- | --- |

Сумська міська рада

VII СКЛИКАННЯ 		 СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від __ ______ 20__ року № ____ – МР м. Суми

Звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (за 2018 рік)

Заслухавши звіт начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради – головного архітектора про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Звіт начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради – головного архітектора про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами), взяти до відома (додатки 1, 2).

| Сумський міський голова Виконавець: Бондаренко О.О. ______________ | О.М. Лисенко |
| --- | --- |

Ініціатор розгляду питання – постійна комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської ради.

Проект рішення підготовлено управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Доповідач: управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Лист ПОгодження

до проекту рішення Сумської міської ради

«Звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (за 2018 рік)»

| Заступник голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської ради |  | В.М. Гончаров |
| --- | --- | --- |
| В.о. начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  | О.О. Бондаренко |
| Завідувач сектору юридичного забезпечення та договірних відносин відділу фінансового забезпечення та правових питань управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  | Б.П. Бересток |
| Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | С.А. Липова |
| Начальник правового управління Сумської міської ради |  | О.В. Чайченко |
| Перший заступник міського голови |  | В.В. Войтенко |
| Секретар Сумської міської ради |  | А.В. Баранов |

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних

____________ О.О. Бондаренко

Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (за 2018 рік)» від ___ ___________ 20__ року № _____-МР

Звіт

про виконання Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки за 2018 рік

1. 	        16			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	         16			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	      4817691			Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої

влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

КПКВК				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл. бюджет | міц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання: Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру | 253,00 |  |  | 253,00 |  | 198,00 |  |  | 198,00 |  |  |
|  | Захід: Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру | 168,00 |  |  | 168,00 |  | 168,00 |  |  | 168,00 |  | Виконано в повному обсязі |
|  | Захід Послуги з розроблення сервісів обліку та обміну кадастровими даними | 55,00 |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  | Виконання заходу перенесено на наступний рік у зв’язку з наданням розробником сервісів не повного обсягу послуг |
|  | Захід Професійне навчання та підвищення кваліфікації співробітників Служби містобудівного кадастру | 30,00 |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  | Виконано в повному обсязі |

Сумський міський голова                                                                                                                                          О.М. Лисенко

Виконавець: Бондаренко О.О.

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради 
«Звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (за 2018 рік)»

від __ _________ 20___ року № ____ – МР

Пояснювальна записка до звіту про виконання
комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (за 2018 рік)

Комплексна міська цільова Програма регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами).

Відповідальним виконавцем Програми визначено управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою:

- забезпечення міста оновленою містобудівною документацією, виконаною з використанням сучасних програмних технологій в цифровій формі, у державній геодезичній системі координат УСК-2000, для планування та забудови міських територій, будівництва нових житлових мікрорайонів та кварталів промислової забудови, визначення земельних ділянок для проведення земельних аукціонів;

- модернізації та удосконалення створеної геоінформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до стратегічних цілей економічного та соціального розвитку міста, одним з пріоритетних напрямків якого є перехід на електронний документообіг в сфері діяльності органу місцевого самоврядування та стабільна діяльність Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру, як основи для якісного управління розвитком територій міста.

За рахунок коштів міського бюджету в сумі 198,00 тис. грн. у 2018 році були профінансовані заходи:

- з продовження ліцензії, технічної підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру;

- з професійного навчання та підвищення кваліфікації співробітників Служби містобудівного кадастру.

Сумський міський голова                                                                          О.М. Лисенко

Виконавець: Бондаренко О.О.