|  |  | Проект оприлюднено «___» _____________2019р. |
| --- | --- | --- |

Сумська міська рада

_____ СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «__» _______ 2019 року № _____-МР

м. Суми

Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2018 рік

Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки директора департаменту інфраструктури міста  Сумської міської ради Павленка В.І. про хід виконання рішення Сумської міської ради 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2018 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію виконуючого обов’язки директора департаменту інфраструктури міста  Сумської міської ради Павленка В.І.  про хід виконання рішення Сумської міської ради 25 січня 2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2018 рік,  взяти до відома (додатки 1, 2 додаються).

Сумський міський голова						О.М. Лисенко

Виконавець:

Павленко В.І.

Ініціатор розгляду питання – міський голова

Проект рішення підготовлено  департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради.

Доповідач: Павленко В.І.

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Сумської міської ради

«Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року  №1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2018 рік

В.о. директора  департаменту

інфраструктури міста              	В.І. Павленко

Начальник відділу юридичного

та кадрового забезпечення департаменту

інфраструктури міста	Ю.М. Мельник

Директор департаменту фінансів,

економіки та інвестицій Сумської міської ради 	С.А. Липова

Начальник правового управління              	О.В. Чайченко

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради	О.І. Журба

Секретар Сумської міської ради 	А.В. Баранов

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

В.І. Павленко

_______________2019 р.

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради  «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року    № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки»  за 2018 рік

від «__» ______ 2019 року № ____-МР

Інформація

про хід виконання рішення Сумської міської ради                                      від 25 січня  2017 року № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки» за 2018 рік

Цільовою програмою капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки на 2018 рік передбачено обсяг коштів з міського бюджету у сумі 104 656, 00 тис. грн., в тому числі на:

- проведення капітального ремонту, модернізації, експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтового господарства м. Суми –  104 503,00 тис. грн.;

- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів –                    153,00 тис. гривень.

Відповідно до затверджених обсягів бюджетних призначень на виконання програми у 2018 році спрямовано кошти у сумі 28 489,3 тис. грн., з них на :

- проведення капітального ремонту, модернізації, експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтового господарства м. Суми –                28 351,7 тис. грн.;

- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів –                 137,6 тис. гривень.

У 2018 році було проведено 63 позачергових технічних огляди ліфтів та у 48 ліфтах було проведено експертне обстеження.

Капітальний ремонт проведено у 89 ліфтах та системах ОДС, з них                            82 од. у житлових будинках та 7 од. у будинках ОСББ.

З метою комплексного оновлення внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів багатоквартирних будинків міста, забезпечення участі співвласників багатоквартирного будинку у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, а саме проведенням робіт капітального ремонту (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних будинках, створення комфортних умов для проживання мешканців у власних оселях рішенням Сумської міської ради                                     від 05 жовтня 2017 року № 1162-МР затверджено Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми. На виконання даного Положення у 2018 році було капітально відремонтовано 17 ліфтів.

Сумський міський голова                                                                О. М. Лисенко

Виконавець:

Павленко В.І.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради  «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 січня 2017 року    № 1669-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки»  за 2018 рік

від «__» ______ 2019 року № ____-МР

Інформація про виконання програми за 2018 рік

«Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки»

(назва програми)

1. 	1200000   			Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2.	1210000                         Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ                                    найменування відповідальних виконавців програми

3. 	1216015			«Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на

КФКВ                            2017-2019 роки», від 25 січня 2017 року    № 1669-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл.. бюджет | міц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2017-2019 роки | 104 656,0 | - | - | 104 656,00 | - | 28489,3 | - | - | 28489,3 | - |  |
|  | Завдання 1. Проведення капітального ремонту, модернізації, експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтового господарства м. Суми | 104 503,0 | - | - | 104 503,0 | - | 28 351,7 | - | - | 28 351,7 | - | У 2018 році було відремонтовано 106 ліфтів, проведено 63 позачергових технічних огляди ліфтів та у 48 ліфтах було проведено експертне обстеження ліфтів |
|  | Завдання 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 153,0 | - | - | 153,0 | - | 137,6 | - | - | 137,6 | - | Оплата послуг з забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів |

Сумський міський голова										О.М. Лисенко

Виконавець:

Павленко В.І.