### **Додаток 1**

### **до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об’єднаної територіальної громади», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР»**

### **від \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_\_\_-МР**

### ****Напрями діяльності та заходи Міської програми****

### ****«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської об’єднаної територіальної громади»****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:** | | | **Очікуваний результат** |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем** (Підпрограма 3) | | | | | | | | |
| 24 | 3.1 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 3228,48 | 3908,16 | 3908,16 | Підтримка роботи послуг та сервісів (серверна складова, важкі задачі) |
| 25 | 3.2 Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 175,00 | 175,00 | 175,00 | Підтримка роботи поточної системи електронного документообігу від виробника |
| 26 | 3.3 Супроводження та підтримка програми електронного документообігу (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 420,00 | 420,00 | 420,00 | Супровід роботи поточної системи документообігу до моменту впровадження нової |
| 27 | 3.4 Підтримка нової системи електронного документообігу (Мегаполіс) виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 212,50 | 462,50 | 462,50 | Підтримка роботи нової єдиної комплексної системи електронного документообігу для всіх структурних підрозділів міської ради |
| 28 | 3.5 Супроводження програми електронного документообігу (Мегаполіс) виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 469,20 | 1021,20 | 1380,00 | Супровід роботи нової єдиної комплексної системи електронного документообігу для всіх структурних підрозділів міської ради |
| 29 | 3.6 Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Забезпечення заходів міської ради: проектор, екран |
| 30 | 3.7 Технічна підтримка роботи веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 633,60 | 633,60 | 633,60 | Підтримка та супровід роботи веб-ресурсів міської ради |
| 31 | 3.8 Підтримка роботи геоінформаційної системи виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 319,20 | 324,00 | 360,00 | Підтримка роботи геоінформаційної системи Сумської міської ради |
| 32 | 3.9 Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Підтримка належної роботи Реєстру мешканців міста Суми |
| 33 | 3.10 Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 96,00 | 360,00 | 360,00 | Підтримка належної роботи автоматизованих робочих місць операторів ЦНАПу для видачі паспортів |
| 34 | 3.11 Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 48,00 | 48,00 | 48,00 | Підтримка належної роботи системи електронної черги ЦНАПу, забезпечення оновлень системи та налаштування під потреби Центру |
| 35 | 3.12 Підтримка системи запобігання витоку інформації у виконавчих органах Сумської міської ради | 2022 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | - | - | 360,00 | Підтримка системи запобігання витоку інформації |
| 36 | 3.13 Підтримка системи контролю дій привілейованих користувачів, у виконавчих органів Сумської міської ради | 2022 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | - | - | 180,00 | Підтримка системи контролю дій привілейованих користувачів |
| 37 | 3.14 Підтримка системи запобігання вторгненням у виконавчих органів Сумської міської ради | 2022 рік | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | - | - | 90,00 | Підтримка системи запобігання вторгненням |
| 38 | 3.15 Підтримка роботи систем відеоспостереження виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 332,16 | 428,16 | 524,16 | Підтримка роботи систем відеоспостереження виконавчих органів |
| 39 | 3.16 Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 57,60 | 115,20 | 172,80 | Підтримка систем контролю доступу Сумської міської ради |
| 40 | 3.17 Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 360,00 | 420,00 | 480,00 | Забезпечення роботи зон вільного доступу до мережі Інтернет для мешканців міста |
| 41 | 3.18 Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в адмінбудівлях | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 120,00 | 144,00 | 180,00 | Забезпечення роботи зон вільного доступу до мережі Інтернет |
| 42 | 3.19 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 168,00 | 252,00 | 546,00 | Підтримка належної роботи систем управління проектами |
| 43 | 3.20 Супроводження та підтримка роботи систем планування ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 230,40 | 230,40 | 230,40 | Підтримка належної роботи систем планування ресурсів |
| 44 | 3.21 Підтримка системи навчання та оцінювання виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 252,00 | 252,00 | 252,00 | Підтримка належної роботи систем навчання та оцінювання |
| 45 | 3.22 Підтримка системи обліку місцевих пільг виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 126,00 | 126,00 | 126,00 | Підтримка належної роботи систем обліку місцевих пільг |
| 46 | 3.23 Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 105,00 | 105,00 | 105,00 | Виконання функцій оператора системи голосування «Рада-В» під час сесій міської ради, в тому числі прийом/передача системи, підготовка до запуску сесії, сортування матеріалів, прошивка карток тощо |
| 47 | 3.24 Супроводження та підтримка роботи спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 | Супроводження та підтримка роботи спеціалізованого ПЗ виконавчих органів: бух., фін., майно і т.п. |
| 48 | 3.25 Підтримка систем відеоспостереження в закладах освіти міста | 2020-2022 роки | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Бюджет ОТГ | 619,60 | 858,00 | 990,00 | Підтримка систем відеоспостереження в закладах освіти міста |
| 49 | 3.26 Підтримка систем відеоспостереження в медичних закладах міста | 2021-2022 роки | Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради | Бюджет ОТГ | - | 210,00 | 420,00 | Підтримка систем відеоспостереження в медичних закладах міста |
| 50 | 3.27 Оренда системи контролю віддалених працівників благоустрою для виконавчих органів Сумської міської ради | 2020-2022 роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | Бюджет ОТГ | 324,00 | 342,00 | 360,00 | Оренда сервісу для віддалених працівників благоустрою |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.