|  |  | Проєкт оприлюднено «___» __________ 2020 р. |
| --- | --- | --- |

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VIІ СКЛИКАННЯ        СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2020 року № – МР м. Суми

Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки за 2019 рік

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330-МР (зі змінами), за 2019 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330-МР (зі змінами), за 2019 рік, узяти до відома (додатки 1, 2).

- Виконавцям Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади                         на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                               від 19 грудня 2018 року № 4330-МР (зі змінами): департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Павленко В.І.), департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.), відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Сумської міської ради (Костенко О.А.) здійснювати організаційно-практичні заходи щодо забезпечення ефективного виконання пріоритетних програмних завдань та заходів у 2020 році.

- Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

Сумський міський голова							  О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології

Проект рішення підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Доповідач: Липова С.А.

|  | Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки за 2019 рік» від 2020 року № - МР |
| --- | --- |

Інформація

про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки за 2019 рік

| 1. | 02 | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | 06 | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
|  | 12 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
|  | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  | КПКВК | найменування головних розпорядників коштів програми |
| 2. | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 6013 6030 7310 7330 7361 7363 7670 8340 | Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 - МР (зі змінами) |
| 4. | Напрями діяльності та завдання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки у 2019 році |
| № з/п | Заходи | Відповідальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми) |
|  |  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони атмосферного повітря |
| 1. | Розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Виконано. Розроблено проект інвентаризації 3-х джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів |
| 1. | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 292,0 | 0,0 | 271,6 | 0,0 | 0,0 | 271,6 | 0,0 | Виконано. Виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи |
| 2. | Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 2079,6 | 0,0 | 0,0 | 2079,6 | 0,0 | 1414,3 | 0,0 | 0,0 | 1414,3 | 0,0 | Виконано. Забезпечено виконання ремонтно-будівельних робіт, здійснено прокладання трубопроводу протяжністю 73 п.м |
| 3. | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф’єва до КНС-6 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти передбачені для оголошення тендерних закупівель не використані, у зв’язку із тим, що процедура закупівлі незавершена, використання коштів перенесено на 2020 рік |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 3320,3 | 3200,0 | 0,0 | 120,3 | 0,0 | 3302,6 | 3200,0 | 0,0 | 102,6 | 0,0 | Виконано. Забезпечено виконання робіт з реконструкції каналізаційного залізобетонного колектору Д=600 мм, що проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській |
| 5. | Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 29569,8 | 17000,0 | 0,0 | 12569,8 | 0,0 | 26456,3 | 17000,0 | 0,0 | 9456,3 | 0,0 | Виконано. ТОВ НВП «Тепло-світ» забезпечено виконання ремонтно-будівельних робіт, здійснено прокладання трубопроводу протяжністю 510 п.м, замінено 5 од. колодязів |
| 6. | Реалізація проекту: «Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Суми (Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд.40)» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти передбачені для оголошення тендерних закупівель не використані, у зв’язку із тим, що процедура закупівлі незавершена, використання коштів перенесено на 2020 рік |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти передбачені для оголошення тендерних закупівель не використані, у зв’язку із тим, що процедура закупівлі незавершена, використання коштів перенесено на 2020 рік |
| 8. | Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти передбачені для оголошення тендерних закупівель не використані, у зв’язку із тим, що процедура закупівлі незавершена, використання коштів перенесено на 2020 рік |
| 9. | Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів, очищення русел річок | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 518,3 | 0,0 | 0,0 | 518,3 | 0,0 | Виконано. Здійснено видалення аварійних та пошкоджених дерев, вирізано поросль, зібрано та вивезено 292 м3 сміття у прибережних захисних смугах р. Псел, Сумка, Стрілка |
| 10. | Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об’єктів | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | Виконано. Проведено санітарне очищення прибережної захисної смуги озера Чеха, забезпечено вивезення 960 м3 сміття з 67 урн та 23 контейнерів, косіння трави вздовж пішохідної доріжки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву "Веретенівка", у т.ч. ліквідація пошкоджень елементів гідроспоруди з улаштуванням додаткового водостоку | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | Виконано. Ліквідовано пошкодження гідроспоруди, улаштовано додатковий водосток |
| 12. | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т.ч. виправлення дефектів тіла земляної греблі, усунення осідань, розмивів дамби і її укосів | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 189,3 | 0,0 | Виконано. Виправлено дефекти земляної греблі, усунено осідання та розмиви дамби та її укосів |
| 13. | Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. У зв’язку із перевищенням кошторисної вартості об’єкта запланованим видаткам |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста |
| 1. | Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм | департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | 0,0 | 414,5 | 0,0 | Виконано. Висаджено 275 саджанців дерев (гледичія, дуб червоний, клен, граб) у міському парку культури та відпочинку ім. І. М. Кожедуба, сквері в районі оз. Дурова, вул. Глинки, вздовж проспекту Курський, на вул. Металургів, Зеленко, Добровільна, Ковпака та 100 кущів (бузок, дерен червоний, гібіскус) у сквері Щастя, на вул. Роменська, на території Комплексу пам’яті загиблим в Афганістані |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Створення та відновлення газонів у парках та скверах | департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 371,3 | 0,0 | 0,0 | 371,3 | 0,0 | Виконано. Здійснено відновлення 3520 м2 газонів у скверах міста (Покровський, Харківський), на вул. М. Вовчок, на майдані Незалежності, на території Комплексу пам’яті загиблим в Афганістані |
| 3. | Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів, у місті Суми | департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти в міському бюджеті на виконання заходу не передбачались |
| 4. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання та догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська | департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 | Виконано. Проведено санітарне обрізування крон дерев, підживлення та дренування зелених насаджень, ремонт пристовбурних лунок дерев та прибирання сміття на території пам’яток природи |
| 5. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 119,9 | 0,0 | Виконано. Виконані роботи з санітарного прибирання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» (зібрано та вивезено сміття 112 м3) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Захід не виконано у зв’язку з відсутністю пропозицій від виконавців робіт |
| 7. | Облаштування території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Захід не виконано у зв’язку з відсутністю пропозицій від виконавців робіт |
| 8. | Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Виконано. Замощено 148 м2 доріжок на території ботанічного саду «Юннатівський» |
| 9. | Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 92,5 | 0,0 | Виконано. Придбано будівельні матеріали, отрутохімікати та мінеральні добрива |
| 10. | Придбання обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Виконано. Придбано вольєр для утримання тварин ботанічного саду «Юннатівський» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Виконано. Придбано корм для тварин біологічної лабораторії та навчально-тваринницької ферми (просо, пшеницю, овес), корм для риб, що утримуються в акваріумному комплексі |
| 12. | Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Виконано. Поповнено експозиції тварин (білка-летяга, папуги, канарки) та квітково-декоративних рослин ботанічного саду |
| 13. | Обладнання системи відеоспостереження на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський | управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 49,6 | 0,0 | Виконано. Встановлено систему відеоспостереження (9 камер зовнішнього відеоспостереження, 2 монітора, відеореєстратор, блок живлення) на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері поводження з відходами |
| 1. | Забезпечення передачі відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) в установах та закладах галузі «Освіта» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, підрядні організації | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 0,0 | Виконано. Забезпечено передачу спеціалізованому підприємству 6202 відпрацьовані люмінесцентні лампи установ та закладів галузі «Освіта» для подальшої утилізації |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Внесення змін до Схеми санітарної очистки м. Суми | департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | Виконано. ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» забезпечено розробку матеріалів із інженерного проектування щодо внесення змін до Схеми санітарної очистки міста Суми |
| 3. | Визначення морфологічного складу ІІ групи твердих побутових відходів в м. Суми | департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | Виконано. ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» розроблено науково-технічний звіт «Визначення морфологічного складу ІІ групи твердих побутових відходів в м. Суми» |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони та раціонального використання ресурсів тваринного світу |
| 1. | Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова, 1 в м. Суми | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 0,0 | Виконано. Забезпечено облаштування карантинного майданчику для перетримки безпритульних тварин (улаштовано водогін) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері наукового ті інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля |
| 1. | Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» | департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | Виконано. Видано інформаційно-освітній бюлетень Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» накладом 1000 екз. (формат А4, розмір 205×290 мм, папір крейдований глянцевий, обсяг 12 сторінок повнокольорового друку) |
| 2. | Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | управління освіти і науки Сумської міської ради | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Виконано. Проведені екологічні освітні акції, проекти: «Годівничка», «Екологічний марафон», міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна», міський етап обласного екологічного форуму «Природа-національне багатство України», «Люби і знай свій рідний край», «Збережемо енергію разом» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку | Виконавчий комітет Сумської міської ради, департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | Виконано. У рамках відзначення Всесвітньої екологічної акції «Година Землі-2019» у місті Суми» проведено міську акцію «Вечеря при свічках заради планети», конкурс «Екокрос», конкурс малюнків «Як я можу допомогти Землі» У рамках загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено дитячий фотоконкурс «Природа в об’єктиві» та екологічний велоквест «Velolife» |
| 4. | Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку | виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради, Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 | 0,0 | 217,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 | 0,0 | Виконано. У рамках відзначення Всесвітньої екологічної акції «Година Землі-2019» у місті Суми» проведено квартирник «Година Землі». У рамках загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено фестиваль «Sumy Energy Fest» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | управління освіти і науки Сумської міської ради, департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Виконано. Видано буклет з екологічного виховання, інформаційні таблички для ботанічного саду «Юннатівський», підготовлена та видана поліграфічна продукція: буклет «Спалювання сухої трави - злочин проти довкілля», календар «Твої екодії - важливі для довкілля» |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 19 732,1 | 0,0 | 19 732,1 | 14 940,4 | 0,0 | 14 940,4 | 4 791,7 | 0,0 | 4 791,7 |

Сумський міський голова															О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

|  | Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки за 2019 рік» від 2020 року № - МР |
| --- | --- |

Пояснювальна записка

щодо виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади                                на 2019-2021 роки за 2019 рік

Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (далі˗Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня                               2018 року № 4330-МР (зі змінами).

Відповідальні виконавці Програми˗департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Сумської міської ради.

Основним завданням Програми є реалізація пріоритетних заходів для поліпшення якості навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної безпеки та досягнення безпечного для здоров’я людини стану довкілля у місті.

Відповідно до Програми у 2019 році передбачена реалізація                                        36 природоохоронних заходів на загальну суму 40312,6 тис. грн., із них                                20112,6 тис. грн. коштів міського бюджету, 20200,0 тис. грн. коштів державного бюджету.

За звітний період загальний обсяг фінансування Програми становив 35140,4 тис. грн., що складає 87 % від передбаченого Програмою, у т.ч.                         14940,4 тис. грн. коштів міського бюджету, 20200,0 тис. грн. коштів державного бюджету.

У сфері охорони атмосферного повітря передбачена реалізація 1 заходу на суму 40,0 тис. грн.

За звітній період з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря розроблено проект інвентаризації 3-х джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради.

У сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів                           у 2019 році передбачена реалізація 13 заходів на суму 37461,7 тис. грн.

За звітний період виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи.

Забезпечено виконання ремонтно-будівельних робіт напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор, здійснено прокладання трубопроводу протяжністю 73 п.м.

Завершено виконання робіт з реконструкції каналізаційного залізобетонного колектору Д=600 мм, що проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та Вигонопоселенської.

ТОВ НВП «Тепло-світ» забезпечено виконання ремонтно-будівельних робіт каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, здійснено прокладання трубопроводу протяжністю                   510 п.м, замінено 5 од. колодязів.

З метою приведення до належного естетичного та санітарного стану територій поблизу водних об’єктів міста, проведено благоустрій прибережної смуги р. Псел (район пров. Воробієвський, вул. Харківська, 3, І. Сірка, 2 та район новобудов «Набережний квартал»), р. Сумка (район                                            вул. Нижньохолодногірська,3, пішохідного мосту по вул. Робітнича), р. Стрілка (район Центрального ринку), зібрано та вивезено сміття, ліквідовано захаращення та видалено аварійно небезпечні дерева.

Проведені санітарні заходи у прибережних захисних смугах оз. Чеха (щоденне прибирання пішохідної доріжки, очищення контейнерів та урн з травня по вересень 2019 року, вивезення 960 м3 сміття,  косіння трави).

Ліквідовано пошкодження гідроспоруди на водоймі житлового масиву «Веретенівка» з улаштуванням додаткового водостоку, виправлено дефекти земляної греблі, усунено осідання та розмиви дамби та її укосів.

У сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста Програмою передбачена реалізація                 13 заходів на суму 1855,9 тис. грн.

Для поліпшення привабливості міського середовища, зменшення концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі                       забезпечено виконання заходів із озеленення міста, а саме:                                
	- висаджено 275 саджанців дерев (гледичія, дуб червоний, клен, граб) у міському парку культури та відпочинку ім. І. М. Кожедуба, сквері в районі                   оз. Дурова, вул. Глинки, вздовж проспекту Курський, на вул. Металургів, Зеленко, Добровільна, Ковпака та 100 кущів (бузок, дерен червоний, гібіскус) у сквері Щастя, на вул. Роменська, на території Комплексу пам’яті загиблим                     в Афганістані;

- створено та відновлено, із заміною ґрунту 3520 м2  садово-паркових газонів у скверах Покровський, Харківський, на вул. М. Вовчок, на майдані Незалежності, на території Комплексу пам’яті загиблим в Афганістані.

З метою охорони, відтворення та збереження природної різноманітності об’єктів природно-заповідного фонду міста, забезпечено комплексний догляд за 377 насадженнями пам’яток природи «Дуби», «Липові насадження» (розпушування пристовбурових лунок, підживлення мінеральними добривами, лікування дупел), проведена санітарна обрізка крон дерев, вирізування сухих гілок.

Виконані заходи з санітарного прибирання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» (зібрано та вивезено                    112 м3 сміття).

Забезпечено належне утримання та розвиток об’єкту природно-заповідного фонду ботанічного саду «Юннатівський», а саме:

- замощено тротуарні доріжки площею 148 м2 ;

- придбано вольєр для утримання тварин, будівельні матеріали, отрутохімікати, мінеральні добрива, насіння квітів та газонної трави, ґрунтосуміш, добрива, квітково-декоративні рослини, вазони для квітів, зерносуміші (овес, просо, пшениця) та корм для риб;

- поповнено колекцію видів рослин та тварин (білка-летяга, папуги, канарки)

- встановлено систему відеоспостереження на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» (9 камер зовнішнього відеоспостереження, 2 монітора, відеореєстратор, блок живлення).

У сфері поводження з відходами Програмою передбачено виконання                          3 заходів на суму 460,0 тис. грн.

За звітний період забезпечено передачу 6202 відпрацьованих люмінесцентних ламп установ та закладів галузі «Освіта» спеціалізованому підприємству, що має ліцензію для подальшої утилізації.

ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» розроблено матеріали з інженерного проектування щодо внесення змін до Схеми санітарної очистки міста Суми та науково-технічний звіт «Визначення морфологічного складу ІІ групи твердих побутових відходів в м. Суми».

У сфері охорони та раціонального використання ресурсів тваринного світу передбачено виконання облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова на суму                     70,0 тис. грн.

У звітному періоді забезпечено облаштування карантинного майданчику для перетримки безпритульних тварин (улаштовано водогін).

У сфері еколого-просвітницької діяльності Програмою передбачена реалізація 5 заходів на суму 425,0 тис. грн.

З метою формування громадської думки щодо екологічних аспектів життєдіяльності міста забезпечено видання інформаційно-освітнього бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» у кількості 1000 примірників.

З метою екологічного виховання та підвищення екологічної свідомості дітей та молоді забезпечено проведення екологічних акцій: «Годівничка», «Збережемо енергію разом», «Година Землі-2019», «Вечеря при свічках заради планети», міського етапу Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», міського етапу обласного екологічного форуму «Природа-національне багатство України», інтелектуального турніру, конкурсу дитячих малюнків «Як я можу допомогти Землі?», квартирника «Година Землі»

У рамках проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії у                    м. Суми» проведено дитячий фотоконкурс «Природа в об’єктиві», загальноміський конкурс «Публіцистика на захист природи», екологічний велоквест «Velolife» та фестиваль «Sumy Energy Fest».

Для розвитку екологічної культури та базових екологічних знань підготовлено та забезпечено видання буклетів з екологічного виховання школярів, накладом 1000 шт., інформаційні таблички для ботанічного саду «Юннатівський», підготовлена та видана поліграфічна продукція: буклет «Спалювання сухої трави ˗ злочин проти довкілля», календар «Твої екодії ˗ важливі для довкілля».

Сумський міський голова							  О.М. Лисенко

Виконавець:Липова С.А.

ішення доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення та вимогам статей 6 – 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»