Додаток 1.6

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР             (зі змінами), за підсумками 2019 року»

від                     №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки

(назва програми)

1.            1200000			         Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	    1210000  	            		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	    1216020			          Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства

міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР

КФКВ				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл.. бюджет | місц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки | 5983,1 |  |  | 5983,1 |  | 4703,3 |  |  | 4703,3 |  |  |
| 1. | Завдання: 30. Забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства в т.ч. | 5983,1 |  |  | 5983,1 |  | 4703,3 |  |  | 4703,3 |  | Надана фінансова підтримка КП Сумижилкомсервіс СМР 4428,5 тис.грн. та КП Центр догляду за тваринами в сумі 274,8 тис.грн. (на оплату праці та сплату ЄСВ 258,0 та оплата предметів, матеріалів, обладнання і інвентарю 16,8 тис.грн.) |
| 1.1 | Забезпечення належного функціонування КП «Центр догляду за тваринами» СМР | 1537,0 |  |  | 1537,0 |  | 274,8 |  |  | 274,8 |  |  |
| 1.2 | Фінансова підтримка КП "Сумижилкомсервіс" СМР, в т.ч. | 4446.1 |  |  | 4446.1 |  | 4428,5 |  |  | 4428,5 |  |  |
| 1.2.1 | -на втрати сільськогосподарського виробництва по земельній ділянці, що вилучається з обігу та надається в оренду комунальному підприємству "Сумижилкомсервіс" Сумської міської ради для розміщення полігону твердих побутових відходів для міста Суми | 537.0 |  |  | 537.0 |  | 535,2 |  |  | 535,2 |  |  |
| 1.2.2 | на проведення грошової оцінки земельної ділянки під розміщення III черги полігону ТПВ | 20 |  |  | 20 |  | 19,9 |  |  | 19,9 |  |  |
| 1.2.3 | на оплату орендної плати за користування земельною ділянкою на території Верхньосироватської ОТГ в с.В.Бобрик 1-ї та 2-ї черги | 635.4 |  |  | 635.4 |  | 635,4 |  |  | 635,4 |  |  |
| 1.2.4 | оплата орендної плати за користування земельною ділянкою на території Верхньосироватської ОТГ в с. В.Бобрик, на якій розташований полігон для складання ТПВ - | 233.1 |  |  | 233.1 |  | 233,1 |  |  | 233,1 |  |  |
| 1.2.5 | на облаштування майданчиків для тимчасового складування твердих відходів 4 класу небезпеки, які використовуються на полігоні, як ізолювальний матеріал у середніх та верхніх частинах полігону | 1195.0 |  |  | 1195.0 |  | 1194,5 |  |  | 1194,5 |  |  |
| 1.2.6 | на облаштування тимчасових доріг на полігоні | 463.0 |  |  | 463.0 |  | 457,6 |  |  | 457,6 |  |  |
| 1.2.7 | на проведення на території 1-ї та 2-ї черг полігону ізоляції побутових відходів грунтом шаром 0,25 м. | 551.0 |  |  | 551.0 |  | 549,6 |  |  | 549,6 |  |  |
| 1.2.8 | орендна плата за користування земельною ділянкою полігону для розміщення твердих побутових відходів III черги | 811.6 |  |  | 811.6 |  | 803,2 |  |  | 803,2 |  |  |

Сумський міський голова                  												О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

____________