Додаток 1.7

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР          (зі змінами), за підсумками 2019 року»

від                        №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки

(назва програми)

1.           1200000			         Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	      1210000  	            		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	      1216030			          Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства

міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР

КФКВ				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл.. бюджет | місц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки | 348164,5 |  |  | 348164,5 |  | 205100,3 |  |  | 205100.3 |  |  |
|  | Завдання: 2. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд | 86838,0 |  |  | 86838,0 |  | 69000,0 |  |  | 69000,0 |  | проведено: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 130,8 тис. м.кв., обслуговування 56-ти світлофорних об’єктів, заміна дорожніх знаків в кількості 209 штук на суму 69000.0тис.грн. |
|  | Завдання: 4. Забезпечення проведення ремонту мостів і шляхопроводів по місту | 18100,0 |  |  | 18100,0 |  | 518,9 |  |  | 518,9 |  | Проведено поточний ремонт покриття та перил пішохідного мосту з вул. Лугова до вул. Нижньохолодногірська на суму 142,8 тис.грн. Виконано додаткові роботи по капітальному ремонту мосту через річку Сумку по вул.Горького на суму 254,8 тис.грн. |
|  | Завдання: 5. Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд | 45680,3 |  |  | 45680,3 |  | 42198,9 |  |  | 42198,9 |  | Надано послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 42 млн. 198,9 тис. гривень. |
|  | Завдання: 6. Забезпечення проведення поточного ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів | 5800,0 |  |  | 5800,0 |  | 1690,3 |  |  | 1690,3 |  | Проведено ремонт на 14 об’єктах, середня вартість одного об’єкта склала 120,7 тис.грн. |
|  | Завдання: 7. Забезпечення проведення капітального ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів | 31000,1 |  |  | 31000,1 |  | 12326,0 |  |  | 12326,0 |  | На 16 об’єктах проведено капітальний ремонт тротуарів, велосипедних доріжок (виготовлена проектно кошторисна документація, технагляд, авторський нагляд та капітальний ремонт) середня вартість одного об’єкта склала 770,4 тис.грн. |
|  | Завдання: 8. Забезпечення проведення обстеження об'єктів транспортної інфраструктури | 950,0 |  |  | 950,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Завдання: 11. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 49780,9 |  |  | 49780,9 |  | 37263,2 |  |  | 37263,2 |  | Середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення склали 15093,3 тис.грн.; Проведення капітальний ремонт зовнішнього освітлення де прокладено 4 551,23 м. мережі; встановлено 60 опор та 195 вартість робіт склала 2895,6тис.грн. На оплату електроенергії на вуличне освітлення використано 24704,8 тис.грн. |
|  | Завдання: 12. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста Суми та поліпшення його екологічних умов | 45324,0 |  |  | 45324,0 |  | 14758,4 |  |  | 14758,4 |  | Кількість дерев які видалено 614 середні витрати на видалення одного дерева 2,4 тис.грн.; на 1930 деревах проведено обрізку середня вартість склала 0,4 тис.грн.; середні витрати на висадження однієї тисячі одиниць квіткової розсади 16,7 тис.грн., виконувався догляд за трояндами та квітковими термочашами, на суму 160,0 тис.грн. забезпечувалось косіння трави на площі 375 га, середня вартість косіння одного гектара склала 7,8 тис.грн., видалено амброзії на 39 га середня вартість одного гектара склала 20,5тис.грн. |
|  | Завдання: 14. Забезпечення благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних та функціонування громадських вбиралень | 22711,5 |  |  | 22711,5 |  | 10169,3 |  |  | 10169,3 |  | Площа кладовищ на яких здійснено благоустрій 105,4 га, середньорічні витрати на благоустрій одного га кладовищ склала 72.1 тис.грн.; середньомісячне утримання спецслужби складає 181,7 тис.грн., поховано 46 безрідних громадян середня вартість поховання одного безрідного склала 2,8 тис.грн., утримувалось дві громадські вбиральні середні витрати однієї склали 126,4тис.грн. |
|  | Завдання: 15. Забезпечення санітарної очистки території | 8611,0 |  |  | 8611,0 |  | 5682,3 |  |  | 5682,3 |  | Кількість заходів із санітарної очистки території склали 34, середня вартість одного заходу в місяць склала 167,1 тис.грн. |
|  | Завдання: 16. Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою | 20183,7 |  |  | 20183,7 |  | 6596,3 |  |  | 6596,3 |  | Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою проведено на 68 об’єктах середня вартість якого склала 97,0тис.грн. |
|  | Завдання: 17. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  | 690,3 |  |  | 690.3 |  | Кількість послуг по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах 5, середня вартість в місяць однієї послуги 11,5 тис.грн. |
|  | Завдання: 18. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою | 11985,0 |  |  | 11985,0 |  | 4206,4 |  |  | 4206,4 |  | Кількість об’єктів по яким проведено капітальний ремонт склала 14, середня вартість одного заходу з капітального ремонту 300,5 тис.грн. |

Сумський міський голова 														О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

____________