|  |  | Проект оприлюднено «___»_________ 2021 р. |
| --- | --- | --- |

Сумська міська рада

VIІI СКЛИКАННЯ 		 СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від __ ______ 2021 року № ____ – МР м. Суми

Про заключний звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами) за 2018 – 2020 роки та за 2020 рік

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника управління – головного архітектора управління архітектури та містобудування Сумської міської ради Кривцова А.В. про заключний звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами) за 2018 – 2020 роки та за 2020 рік, взяти до відома (додається).

| Сумський міський голова Виконавець: Кривцов А.В. ______________ | О.М. Лисенко |
| --- | --- |

Ініціатор розгляду питання – постійна комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської ради.

Проект рішення підготовлено управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Доповідач: управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Лист ПОгодження

до проекту рішення Сумської міської ради

«Про заключний звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами) за 2018 – 2020 роки та за 2020 рік»

| Голова постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської ради |  | С.М. Дмитренко |
| --- | --- | --- |
| Начальник управління – головний архітектор управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  | А.В. Кривцов |
| Завідувач сектору юридичного забезпечення та договірних відносин відділу фінансового забезпечення та правових питань управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  | М.В. Рибалка |
| Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | С.А. Липова |
| Перший заступник міського голови Начальник правового управління Сумської міської ради |  | М.Є. Бондаренко О.В. Чайченко |
| Секретар Сумської міської ради |  | О.М. Рєзнік |
| Голова постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської ради |  |  |

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних

____________ А.В. Кривцов

Додаток до інформації про хід виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами) за 2020 рік

Звіт

про виконання Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами) за 2020 рік

1. 	        16			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	         16			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	      1617691			Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої

влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

КПКВК				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Бюджет Сумської міської ОТГ | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Бюджет Сумської міської ОТГ | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл. бюджет | міц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки | 5778,6 |  |  | 5778,6 |  | 835,6 |  |  | 835,6 |  |  |

Продовження додатку

| 1 | Завдання: Організація робіт із розроблення містобудівної документації місцевого рівня | 1435,0 | - | - | 1435,0 | - | 667,6 | - | - | 667,6 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Захід: Містобудівний моніторинг реалізації положень генерального плану м. Суми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Захід здійснювався в постійному режимі шляхом фіксування в містобудівному кадастрі сформованих земельних ділянок з перевіркою відповідності їх цільового призначення генеральному плану м. Суми |
| 1.2 | Захід: Розроблення містобудівної документації «Детальний план території між вулицями Кооперативна, Набережна р. Стрілка, Лугова та провулком Сумським у м. Суми (площею 14,4 га)» | 450,0 | - | - | 450,0 | - | - | - | - | - | - | З метою покращення гідроекологічного стану річок Сумка і Стрілка, передбачено необхідність проведення гідротехнічних обстежень із залученням науковців відповідного профілю. Виконання даного заходу буде продовжено після проведення гідротехнічних обстежень . |
| 1.3 | Захід: Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до детального плану території мікрорайону між вулицями Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10 у м. Суми (площею 50,0 га)» | 455,0 | - | - | 455,0 | - | 451,7 | - | - | 451,7 | - | Виконано в повному обсязі |
| 1.4 | Захід: Розроблення містобудівної документації «Детальний план території по проспекту Курський для визначення планувальної структури розвитку північного промислового вузла у м. Суми (площею 22,0 га)» | 230,0 | - | - | 230,0 | - | 135,9 | - | - | 135,9 | - | Виконано в повному обсязі |

Продовження додатку

| 1.5 | Захід: Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів (з визначенням найкращого проекту для подальшої реалізації) | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 80,0 | - | - | 80,0 | - | Виконано в повному обсязі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Завдання: Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру | 360,0 | - | - | 360,0 | - | 168,00 | - | - | 168,00 | - |  |
| 2.1 | Захід: Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру | 190,0 | - | - | 190,0 | - | 168,00 | - | - | 168,00 | - | Виконано в повному обсязі |
| 2.2 | Захід: Послуги з розроблення сервісів обліку та обміну кадастровими даними | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | Виконання заходу перенесено на пізніший період у зв’язку з потребою розроблення для цього цифрової карти м. Суми |
| 2.3 | Захід: Професійне навчання та підвищення кваліфікації співробітників Служби містобудівного кадастру | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | - | - | - | - | Виконання заходу перенесено на 2021 рік у зв’язку з карантинними обмеженнями |
| 3 | Завдання: Актуалізація топографо-геодезичної інформації | 3983,6 | - | - | 3983,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | Захід: Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми | 3983,6 | - | - | 3983,6 | - | - | - | - | - | - | Запити Управління, щодо фінансування даного заходу Бюджетом Сумської міської територіальної громади не були враховані. Виконання заходу перенесено на 2021 рік. |

Сумський міський голова                                                                                                                                          О.М. Лисенко

Виконавець: Кривцов А.В.

Додаток до інформації про хід виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами) за 2018 - 2020 роки

Заключний звіт

про виконання Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами)

1. 	        16			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	         16			Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	      1617691			Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої

влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

1617370			Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

КПКВК				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет/ Бюджет Сумської міської ОТГ | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет/ Бюджет Сумської міської ОТГ | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл. бюджет | міц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки | 7662,6 |  |  | 7662,6 |  | 2545,2 |  |  | 2545,2 |  |  |

Продовження додатку

| 1 | Завдання: Організація робіт із розроблення містобудівної документації місцевого рівня | 2115,0 | - | - | 2115,0 | - | 1257,6 | - | - | 1257,6 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Захід: Містобудівний моніторинг реалізації положень генерального плану м. Суми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Захід здійснювався в постійному режимі шляхом фіксування в містобудівному кадастрі сформованих земельних ділянок з перевіркою відповідності їх цільового призначення генеральному плану м. Суми |
| 1.2 | Захід: Розроблення містобудівної документації «Детальний план території між вулицями Кооперативна, Набережна р. Стрілка, Лугова та провулком Сумським у м. Суми (площею 14,4 га)» | 450,0 | - | - | 450,0 | - | - | - | - | - | - | З метою покращення гідроекологічного стану річок Сумка і Стрілка, передбачено необхідність проведення гідротехнічних обстежень із залученням для цього науковців відповідного профілю. Виконання даного заходу буде продовжено після проведення гідротехнічних обстежень . |
| 1.3 | Захід: Розроблення містобудівної документації «Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми») (площею 30,0 га)» | 260,0 | - | - | 260,0 | - | 260,0 | - | - | 260,0 | - | Виконано в повному обсязі |
| 1.4 | Захід: Розроблення містобудівної документації «Детальний план території кварталу обмежений вул. Горького, вул. Леваневського, пр. Шевченко та вул. Супруна (площею 10,0 га)» | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 250,0 | - | - | 250,0 | - | Виконано в повному обсязі |
| 1.5 | Захід: Розроблення містобудівної документації «Внесення змін до детального плану | 455,0 | - | - | 455,0 | - | 451,7 | - | - | 451,7 | - | Виконано в повному обсязі |

Продовження додатку

|  | території мікрорайону між вулицями Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10 у м. Суми (площею 50,0 га)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Захід: Розроблення містобудівної документації «Детальний план території по проспекту Курський для визначення планувальної структури розвитку північного промислового вузла у м. Суми (площею 22,0 га)» | 230,0 | - | - | 230,0 | - | 135,9 | - | - | 135,9 | - | Виконано в повному обсязі |
| 1.7 | Захід: Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів (з визначенням найкращого проекту для подальшої реалізації) | 470,0 | - | - | 470,0 | - | 160,0 | - | - | 160,0 | - | Виконано в повному обсязі |
| 2 | Завдання: Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру | 811,0 | - | - | 811,0 | - | 534,0 | - | - | 534,0 | - |  |
| 2.1 | Захід: Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру | 526,0 | - | - | 526,0 | - | 504,0 | - | - | 504,0 | - | Виконано в повному обсязі |
| 2.2 | Захід: Послуги з розроблення сервісів обліку та обміну кадастровими даними | 155,0 | - | - | 155,0 | - | - | - | - | - | - | Виконання заходу перенесено на пізніший період у зв’язку з потребою розроблення для цього цифрової карти м. Суми |
| 2.3 | Захід: Професійне навчання та підвищення кваліфікації | 130,0 | - | - | 130,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Виконання заходу запланованого на 2020 рік перенесено на 2021 рік у зв’язку з карантинними |

Продовження додатку

|  | співробітників Служби містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обмеженнями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Завдання: Актуалізація топографо-геодезичної інформації | 4737,2 | - | - | 4737,2 | - | 753,6 | - | - | 753,6 | - |  |
| 3.1 | Захід: Цифрове аерознімання та створення цифрових ортофотопланів території міста, як основи для проведення містобудівного моніторингу та створення цифрових інженерно-топографічних планів. | 753,6 | - | - | 753,6 | - | 753,6 | - | - | 753,6 | - | Виконано в повному обсязі |
| 3.2 | Захід: Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми | 3983,6 | - | - | 3983,6 | - | - | - | - | - | - | Запити Управління, щодо фінансування даного заходу Бюджетом Сумської міської територіальної громади у 2020 році не були враховані. Виконання заходу перенесено на 2021 рік. |

Сумський міський голова                                                                                                                                          О.М. Лисенко

Виконавець: Кривцов А.В.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами) за 2018 – 2020 роки та за 2020 рік»

від __ _________ 2021 року № ____ – МР

Інформація про хід виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами), за 2020 рік

Комплексна міська цільова Програма регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами).

Відповідальним виконавцем Програми визначено управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою:

- забезпечення міста оновленою містобудівною документацією, виконаною з використанням сучасних програмних технологій в цифровій формі, у державній геодезичній системі координат УСК-2000, для планування та забудови міських територій, будівництва нових житлових мікрорайонів та кварталів промислової забудови, визначення земельних ділянок для проведення земельних аукціонів;

- модернізації та удосконалення створеної геоінформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до стратегічних цілей економічного та соціального розвитку міста, одним з пріоритетних напрямків якого є перехід на електронний документообіг в сфері діяльності органу місцевого самоврядування та стабільна діяльність Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру, як основи для якісного управління розвитком територій міста.

За рахунок коштів бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади  в сумі 835,6 тис. грн. у 2020 році були профінансовані заходи:

- з розроблення містобудівної документації «Внесення змін до детального плану території мікрорайону між вулицями Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10 у м. Суми (площею 50,0 га)»;

- з розроблення містобудівної документації «Детальний план території по

Продовження додатку 1

проспекту Курський для визначення планувальної структури розвитку північного промислового вузла у м. Суми (площею  22,0 га)»;

- з  проведення двох закритих бліц-конкурсів: на кращу проектну пропозицію

із реконструкції території обмеженої вул. 1-а Набережна р. Стрілка, річкою Сумка, вул. Кооперативна у м. Суми та на кращу проектну пропозицію із реконструкції прибережної зони річок Сумка і Стрілка від мосту Воскресенський до пішохідного мосту Нижньохолодногірський у м. Суми (зазначені роботи можуть бути покладено в основу для розроблення проекту детального плану території обмеженої вулицями Луговою, Набережна р. Стрілки, Кооперативною, Покровською площею та пров. Сумський у м. Суми, передбаченого дорученням Сумського міського голови);

- з продовження ліцензії, технічної підтримки при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру.

Сумський міський голова                                                                          О.М. Лисенко

Виконавець: Кривцов А.В.

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами) за 2018 – 2020 роки та за 2020 рік»

від __ _________ 2021 року № ____ – МР

Інформація про стан виконання комплексної міської цільової Програми регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами) за 2018 - 2020 роки

Комплексна міська цільова Програма регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3683-МР (зі змінами).

Відповідальним виконавцем Програми визначено управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою:

- забезпечення міста оновленою містобудівною документацією, виконаною з використанням сучасних програмних технологій в цифровій формі, у державній геодезичній системі координат УСК-2000, для планування та забудови міських територій, будівництва нових житлових мікрорайонів та кварталів промислової забудови, визначення земельних ділянок для проведення земельних аукціонів;

- модернізації та удосконалення створеної геоінформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до стратегічних цілей економічного та соціального розвитку міста, одним з пріоритетних напрямків якого є перехід на електронний документообіг в сфері діяльності органу місцевого самоврядування та стабільна діяльність Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру, як основи для якісного управління розвитком територій міста.

За рахунок коштів міського бюджету та бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади  в сумі 2545,2 тис. грн. у 2018 - 2020 роках були профінансовані заходи:

- з розроблення містобудівної документації «Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми») (площею 30,0 га)»;

- з розроблення містобудівної документації «Детальний план території

Продовження додатку 2

кварталу обмежений вул. Горького, вул. Леваневського, пр. Шевченко та вул. Супруна (площею 10,0 га)»;

- з розроблення містобудівної документації «Внесення змін до детального плану території мікрорайону між вулицями Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10 у м. Суми (площею 50,0 га)»;

- з розроблення містобудівної документації «Детальний план території по проспекту Курський для визначення планувальної структури розвитку північного промислового вузла у м. Суми (площею  22,0 га)»;

- з  проведення архітектурного конкурсу на визначення кращої проектної пропозиції із комплексної реконструкції забудови та благоустрою площі Театральна;

- з  проведення двох закритих бліц-конкурсів: на кращу проектну пропозицію із реконструкції території обмеженої вул. 1-а Набережна р. Стрілка, річкою Сумка, вул. Кооперативна у м. Суми та на кращу проектну пропозицію із реконструкції прибережної зони річок Сумка і Стрілка від мосту Воскресенський до пішохідного мосту Нижньохолодногірський у м. Суми (зазначені роботи можуть бути покладено в основу для розроблення проекту детального плану території обмеженої вулицями Луговою, Набережна р. Стрілки, Кооперативною, Покровською площею та пров. Сумський у м. Суми, передбаченого дорученням Сумського міського голови);

- з продовження ліцензії, технічної підтримки при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру;

- з цифрового аерознімання та створення цифрових ортофотопланів території міста, як основи для  проведення містобудівного моніторингу та створення  цифрових інженерно-топографічних планів;

- з професійного навчання та підвищення кваліфікації співробітників Служби містобудівного кадастру.

Сумський міський голова                                                                          О.М. Лисенко

Виконавець: Кривцов А.В.