|  | Додаток 4 до інформації про стан виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020 – 2022 роки Сумської міської територіальної громади» за 2020 – 2021 роки, в тому числі за 2021 рік |
| --- | --- |

Інформація про стан виконання програми та ефективність реалізації завдань за бюджетними програмами

за 2020 – 2021 роки

«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади»

(назва програми)

| 1. | 02 (код ПКВКМБ) | Виконавчий комітет Сумської міської ради найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету |
| --- | --- | --- |
| 2. | 02 (код ПКВКМБ) | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення найменування відповідального виконавця |
| 3. | 0217530 (код ПКВКМБ) | Рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади» найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |
| № | Найменування завдань програми (у розрізі ПКВКМБ) | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
|  |  | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет |  |
|  |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |
| Підпрограма 1 «Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури» |
| 1 | 1.1 Оновлення парку серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 2 | 1.2. Розміщення серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради на віддалених технічних майданчиках | - | - | - | - | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 3 | 1.3. Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб виконавчих органів Сумської міської ради | 960,00 | - | - | 960,00 | 105,77 | - | - | 105,77 | Виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 4 | 1.4 Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради | 7250,00 | - | - | 7250,00 | 49,00 | - | - | 49,00 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: фінансування не використано |
| 5 | 1.5 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради | 5510,00 | - | - | 5510,00 | 649,00 | - | - | 649,00 | Виконано частково: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 6 | 1.6 Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради | 4350,00 | - | - | 4350,00 | 767,46 | - | - | 767,48 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 7 | 1.7 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | 1884,00 | - | - | 1884,00 | 49,90 | - | - | 49,00 | Виконано частково: 2020 рік: фінансування не використано; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 8 | 1.8 Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | 3140,00 | - | - | 3140,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 9 | 1.9 Підключення каналів доступу до мережі Інтернет виконавчих органів | 80,00 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 10 | 1.10 Підключення Центру надання адміністративних послуг до НСКЗ | 660,00 | - | - | 660,00 | 102,15 | - | - | 102,15 | Виконано частково: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| Підпрограма 2 «Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури» |
| 11 | 2.1 Підтримка роботи комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 3612,00 | - | - | 3612,00 | 1992,86 | - | - | 1992,86 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 12 | 2.2 Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 13 | 2.3 Ремонт комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 14 | 2.4 Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не використано; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 15 | 2.5 Заправка друкуючого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 833,00 | - | - | 833,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 16 | 2.6 Оренда каналів передачі даних в межах міста для виконавчих органів Сумської міської ради та мешканців міста | 132,00 | - | - | 132,00 | 82,43 | - | - | 82,43 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 17 | 2.7 Оренда магістральних каналів передачі даних для виконавчих органів Сумської міської ради | 240,00 | - | - | 240,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 18 | 2.8 Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчих органів Сумської міської ради | 720,00 | - | - | 720,00 | 403,21 | - | - | 403,21 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 19 | 2.9 Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг | 432,00 | - | - | 432,00 | 250,98 | - | - | 250,98 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 20 | 2.10 Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради | 40,00 | - | - | 40,00 | 1,52 | - | - | 1,52 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 21 | 2.11 Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради | 1180,00 | - | - | 1180,00 | 533,66 | - | - | 533,66 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 22 | 2.12 Підтримка роботи активного мережевого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 936,00 | - | - | 936,00 | 280,00 | - | - | 280,00 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 23 | 2.13 Підтримка роботи IP–телефонії виконавчих органів Сумської міської ради | 54,00 | - | - | 54,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 24 | 2.14 Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | 21,80 | - | - | 21,80 | 21,80 | - | - | 21,80 | Виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 25 | 2.15 Організація мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | 49,50 | - | - | 49,50 | 49,50 | - | - | 49,50 | Виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| Підпрограма 3 «Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем» |
| 26 | 3.1 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради | 4668,48 | - | - | 4668,48 | 3213,86 | - | - | 3213,86 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 27 | 3.2 Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | 350,00 | - | - | 350,00 | 280,75 | - | - | 280,75 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 28 | 3.3 Супроводження та підтримка програми електронного документообігу (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | 840,00 | - | - | 840,00 | 418,83 | - | - | 418,83 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 29 | 3.4 Підтримка нової системи електронного документообігу (Мегаполіс) виконавчих органів Сумської міської ради | 675,00 | - | - | 675,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 30 | 3.5 Супроводження програми електронного документообігу (Мегаполіс) виконавчих органів Сумської міської ради | 1490,40 | - | - | 1490,40 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 31 | 3.6 Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів Сумської міської ради | 120,00 | - | - | 120,00 | 13,08 | - | - | 13,08 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 32 | 3.7 Технічна підтримка роботи веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | 633,60 | - | - | 633,60 | 119,53 | - | - | 119,53 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 33 | 3.8 Підтримка роботи геоінформаційної системи виконавчих органів Сумської міської ради | 319,20 | - | - | 319,20 | 318,60 | - | - | 318,60 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 34 | 3.9 Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг | 100,00 | - | - | 100,00 | 48,00 | - | - | 48,00 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 35 | 3.10 Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг | 456,00 | - | - | 456,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 36 | 3.11 Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг | 96,00 | - | - | 96,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 37 | 3.12 Підтримка системи запобігання витоку інформації у виконавчих органах Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 38 | 3.13 Підтримка системи контролю дій привілейованих користувачів, у виконавчих органів Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 39 | 3.14 Підтримка системи запобігання вторгненням у виконавчих органів Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 40 | 3.15 Підтримка роботи систем відеоспостереження виконавчих органів Сумської міської ради | 760,32 | - | - | 760,32 | 575,48 | - | - | 575,48 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 41 | 3.16 Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради | 172,80 | - | - | 172,80 | 62,21 | - | - | 62,21 | Виконано: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 42 | 3.17 Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті | 384,00 | - | - | 384,00 | 32,00 | - | - | 32,00 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 43 | 3.18 Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в адмінбудівлях | 264,00 | - | - | 264,00 | 60,00 | - | - | 60,00 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 44 | 3.19 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради | 288,00 | - | - | 288,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 45 | 3.20 Супроводження та підтримка роботи систем планування ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | 460,80 | - | - | 460,80 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 46 | 3.21 Підтримка системи навчання та оцінювання виконавчих органів Сумської міської ради | 504,00 | - | - | 504,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 47 | 3.22 Підтримка системи обліку місцевих пільг виконавчих органів Сумської міської ради | 252,00 | - | - | 252,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 48 | 3.23 Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради | 210,00 | - | - | 210,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 49 | 3.24 Супроводження та підтримка роботи спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів Сумської міської ради | 2160,00 | - | - | 2160,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 50 | 3.26 Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради | 35,00 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| Підпрограма 4 «Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем» |
| 51 | 4.1 Впровадження нової системи електронного документообігу виконавчих органів Сумської міської ради | 1800,00 | - | - | 1800,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 52 | 4.2 Опис бізнес-процесів виконавчих органів Сумської міської ради | 380,00 | - | - | 380,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 53 | 4.3 Розробка чи оновлення веб-ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік фінансування не передбачено |
| 54 | 4.4 Впровадження програмного забезпечення обліку муніципальної телекомунікаційної інфраструктури та комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 55 | 4.5 Впровадження муніципальної системи бюджетування виконавчих органів Сумської міської ради | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 56 | 4.6 Впровадження системи обліку місцевих пільг виконавчих органів Сумської міської ради | 400,00 | - | - | 400,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 57 | 4.7 Впровадження спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів Сумської міської ради | 600,00 | - | - | 600,00 | 205,66 | - | - | 205,66 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 58 | 4.8 Впровадження системи навчання співробітників Сумської міської ради | 180,00 | - | - | 180,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 59 | 4.9 Впровадження системи оцінювання знань службовців органів місцевого самоврядування | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 60 | 4.10 Впровадження системи електронної черги в ЦНАП | 80,00 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 61 | 4.11 Впровадження ІТ-послуги Файлове сховище для виконавчих органів Сумської міської ради | 140,00 | - | - | 140,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 62 | 4.12 Впровадження ІТ-послуги Система друку для виконавчих органів Сумської міської ради | 112,00 | - | - | 112,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 63 | 4.13 Впровадження ІТ-послуги Система спільної роботи для виконавчих органів Сумської міської ради | 132,00 | - | - | 132,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 64 | 4.14 Впровадження ІТ-послуги IP-телефонія для виконавчих органів Сумської міської ради | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 65 | 4.15 Впровадження ІТ-послуги Відновлення після катастроф для виконавчих органів Сумської міської ради | 240,00 | - | - | 240,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 66 | 4.16 Впровадження ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних для виконавчих органів Сумської міської ради | 120,00 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 67 | 4.17 Впровадження ІТ-послуги Система активації для виконавчих органів Сумської міської ради | 80,00 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 68 | 4.18 Впровадження ІТ-послуги Система електронного інформування для виконавчих органів Сумської міської ради | 60,00 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 69 | 4.19 Впровадження системи запобігання витоку інформації у виконавчих органах Сумської міської ради | 960,00 | - | - | 960,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 70 | 4.20 Впровадження системи контролю дій привілейованих користувачів у виконавчих органах Сумської міської ради | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 71 | 4.21 Впровадження системи запобігання вторгненням у виконавчих органах Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: фінансування не передбачено |
| 72 | 4.22 Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради | 1800,00 | - | - | 1800,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не використано; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 73 | 4.24 Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради | 3500,00 | - | - | 3500,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 74 | 4.25 Встановлення сучасних систем контролю доступу у виконавчих органах Сумської міської ради | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 75 | 4.26 Впровадження проекту переходу до нової моделі робочого місця користувача для виконавчих органах Сумської міської ради | 700,00 | - | - | 700,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 76 | 4.27 Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | 3849,60 | - | - | 3849,60 | 3017,86 | - | - | 3017,86 | Виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 77 | 4.28 Супроводження програмного комплексу "Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада" виконавчих органів Сумської міської ради | 12,00 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 78 | 4.29 Встановлення сучасних систем відеоспостереження у закладах освіти | 700,00 | - | - | 700,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 79 | 4.30 Створення електронної мапи благоустрою міста Суми виконавчих органів Сумської міської ради | 320,00 | - | - | 320,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: фінансування не використано |
| Підпрограма 5 «Легалізація програмного забезпечення» |
| 80 | 5.1 Підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до Сумської міської ради | 1440,00 | - | - | 1440,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: фінансування не використано |
| 81 | 5.2 Інформаційно-аналітична система управління проектами та міжнародної технічної допомоги для виконавчих органів Сумської міської ради | 120,00 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 82 | 5.3 Придбання пакетів хмарних сервісів G-Suite для виконавчих органів Сумської міської ради | 3864,70 | - | - | 3864,70 | 186,34 | - | - | 186,34 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 83 | 5.4 Придбання програм ведення проектів для виконавчих органів Сумської міської ради | 800,00 | - | - | 800,00 | 36,00 | - | - | 36,00 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: фінансування не використано |
| 84 | 5.5 Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для виконавчих органів Сумської міської ради | 1160,00 | - | - | 1160,00 | 25,80 | - | - | 25,80 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 85 | 5.6 Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради | 1600,00 | - | - | 1600,00 | 49,00 | - | - | 49,00 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: фінансування не використано |
| 86 | 5.7 Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради | 2058,00 | - | - | 2058,00 | 828,00 | - | - | 828,00 | Виконано частково: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| 87 | 5.8 Придбання програмних продуктів віддаленого управління для виконавчих органів Сумської міської ради | 302,00 | - | - | 302,00 | 66,78 | - | - | 66,78 | Виконано частково: 2020 рік: виконано в межах призначеного фінансування; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 88 | 5.9 Придбання програмних продуктів захисту мережних з'єднань для виконавчих органів Сумської міської ради | 40,00 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 89 | 5.10 Придбання програм планування ресурсів для виконавчих органів Сумської міської ради | 120,00 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 90 | 5.11 Оновлення програмного забезпечення ЦНАП для виконавчих органів Сумської міської ради | 83,00 | - | - | 83,00 | 32,00 | - | - | 32,00 | Виконано частково: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: виконано в межах призначеного фінансування |
| Підпрограма 6 «Навчання працівників міської ради» |
| 91 | 6.1 Навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | 400,00 | - | - | 400,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не використано; 2021 рік: фінансування не використано |
| 92 | 6.2 Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | 180,00 | - | - | 180,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| 93 | 6.3 Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів Сумської міської ради | 480,00 | - | - | 480,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: відсутні бюджетні призначення; 2021 рік: відсутні бюджетні призначення |
| Підпрограма 7 «Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв’язку на території Сумської міської ТГ» |
| 94 | 7.1 Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв’язку на території Сумської міської територіальної громади | 480,00 | - | - | 480,00 | - | - | - | - | Не виконано: 2020 рік: фінансування не передбачено; 2021 рік: фінансування не використано |

Сумський міський голова 													Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Шерстюк Ю.П.  ____________