|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Проект оприлюднено  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2023 р. |
|  |  |  |
|  | Сумська міська рада |  |
|  | VІІI СКЛИКАННЯ СЕСІЯ |  |
|  | **РІШЕННЯ** |  |

|  |
| --- |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року № \_\_\_\_\_\_\_-МРм. Суми |

|  |
| --- |
| Про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР, за підсумками 2022 року |

 Заслухавши інформацію директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР (зі змінами), за підсумками 2022 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

Інформацію директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР, за підсумками 2022 року, взяти до відома (додається).

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Олександр ЖУРБА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ініціатор розгляду: Сумський міський голова

Проект рішення підготовлено Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради

Доповідач: Олександр ЖУРБА

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Сумської міської ради **«**Про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР, за підсумками 2022 року»

Директор Департаменту

інфраструктури міста Сумської міської ради Олександр ЖУРБА

Начальник відділу юридичного

та кадрового забезпечення департаменту

інфраструктури міста Інна МЕЛЬНИК

|  |  |
| --- | --- |
| Директор Департаменту фінансів,економіки та інвестицій Сумської міської ради |  Світлана ЛИПОВА |

Начальник правового управління

Сумської міської ради Олег ЧАЙЧЕНКО

З

Секретар Сумської міської ради Олег РЄЗНІК

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

 Олександр ЖУРБА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

Додаток

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР, за підсумками 2022 року»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

Інформація

про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР, за підсумками 2022 року

Однією з пріоритетних задач Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради згідно Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів є забезпечення безперебійної роботи ліфтів у місті Суми.

Цільовою програмою капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2022 рік передбачено обсяг коштів з міського бюджету у сумі 60 200,00 тис. грн., в тому числі на:

* проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів – 60 000,0 тис. грн. ;
* проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів – 200,0 тис.грн.

Відповідно до затверджених обсягів бюджетних призначень на виконання програми за 2022 рік спрямовано кошти у сумі 982,274 тис. грн. Фактичне виконання склало 738,993 тис. грн. на проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів – 738,993 тис. грн.

 У 2022 році виконано капітальний ремонт 6 ліфтів.

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Олександр ЖУРБА

Додаток

до інформації про Про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР, за підсумками 2022 року

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

Звіт про виконання програми за 2022 рік

«Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки»

(назва програми)

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

 КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

 КВКВ найменування відповідальних виконавців програми

3. 1216015 «Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на

 КФКВ 2022-2024 роки», від 26 січня 2022 року № 2717-МР

 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
| обл. бюджет | місц. бюджет | обл. бюджет | місц. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки | 60 200,0 | - | - | 60 200,0 | 7 762,5 | 738,993 | - | - | 738,993 | - |  |
|  | Завдання 1. Проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів  | 60 000,0 | - | - | 60 000,0 | - | 738,993 | - | - | 738,993 |  |  У 2022 році виконані роботи з капітального ремонту 6 ліфтів. |
|  | Завдання 2. Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів  | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | - | - | - |  |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Олександр ЖУРБА