Додаток 1

до рішення Сумської міської ради

Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від   
26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік

від року № - МР

**Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами)** **за 2023 рік**

Основним напрямком діяльності у сфері енергоефективності є реалізація енергетичної політики Сумської міської територіальної громади, спрямованої на підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ, що утримуються за кошти бюджету Сумської міської територіальної громади, додержання стандартів та вимог в енергетичній сфері, ефективне функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001, а також реалізація завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року   
№ 2715 – МР (зі змінами) (далі – Програма).

Відповідальний виконавець Програми – Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. В реалізації заходів Програми також брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, управління охорони здоров’я Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради.

Програмою у 2023 році заплановано обсяги фінансування у розмірі: 301 980,89 тис. гривень, у тому числі кошти Державного бюджету –   
52 912,28 тис. гривень, кошти бюджету Сумської міської територіальної громади – 152 653,11 тис. гривень, інші джерела (залучені кошти) – 96 415,50 тис. гривень.

Використання коштів на реалізацію заходів Програми у 2023 році, за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів, склало   
92 859,45 тис. гривень, у тому числі кошти Державного бюджету –   
1 384,63 тис. гривень, залучені кошти– 3 571,82 тис. гривень.

У рамках реалізації Програми забезпечено:

* у галузі «Освіта»: обслуговування Сумської міської автоматизованої системи моніторингу енергоресурсів (надалі – Система моніторингу) теплоспоживання будівель ССШ № № 1, 2, 7, 10, 17, 25, 29, 30, СПШ № 11, 14, 28, 32, ЗОШ № № 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, ССПШ №31, гімназія № 1, класична гімназія, НВК № 16, ДНЗ № № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, Спеціальна школа, а також системи моніторингу електроспоживання будівлі ДНЗ № 28; впровадження системи моніторингу у ЗДО №№ 9, 24, 26, 43, ЦНТТМ, МНВК, Великочернеччинська ЗЗСО, ПДЮ (обладнання змонтоване частково); утеплення покрівлі ССШ № 29 (1071,5 м2), спортивного корпусу   
  ССШ № 7 (450 м2), СПШ № 30 (1044 м2), ДНЗ № 2 (605 м2), ДНЗ № 6 (960 м2), ДНЗ № 20 (227 м2), ДНЗ № 8 (1613 м2), ЦНТТМ (786 м2); утеплення фасаду ССШ № 29 (485 м2); виготовлення проєктно-кошторисної документації по будівлях Сумської гімназії № 1, ДНЗ № 13, ЗЗСО № 2, ДНЗ № 24; сплачено кошти за виконані роботи у 2022 році по будівлі ДНЗ № 34; Сумська   
  Гімназія № 1, ЗДО №№ 7, 8, 18, 25, 28, 40 та СПШ 14 отримали сертифікати енергетичної ефективності.

В рамках реалізації проєкту «Капітальний ремонт Сумського дошкільного навчального закладу № 23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області з впровадженням заходів комплексної термомодернізації та відновленням аварійних елементів будівлі, що виникли внаслідок збройної агресії російської федерації, по вул. Ковпака, 27 в м. Суми, Сумської області» розпочато роботи щодо заміни внутрішньої системи опалення;

* у галузі «Охорона здоров’я»: обслуговування системи моніторингу будівель КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. І. Сірка, 3, вул. Троїцька, 28, КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. Троїцька, 20, КНП «Клінічна лікарня № 4» по вул. Металургів, 38, вул. Праці, 3, КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР по вул. Троїцька, 20, КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР; впровадження системи моніторингу в КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР; влаштування сонячної електростанції потужністю 60 кВт на покрівлі будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. Троїцька, 28, яке виконувалося за кошти гранту GIZ; утеплення покрівлі площею 712,5 м2 будівлі КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР.

У рамках реалізації заходу Програми «Підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради» було проведено технічне обстеження, виготовлено проєктно-кошторисну документацію та влаштовано перший пусковий комплекс СЕС потужністю 20 кВт. Крім того, влаштовано другий пусковий комплекс СЕС потужністю 40 кВт завдяки підтримці ГО «Екоклуб» та жертводавцям із Польщі, Чехії, Нідерландів та Німеччини у межах проєкту «Сонячна допомога Україні».

* У галузі «Соціальний захист»: замінено вхідні двері площею 1,8 м2 та придбано світильники з датчиком руху (11 од.), світлодіодні лампи (92 од.), світлодіодні світильники (77 од.) у будинку нічного перебування   
  КУ «СМТЦСО (НСП) «Берегиня».
* По головному розпоряднику бюджетних коштів – управління капітального будівництва та дорожнього господарства: сплачено кошти за виконання проєктних робіт в рамках реалізації кредитного проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми»; виконано роботи із заміни дверей (6,51 м2) та вікон (682,53 м2), утеплено стіни (1950 м2), цоколь (126,8 м2) та перекриття (258,57 м2) у будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми; сплачено кошти за виконання проєктних робіт щодо реконструкції будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 із впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області; сплачено кошти за проведення вишукувальних та проєктних робіт із капітального ремонту будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: с. Стецьківка, вул. Вишнева,1; сплачено кошти за вишукувальні роботи з реконструкції-термомодернізації будівлі Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а.
* По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчий комітет: виготовлено проєктно-кошторисну документацію, замінено вікна (200 м2), утеплено стіни (500 м2) та підготовлено 400 м2 стін для подальшого утеплення по капітальному ремонту будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул. Хворостянки, 5 в м. Суми; сплачено членські внески органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» та щорічний внесок за членство в проєкті «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні».
* По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департамент фінансів, економіки та інвестицій: сплачено за послуги щодо обслуговування електронної системи енергомоніторингу uMuni; сплачено за послуги з~~а~~ усного та письмового перекладу з англійської мови (зустріч з потенційними міжнародними інвесторами), грантової заявки, супроводжуючих фінансових документів щодо реалізації демонстраційного проєкту «Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою м. Суми, вул. Троїцька, 28», який виконувався за кошти гранту GIZ; розроблено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади.

У березні 2023 року проведено наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері: «Перереєстрація і підтримка легітимності сертифікатів TÜV SÜD», за результатами якого отримано підтвердження відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018.

У червні 2023 року проведено захід «Дні Сталої енергії». В рамках заходу відбулася конференція «Зелене відновлення громад – запорука сталого розвитку!», до якої долучились представники від міжнародних проєктів, недержавних громадських організацій, науковці, міста-партнери проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», представники державних органів влади та органів місцевого самоврядування та семінар для ОСББ на тему: «Підвищення енергоефективності будівель на рівні житлового сектору Сумської міської територіальної громади». Також були організовані та проведені конкурси «Енергетичний аудит власної оселі», «Відновлювальна енергетика – нові можливості!», «Виклик відновлюваної енергетики: енергія майбутнього», майстер клас «Save Energy». 26 червня відбулося свято «Sumy energy fest», яке стало завершенням 9-х Днів Сталої енергії в Сумській міській територіальній громаді.

20 грудня 2023 року проведено навчання для енергоменеджерів на тему: «Ризик – орієнтований підхід в системах менеджменту». Крім того, сплачено кредиторську заборгованість на суму 49,9 тис. гривень за послуги, надані у 2022 році.

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Липова С.А.

20.03.2024