|  | Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року №2718-МР (зі змінами), за підсумками 2024 року та заключний звіт від 20__ року № ______ - МР |
| --- | --- |

Звіт про стан виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2718 - МР (зі змінами),  заключний звіт

Пояснювальна записка

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2718 - МР «Про Комплексну цільову програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)», робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста усіх сфер діяльності була направлена на виконання пріоритетних завдань Програми щодо забезпечення першочергових потреб мешканців міста.

Відповідальними виконавцями програми є Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, комунальні підприємства Сумської міської ради та інші суб’єкти господарювання.

В житлово-комунальному господарстві міста функціонують такі основні галузі: теплопостачання, водопостачання та водовідведення, експлуатація житлового фонду.

Робота житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади полягала в  забезпеченні першочергових потреб населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення.

Житлово-комунальне господарство територіальної громади обслуговують підприємства і організації, на яких покладена значна відповідальність по наданню якісних комунальних послуг споживачам з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, утримання житлового фонду, надання ритуальних послуг та благоустрою, експлуатація та утримання мереж вуличного освітлення, благоустрій і озеленення міста, ремонт тротуарів, ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі, тощо.

Слід зазначити, що не зважаючи на воєнний стан у країні, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг продовжують надавати громаді послуги.

Відповідно до Програми, обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів в 2022 – 2024 роках склав 1 млрд 727 млн 40,24 тис. гривень, з них по загальному фонду 975 млн 654,85 тис. гривень.

В бюджеті Сумської міської територіальної громади (з урахуванням змін) в 2022 -2024 роках було передбачено фактичне фінансування у обсязі 1 млрд 692 млн 923,87 тис. гривень (або 98,0% від програми), з них кошти загального фонду міського  бюджету – 965 млн 374,41 тис.  гривень та кошти спеціального фонду  – 727 млн 549,46 тис.  гривень.

Враховуючи військовий стан та зважаючи на специфіку фінансування, державним казначейством спрямовано кошти на виконання завдань та заходів, враховуючи їх пріоритетність та виходячи з реальних фінансових можливостей.

Так, протягом звітного періоду було використано 1 млрд 20 млн 125,74 тис. гривень ( або 60,3% від видатків бюджету та 59,1 % від обсягів програми), з них кошти загального фонду міського  бюджету – 883 млн 147,89 тис. гривень та кошти спеціального фонду - 136 млн 977,85 тис. гривень.

Причиною не виконання в повному обсязі бюджетних призначень стало наступне:

У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну. 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено воєнний стан, який продовжено і дотепер.

Військові дії спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів діяльності, руйнування інфраструктури, що насамперед призводить до визначення реалістичних та першочергових надання послуг та виконання робіт.

За 2023 рік причиною невиконання стало те, що по об’єкту «Реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми» (затверджені призначення 200,0 млн гривень) два рази проводилися відкриті торги, проте відповідно до висновку Держаудитслужби в Сумській області та Рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель було скасовано рішення про визначення переможця за даною процедурою закупівлі.

Також, надійшли кошти в кінець бюджетного періоду на реконструкцію сталевих ділянок водоводу Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми в сумі 15 млн 623,0 тис гривень, нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми в сумі 4,0 млн гривень, що не дозволило їх використати до кінця року.

У 2024 році залишилися невикористаними:

- кошти, надані КП «Міськводоканал» як фінансова підтримка на нове будівництво та впровадження системи відеоспостереження на об’єктах КП «Міськводоканал» СМР (за адресою: м.Суми, вул. Білопільський шлях,9) в сумі 3 млн 504,9 тис. грн повернуто як не профінансовані  казначейством в останній день бюджетного року;

- по об’єкту «Реконструкція мосту Білопільський в місті Суми» відбулося розірвання договору в зв'язку із невиконанням договірних відносин до кінця бюджетного року в сумі 1 млн 472,05 тис. грн;

- по об’єкту «Реконструкція приміщення по вул. Родини Янових (Шишкіна), 12 в м. Суми» відбулося зменшення договору в зв'язку із частковим невиконанням договірних відносин до кінця бюджетного року на суму 3 млн 414,59 тис. грн;

- по об’єкту «Реконструкція сталевих ділянок водоводу Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми. Коригування» у 2024 році виконані основні ремонтно-будівельні роботи. Зменшення вартості робіт забезпечило прийняття проєктантом  технічного рішення  із застосуванням новітніх технологій та  зниження ціни виконання роботи після проведення публічних закупівель через ProZorro на суму 6 млн 564,1 тис.грн;

- в зв'язку із введенням комендантської години, відключення вуличного освітлення у нічний час зменшилося споживання електричної енергії, як наслідок, по касових  видатках по "Оплата електроенергії" виникла економія в сумі 5 млн 152,5 тис. грн проти бюджетних призначень.

Основними напрямками реалізації Програми протягом 2022-2024 року було:

•	забезпечення відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок російської агресії проти України;

•	забезпечення організації належного утримання та обслуговування об’єктів благоустрою, проведення поточних ремонтних робіт;

•	здійснення оплати за використану електроенергію на вуличне освітлення;

•	здійснення поточного ремонту та утримання вулично-дорожньої  мережі територіальної громади

•	проведення поточного ремонту та утримання мереж вуличного освітлення;

- здійснення поточного утримання кладовищ територіальної громади та утримання спецслужби.

Станом на 01.01.2025 житловий фонд міста Суми налічує 1836 житлових будинків з різною формою управління: 337 ОСББ; 703 будинки, які самостійно обрали управителя; 16 будинків, які обрали самостійну форму управління; 780 житлових будинків, по яких проведений конкурс на призначення управителя.

З метою стимулювання населення міста Суми до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках за 2022-2024 роки з бюджету територіальної громади відшкодовано частину відсотків за кредитами з енергозбереження на суму 2 млн 508,8 тис гривень, з них: по 203 фізичних особах на суму 97,6 тис гривень та на суму 1 млн 571,4 тис гривень - 31 ОСББ. По програмі  часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках по програмі «Енергодім» відшкодовано 1 млн 457,2 тис. гривень.

За рахунок коштів бюджету територіальної громади здійснено оплату за використану електроенергію на вуличне освітлення в сумі 49 млн 520,4 тис. гривень.

На замовлення Департаменту з метою покращення вуличного освітлення та зовнішніх електромереж КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР проведено поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення, в тому числі по старостинським округам Сумської міської територіальної громади на загальну суму 38 млн 232,5 тис. гривень. Протягом звітного періоду:

-	замінено 83 залізобетонні опори;

-	здійснено ремонт 691 пункту живлення;

-	замінено 15 458 ламп світильників І, ІІ та V групи, в т.ч. 540 енергозберігаючих;

-         замінено 549 світильників;

-         замінено 257 кронштейнів;

-	проведено очищення електричних мереж від гілок та накидів- 243,1 км;

-	ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань та обривів – 348 км.

Також, на замовлення Департаменту виконані роботи з поточного ремонту мереж вуличного освітлення пішохідних переходів по м. Суми. По зазначеним об’єктам встановлено 66 світлодіодних світильників та 13 опор.

У 2024 році було розпочато капітальний ремонт - установлення силового обладнання при зміні потужності споживання вуличного освітлення по проспекту Козацький, вул. Льотна, вул. Запорізька, вул. Аеродромна, вул. Грушевського, вул. Сагайдачного, вул. Січова, вул. Калнишевського, проїзд 1-й Лановий, проїзд 2-й Лановий, проїзд Андріївський в м. Суми.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення автомобільного мосту Пантелеймонівський у м.Суми».

КП «Спецкомбінат» здійснював поточне утримання 13-ти кладовищ міста площею 105,5 тис. м2 та 25 кладовищ старостинських округів, (площею 24,4 га), проведено поховання 119 самотніх громадян, забезпечено утримання спецслужби. Для підтримання належного санітарного стану було проведено роботи по спилюванню аварійних дерев (320 шт.) на кладовищах, косіння трави на кладовищах (68,4 га), прибирання з газонів скошеної трави (11,6 га). Проведено поточний ремонт 7 пам’ятників на кладовищах міста та улаштування контейнерних майданчиків , встановлення секторних стовпів на кладовищах міста (61 шт.), ремонт огорожі на кладовищах міста (2048,6 м/п). Послуги надано на загальну суму 54 млн. 435,8 тис. гривень.

Також, надавались послуги з благоустрою населених пунктів -поточний ремонт малих архітектурних форм (ремонт пам’ятників по місту) в кількості 7 шт..

Крім того, виконані роботи по поточному ремонту та фарбуванню лавок по вулицях міста.

Протягом 2022 - 2024 років надано послуги з вивезення сміття з території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивезення сміття з кладовищ старостинських округів) на загальну суму 6 млн 939,5 тис. гривень (обсяг вивезеного сміття 28043,6 м3).

КП «Чисте місто» СМР надавало послуги з утримання майданчику для складування рослинних відходів по вул. М. Лукаша, 75 на загальну суму               853,9 тис. гривень. (велася охорона майданчика та облік прийнятих рослинних відходів від усіх суб’єктів господарювання. Проведено планування узбіч, укосів та виїмок доріг без підсипання грунту біля майданчика для складування рослинних відходів; надано послуги з обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих гілок, видалення аварійних дерев та вивезення сміття біля майданчика).

КП «Сумикомунінвест» СМР надавало послуги з утримання території дитячого парку «Казка» площею 12,0 га (догляд за деревами - саджанцями, кущами  та догляд за партерними газонами площею 0,5 га, косіння трави, прибирання  території та інші заходи).

КП «Центр догляду за тваринами» СМР протягом звітного періоду було надано послуги з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних на загальну суму 4 млн 92,5 тис. гривень,  а саме: здійснено санітарний підбір трупів тварин; утримання тварин у притулку протягом року; відлов та повернення на територію міста безпритульних тварин та стерилізацію.

На замовлення Департаменту надавалися послуги по технічному обслуговуванню насосних станцій по вул. Круговій та вул. Тихоріченська, а саме: проведено очищення впускного каналу від побутового сміття та рослинності по його схилах і водній поверхні, косіння трави на земельній ділянці станції та прилеглої до неї території, промивання під тиском та чищення камери прийому поверхневих вод.

Надавались послуги з утримання підземного пішохідного переходу на перехресті вул.Харківська - вул. Героїв Сумщини.

Надавались послуги з технічного обслуговування обладнання камер відеоспостереження біля Алеї Почесних громадян на Центральному кладовищі та сквері Героїв Небесної Сотні. Проведена повірка 146 лічильників електричної енергії вуличного освітлення, забезпечено підключення до електромереж 5 модульних укриттів на території м.Суми. Надано послуги з облаштування тимчасової дороги на полігоні для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, проведено обстеження території в районі вулиці Кругова в м.Суми з метою коригування заходів по ліквідації затоплення поверхневими водами присадибних ділянок.

У звітному періоді проведено санітарні заходи у прибережній смузі навколо озера Чеха, а саме: проводилось систематичне очищення 80 урн від сміття, забезпечувався своєчасний вивіз сміття з 8 контейнерів, здійснено                     4-кратне косіння трав’яної рослинності вздовж пішохідної доріжки та видалення аварійних дерев, за потребою проводилось розчищення від снігу доріжок та посипання протиожеледними сумішами. У місці відпочинку населення здійснено планування території, встановлено подвійну роздягальню та лавки у кількості 10 одиниць.

Виконано послуги із благоустрою населених пунктів по утриманню території міського пляжу ім. І.М. Кожедуба, в період з січня по грудень            щороку проводилось систематичне очищення 24-х урн від сміття, підмітання доріжок, збирання та вивезення сміття, опалого листя та гілля території міського пляжу та тротуарної доріжки навколо території міського пляжу. Щоденне утримання громадського туалету на території пляжу (квітень-листопад згідно з графіком): забезпечення належного санітарно-технічного стану, в тому числі забезпечення дезінфікуючими, миючими засобами та туалетним папером.

Також, надавались послуги із благоустрою населених пунктів (забезпечення санітарної очистки території Сумської міської територіальної громади (послуги зі збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (прибирання урн від сміття по місту)) в період січень-грудень звітних років проводилось систематичне очищення 80 урн від сміття, вивезення сміття, прибирання сміття навколо урн (радіус 1 м навколо урни).

На замовлення Департаменту у 2022 році перевезено тимчасово складовані побутові відходи на полігон для складування твердих побутових відходів в кількості 469,8 тон на загальну вартість 299,5 тис. гривень.

КП «Зеленбуд» СМР проводилась планова робота по догляду за зеленими насадженнями по місту та по об’єктах загального користування.

Зокрема, проводились планові роботи по догляду за газонами (систематичне очищення газонів від випадкового сміття, викошування газонів на площі 1 889,3 тис. м2, проводилось поливання, підживлення та підсів газонів в центральних скверах міста - 21,2 тис. м2).

Виконані роботи по садінню квіткових рослин в кількості 241,4 тис. шт. у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами на площі 8,1 тис. м2. Висаджено 1,0 тис. шт. цибулин тюльпанів. Проводились роботи по догляду за трояндами (прополювання, підживлення, полив) та висаджено 75 шт. нових кущів троянд.

На замовлення Департаменту забезпечувалось косіння трави по об’єктах благоустрою міста загальною площею 2015,1 тис. м2 та ліквідації (викошування) трави (амброзії) щороку в середньому на площі 41,32 га.

Висаджено 258 одиниць дерев, такі як черемха Вінгірська, Сакура, Катальпа, Магнолія, Церцис канадський та слива розчепірена висаджені в паркі ім.І.М. Кожедуба, дитячому парку «Казка» скверах «Покровський», І.Г.Харитоненка, «Театральний», майдан Незалежності та по вул.Героїв Сумщини.

Здійснювався полив зелених насаджень, підживлення дерев та прополювання пристовбурових лунок.

Видалено 1406 дерев з навантаженням та вивезенням деревини, проведено обрізку крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок з навантаженням та вивезенням деревини – 9,0 тис. шт., викорчувано пнів в кількості  359 штук.

На замовлення Департаменту протягом 2022-2024 років були виконані роботи з поточного ремонту дитячих майданчиків та їх утримання в належному санітарному стані кожного року по 90 майданчиків на загальну суму 4 млн 126,9 тис. гривень, а саме: прибирання сміття на території дитячих та спортивних майданчиках, в тому числі: систематичне очищення урн, косіння та прибирання скошеної трави на території дитячих та спортивних майданчиків, тримання в належному експлуатаційному стані елементів та конструкцій дитячих та спортивних майданчиків.

Протягом звітного періоду, на замовлення Департаменту КП «Шляхрембуд» СМР виконувало комплекс робіт з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, тротуарів та зупинок громадського транспорту, а саме: забезпечено виконання комплексу робіт на дорогах та тротуарах міста (ручне та механізоване прибирання доріг та тротуарів, обробка доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами), в осінньо-зимовий період підприємство прибирало у 2022 році понад 60 вулиць та 40 тротуарів, у 2023 році понад 90 вулиць та 40 тротуарів, у 2024 понад 66 вулиць та понад 20 тротуарів міста орієнтовною площею 3 652,4 тис.м2 вулиць та тротуарів загальною площею 648,5 тис. м2.

В весняно - літній період утримується понад 46 вулиць, площа прибирання складає 1 921,7 тис. м2. Протягом року підприємство щомісячно утримувало 16 мостів та 6 шляхопроводів загальною площею прибирання 35,8 тис.м2, зливову каналізацію протяжністю 35 тис. м, на якій знаходяться 626 зливоприймальників, 539 оглядових колодязів та 315 посадкових майданчиків громадського транспорту загальною площею 16,7 тис. м2.

Також, підприємством в зимовий період забезпечується утримання вулично-дорожньої мережі 4 старостинських округів.

За звітний період КП «Шляхрембуд» СМР виконували роботи по ремонту автомобільних доріг, нанесенню дорожньої розмітки, виправлення профілю основ покриттів, а саме:

-виправлення профілю основ покриттів 139,2 тис. м2 з них у 2023 році 69,3 тис. м2 таких вулиць як: Родини Янових (стара вул. Шишкіна),  Слов’янська, Шота Руставелі, Леоніда Каденюка (стар вул. Ціолковського), Полковника Болбочана, 1-а Північна, Євгена Коновальця (стар вул. Ударників),  Хвойна,  1-а Севастопольська,  1-ша Замостянська,  Героїв полку "Азов" (стар вул. Ювілейна), Івана Сірка,  Ярославни (стар вул. Руднєва),  Анастасії Гудимович (стар вул. 6-та Продольна),  підполковника Андрія Авраменка (стар вул. 5-та Продольна),  Сірожупанної дивізії (стар вул. 4-та Продольна), Павла Чубинського (стар вул. 3-тя Продольна), пров. Пришибський та Ромашковий, вул. 1-ша Замостянська, Великочернеччинський та Стецьківський старостинські округи, вул. Осіння), у 2024 році 69,9 тис.м2 (вулиці 1-ша Замостянська, Басівська, Василівська, Володимирська, Горова, Григорія Ващенка, Григорія Давидовського, Данила Галицького, Заливна, Казимира Малевича, Кирила Стеценка, Кузнечна, Лугова, Лучанська, Марко Вовчок, Миколи Данька, Миколи Леонтовича, Павла Тичини, Підгірна, Слобідська, Слов'янська, Тополянська, Урожайна, Шкільна, Янки Купала, Квітнева, Берестова, Героїв полку "Азов", Котляревського, Оболонська, Партизанська, Родини Янових, Слов’янська, Українських Перемог, Гайова, Героїв Крут, Підполковника Андрія Авраменка, провулки Ромашковий, Веретенівський та Пришибський, проїзди Андріївський, Філатівський та Горовий);

-ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття пневмоструменевим методом 8,4 тис. м2 з них у 2023 році 2,6 тис. м2  таких вулиць як: Сумської артбригади (стар вул. 20 років Перемоги), Петропавлівська, Герасима Кондратьєва, Івана Сірка, Іллінська, Данила Галицького, 1-ша Замостянська, Санаторна, В’ячеслава Чорновола, Гетьмана Павла Скоропадського (стар вул. Леваневського), Роменська, Лінійна, Лебединська, Борова, 1-ша Набережна р. Стрілка.) та пров. Токарівський, у 2024 році - 5,8 тис. м2 (вулиці 1-ша Набережна р. Стрілка, Герасима Кондратьєва, Героїв полку "Азов", Героїв Сумщини, Івана Піддубного, Іллінська, Сумської артбригади, Баранівська, Героїв Крут, Кленова, Косівщинська, Родини Линтварьових, Роменська, Степана Бандери, Сумської артбригади, Троїцька,  Чехова, Сумської тероборони, Петропавлівська, Веретенівська, Харківська, Білопільський шлях, Івана Сірка, проспекти Михайла Лушпи, Перемоги  та Свободи);

-ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за допомогою холодного асфальтобетону 2,2 тис. м2 з них у 2023 році - 0,8 тис. м2 (вулиць Сумської артбригади, Кустовська, та Набережна р. Сумка, проїзд Академічний, проспект Свободи, пл. Пришибська та пл. Покровська) та у 2024 році 1,4 тис. м2 (вулиці Сумської артбригади, Сумської тероборони, Герасима Кондратьєва, Білопільський шлях, Харківська, Чернігівська, Іллінська, Реміснича, Косівщинська, Лінійна, 1-ша Замостянська, Петропавлівська, проспект Тараса Шевченка, пров. Токарівський та пл. Покровська);

-ямковий ремонт асфальтобетонного покриття 8,7 тис.м2  (відновлення покриття після ремонту водопровідних мереж) по вулицях Степаненківська, Юрія Вєтрова, Шишкарівська, Олександра Аніщенка, Богдана Хмельницького, Лебединська, Паркова, Серпнева, Війська Запорозького (стар вул. Мірошниченка), Миколи Сумцова (стар вул. Римського-Корсакова), Металургів, Іподромна).

-поточний середній ремонт дорожньої мережі 43,1 тис.м2 ;

-поточний ремонт дорожньої мережі 29,7 тис. м2 таких вулиць як: 2-а Залізнична, Героїв 3 окремої штурмової бригади, Михайла Чупріна, Борова, Британська, В’ячеслава Чорновола, Василівська, Веретенівська, Воскресенська, Героїв Крут, Заливна, Засумська, Збройних Сил України, Іллінська, Івана Виговського, Івана Сірка, Івана Харитоненка, Сумської тероборони, Косівщинська, Лебединська, Металургів, Миколи Лисенка, Миколи Сумцова, Набережна р. Сумка, Набережна р Стрілка, Нижньохолодногірська, Новомістенська, Паркова, Петропавлівська, Привокзальна, Революції Гідності, Реміснича, Романа Атаманюка, Роменська, Серпнева, Степаненківська, Сумської артбригади, Тополянська, Троїцька, Української Народної Республіки, Харківська, Хворостянка, Шишкарівська, Юрія Вєтрова, площа Покровська та Пришибська, пров. Сурогінський, проспекти Михайла Лушпи, Перемоги, Свободи та Тараса Шевченка.

Нанесення дорожньої розмітки 23,7 тис.м2; та встановлення дорожніх знаків в кількості 1 432 шт.

Підприємство систематично утримує впродовж року 66 світлофорних об’єктів.

Відремонтовано 9 світлофорних об’єктів на загальну суму 2 млн 582,6 тис. гривень (на перехресті вулиць вул. Магістратська – вул. В’ячеслава Чорновола  та перехресті просп. Перемоги - вул. Романа Атаманюка, вул. В’ячеслава Чорновола - вул. Маґістратська, вул. Героїв Крут 52, проспект Михайла Лушпи – Берізка, проспект Свободи - вул. Української народної республіки, проспект Михайла Лушпи - "Сивер", вул. Героїв Сумщини - вул. Комбрига Євгена Коростельова - пл. Покровська, вул. Харківська - проспект Свободи - проспект Михайла Лушпи).

Встановлено 19 пристроїв резервного живлення на світлофорних об’єктах вартістю 3 млн 775,7 тис. гривень. (вул. Харківська - вул. Охтирська , вул. Харківська - вул. Сергія Табали (Сєвєра), вул. Харківська - Сумсільмаш, вул. Харківська - Мануфактура, вул. Петропавлівська - вул. Перекопська, вул. Герасима Кондратьєва - вул. Сумської артбригади, вул. Героїв Сумщини - вул. Троїцька, вул. Набережна р. Сумка - проспект Тараса Шевченка, вул. Британська - вул. Металургів - вул. Гетьмана Павла Скоропадського, вул. Гетьмана Павла Скоропадського - вул. Троїцька, вул. Металургів - вул. Реміснича, вул. Металургів - вул. Степаненківська, проспект Перемоги - вул. Юрія Вєтрова, проспект Перемоги - вул. Сумської тероборони, вул. Збройних Сил України - вул. Івана Сірка, вул. 1-ша Набережна р. Стрілка - вул. Засумська, вул. В’ячеслава Чорновола - вул. Маґістратська, проспект Свободи - вул. Української Народної Республіки, вул. Білопільський шлях - вул. Михайла Чупріна).

В 2024 році на замовлення Департаменту, в рамках договору послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (зашпарювання швів та трішин) в м. Суми було загерметизовано 40,8 тис. м п. тріщин дорожнього покриття загальною вартістю 3 млн 387, 5 тис. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в 2023 році проведено поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у тому числі: м.Суми,  вул. Збройних Сил України та вул. Івана Сірка, де  відремонтовано дорожнє покриття поточним середнім ремонтом. Виконаний наступний комплекс робіт:

вул. Івана Сірка

•	установлення бетонних бортових каменів 670 м.п.,

•	підняття люків та зливоприймальних колодязів  - 23 шт.,

•	улаштування асфальтобетонного покриття – 6,36 тис. м2,

вул. Збройних Сил України

•	установлення бетонних бортових каменів 363 м.п.,

•	підняття люків та зливоприймальних колодязів  - 23 шт.,

•	улаштування асфальтобетонного покриття – 4,85тис. м2,

•	улаштування асфальтобетонного покриття на тротуарних доріжках–0,079тис. м2. На виконання поточного ремонту з державного бюджету було спрямовано 15 млн 897,9 тис.гривень, з бюджету територіальної громади 3 млн 752,7 тис.гривень.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд за кошти міського бюджету виконувався, також і іншими підрядними організаціями.

Проведено аварійно відновлювальні роботи по об'єкту: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова, де відремонтовано 1,2 тис. м2 дорожнього полотна. На виконання зазначених робіт спрямовано 1,9 млн. гривень.

Протягом звітного періоду проведено капітальний ремонт дорожньої мережі по вул. комбрига Євгена Коростельова на ділянці 1,8 тис.м2 на загальну суму 1млн 905,2 тис. гривень

Протягом 2022 року проводився поточний ремонт об’єктів благоустрою 4 зупинок громадського транспорту: №22 "Білопільський шлях" по вул. Білопільський шлях; №104 "Легкоатлетичний манеж" по вулиці Прокоф'єва в м. Суми;  №86 "вул. Олега Балацького" по вулиці Сергія Табали в м. Суми; №142 "Центральний ринок" по вул. 1-ша Набережна річки Стрілки.

Протягом 2023 року проводився поточний ремонт 3 зупинок громадського транспорту: № 104 "Легкоатлетичний манеж", № 120 "10-й мікрорайон" по проспекту М.Лушпи та проведено улаштування асфальтобетонного покриття зупинки громадського транспорту №119 "10-й мікрорайон" по проспекту М.Лушпи, загальною площею 208 м2. Встановлено один зупинковий комплекс загальною вартістю 352,9 тис. гривень.

Також, в 2024 році проводився поточний ремонт зупинки на території Битицького старостинського округу, встановлено один зупинковий комплекс загальною вартістю 58,0 тис. гривень.

У 2022 році виконані роботи по поточному ремонту тротуарів: на перехресті вулиці Харківська - вулиці Сергія Табали; по вулиці Сергія Табали в районі зупинки громадського транспорту №86; по вул. Харківська, вул. Петропавлівська, вул. Горького, вул. 1-ша Набережна р. Стрілки, в міському парку ім. І.М. Кожедуба; на  території міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба та вулиці Роменська в районі будинку №80. Протягом 2023 року ремонт тротуарів, таких як: по вул.Ковпака в районі будинків №43, №45, №47, №53; в районі будинку №136/1 по вул.Г.Кондратьєва; проведена ліквідація окремих пошкоджень та всідань місць; тротуару по вул. Британській,25 -0,2 тис.м2 та відремонтовано 330 м2 тротуарної плитки по вул. Воскресенська, ремонт покриття тротуару в районі будівлі по вул. Соборна №39. У 2024 році ремонт тротуарів та пішохідних доріжок: по вул. Петропавлівська в районі будинків №58; ремонт пішохідної доріжки в районі будинку №17 по просп. М Лушпи; проведена ліквідація окремих пошкоджень та всідань місць тротуару по вул. Соборна, де відремонтовано 85 м2 тротуарної плитки, ремонт покриття тротуару на мосту по вул. Троїцька.

Враховуючи те, що на період відсутності електроенергії шахтні колодязі залишаються єдиним джерелом постачання води для домогосподарств, що особливо актуально в умовах воєнного стану та враховуючи високу небезпеку ураження об’єктів критичної інфраструктури, з метою забезпечення населення питною водою у тяжкий час, на замовлення Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради здійснено проведення поточного ремонту шахтних колодязів та проведення санації шахтних колодязів по місту Суми та по старостинським округам.

Протягом звітного періоду з метою забезпечення функціонування джерел водопостачання населення виконані роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту насосного обладнання та очищення водозабірних свердловин у м. Суми та старостинських округах та придбано насосне обладнання в с.Верхнє Піщане.

На замовлення Департаменту проводилось будівництво інших об’єктів комунальної власності, а саме: реконструкція приміщення по вул. Родини Янових на суму 1 млн 142,3 тис. гривень; капітальний ремонт підвального вбудованого нежитлового приміщення по проспекту Перемоги, 103 на суму 1 млн 384,6 тис. гривень та реставраційний ремонт інженерних систем нежитлового приміщення та пристосування підвального поверху під найпростіше укриття будівлі, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9 («Будинок служб садиби Сумовських». Охор.№2786/3-См) на суму  782,3 тис. гривень.

Проведено капітальний ремонт ганку та пандусу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Нижньохолодногірська, 8 та капітальний ремонт ганку та фасаду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: вул.Нижньовоскресенська, 4.

Виконано реставраційний ремонт нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Суми, вул. Покровська, буд.9.

На замовлення Департаменту виконані роботи по об’єкту: «Реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: вул. Збройних Сил України, 6, п.2  м. Суми» на суму  25,3 тис. гривень.

Проводились роботи по реконструкції сталевих ділянок водоводу                     Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя вул. Чехова та                    вул. 2-га Залізнична в м. Суми виконані на суму 11 млн 298,9 тис гривень, в тому числі 9 млн 58,9 тис. гривень за рахунок реалізації проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку (постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 р. №608 «Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, на нові державні програми»). За кошти міського бюджету профінансовано роботи на суму 2 млн 240,0 тис. гривень.

На замовлення Департаменту виготовлено проєктно-кошторисну документацію по об’єктах: «Реконструкція частини будівлі насосної станції під дільницю розливу питної води на території водозабору «Пришибський»» на суму 168,0 тис. гривень та «Капітальний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж до каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13» на суму 305,1 тис. гривень.

Проведені роботи  по об’єкту: «Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1», вартість склала 581,0 тис.гривень.

Виконана реконструкція теплових мереж від житлового будинку №17 по вулиці Івана Кавалерідзе  до котельні по вулиці Нахімова, 30 в м. Суми.

На замовлення Департаменту здійснено демонтаж будівлі Ритуального залу на Ново – Центральному Баранівському кладовищі м. Суми.

Виготовлена проектно-кошторисна документація та виконані роботи з нового будівництва секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми. (Перша черга) на загальну суму 8,4 млн гривень.

На виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  м. Суми №29 від 18.03.2024, на замовлення Департаменту інфраструктури міста виготовлена проєктно-кошторисна документація на демонтаж частини житлового будинку, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації багатоквартирного житлового будинку №112 по вул. Герасима Кондратьєва в м. Суми на суму 441,9 тис гривень.

За звітний період за кошти бюджету Сумської міської територіальної громади, які були направлені на реалізацію проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, виконані роботи по поточному та капітальному ремонту 152 пошкоджених житлових будинків на суму 38 млн. 168,0 тис. гривень.

За рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади придбано об’єкт (житловий вагон –будинок) для мешканця, будинок якого було зруйновано внаслідок збройної агресії російської федерації на суму 269,64 тис. гривень.

На замовлення Департаменту проведено обстеження технічного стану житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України по 11 адресам на суму 469,4 тис. гривень та надані послуги з проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України 789 шт. на суму 564,4 тис. гривень.

Враховуючи недостатнє забезпечення комунальних підприємств фінансовими ресурсами, за рахунок коштів бюджету територіальної громади протягом 2022-2024 років надана фінансова підтримка 4 комунальним підприємствам, а саме:

- КП "Центр догляду за тваринами" СМР (заробітна плата з нарахуваннями, та оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 млн 72,6 тис грн;

- КП "Сумикомунінвест" СМР (заробітна плата з нарахуваннями, оплата за спожитий природний газ та оплата інших енергоносіїв) в сумі 402,4 тис грн;

- КП "Міськводоканал" СМР (на нове будівництво та впровадження системи відеоспостереження на об’єктах КП «Міськводоканал» СМР (за адресою: м.Суми, вул. Білопільський шлях,9)) на суму 790,9 тис. грн та на закупівлю шоломів кулезахисних - 298,6 тис.грн;

- КП "Чисте місто" СМР для різнобічних послуг на майданчику на полігоні для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області в сумі 6 млн 710,8 тис.грн.

За кошти бюджету територіальної громади проведена сплата орендної плати 3 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ в сумі 5 млн 696,9 тис гривень.

За звітний період направлено видатки на поповнення статутного капіталу:  -комунальному підприємству "Зелене будівництво" СМР для придбання спеціалізованої техніки (міні-трактор косарка вартість 187,5 тис. грн, трактора колісного з навісним обладнанням вартість 1 млн 521,0 тис грн та подрібнювача деревини вартістю 451,5 тис грн, придбання розкидача піску та придбання комунального вакуумного прибиральника (пилосос) в сумі 240,0 тис.грн);

-комунальному підприємству ЕЗО "Міськсвітло" СМР для придбання мотопомпи дизельної пересувної вартістю 2,0 млн грн;

-комунальному підприємству «Чисте місто» СМР на придбання трактора-газонокосарки solo by AL-KO T 15-103/7 HD-A та придбання подрібнювача гілок з причепом АМ-200БД-К PRO в сумі 711,6 тис. грн, легкового автомобіля спеціального призначення вартістю 835,9 тис грн;

-комунальному підприємству СМР «Електроавтотранс» на сплату податку на додану вартість за придбані тролейбуси на суму 1 млн 533,5 тис грн;

-комунальному підприємству «Міськводоканал» СМР на реконструкцію вузла обліку газу за адресою: м. Суми, вул. Лихвинська Стінка в сумі 907,0 тис грн, капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячних електростанцій в сумі 958,5 тис грн та інше на суму 457,6 тис гривень.

Директор Департаменту

інфраструктури міста

Сумської міської ради        	                                                   Євген БРОВЕНКО