Додаток № 5

до рішення виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

З метою сталого функціонування інженерних систем будівель закладів освіти здійснено ряд заходів, а саме: повірка контрольно-вимірювальних приладів, промивка та гідравлічні випробування систем опалення, перезарядка вогнегасників, перемотка пожежних рукавів, вимірювання контурів заземлення, поточні будівельно-ремонтні роботи, просочення горищ вогнезахисним розчином. На виконання заходів з підготовки використано 5 019, 8 тис. грн.

Станом на 01.09.2020 року 59 закладів освіти, підпорядковані управлінню освіти і науки Сумської міської ради, отримали акти готовності до опалювального періоду 2020-2021 років.

Здійснено закупівлю паливних брикетів на суму 150,0 тис. грн. для КУ «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат».

На проведення капітальних ремонтів у 2020 році передбачено 22 745,0 тис. грн. із міського бюджету та 5 283,0 тис. грн. коштів державної субвенції.

Станом на 01.09.2020 року виконано капітальні ремонти у 47 закладах освіти, а саме:

* капітальний ремонт приміщень у ССШ №№ 2, 10, 25, ЗОШ №№ 5, 13, 24, Спеціальній школі, ЗДО №№ 14, 16, 26, 27, 33, 40, НВК №№ 9, 11, ЦЕНТУМ, ЦНТТМ;
* облаштування пожежної сигналізації у ССШ №№ 2, 3, 15, ЗДО №№ 10, 14;
* капітальний ремонт обладнання пристроїв захисту від прямих попадань блискавки у ЗОШ №№ 12, 15;
* капітальний ремонт санітарних кімнат у ЗЗСО № 19, ЗОШ № 18, НВК № 42, ЗДО № 40;
* капітальний ремонт харчоблоку у ЗЗСО № 26, ЗОШ № 20, ССШ № 25, ЗДО №№ 7, 12, 15, 20, 30, 32, 35;
* капітальний ремонт будівлі у ЗОШ № 8;
* капітальний ремонт території ЗДО №№ 1, 19, 38;
* капітальний ремонт пральні у ЗДО №№ 23, 39;
* капітальний ремонт покрівлі у ЗОШ № 15, НВК № 16;
* капітальний ремонт інженерних мереж у ССШ № 7, ЗОШ № 15, НВК №№ 34, 41, ЗДО №№ 22, 25, 36.

На сьогодні управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради розпочало роботи по реконструкції – термомодернізації будівель ССШ №№ 7, 9.

Відповідно до Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки виконані роботи по утепленню цоколю ЗДО № 14, капітальний ремонт теплопункту ЗОШ № 18, ССШ № 29 на суму 2 850,0 тис. грн. (бюджет ОТГ). Також до кінця поточного року будуть виконані роботи по заміні віконних блоків у ЗДО №№ 15, 39 та утеплення покрівлі в НВК № 34 на суму 5 213,4 тис. грн. (державна субвенція).

У рамках реалізації проєкту «Спроможна школа» буде завершено утеплення покрівлі ЗОШ № 6 на суму 2,0 млн.грн.

Начальник управління освіти і науки

Сумської міської ради А.М.Данильченко