Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

З метою сталого функціонування інженерних систем будівель закладів освіти здійснено ряд заходів, а саме: повірка контрольно-вимірювальних приладів, промивка та гідравлічні випробування систем опалення, перезарядка вогнегасників, перемотка пожежних рукавів, вимірювання контурів заземлення, поточні будівельно-ремонтні роботи, просочення горищ вогнезахисним розчином. На виконання заходів з підготовки використано 6 325,00 тис. грн.

Станом на 01.09.2021 року 64 закладів освіти, підпорядковані управлінню освіти і науки Сумської міської ради, отримали акти готовності до опалювального періоду 2021-2022 років.

Здійснено закупівлю паливних брикетів на суму 149,855 тис. грн. для КУ «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат».

На проведення капітальних ремонтів у 2021 році передбачено 30 704,17 тис. грн. із міського бюджету та 9 304,6 тис. грн. коштів державної субвенції.

Станом на 01.09.2021 року виконано капітальні ремонти у 26 закладах освіти, а саме:

* капітальний ремонт приміщень у ЗОШ № 6, ССШ №№ 3,17,25, ЗЗСО № 26, СПШ № 32, ДНЗ №№ 14,16,21,27,29;
* облаштування пожежної сигналізації у ЗЗСО № 21, ДНЗ № 25;
* капітальний ремонт санітарних кімнат у ССШ №9, ЗОШ №24, ДНЗ №40;
* капітальний ремонт харчоблоку у ЗОШ № 20, ССШ № 7,10, ДНЗ №№ 12,13,35;
* капітальний ремонт будівлі у ССШ № 2;
* капітальний ремонт території ДНЗ №№ 20,36;
* капітальний ремонт покрівлі у Класичній гімназії,

На сьогодні управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради завершило роботи по реконструкції – термомодернізації будівлі ССШ № 7, тривають роботи у ССШ № 9.

Відповідно до Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки тривають роботи по капітальному ремонту покрівлі з утепленням ССШ №№ 7, 29, НВК № 34 (державна субвенція – 1 225,00 тис.грн), ДНЗ №№ 2, 6; капітальному ремонту будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 2.

За рахунок державної субвенції будуть виконані роботи по капітальному ремонту харчоблоку СПШ №№ 14, 32, ССШ № 17; капітальному ремонту будівлі гімназії № 1, монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у СПШ № 11 та ДНЗ № 13.

Начальник управління освіти і науки

Сумської міської ради А.М.Данильченко