|  | Сумська міська рада |  |
| --- | --- | --- |
|  | VІ СКЛИКАННЯ XLIX СЕСІЯ |  |
|  | РІШЕННЯ |  |
| від 25 березня 2015 року № 4158 – МР м. Суми |  |
| Про хід виконання Програми енергозбереження..та..енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки за 2014 рік |  |
| Заслухавши інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про хід виконання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами), за 2014 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада |
| ВИРІШИЛА: |
| 1. Інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Шнітке Ю.В. про хід виконання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами), за 2014 рік узяти до відома (додатки 1,2). 2. Виконавцям Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами): департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Шнітке Ю.В.), управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.), відділу культури та туризму Сумської міської ради (Цибульській Н.О.), відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (Братушка О.В.) здійснювати організаційно-практичні заходи щодо забезпечення якісного виконання пріоритетних програмних завдань та заходів у 2015 році. 3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків. |
| Міський голова О.М. Лисенко |

Виконавець: Шнітке Ю. В. дат

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради 
«Про хід виконання Програми енергозбереження..та..енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки 
за 2014 рік»

від 25 березня 2015 року № 4158 – МР

Інформація про виконання Програми енергозбереження та енергоефективності 
у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки (зі змінами) за 2014 рік

| 1. | 10 |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |  | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради |
|  | 24 |  | Відділ культури та туризму Сумської міської ради |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 41 |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
|  |  |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | 180107 |  | Програма енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами від 24 вересня 2014 року № 3535-МР) |
|  | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми 
на 2014–2016 роки (зі змінами) за 2014 рік

| № з/п | Заходи | Відпо- відальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Хід виконання заходів (результативні показники виконання Програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проведення науково-дослідницьких робіт та розробка енергозберігаючих заходів у бюджетних установах соціально-культурної сфери м. Суми |
| 1. | Енергетичне обстеження будівель ДНЗ № 15, ДНЗ № 20, ДНЗ № 22, ДНЗ № 23, ДНЗ № 32, ДНЗ № 33, ЗОШ № 21, ЗОШ № 27, ССШ № 1 із використанням тепловізора та розробка енергозберігаючих заходів | Департамент інфраструктури міста, управління освіти і науки Сумської міської ради, організації на договірних засадах, 2014 | 97,45 | 0,00 | 0,00 | 97,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не виконано. Видатки з міського бюджету на виконання заходу не передбачались |
| Впровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми |
| 2. | Розробка науково-технічної продукції з упровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, організації на договірних засадах, 2014 | 94,5 | 0,00 | 0,00 | 94,5 | 0,00 | 94,0 | 0,00 | 0,00 | 94,0 | 0,00 | Виконано. Розроблено програмне забезпечення для організації системи моніторингу теплоспоживання, яку впроваджено в тестовому режимі в 5 установах галузі «Освіта»: ССШ № 1, ЗОШ № 6, ССШ № 7, ССШ № 17, ЗОШ № 22 |
| 3. | Заміна обладнання та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2014 | 52,7664 | 0,00 | 0,00 | 52,7664 (34,7664 тис грн-заг фонд, 18,0 тис грн –спец фонд) | 0,00 | 52,7664 | 0,00 | 0,00 | 52,7664 (34,7664 тис грн-заг фонд, 18,0 тис грн –спец фонд) | 0,00 | Виконано. Установлено 26 одиниць обладнання для організації роботи системи моніторингу: теплообчислювачі, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | теплоспоживання на об’єктах галузі «Освіта»: ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | термометри опору, модулі M-BUS, термінали в 5 установах галузі «Освіта»: ССШ № 1, ЗОШ № 6, ССШ № 7, ССШ № 17, ЗОШ № 22 |
| Проведення освітніх заходів з енергозбереження у бюджетних установах соціально-культурної сфери м. Суми |
| 4. | Проведення освітніх заходів в навчально-виховних, лікувально-профілактичних закладах та закладах культури м. Суми, розміщення інформації в ЗМІ | Департамент інфраструктури міста, управління освіти і науки, відділ охорони здоров’я, відділ культури та туризму Сумської міської ради, 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано. Проведено брифінг за участю представників Сумського державного університету для міських ЗМІ, для керівників та відповідальних осіб за енергозбереження бюджетних закладів організовано навчання з питань упровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями соціально-культурної сфери міста Суми |
| Заміна звичайних освітлювальних приладів на енергоефективні в бюджетних установах соціально-культурної сфери м. Суми |
| 5. 5.1. | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах м. Суми | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2014 | 33,0 | 0,00 | 0,00 | 33,0 (спец. фонд) | 0,00 | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 26,75 (спец. фонд) | 0,00 | Виконано. Замінено 944 од. ламп, у результаті чого зекономлено 12,984 тис. кВт∙год електроенергії |
| 5.2. | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади у лікувально-профілактичних закладах м. Суми | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, 2014 | 21,0 | 0,00 | 0,00 | 21,0 (заг фонд) | 0,00 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 1,1 (спец. фонд) | 0,00 | Виконано частково. Замінено 38 од. ламп, у результаті чого зекономлено 2,042 тис. кВт∙год електричної енергії |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.3. | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади у закладах культури м. Суми | Відділ культури та туризму Сумської міської ради, 2014 | 2,3 | 0,00 | 0,00 | 2,3 | 0,00 | 3,4 | 0,00 | 0,00 | 3,4 | 0,00 | Виконано частково. Замінено 58 од. ламп, у результаті чого зекономлено 0,9474 тис. кВт∙год електричної енергії |
| Проведення енергоефективної реновації будівель бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми |
| 6. 6.1. | Заміна віконних та дверних блоків у навчально-виховних закладах м. Суми | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2014 | 375,0 | 0,00 | 0,00 | 375,0 (спец. фонд) | 0,00 | 2592,87 | 0,00 | 0,00 | 2592,87 (957,9 тис грн - заг фонд, 1634,97 тис грн - спец. фонд) | 0,00 | Виконано. Замінено 3368 м2 віконних блоків, у результаті чого зекономлено 0,2653 тис. Гкал |
| 6.2. | Заміна віконних та дверних блоків у закладах культури м. Суми | Відділ культури та туризму Сумської міської ради, 2014 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 52,4 | 0,00 | 0,00 | 52,4 | 0,00 | Виконано. Замінено 68 м2 віконних блоків, у результаті чого зекономлено 0,002 тис. Гкал |
| 6.3. | Заміна віконних та дверних блоків у лікувально-профілактичних закладах м. Суми | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, 2014 | 120,0 | 0,00 | 0,00 | 120,0 (заг фонд) | 0,00 | 594,4 | 0,00 | 0,00 | 594,4 (151,6 тис грн - заг фонд, 442,8 тис грн - спец фонд) | 0,00 | Виконано. Замінено 484 м2 віконних блоків , у результаті чого зекономлено 0,007 тис. Гкал теплової енергії |
| 6.4. | Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу №2 “Ясочка” по вул. Інтернаціоналістів, 39 (ДНЗ № 2) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2014 | 2000,0 | 0,00 | 0,00 | 2000,0 (спец. фонд) | 0,00 | 24,462 | 0,00 | 0,00 | 24,462 (спец. фонд) | 0,00 | Виконано частково. Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.5. | Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29» по вул. Заливній, 25 (ССШ № 29) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2014 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 300,0 (спец. фонд) | 700,0 | 38,233 | 0,00 | 0,00 | 38,233 (спец. фонд) | 0,00 | Виконано частково. Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 6.6. | Енергоефективна реновація комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7» управління освіти і науки Сумської міської ради (Реконструкція будівлі КУ ССШ № 7 по вул. Лесі Українки, 27) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2014 | 3000,0 | 0,00 | 0,00 | 760,0 (спец. фонд) | 2240,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не виконано. Захід не фінансувався з міського бюджету |
| 6.7. | Енергоефективна реновація Сумського дошкільного навчального закладу № 22 “Джерельце” управління освіти і науки Сумської міської ради (Реконструкція будівлі ДНЗ № 22 по вул. Ковпака, 25) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2014 | 2000,0 | 0,00 | 0,00 | 2000,0 (спец. фонд) | 0,00 | 49,893 | 0,00 | 0,00 | 49,893 (спец. фонд) | 0,00 | Виконано частково. Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
|  | Всього |  | 8816,0164 |  |  | 5876,0164 | 2940,0 | 3530,2744 | 0,0 | 0,0 | 3530,2744 | 0,00 |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 5876,0164 | 390,0164 | 5486,0 | 3530,2744 | 1312,0664 | 2218,208 | 2345,742 | 922,05 | 3267,792 |

Міський голова                                                                                                                                                                   О.М. Лисенко

Виконавець: Шнітке Ю.В.

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради 
«Про хід виконання Програми енергозбереження..та..енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми 
на 2014–2016 роки за 2014 рік»

від 25 березня 2015 року № 4158 – МР

Пояснювальна записка щодо виконання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері 
м. Суми на 2014-2016 роки (зі змінами) за 2014 рік

Програма енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері 
м. Суми на 2014–2016 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зміни до Програми  затверджені рішенням Сумської міської ради від 24 вересня 2014 року 
№ 3535 – МР).

Відповідальний виконавець Програми – департамент інфраструктури міста Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь управління освіти і науки, відділ охорони здоров’я, відділ культури та туризму, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою оптимізації температурного режиму в будівлях та приведення показників питомого споживання теплової енергії до нормативних (упровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми, заміна віконних та дверних блоків, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій), зменшення споживання електричної енергії (заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади), підвищення рівня управління енергозбереженням, популяризації переваг енергозбереження, формування ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів.

За період дії Програми з міського бюджету були профінансовані заходи з енергозбереження в закладах та установах соціально-культурної сфери м. Суми 
на суму 3530,2744 тис. грн., що складає 60 % від запланованого обсягу фінансових ресурсів, передбачених Програмою. В цілому в бюджетних закладах та установах соціально-культурної сфери м. Суми в результаті впровадження запланованих Програмою заходів зекономлено 274,3 Гкал теплової енергії, 15,9734 тис. кВт год електричної енергії.

Так, у бюджетних закладах та установах галузі «Освіта» виконано заходи 
зі зменшення споживання теплової та електричної енергії, а саме: замінено звичайні освітлювальні прилади на енергоефективні у кількості 944 од., замінено віконні та дверні блоки загальною площею 3368 м2  у навчально-виховних закладах: ДНЗ №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, ЗНЗ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, Піщанська школа, спеціальна школа, 
НВК ДНЗ №№ 9, 11, 34, 41, 42, Палац дітей та юнацтва.

У грудні 2014 року впроваджено в тестовому режимі систему моніторингу теплоспоживання будівлями в ССШ № 1, ЗОШ № 6, ССШ № 7, ССШ № 17, 
ЗОШ № 22, в яких попередньо встановлено 26 одиниць обладнання для організації її роботи, а саме: теплообчислювачі, термометри опору, модулі M-BUS, термінали.

Запропонована система моніторингу теплоспоживання будівель дозволяє організовувати контроль над теплоспоживанням будівлями бюджетних закладів у режимі on-line, а також прогнозувати необхідний рівень теплоспоживання у відповідності до прогнозованих температур повітря та метеорологічних умов навколишнього середовища на наступну добу.

Система представлена у вигляді WEB-сайту. Отримувати інформацію дистанційно можуть користувачі відповідно до рівня доступу та компетенції за спеціальними паролями, а саме: міський голова, профільний заступник міського голови, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради та структурні підрозділи бюджетних галузей соціально-культурної сфери міста, відповідальні особи за ефективне споживання енергоресурсів у бюджетних закладах.

Очікуваним результатом від упровадження системи моніторингу теплоспоживання будівель у наступних періодах є зменшення споживання теплової енергії до 12% від об’єму теплоспоживання за опалювальний сезон.

Також, у 2014 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення робіт з утеплення  ДНЗ №№ 2, 22, ССШ № 29.

У лікувально-профілактичних установах галузі «Охорона здоров’я» впроваджено енергозберігаючі заходи, які направлені на зменшення споживання теплової, електричної енергії: здійснено заміну ламп розжарювання 
в кількості 38 одиниць в КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1», 
КУ «Сумський пологовий будинок», проведено заміну віконних та дверних полотен загальною площею 484 м2 в КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3», КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1», КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня святої Зінаїди».

У закладах галузі «Культура» економію теплової та електричної енергії досягнуто за рахунок упровадження таких енергозберігаючих заходів, як заміна ламп розжарювання на сучасні енергоефективні в кількості 58 од. у дитячій музичній школі № 3, міській центральній бібліотечній системі; віконних та дверних полотен на металопластикові загальною площею 27 м2 у філіях –бібліотеках №№ 3, 8, міській центральній бібліотечній системі, дитячій музичній школі № 1.

Протягом 2014 року проведено брифінг за участі представників Сумського державного університету для міських ЗМІ; для керівників та відповідальних осіб за енергозбереження бюджетних закладів та установ організовано навчання з питань упровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями соціально-культурної сфери міста Суми.

У цілому завдання Програми виконано, але у зв’язку з обмеженими можливостями міського бюджету, заміну ламп розжарювання на енергоефективні в бюджетних закладах та установах галузей «Освіта», «Охорона здоров’я» та заміну вікон виконано не в повному обсязі. Загальна кількість ламп розжарювання, яку необхідно замінити в бюджетних закладах та установах станом на 01.01.2015 року складає 22903 од.

З метою залучення інвестицій для фінансування програмних енергозберігаючих заходів у наступні роки, підвищення енергоефективності в бюджетних закладах соціально-культурної сфери міста Суми департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради в 2014 році розпочато співпрацю з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

Міський голова                                                                                           О.М. Лисенко

Виконавець: Шнітке Ю.В.

Список розсилки рішення Сумської міської ради

«Про хід виконання Програми енергозбереження.та.енергоефективності
у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки за 2014 рік»

| № з/п | Назва організації/посада | ПІБ керівника | Електронна адреса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Бортнік І.В. |  |
| 2. | Департамент інфраструктури міста | Шнітке Ю.В. | uim@meria.sumy.ua |
| 3. | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | Шилов В.В. | yrkb_iv@mail.ru |
| 4. | Управління освіти і науки | Данильченко А.М. | osvita@meria.sumy.ua |
| 5. | Відділ охорони здоров’я | Братушка О.В. | uozsmr@meria.sumy.ua |
| 6. | Відділ культури та туризму | Цибульська Н.О. | sumy-kultura@ukrpost.ua |

Директор департаменту інфраструктури

міста Сумської міської ради                                                                 Ю.В. Шнітке

Рішення доопрацьовано і вичитано,

текст відповідає оригіналу прийнятого рішення                                  Ю.В. Шнітке