СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ XLIX СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 25 березня 2015 року № 4159 – МР м. Суми

Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки за 2014 рік

Заслухавши інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Шнітке Ю.В. про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 травня 2013 року                                          № 2382 – МР (зі змінами), за 2014 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Шнітке Ю.В. про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 травня 2013 року                   № 2382 – МР (зі змінами), за 2014 рік, узяти до відома (додатки 1, 2).

- Виконавцям Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 травня 2013 року № 2382 – МР (зі змінами): департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Шнітке Ю.В.), управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради                         (Данильченко А.М.), відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради (Мотречко В.В.), здійснювати організаційно-практичні заходи щодо забезпечення якісного виконання пріоритетних програмних завдань та заходів у 2015 році.

- Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова									  О.М. Лисенко

Виконавець: Шнітке Ю.В.

|  | Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011-2015 роки за 2014 рік» від 25 березня 2015 року № 4159 - МР |
| --- | --- |

Інформація

про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми                                         на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 травня 2013 року № 2382 – МР (зі змінами),                                   за 2014 рік

| 1. | 03 | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | 91 | Ковпаківська районна в м. Суми адміністрація |
|  | 90 | Зарічна районна в м. Суми адміністрація |
|  | 10 | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
|  | 47 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
|  | 40 | Управління житлової політики та комунального господарства Сумської міської ради Управління інфраструктури міста Сумської міської ради Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
|  | КТКВК | найменування головних розпорядників коштів програми |
|  |  | Відділ екології та енергозбереження Сумської міської ради |
| 2. | 40 | Управління інфраструктури міста Сумської міської ради Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 240601 240602 240603 240604 240605 | Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011- 2015 роки, яка затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 травня 2013 року № 2382 – МР (зі змінами) |

| 4. | Напрями діяльності та завдання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011- 2015 роки у 2014 році |
| --- | --- |
| № з/п | Заходи | Відповідальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Комплексної програми) |
|  |  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, задачі та заходи Комплексної програми у сфері охорони атмосферного повітря |
| 1. | Установлення (придбання та монтаж) обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря від асфальтобетоно - змішувачів КП "Шляхрембуд" Сумської міської ради, у т.ч.: - групи циклонів сухого очищування, - пиловловлювача, димової труби | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради 2014 рік | 127,4 | 0,0 | 0,0 | 127,4 ФОНПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. У зв’язку з подорожчанням обладнання не було можливості визначитися з ПКД та закупівлею робіт |
| 2. | Розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, підрядні організації 2014 рік | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Розроблено проект інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП "Міськводоканал" СМР Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 склала 25,0 тис. грн. |
| Напрями діяльності, задачі та заходи Комплексної програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів |
| 3 | Реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д.Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, 2014 рік | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 ФОНПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. У IV кварталі проведені відкриті торги на визначення виконавця робіт, які закінчилися відміною процедури через відсутність учасників |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Придбання насосного і технологічного обладнання для встановлення на каналізаційних насосних станціях КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | Департамент інфраструктура міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради 2014 рік | 3674,522 | 0,0 | 0,0 | 3674,522 ФОНПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Фінансування заходу міським бюджетом не було передбачене |
| 5 | Поліпшення технічного стану та благоустрою озера в районі вул. Сєдова, вул. Заозерна урочища Баранівка | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2014 рік | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Головний розпорядник коштів фінансування заходу не замовляв у зв’язку з відсутністю балансоутримувача |
| 6 | Проведення санітарних заходів та благоустрій у прибережних захисних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів, очищення русел річок | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, КП «Суми-жилкомсервіс» Сумської міської ради, 2014 рік | 449,5 | 0,0 | 0,0 | 449,5 ФОНПС | 0,0 | 343,9 | 0,0 | 0,0 | 343,9 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 99,7 тис. грн. Виконані роботи: - вивезено 296 м3 сміття з прибережної смуги Псел (у районі пішохідного мосту по вул. Прокоф’єва); - вивезено 1480 м3 сміття з прибережної смуги оз Чеха; - видалено 402 аварійних та сухостійних дерев у прибережних смугах оз. Чеха, річки Псел (від Харківського мосту до Червонозоряного мосту, в районі вул. Запотоцького), річки Сумка (між пішохідними містками в районі пров. Сумський), річки Стрілка (в районі вул. 2-га Набережна річки Стрілка). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 склала 166,839 тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, задачі та заходи Комплексної програми у сфері охорони, утримання і розвиток природно – заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста |
| 7 | Садіння нових дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2014 рік | 807,5 | 0,0 | 0,0 | 807,5 ФОНПС | 0,0 | 151,176 | 0,0 | 0,0 | 151,176 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 142,119 тис. грн. Проведено капітальний ремонт об’єктів благоустрою по вул. Г. Кондратьєва (висаджено 159 одиниць зелених насаджень: клен-119, береза-4, сосна-20, катальпа-16, 110 кущів бузку), по вул. Роменська (від перехрестя вул. Чорновола-Баумана до виїзду із м. Суми висаджено 240 одиниць: ялина-9, сумах-38, клен-193, 25 кущів ялівця козацького), по вул. Троїцька висаджено 69 кленів, у парку ім. І.М. Кожедуба висаджено 320 одиниць: клен-194, липа-33, береза-43, сосна-50, 324 кущів бузку та 26 спіреї. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 склала 318,591 тис. грн. |
| 8 | Створення та відновлення газонів по місту | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2014 рік | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 ФОНПС | 0,0 | 390,647 | 0,0 | 0,0 | 390,647 ФОНПС | 0,0 | Не виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 390,647 тис. грн. |
| 9 | Створення квітково – декоративних композицій по місту | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2014 рік | 348,6 | 0,0 | 0,0 | 348,6 ФОНПС | 0,0 | 155,214 | 0,0 | 0,0 | 155,214 ФОПС | 0,0 | Виконано частково. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 155,214 тис. грн. Проведено капітальний ремонт об’єктів благоустрою: створено квітково-декоративні композиції по місту: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у скверах «Жертвам Голодомору», «Покровський», «Дружба» «ім. І.Г. Харитоненка», пл. Театральна, пл. Незалежності, міському парку ім. І.М. Кожедуба на площі 376,75 м2 висаджено 10540 одиниць квітів (седум грунтопокровний, енотера, гвоздика, гейхера, віола, ромашка, маргаритка, чистець, тюльпани та ін.). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 склала 129,964 тис. грн. |
| 10 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території м. Суми: санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Антонова, Кірова, Петропавлівська | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2014 рік | 69,25 | 0,0 | 0,0 | 69,25 ФОНПС | 0,0 | 107,467 | 0,0 | 0,0 | 107,467 |  | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 45,0 тис. грн. Видалено 9 сухостійних, аварійних та фаутних дерев, забезпечено догляд за деревами у кількості 380 шт. (видалення пристовбурної порослі, розпушування пристовбурних лунок, підживлення мінеральними добривами). Очищено від опалого листя територію пам’ятки-природи «Липові насадження» |
| 11 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2014 рік | 267,1 | 0,0 | 0,0 | 267,1 ФОНПС | 0,0 | 305,88 | 0,0 | 0,0 | 305,88 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 38,907 тис. грн. Зібрано, вивезено випадкового сміття (105 м3) на площі 27,379 га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2014 рік | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 159,011 | 0,0 | 0,0 | 159,011 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 92,956 тис. грн. Спиляно 72 сухостійних, аварійних та фаутних дерева, розкряжовано 5 повалених дерева, посаджено 326 дерева (сосна) з оголеною кореневою системою |
| 13 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно – заповідного фонду на території міста Суми: надання послуг із виготовлення та розміщення інформаційно – охоронних знаків на об’єктах: парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», пам’ятки природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Антонова, Кондратьєва, Петропавлівська | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» Сумської міської ради, 2014 рік | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,35 | 0,0 | 0,0 | 5,35 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 5,0 тис. грн. Виготовлено та розміщено 25 інформаційно-охоронних знаки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 складає 9,65 тис. грн. |
| 14 | Будівництво теплиці для розміщення колекції рідкісних видів тропічних рослин та кактусів на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2014 рік | 425,431 | 0,0 | 0,0 | 425,431 ФОНПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Через необхідність корегування проектно-кошторисної документації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2014 рік | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 ФОНПС | 0,0 | 118,527 | 0,0 | 0,0 | 118,527 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 68,677 тис. грн. Забезпечено придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень, доріжок, облатування території саду, насіння квітів, квітково-декоративні рослини, вольєр для птахів, малі архітектурні форми. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 склала – 11,65 тис. грн. |
| Напрями діяльності, задачі та заходи Комплексної програми у сфері поводження з відходами |
| 16 | Оброблення, утилізація, видалення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Сумижилком-сервіс» Сумської міської ради, 2014 | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 268,0 ФОНПС | 0,0 | 116,627 | 0,0 | 0,0 | 116,627 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 52,534 тис. грн. Забезпечено оброблення, сортування та ущільнення екскаватором рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 склала 9,167 тис. грн. |
| 17 | Придбання деревоподрібнюючих машин з електричним двигуном, навісної на трактор для оброблення та утилізації деревних відходів | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Сумижилком-сервіс» Сумської міської ради, 2014 рік | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 ФОНПС | 0,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Придбано деревоподрібнюючі машини: з електричним двигуном, навісну на трактор |
| Напрями діяльності, задачі та заходи Комплексної програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля |
| 18 | Видання інформаційно – освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації, 2014 рік | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 ФОНПС | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Видано бюлетень Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» накладом 3 тис. од. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів з питань екології та охорони природи | Управління освіти і науки Сумської міської ради 2014 рік | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 ФОНПС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Забезпечено проведення міського етапу Всеукраїнської акції «Птах року» із залученням 2500 вихованців шкіл та ЦЕНТУМ: придбано 30 модулів USB, фліпчарт, канцтовари, 3 стенди, видано 200 збірок матеріалів конференції. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 склала 27,975 тис. грн. |
| 20 | Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2014 рік | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 ФОНПС | 0,0 | 38,342 | 0,0 | 0,0 | 38,342 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2014 рік у сумі 11,052 тис. грн. Забезпечено проведення: міського турніру позашкільників «Ми різні - ми рівні - ми разом», ІV міський екологічний конгрес «Краса Землі у твоїх руках», міської інтелектуальної гри «Школа безпеки», міської виставки-конкурсу новорічних композицій «Збережемо ялинки разом». Придбано канцтовари, призи, 10 модулів USB, 3 принтера, цифрову камеру, проектор |
| 21 | Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку | Виконком Сумської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, 2014 рік | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 ФОНПС | 0,0 | 17,51 | 0,0 | 0,0 | 17,51 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 3,51 тис. грн. Забезпечено проведення екологічної акції «Квітуче місто очима дітей», загальноміського екологічного конкурсу «Осіннє розмаїття»: придбано канцтовари, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | командні призи-книги екологічної тематики, фотоальбоми, флеш накопичувачі, рамки, грамоти, квіткова розсада |
| 23 | Підготовка і видання методичних і навчальних посібників екологічної тематики | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2014 рік | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 ФОНПС | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 20,0 тис. грн. Виготовлено 1000 методичних посібників екологічної тематики |
| 24 | Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2014 рік | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 ФОНПС | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 ФОНПС | 0,0 | Виконано. Погашено кредиторську заборгованість у сумі 12,0 тис. грн. за 2013 рік. Забезпечено виготовлення 1200 буклетів екологічного спрямування, придбано 2 постери, 15 стендів |
| Природоохоронні заходи підприємств м. Суми |
| 25 | Модернізація газових печей, а саме: Печі № 2 цеху № 1 Печі № 33 цеху № 33 Печі № 18 цеху № 22 | ПАТ «Сумське машинобудівне науково – виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе», 2014 рік | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Через виробничу необхідність кошти були використані для виконання інших заходів |
| 26 | Водолазне обстеження та ремонт рибозахисного пристрою донного водозабору на р. Псел | ТОВ «Сумитеплоенерго», 2014 рік | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано |
| 27 | Моніторинг стану підземних вод на території діяльності ТОВ «Сумитеплоенерго» | ТОВ «Сумитеплоенерго», 2014 рік | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | Виконано. Проведено моніторинг стану підземних вод на території підприємства ТОВ «Сумитеплоенерго» |
| 28 | Вивіз золи з золовідвалу Сумської ТЕЦ | ТОВ «Сумитеплоенерго», 2014 рік | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2060,5 | Виконано. Вивезено золу з золовідвалу Сумської ТЕЦ |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Комплексною програмою за 2014 рік:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 5157849,86 | 0,0 | 5157849,86 | 2110652,3 | 0,0 | 2110652,3 | 3047197,56 | 0,0 | 3047197,56 |

Міський голова																	О.М. Лисенко

Виконавець: Шнітке Ю.В.

|  | Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011-2015 роки за 2014 рік» від 25 березня 2015 року № 4159 - МР |
| --- | --- |

Пояснювальна записка

щодо виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки за 2014 рік

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища                                                  м. Суми на 2011 - 2015 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 травня 2013 року № 2382 - МР (зі змінами). Відповідальний виконавець Програми у 2014 році – департамент інфраструктури міста Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради.

Основним завданням Програми є реалізація заходів по забезпеченню екологічної безпеки, стабілізації і поступовому поліпшенню стану навколишнього природного середовища міста Суми, раціональному використанню і відтворенню природних ресурсів шляхом упровадження обґрунтованих природоохоронних і ресурсозберігаючих рішень.

Реалізацію  заходів Програми планувалось здійснювати за кошти фонду охорони навколишнього  природного  середовища міста Суми міського бюджету та кошти провідних підприємств м. Суми, діяльність яких суттєво впливає на стан довкілля міста.

Відповідно до Програми у 2014 році планувалось виконання 
28 природоохоронних заходів на загальну суму 13857,303 тис. грн., з яких 7765,303 тис. грн. – кошти міського бюджету (фонд охорони навколишнього природного середовища міста Суми); 6092,0 тис. грн. – інші джерела (власні кошти підприємств і організацій - учасників Програми).

У 2014  році  було профінансовано  4245,652 тис. грн.,  із них                         2110,652 тис. грн. – кошти  міського бюджету  (фонд охорони навколишнього природного  середовища  міста  Суми) та 2135,0 тис. грн. - кошти інших джерел.  За  кошти  фонду  охорони  навколишнього  природного середовища було  частково  профінансовано  програмні  заходи  2014 року, в  повному обсязі погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік. Кредиторська заборгованість за 2014 рік станом на 01.01.15 склала 698,837 тис. грн. Виконання Програми у 2014 році склало 20,9 %.

У сфері охорони атмосферного повітря на 2014 рік Програмою було заплановано виконання 2 заходів на суму 152,4 тис. грн.: «Установлення (придбання та монтаж) обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря від асфальтобетоно - змішувачів КП "Шляхрембуд" Сумської міської ради, у т.ч.: групи циклонів сухого очищування, пиловловлювача, димової труби на загальну суму 127,4 тис. грн. (за звітний період захід не виконаний) та «Розробка проекту інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Міськводоканал» Сумської міської ради», загальною вартістю                         25,0 тис. грн. (захід виконаний, але не профінансований, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року склала 25,0 тис. грн.)

У сфері охорони і раціонального використання водних ресурсів                                    на 2014 рік заплановано виконання 4 водоохоронних заходів на суму                                   4200,022 тис. грн.

За звітний період виконано 1 захід «Проведення санітарних заходів та благоустрій у прибережних захисних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка,                             оз. Чеха, ін. водних об’єктів, очищення русел річок» на суму 411,039 тис. грн.,                                   що складає 9,8 % від запланованого Програмою. Виконані роботи: вивезено                     296 м3 сміття з прибережної смуги Псел (у районі пішохідного мосту                               по вул. Прокоф’єва); вивезено 1480 м3 сміття з прибережної смуги оз Чеха; видалено 402 аварійних та сухостійних дерев у прибережних смугах оз. Чеха, річки Псел (від Харківського мосту до Червонозоряного мосту, в районі                    вул. Запотоцького), річки Сумка (між пішохідними містками в районі                         пров. Сумський), річки Стрілка (в районі вул. 2-га Набережна річки Стрілка).

Заходи «Реконструкція каналізаційного напірного колектору від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченка до камери № 31 по вул. Криничній», «Поліпшення технічного стану та благоустрою озера в районі вул. Сєдова,                          вул. Заозерна урочища Баранівка» не були виконані. Кошти на фінансування заходу «Придбання насосного і технологічного обладнання для встановлення на каналізаційних насосних станціях КП «Міськводоканал» Сумської міської ради» міським бюджетом у 2014 році не були передбачені.

У сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста планувалось виконання 
9 заходів на суму 2905,881 тис. грн.

За звітний період виконано 6 заходів на суму 794,6 тис. грн., що складає 27,3 % від запланованого Програмою.

У 2014 році виконані заходи з озеленення міста: забезпечено посадку деревних зелених насаджень вздовж магістральних доріг міста, у парках та скверах, а саме: проведено капітальний ремонт об’єктів благоустрою                             по вул. Г. Кондратьєва (висаджено 159 одиниць дерев: клен-119, береза-4, сосна-20, катальпа-16 та 110 кущів бузку), по вул. Роменська (від перехрестя вул. Чорновола-Баумана до виїзду із м. Суми висаджено 240 одиниць дерев: ялина-9, сумах-38, клен-193 та 25 кущів ялівця козацького), по вул. Троїцька висаджено 69 кленів, у парку ім. І.М. Кожедуба висаджено 320 одиниць дерев: клен-194, липа-33, береза-43, сосна-50 та 324 кущів бузку, 26 спіреї. Створено квітково-декоративні композиції по місту, а саме: проведено капітальний ремонт об’єктів благоустрою: у скверах «Жертвам Голодомору», «Покровський», «Дружба», «ім. І.Г. Харитоненка»; пл. Театральна,                                     пл. Незалежності, міському парку ім. І.М. Кожедуба на площі 376,75 м2 висаджено 10540 одиниць квітів (седум грунтопокровний, енотера, гвоздика, гейхера, віола, ромашка, маргаритка, чистець, тюльпани та ін. Проведено спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Басівський, пам’яток природи «Липові насадження», «Дуби на вулицях Антонова, Кондратьєва, Петропавлівська»: у парку «Басівський» зібрано, вивезено сміття (105 м3) на площі 27,379 га; спиляно 72 дерева, розкряжовано 5 повалених дерев, посаджено 326 дерева з оголеною кореневою системою; на території пам’ятки природи «Липові насадження», «Дуби на вулицях Антонова, Кондратьєва, Петропавлівська»: видалено 9 аварійних та фаутних дерева, обрізано 210 од. дерев, забезпечено догляд за 380 одиницями зелених насаджень. Виготовлено та розміщено 25 шт. інформаційно-охоронних знаків. Забезпечено утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» :придбано матеріалів для поточного ремонту приміщень, доріжок, облатування території саду, насіння квітів, квітково-декоративні рослини, вольєр для птахів, малі архітектурні форми.

Заходи по створенню та відновленню газонів по місту, будівництву теплиці для розміщення колекції рідкісних видів тропічних рослин та кактусів на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» не були виконані.

У сфері поводження з відходами заплановано виконання 2 заходів на суму 387,0 тис. грн. За 2014 рік використано 192,3 тис. грн., що складає 50 % від запланованого Програмою.

Забезпечено оброблення, сортування та компостування рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка, придбано деревоподрібнюючі машини з електричним двигуном, навісну на трактор для оброблення та утилізації деревних відходів.

За напрямком наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля було заплановано виконання 6 заходів на суму 120,0 тис. грн.

Протягом 2014 року фактично виконано 6 заходів на суму                              119,28 тис. грн., що складає 99,4 % від запланованого Програмою.

У звітному періоді забезпечено видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеню Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» у газеті «Ваш шанс» № 48/26.11.2014 накладом 3000 примірників.

Забезпечено проведення міського етапу Всеукраїнської акції «Птах року» із залученням 2500 вихованців шкіл та ЦЕНТУМ, міського турніру позашкільників «Ми різні - ми рівні - ми разом», ІV міського екологічного конгресу «Краса Землі у твоїх руках», міської інтелектуальної гри «Школа безпеки», міської виставки-конкурсу новорічних композицій «Збережемо ялинки разом», екологічної акції «Квітуче місто очима дітей», загальноміського екологічного конкурсу «Осіннє розмаїття».

На виконання Програми ТОВ «Сумитеплоенерго» за власні кошти забезпечено реалізацію природоохоронних заходів відповідно до планів роботи підприємств, а саме: вивезено золу з золовідвалу Сумської ТЕЦ, забезпечено моніторинг стану підземних вод на території підприємства на загальну суму 2135,0 тис. грн.

Переліком видатків фонду охорони навколишнього природного середовища міста Суми на 2015 рік, затвердженого рішенням Сумської міської ради «Про міський бюджет на 2015 рік» від 13 січня 2015 року № 3926 -МР, передбачено фінансування програмних заходів у 2015 році на суму                           2765,1 тис. грн. Залишок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Суми, з урахуванням кредиторської заборгованості                              за 2014 рік, станом на 01.01.2015 складає 7136,164 тис. грн., який підлягає подальшому розподілу.

Міський голова									  О.М. Лисенко

Виконавець: Шнітке Ю.В.