СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ ХХ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 20 червня 2012 року № 1536 – МР м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 квітня 2011 року № 402 – МР «Про Комплексну програму ліквідації підтоплення території в місті Суми»

З метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населення міста Суми, що проживає на підтоплених територіях, зменшення впливу причин і факторів розвитку процесів підтоплення, керуючись статтею 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Унести зміни в додаток до рішення Сумської міської ради                                від 27 квітня 2011 року № 402 – МР «Про Комплексну програму ліквідації підтоплення території в місті Суми», а саме:

  - «Паспорт Комплексної програми ліквідації підтоплення території в місті Суми» викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до цього рішення.

  - Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Комплексної програми ліквідації підтоплення території в місті Суми», додаток 2 «Напрям діяльності та першочергові заходи з ліквідації підтоплення території в місті Суми                           до 2015 року», додаток 3 «Зведені показники фінансування першочергових заходів з ліквідації підтоплення території в м. Суми за роками (у цінах                    2010 року)», додаток 5 «Результативні показники виконання першочергових заходів з ліквідації підтоплення території в місті Суми за програмно – цільовим методом» до Комплексної програми ліквідації підтоплення території в місті Суми викласти в новій редакції згідно з додатками 2 – 5 до цього рішення.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П.

Міський голова                                                                                       Г.М. Мінаєв

Виконавець: Мартиненко С.О.

20.06.2012

УЗГОДЖЕННЯ

до проекту рішення

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради                                              від 27 квітня 2011 року № 402 – МР «Про Комплексну програму ліквідації підтоплення території в місті Суми»»

| Голова постійної комісії з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, надзвичайних ситуацій та екології |  | О.С. Гриценюк |
| --- | --- | --- |
| Начальник відділу екології та енергозбереження |  | С.О. Мартиненко |
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  | А.П. Бондар |
| Начальник фінансового управління |  | С.А. Липова |
| Начальник управління соціально – економічного розвитку |  | М.І. Левенець |
| Начальник правового управління |  | О.І. Донцова |
| Секретар міської ради |  | О.Л. Мовчан |

|  | Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 квітня 2011 року № 402 – МР «Про Комплексну програму ліквідації підтоплення території в місті Суми» від 20 червня 2012 року № 1536 - МР |
| --- | --- |

Паспорт

Комплексної програми ліквідації підтоплення території в місті Суми

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа виконавчого органу ради про розроблення програми | Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.09.08 № 420 «Про план першочергових дій по ліквідації підтоплення території в місті Суми» |
| 3 | Розробник програми | Сумська філія державного регіонального проектно - вишукувального інституту „Дніпродіпроводгосп” |
| 4 | Співрозроробники програми | Зарічна та Ковпаківська районні в місті Суми адміністрації, управління реконструкції та капітального будівництва, відділ екології та енергозбереження Сумської міської ради |
| 5 | Відповідальні виконавці програми | Зарічна та Ковпаківська районні в місті Суми адміністрації, управління реконструкції та капітального будівництва, відділ екології та енергозбереження Сумської міської ради |
| 6 | Учасники програми | Структурні підрозділи Сумської міської ради, підрядні організації |
| 7 | Терміни реалізації програми | 2011-2025 роки |
| 7.1 | Етапи виконання програми | - І етап - до 2015 р. - ІІ етап - до 2025 р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 39284,48 тис. грн. (у цінах 2010 р.) І етап – 5299,0 тис. грн. (у цінах 2010 р.) ІІ етап – 33985,48 тис. грн. (у цінах 2010 р.) |
| 9.1 | коштів міського бюджету | 2011 р. – 403,0 тис. грн. (спеціальний фонд) 2012 р. – 1325,0 тис. грн. (спеціальний фонд) 2013 р. – 1769,0 тис. грн. (спеціальний фонд) 2014 р. – 1802,0 тис. грн. (спеціальний фонд) |

Міський голова 									   Г.М. Мінаєв

Виконавець: Мартиненко С.О.

20.06.2012

|  | Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 квітня 2011 року № 402 – МР «Про Комплексну програму ліквідації підтоплення території в місті Суми» від 20 червня 2012 року № 1536 - МР |
| --- | --- |

Ресурсне забезпечення Комплексної програми ліквідації підтоплення території в місті Суми

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- |
|  | І | ІІ |  |
|  | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 - 2025 рр. |  |
| Міський бюджет | 403,0 | 1325,0 | 1769,0 | 1802,0 | 33985,48 | 39284,48 |

Міський голова 																     Г.М. Мінаєв

Виконавець: Мартиненко С.О.

20.06.2012

|  | Додаток 3 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 квітня 2011 року № 402 – МР «Про Комплексну програму ліквідації підтоплення території в місті Суми» від 20 червня 2012 року № 1536 - МР |
| --- | --- |

Напрям діяльності та першочергові заходи з ліквідації підтоплення території в місті Суми до 2015 року

| № п/п | Назва напрямку | Термін виконання, роки | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування | Очікувальні результати | Відповідальний за виконання структурний підрозділ Сумської міської ради |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ліквідація підтоплення та затоплення територій в місті Суми |  |  |  |  |  |
|  | Найменування заходу | Тип заходу |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ковпаківський район |
| Ділянка № 1: вул. Засумська, Смирнова, Калініна, пров. Гудимівський, Макаренка (басейн р. Сумка) |
| 1 | Підчистка каналу К-5 | Інженерно - технічний | 2011 - 2012 р.р. | 331,0 | Міський бюджет | Упорядкування поверхневого водовідводу | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 2 | Будівництво дренажних колекторів | Інженерно - технічний | 2012 р. | 150,0 | Міський бюджет | Створення екологічно безпечних умов життя і господарської діяльності | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 3 | Заходи щодо очищення каналів від сміття та дерев, що потрапили до них унаслідок проходження весняних повеней | Організаційний, інженерно - технічний | 2011 - 2014 р.р. |  | Міський бюджет | Покращення пропускної спроможності каналів | Ковпаківська районна в місті Суми адміністрація |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ділянка № 2: вул. Кругова, Цимлянська, Каховська, пров. Майдановського (басейн р. Стрілка) |
| 1 | Будівництво додаткової насосної станції | Інженерно - технічний | 2013 р. | 175,0 | Міський бюджет | Зниження рівня ґрунтових вод | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 2 | Підчистка русла річки Стрілка | Інженерно - технічний | 2012 р. | 140,0 | Міський бюджет | Забезпечення нормального гідрогеологічного режиму та санітарного стану річки Стрілка | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 3 | Будівництво зливової каналізації | Інженерно - технічний | 2011 р. | 165,0 | Міський бюджет | Запобігання забруднення поверхневих вод | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 4 | Будівництво лотків, труб і каналів для скиду дощових і талих вод | Інженерно - технічний | 2012 р. | 124,0 | Міський бюджет | Упорядкування поверхневого водовідводу | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 5 | Заходи щодо утримання дренажних і комунікаційних споруд у належному технічному стані | Організаційний, інженерно - технічний | 2011 - 2014 р.р. |  | Міський бюджет | Створення екологічно безпечних умов життя і господарської діяльності | Ковпаківська районна в місті Суми адміністрація |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ділянка № 3: лівий берег р. Стрілка вище вул. С. Лазо (басейн р. Стрілка) |
| 1 | Проведення заходів щодо захисту території від підтоплення і затоплення ”Підчистка ділянки р. Стрілка від вул. С. Лазо до ВАТ «Сумирибгосп», вул. Південна” | Інженерно - технічний | 2012 р. | 30,0 | Міський бюджет, у т. ч. фонд охорони НПС | Запобігання забруднення поверхневих вод | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 2 | Заходи щодо підтримання водопропускних споруд у належному технічному стані | Організаційний, інженерно - технічний | 2011 - 2014 р.р. |  | Міський бюджет | Покращення пропускної спроможності водопропускних споруд | Ковпаківська районна в місті Суми адміністрація |
| Ділянка № 4: вул. Лядова, 2 - га Продольна, пров. Островського |
| 1 | Будівництво системи зливової каналізації | Інженерно - технічний | 2013 - 2014 р.р. | 164,0 | Міський бюджет | Запобігання забруднення поверхневих вод | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 2 | Заходи щодо підтримання комунікаційних споруд у належному технічному стані | Організаційний інженерно - технічний | 2013 - 2014 р.р. |  | Міський бюджет | Покращення пропускної спроможності труб | Ковпаківська районна в місті Суми адміністрація |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ділянка № 5: пров. Комсомольський |
| 1 | Будівництво водозбірного каналу з водоскидними воронками | Інженерно - технічний | 2012 р. | 20,0 | Міський бюджет | Запобігання забруднення поверхневих вод | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 2 | Заходи щодо очищення каналу від сміття та дерев | Організаційний, інженерно - технічний | 2012 - 2014 р.р. |  | Міський бюджет | Покращення пропускної спроможності каналу | Ковпаківська районна в місті Суми адміністрація |
| Ділянка № 6: вул. Хотинська |
| 1 | Будівництво мережі водоскидних лотків і водопропускних труб | Інженерно - технічний | 2013 - 2014 р.р. | 320,0 | Міський бюджет | Упорядкування поверхневого водовідводу | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 2 | Заходи щодо підтримання водопропускних споруд у належному технічному стані | Організаційний, інженерно - технічний | 2013 - 2014 р.р. |  | Міський бюджет | Покращення пропускної спроможності труб | Ковпаківська районна в місті Суми адміністрація |
| Ділянка № 7: вул.1-ша Севастопольська, Червонопрапорна |
| 1 | Будівництво водопропускної труби | Інженерно - технічний | 2013 - 2014 р.р. | 328,0 | Міський бюджет | Упорядкування поверхневого водовідводу | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 2 | Заходи щодо підтримання водопропускних споруд у належному технічному стані | Організаційний, інженерно - технічний | 2013 - 2014 р.р. |  | Міський бюджет | Покращення пропускної спроможності труб | Ковпаківська районна в місті Суми адміністрація |
| Всього по Ковпаківському району |  |  | 1947,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарічний район |
| Ділянка № 1: вул. Тихорецька, Дунайська |
| 1 | Проведення заходів щодо захисту території від підтоплення (ліквідація підтоплення в районі вулиць Тихорецька, Тиха, Плеханова та пров. Дунайський) - будівництво колектору | Інженерно - технічний | 2011 р. | 78,0 | Міський бюджет | Зниження рівня ґрунтових вод | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 2 | Заходи з утримання та технічного обслуговування насосної станції | Організаційний, інженерно - технічний | 2011 - 2014 р.р. |  | Міський бюджет | Створення екологічно безпечних умов життя і господарської діяльності | Зарічна районна в місті Суми адміністрація |
| 3 | Проведення заходів щодо захисту території від підтоплення і затоплення (відкачування грунтових вод з підтоплених забудованих територій у районі вул. Тихорецька, Плеханова, Дунайська) | інженерно - технічний | 2012 р. | 90,0 | Міський бюджет | Створення екологічно безпечних умов життя і господарської діяльності | Зарічна районна в місті Суми адміністрація |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ділянка № 2 території, що примикають із західної та північної сторони до озера Чеха (мікрорайони №№ 9-11) |
| 1 | Будівництво самопливного колектору із залізобетонних труб з перетином проспекту ім. М. Лушпи | Інженерно - технічний | 2012 - 2014 р.р. | 3184,0 | Міський бюджет | Зниження рівня ґрунтових вод | Управління реконструкції та капітального будівництва |
| 2 | Заходи щодо підтримання дренажних і комунікаційних споруд у належному технічному стані | Організаційний, інженерно - технічний | 2013 - 2014 р.р. |  | Міський бюджет | Створення екологічно безпечних умов життя і господарської діяльності | Зарічна районна в місті Суми адміністрація |
| Всього по Зарічному району |  | 2011 - 2014 р.р. | 3352,0 |  |  |  |
| Всього по місту |  |  | 5299,0 |  |  |  |

Міський голова 																     Г.М. Мінаєв

Виконавець: Мартиненко С.О.

20.06.2012

|  | Додаток 4 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 квітня 2011 року № 402 – МР «Про Комплексну програму ліквідації підтоплення території в місті Суми» від 20 червня 2012 року № 1536 - МР |
| --- | --- |

Зведені показники фінансування першочергових заходів з

ліквідації підтоплення території в м. Суми за роками (у цінах 2010 р.)

| Номер ділянки | 2011р. | 2012р. | 2013р. | 2014р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ковпаківський район |
| Ділянка № 1 | 160,0 | Міський бюджет | 321,0 |  |  |  |  |  |
| Ділянка № 2 . | 165,0 | Міський бюджет, у т.ч. фонд охорони НПС | 264,0 | Міський бюджет | 175,0 | Міський бюджет |  |  |
| Ділянка № 3 |  |  | 30,0 | Міський бюджет, у т.ч. фонд охорони НПС |  |  |  |  |
| Ділянка № 4 |  |  |  |  | 104,0 | Міський бюджет | 60,0 | Міський бюджет |
| Ділянка № 5 |  |  | 20,0 | Міський бюджет |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ділянка № 6 |  |  |  |  | 160,0 | Міський бюджет | 160,0 | Міський бюджет |
| Ділянка № 7 |  |  |  |  | 160,0 | Міський бюджет | 168,0 | Міський бюджет |
| Зарічний район |
| Ділянка № 1 | 78,0 | Міський бюджет, у т.ч. фонд охорони НПС | 90,0 | Міський бюджет, у т.ч. фонд охорони НПС |  |  |  |  |
| Ділянка № 2 |  |  | 600,0 | Міський бюджет | 1170,0 | Міський бюджет | 1414,0 | Міський бюджет |
| Всього по місту | 403,0 |  | 1325,0 |  | 1769,0 |  | 1802,0 |  |

Міський голова 																     Г.М. Мінаєв

Виконавець: Мартиненко С.О.

20.06.2012

|  | Додаток 5 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 квітня 2011 року № 402 – МР «Про Комплексну програму ліквідації підтоплення території в місті Суми» від 20 червня 2012 року № 1536 - МР |
| --- | --- |

Результативні показники виконання першочергових заходів з ліквідації підтоплення території в місті Суми

за програмно-цільовим методом

| Видатки | 2011 рік (у цінах 2010 р.) | 2012 рік (у цінах 2010 р.) | 2013 рік (у цінах 2010 р.) | 2014 рік (у цінах 2010 р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексна програма ліквідації підтоплення території в місті Суми (тис. грн.) | 403,00 | 1325,00 | 1769,00 | 1802,00 |
| Мета: Створення сприятливого режиму водних об’єктів, регулювання господарської діяльності населення, екологічно безпечних умов життя, зниження соціальної напруженості серед населення, що проживає на підтоплених територіях, зменшення соціально – економічних та екологічних збитків, забезпечення запобігання та зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території міста |  |  |  |  |
| Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: Управління реконструкції та капітального будівництва |  |  |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 1. Підчистка каналу К-5 (ділянка № 1) (тис. грн.) | 160,00 | 171,00 | - |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Загальна довжина каналу, на якому необхідно виконати підчистку, м | 777,0 | 777,0 |  |  |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| Довжина каналу, на якому проведено підчистку, м | 350,0 | 427,0 |  |  |
| Показник продуктивності (економічності): |  |  |  |  |
| Середні витрати на підчистку 1 м каналу, тис. грн./м | 0,457 | 0,400 |  |  |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |
| Протяжність підчистки каналу, % | 45,0 | 55,0 |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 2. Будівництво дренажних колекторів (ділянка № 1) (тис. грн.) | - | 150,00 | - |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Протяжність дренажних колекторів, які необхідно побудувати, м | - | 370,0 |  |  |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| Протяжність побудованих дренажних колекторів, м |  | 370,0 |  |  |
| Показник продуктивності (економічності): |  |  |  |  |
| Середня вартість будівництва 1 м дренажного колектору, тис. грн./м |  | 0,405 |  |  |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 3. Будівництво додаткової насосної станції (ділянка № 2) (тис. грн.) |  | - | 175,00 |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Кількість насосних станцій, які необхідно побудувати, шт. |  |  | 1 |  |
| Показник продукту: Кількість побудованих насосних станцій , шт. |  |  | 1 |  |
| Показник продуктивності (економічності): середні витрати на будівництво станції, тис. грн./шт. |  |  | 175,00 |  |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |
| КТКВК 240601 |  |  |  |  |
| Завдання 4. Підчистка русла річки Стрілка (ділянка № 2) (тис. грн.) | - | 140,00 | - |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Протяжність русла річки по території м. Суми, км |  | 21,3 |  |  |
| Показник продукту: Протяжність річки Стрілка, яка охоплена роботами, км |  | 0,875 |  |  |
| Показник продуктивності (економічність): |  |  |  |  |
| середні витрати на підчистку 1 км русла річки, тис. грн./км |  | 160,00 |  |  |
| Показник результативності (якості): Протяжність русла річки, на якому виконані роботи (%) |  | 4,1 |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 5. Будівництво зливової каналізації (ділянка № 2) (тис. грн.) | 165,00 | - | - |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Протяжність території, на якій необхідно побудувати зливову каналізацію, м | 211 |  |  |  |
| Показник продукту: Протяжність території, на якій побудовано зливову каналізацію, м | 211 |  |  |  |
| Показник продуктивності (економічності): |  |  |  |  |
| середні витрати на будівництво 1 м зливової каналізації, тис. грн./м | 0,782 |  |  |  |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 6. Будівництво лотків, труб і каналів для скиду дощових і талих вод (ділянка № 2) (тис. грн.) | - | 124,00 | - |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Протяжність території, на якій необхідно виконати будівництво лотків, труб і каналів для скиду дощових і талих вод, м |  | 250,00 |  |  |
| Показник продукту: Протяжність території, яка охоплена роботами, м |  | 250,00 |  |  |
| Показник продуктивності (економічності): |  |  |  |  |
| середні витрати на будівництво 1 м лотків, труб і каналів для скиду дощових і талих вод, тис. грн./м |  | 0,496 |  |  |
| Показник результативності ( якості): |  |  |  |  |
| КТКВК 240601 |  |  |  |  |
| Завдання 7. Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення – «Підчистка ділянки р. Стрілка від вул. С. Лазо до ВАТ „Сумирибгосп”, вул. Південна» (ділянка № 3) (тис. грн.) |  | 30,00 | - |  |
| Показники виконання |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| кількість водопропускних труб, які необхідно побудувати, шт. |  | 1 |  |  |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| Довжина побудованої труби, м | - | - |  |  |
| Показник продуктивності (економічності): |  |  |  |  |
| середні витрати на будівництво 1 м водопропускної труби, тис. грн./од | - | - |  |  |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 8. Будівництво системи зливової каналізації (ділянка № 4) (тис. грн.) | - | - | 104,00 | 60,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Протяжність території, на якій необхідно виконати зливову каналізацію, м |  |  | 300 | 300 |
| Показник продукту: Протяжність території, на якій побудовано зливову каналізацію, м |  |  | 200 | 100 |
| Показник продуктивності (економічності): |  |  |  |  |
| середні витрати на будівництво 1 м зливової каналізації, тис. грн./м |  |  | 0,52 | 0,60 |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 9. Будівництво водозбірного каналу з водоскидними воронками (ділянка № 5) (тис. грн.) | - | 20,00 | - |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Протяжність водозбірного каналу, який необхідно побудувати, м |  | 50,00 |  |  |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| Протяжність побудованого водозбірного каналу, м | - | 50,0 |  |  |
| Показник продуктивності (економічності): |  |  |  |  |
| середня вартість будівництва 1 м каналу, тис. грн./м | - | 0,40 |  |  |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 10. Будівництво мережі водоскидних лотків і водопропускних труб (ділянка № 6) (тис. грн.) | - | - | 160,00 | 160,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Протяжність території, на якій необхідно виконати будівництво водоскидних лотків і водопропускних труб, м |  |  | 300 | 300 |
| Показник продукту: Протяжність території, яка охоплена роботами, м |  |  | 200 | 100 |
| Показник продуктивності (економічності): |  |  |  |  |
| середні витрати на будівництво 1 м водоскидних лотків і водопропускних труб, тис. грн./м |  |  | 0,80 | 1,6 |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 11. Будівництво водопропускної труби (ділянка № 7) (тис. грн.) | - | - | 160,00 | 168,00 |
| Показники виконання |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| - кількість водопропускних труб, які необхідно побудувати, шт. |  |  | 1 | 1 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| Довжина побудованої труби, лотків, м |  |  | 100 | 100 |
| Показник продуктивності (економічності): |  |  |  |  |
| середні витрати на будівництво 1 м водопропускної труби, тис. грн./од |  |  | 1,6 | 1,68 |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 12. Проведення заходів щодо захисту території від підтоплення (ліквідація підтоплення в районі вулиць Тихорецька, Тиха, Плеханова та пров. Дунайський) - будівництво колектору: (Зарічний район, ділянка № 1) (тис. грн.) | 78,00 | - | - |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Кількість насосних станцій, які необхідно добудувати, шт. | 1 |  |  |  |
| Показник продукту: Кількість побудованих насосних станцій, шт. | 1 |  |  |  |
| Показник продуктивності (економічності): середні витрати на будівництво станції, тис. грн./шт. | 78,00 |  |  |  |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: Зарічна районна в місті Суми адміністрація |  |  |  |  |
| КТКВК 240601 |  |  |  |  |
| Завдання 13. Проведення заходів щодо захисту території від підтоплення і затоплення (відкачування грунтових вод з підтоплених забудованих територій у районі вул. Тихорецька, Плеханова, Дунайська) (Зарічний район, ділянка № 1) (тис. грн.) |  | 90,0 |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): Обсяг ґрунтових та паводкових вод, що планується відкачати, м3 |  | 47368 |  |  |
| Показник продукту: Обсяг відкачаних ґрунтових та паводкових вод, м3 |  | 47368 |  |  |
| Показник продуктивності (економічність): Витрати на одиницю показника продукту, грн./ м3 |  | 1,90 |  |  |
| Показник результативності (якості): Відсоток виконання заходу, % |  | 100 |  |  |
| КТКВК 150101 |  |  |  |  |
| Завдання 14. Будівництво самопливного колектору із залізобетонних труб з перетином проспекту ім. М. Лушпи (Зарічний район, ділянка № 2) (тис. грн.) | - | 600,00 | 1170,00 | 1414,00 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |
| Протяжність колектору, який необхідно побудувати, км |  | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Показник продукту: Протяжність колектору, на якому виконані роботи, км |  | - | 0,50 | 0,604 |
| Показник продуктивності (економічності): середня вартість будівництва 1 м колектору, тис. грн./км |  | 0,543 | 2,34 | 2,34 |
| Показник результативності (якості): |  |  |  |  |

Міський голова 																     Г.М. Мінаєв

Виконавець: Мартиненко С.О.

20.06.2012

Рішення доопрацьовано і вичитано,

текст відповідає оригіналу прийнятого рішення			 							         С.О. Мартиненко