CУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ LIII СЕСІЯ

## РІШЕННЯ

від 12 серпня 2015 року № 4660 - МР

м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 вересня 2012 року № 1772 -МР «Про комплексну цільову Програму підтримки та розвитку комунальних підприємств м. Суми на 2012-2015 роки» (зі змінами)

Враховуючи пропозицію від комунального підприємства Сумської міської ради КП «Міськводоканал» до комплексної цільової Програми підтримки та розвитку комунальних підприємств м.Суми на 2012 – 2015 роки, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Унести зміни до комплексної цільової Програми підтримки та розвитку комунальних підприємств м. Суми на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 вересня 2012 року № 1772 - МР                      (зі змінами), а саме:

  - Викласти у новій редакції таблицю «Напрями діяльності (підпрограма). Завдання та заходи КП «Міськводоканал» СМР                          на 2012 – 2015 роки» пункту 3.1. розділу ІІІ (додаток 1 до даного рішення).

  - Викласти у новій редакції розділ І «Загальна характеристика комплексної цільової Програми підтримки та розвитку комунальних підприємств м. Суми на 2012-2015 роки (далі Програма) Паспорт» (додаток 2 до даного рішення).

Міський голова            	                                                О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

Додаток № 1 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 вересня 2012 року № 1772-МР «Про комплексну цільову Програму підтримки та розвитку комунальних підприємств м. Суми на 2012-2015 роки» (зі змінами)» від 12 серпня 2015 року № 4660 - МР

Напрями діяльності (підпрограма)

Завдання та заходи КП «Міськводоканал» СМР на 2012-2015 роки

| № з/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів | Строк вико нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Разом | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |  |
| Поліпшення матеріальної бази КП «Міськводоканал» СМР |
| 1. | Забезпечення безперебійного, стабільного та якісного водопостачання всіх споживачів міста | 1.1.Будівництво глибоководної свердловини на Пришибському водозаборі | 2014 | КП «Міськ-водоканал» СМР, управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, управління інфраструктури СМР | міський бюджет | 9500 | - | - | - | 9500 | Стабільне та якісне водопостачання абонентів Пришибського мікрорайону та Центральної частини м.Суми |
|  |  | 1.2. Реконструкція водоводу Д 500 мм від Тополянського водозабору до проспекту Курського | 2013-2014 |  | міський бюджет | 1500,0 210 | - | - | - | 1500,0 | Цілодобове та якісне водопостачання абонентів Курського мікрорайону |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства |  | - | 105,0 | 105,0 | - |  |
|  |  | 1.3.Реконструкція сталевого водопроводу 400мм від вул.Південної до пров. Громадянського | 2015 |  | міський бюджет | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | Цілодобове та якісне водопостачання абонентів Курського мікрорайону |
|  |  | 1.4. Будівництво глибоководної свердловини на Лепехівському водозаборі | 2015 |  | міський бюджет | 200,0 | - | - | - | 200,0 | Стабільне та якісне водопостачання абонентів в м.Суми |
|  |  | 1.5. Реконструкція свердловин (капітальний ремонт) | 2013 |  | кошти підприємства | 412,0 | - | 412,0 | - | - | Стабільне та якісне водопостачання абонентів в м.Суми |
|  |  | 1.6. Будівництво глибоководної свердловини на Тополянському водозаборі | 2015 |  | міський бюджет | 200,0 | - | - | - | 200,0 | Стабільне та якісне водопостачання абонентів в Курському мікрорайоні м.Суми |
|  |  | 1.7. Реконструкція водоводу Д 300 мм від пл.Клюєво до Тополянського водозабору | 2014-2015 |  | міський бюджет | 500,0 | - | - | - | 500,0 | Стабільне та якісне водопостачання абонентів Курського мікрорайону |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 300,0 | - | - | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | 1.8. Будівництво (санація) та капітальний ремонт повністю зношених водопровідних мереж та будівництво водомереж в районі одноповерхової забудови | 2013-2015 |  | міський бюджет | 10140,0 | - | 3320,0 | 3320,0 | 3500,0 | Якісне водопостачання абонентів, збільшення кількості абонентів з послуг водопостачання |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 3240,0 | - | 1100,0 | 1100,0 | 1040,0 |  |
| 2. | Безаварійний прийом, пропускання і перекачування стічних вод | 2.1. Реконструкція (санація) самопливного каналізаційного колектора Д 600 мм по вул.Баумана | 2012-2014 |  | міський бюджет | 920,0 | 700,0 | 110,0 | 110,0 | - | Стабільний та безаварійний прийом та пропуск стічних вод абонентів Роменсь-кого мікрорайону |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |  |
|  |  | 2.2. Реконструкція самопливного колектору Д 700-100 мм по вул. Вигонопоселенській та пр.Урицького | 2012-2015 |  | міський бюджет | 2000,0 | 500,0 | 600,0 | - | 900,0 | Стабільний та безаварійний прийом та пропуск стічних вод від абонентів Курського мікрорайону |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 400,0 | 200,0 | 200,0 | - | - |  |
|  |  | 2.3. Реконструкція (санація) самопливного колектору Д 600 мм по вул.СКД | 2015 |  | міський бюджет | 400,0 | - | - | - | 400,0 | Стабільний та безаварійний прийом та пропуск стічних вод від абонентів в м.Суми |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 100,0 | - | - | - | 100,0 |  |
|  |  | 2.4. Будівництво (санація) та реконструкція повністю зношених каналізаційних мереж | 2012-2015 |  | міський бюджет | 3698,0 | 1066,0 | 1066,0 | 1066,0 | 500,0 | Забезпечення стабільного та безаварійного прийому та пропуску стічних вод від абонентів в м.Суми |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 5153,0 | 1626,0 | 1626,0 | 1626,0 | 275,0 |  |
|  |  | 2.5. Влаштування полімерних люків та пожежних гідрантів | 2012 |  | Міський бюджет | 450,0 | 450,0 | - | - | - |  |
| 3. | Своєчасна очистка стічних вод згідно з регламентом | 3.1. Реконструкція приміщення грат з монтажем 3-х нових грат по новій технології | 2015 |  | міський бюджет | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 | Доведення якості очистки стічних вод до вимог санітарно-епідеміологічних та екологічних норм |
|  |  | 3.2. Реконструкція міських очисних споруд ( проектно-кошторисна документація) | 2012-2015 |  | міський бюджет | 2700,0 | - | - | - | 2700,0 | Доведення якості очистки стічних вод до вимог санітарно-епідеміологічних та екологічних норм |
|  |  | 3.3. Реконструкція аеротенків №№ 2,5,11,12 | 2012-2014 |  | міський бюджет | 720,0 | - | 360,0 | 360,0 | - | Доведення якості очистки стічних вод до вимог санітарно-епідеміологічних та екологічних норм |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - |  |
|  |  | 3.4. Реконструкція вторинних відстійників | 2012-2014 |  | міський бюджет | 400,0 | - | 200,0 | 200,0 | - | Доведення якості очистки стічних вод до вимог санітарно-епідеміологічних та екологічних норм |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | - |  |

|  |  | 3.5. Реконструкція системи подачі повітря на аеротенки І-ІІІ черг | 2013-2014 |  | міський бюджет | 600,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | Доведення якості очистки стічних вод до вимог санітарно-епідеміологічних та екологічних норм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 300,0 | - | 150,0 | 150,0 | - |  |
| 4. | Забезпечення охорони та раціональне (зменшення втрат води) використання джерел питного водопостачання | 4.1. Обладнання приладами обліку води багатоквартирних житлових будинків | 2012-2014 |  | Міський бюджет | 600,0 | - | - | - | 600,0 | Раціональне використання водних ресурсів, зменшення фактич-них втрат питної води |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 600,0 | - | - | - | 600,0 |  |
|  |  | 4.2. Виконання тампонажу відпрацьованих свердловин | 2015 |  | Міський бюджет | 750,0 | - | - | - | 750,0 | Охорона джерел водопостачання |
|  |  | 4.3. Будівництво огорож: |  |  |  |  |  |  |  |  | Охорона джерел водопостачання |
|  |  | Лепехівський водозабір | 2012-2015 |  | міський бюджет | 170,0 | - | - | - | 170,0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 93,5 | 8,5 | - | - | 85,0 |  |
|  |  | Ново-Оболонський водозабір | 2013-2015 |  | міський бюджет | 325,0 | - | - | - | 325,0 |  |
|  |  |  |  |  | кошти підприємства | 217,0 | - | 26,0 | 26,0 | 165,0 |  |
|  |  | Лучанський водозабір, свердловини № 12,13 | 2013-2014 |  | кошти підприємства | 35,0 | - | 17,5 | 17,5 | - |  |
|  |  | Токарівський водозабір, свердловини № 1-8 | 2013-2015 |  | кошти підприємства | 46,0 | - | 23,0 | 23,0 | - |  |
| 5. | Ефективна (не збиткова) робота КП «Міськводоканал» СМР | 5.1. Технічне переоснащення спеціальними автомобілями та землерийною технікою | 2013-2015 |  | кошти підприємства | 2100,0 | - | 250,0 | 350,0 | 1500,0 | Своєчасна та якісна ліквідація наслідків аварій, а також можливість реконст-рукції та будівни-цтва об'єктів водо-постачання та водо-відведення вм. Суми |
|  |  | 5.2.Придбання стержнево-секційної машини | 2015 |  | міський бюджет шляхом поповнення статутного капіталу | 205,0 | - | - | - | 205,0 |  |
|  |  | 5.3. Розробка схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Суми | 2012 |  | міський бюджет | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Оптимізація роботи систем водопостача-ння та водовідведе-ння м.Суми |
|  |  | 5.4. Придбання шовнарізчика FS309S Husqvarna в комплекті з кругом алмазним Д 350х25,4 |  |  | міський бюджет шляхом поповнення статутного капіталу | 61,055 | - | - | - | 61,055 | Своєчасна та якісна ліквідація наслідків аварії |
|  |  | 5.5. Придбання деревоподрібнюючої машини типу DP 660 E (з електричним двигуном 30 кВт, 1500 об/хв.) | 2015 |  | міський бюджет шляхом поповнення статутного капіталу | 115,0 | - | - | - | 115,0 | Своєчасна та якісна ліквідація наслідків аварій |

|  | Фінансова підтримка | 2013 |  | міський бюджет | 2250,0 | - | 2250,0 | - | - | Оптимізація роботи систем водопостачання та водовідведення м.Суми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  | 55480,555 | 5040,5 | 12505,5 | 9293,5 | 28641,055 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 41124,055 | 2816,0 | 8206,0 | 5356 | 24726,055 |  |
|  |  |  |  |  | КП | 14376,5 | 2224,5 | 4299,5 | 3937,5 | 3915,0 |  |

Міський голова           	                                                                                                    О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

Додаток № 2 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 вересня 2012 року № 1772-МР «Про комплексну цільову Програму підтримки та розвитку комунальних підприємств м. Суми на 2012-2015 роки» (зі змінами)» від 12 серпня 2015 року № 4660-МР

##### Паспорт

| 1. | Ініціатор розробки Програми |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розробку Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Департамент інфраструктури міста СМР; управління майна комунальної власності СМР; управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР; департамент містобудування та земельних відносин СМР; КП «Шляхрембуд» СМР; КП «Міськводоканал» СМР; КП Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» СМР; КП «Зелене будівництво» СМР; КП «Спецкомбінат»; КП «Сумижилкомсервіс» СМР; КП СМР «Електроавтотранс»; КП СМР «Сумикомунінвест»; КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР; КОРП «Дрібнооптовий» СМР; КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» СМР; КП «Інфосервіс» СМР |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2012-2015 роки |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Державний бюджет, міський бюджет |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: | 145155,279 тис.грн. |
| 8.1. | коштів державного бюджету | 7655,00 тис. грн. |
| 8.2. | коштів міського бюджету | 93315,429 тис. грн. |
| 8.3. | коштів інших джерел, в т.ч. - власні кошті підприємств, - кошти замовника, - залучені кошти | 44184,85 тис. грн. 18509,15 тис. грн. 258,5 тис. грн. 25417,2 тис. грн. |

##### Ресурсне забезпечення Програми підтримки

##### та розвитку комунальних підприємств м. Суми на 2012-2015 роки

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 26561,4 | 51005,1 | 27504,05 | 40084,729 | 145155,279 |
| державний бюджет | - | 7655,0 | - | - | 7655,0 |
| міський бюджет | 23289,9 | 37806,3 | 21650,7 | 10568,529 | 93315,429 |
| коштів інших джерел, в т.ч.: | 3271,5 | 5543,8 | 5853,35 | 29516,2 | 44184,85 |
| кошти підприємств | 2471,5 | 4343,5 | 4448,15 | 7246,0 | 18509,15 |
| кошти замовника | - | 70,3 | 75,2 | 113,0 | 258,5 |
| залучені кошти | 800,0 | 1130,0 | 1330,0 | 22157,2 | 25417,2 |

Міський голова	           	                                          О.М. Лисенко

Виконавець:  Липова С.А.

___________