Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про затвердження програми розвитку міського парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки» від 21 грудня 2016 року № 1549-МР

Ресурсне забезпечення міської Програми

з розвитку міського Парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |
|  | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 6930 | 7000 | 6000 | 19930 |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - |
| міський бюджет | 6930 | 7000 | 6000 | 19930 |
| кошти небюджетних джерел | - | - | - | - |

# Міський голова                                                                          	   О. М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г. І.

_________________

Додаток 3 до рішення Сумської міської ради «Про затвердження програми розвитку міського парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки» від 21 грудня 2016 року № 1549-МР

Вигоди та витрати

| Вигоди | Витрати |
| --- | --- |
| Сфера інтересів держави |
| Забезпечення умов для розвитку культури громадян, їх відпочинку та можливостей для занять фізичною культурою на території міського парку. | Витрати на створення та розвиток інфраструктури міського парку, роботи з благоустрою, замощення тротуарів, встановлення малих архітектурних форм та нових об’єктів, озеленення. |
| Сфера інтересів господарювання |
| Зростання кількості відвідувачів міського парку та його інвестиційної привабливості. | Витрати на планування та будівництво інженерних мереж: електроживлення, водопостачання, водовідведення, встановлення вбиралень, система освітлення. |
| Сфера інтересів громадян |
| Можливість використання території міського парку для культурного розвитку, відпочинку та занять фізичною культурою. | Витрати відвідувачів парку на задоволення власних потреб у користуванні розважальними спорудами, закладами культури, вбиральнями. |

# Міський голова                                                                          	   О. М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г. І.

_________________

Додаток 4 до рішення Сумської міської ради «Про затвердження програми розвитку міського парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки» від 21 грудня 2016 року № 1549-МР

Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми розвитку міського Парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки

| № з/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансува-ння | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всього | 2017 (проект) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Соціальний та архітектурно-ландшафтний напрямок» |
| 1. | Проведення конкурсу ескізних проектів | Проведення відкритого конкурсу | І кв. 2017 року | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | Міський бюджет | 30 | 30 |  |  | Ескізний проект обраний шляхом голосування |
| «Містобудівний та матеріально технічний напрямок» |
| 2. | 2.1. Розробка робочого проекту реконструкції парку (перша черга) | 2.1.1.Визначення об’єму будівельних робіт | ІІ кв. 2017 року | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | Міський бюджет | 700 | 700 |  |  | Готовий робочий проект для застосування на практиці |
|  | 2.2. Розробка робочого проекту реконструкції парку (друга черга) | 2.2.1.Визначення об’єму будівельних робіт | ІІ кв. 2017 року | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Міський бюджет | 700 | 700 |  |  | Готовий робочий проект для застосування на практиці |
|  | 2.3. Будівництво інженерних мереж | 2.3.1.Виконання містобудівельних робіт | ІІІ – IV кв. 2017 року | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | Міський бюджет | 4100 | 4100 |  |  | Уведення в експлуатацію інженерних мереж |
|  | 2.4. Будівництво громадських вбиралень | 2.4.1. Виконання робіт з будівництва | І кв. 2018 року – ІІ кв. 2018 року | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | Міський бюджет | 1500 |  | 1500 |  | Уведення в експлуатацію громадських вбиралень |
|  | 2.5. Будівництво спортивних майданчиків для загальної фізичної підготовки | 2.5.1. Виконання будівельних робіт | ІІ кв. 2019 року – ІІІ кв. 2019 року | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | Міський бюджет | 800 |  |  | 800 | Уведення в експлуатацію спортивних майданчиків для загальної фізичної підготовки |
|  | 2.6. Будівництво дитячого ігрового майданчику | 2.6.1. Виконання будівельних робіт | ІІ кв. 2019 року – ІІІ кв. 2019 року | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | Міський бюджет | 400 |  |  | 400 | Уведення в експлуатацію дитячий ігровий майданчик |
|  | 2.7. Реконструкція системи освітлення парку | 2.7.1. Виконання робіт з улаштування системи освітлення парку | ІІІ кв. 2017 року – ІV кв. 2017 року | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Міський бюджет | 1400 | 1400 |  |  | Створення системи освітлення на території парку |
|  | 2.8. Улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, сходів | 2.8.1. Виконання робіт з улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, сходів | ІІ кв. 2018 року – ІІІ кв. 2018 року | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Міський бюджет | 4000 |  | 4000 |  | Забезпечення вільного доступу, облаштування сходів, тротуарів та велодоріжок |
|  | 2.9. Встановлення малих архітектурних форм | 2.9.1. Виконання будівельних робіт | ІІ кв. 2018 року – ІІІ кв. 2018 року | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Міський бюджет | 1500 |  | 1500 |  | Встановлення малих архітектурних форм згідно обраного ескізного проекту міського парку. |
| «Екологічний напрямок» |
| 3. | 3.1. Садіння нових дерев та кущів, відновлення квітників | 3.1.1. Виконання робіт з висадження дерев та кущів, відновлення квітників | ІІ кв. 2019 року – ІІІ квартал 2019 року | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Міський бюджет | 1800 |  |  | 1800 | Відновлення квітників, висадження багаторічних насадженнь |
|  | 3.2. Розчищення озер | 3.2.1. Виконання робіт з розчищення озер | ІІ кв. 2019 року – ІІІ кв. 2019 року | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради» | Міський бюджет | 3000 |  |  | 3000 | Розчищення озер |
| Всього: | 19930 | 6930 | 7000 | 6000 |  |

# Міський голова                                                                         							        	  	 О.М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г. І.

_____________

|  | Додаток 5 до рішення Сумської міської ради «Про затвердження програми розвитку міського парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки» від 21 грудня 2016 року № 1549-МР |
| --- | --- |

Результативні показники виконання завдань 
Програми розвитку міського Парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки

| Відповідальні виконавці, КТКВК, завдання програми, результативні показники | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разом | в тому числі | Разом | в тому числі | Разом | в тому числі |
|  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд | Спеціаль ний фонд |  | Загальний фонд | Спеціаль ний фонд |
| Всього на виконання програми, тис. грн. | 6930 |  | 6930 | 7000 |  | 7000 | 6000 |  | 6000 |
| Мета: забезпечення реконструкції, відповідно до сучасних вимог, інфраструктури Парку, забезпечення його збалансованого розвитку, організації культурного дозвілля мешканців та гостей міста, а також розвиток та надання можливостей для занять фізичною культурою на території Парку. |
| «Соціальний та архітектурно ландшафтний напрямок» |
| Відповідальний виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення конкурсу ескізних проектів (тис. грн.) КТКВК: 4819180 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів необхідних для проведення конкурсу складає тис. грн. | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість проведених конкурсів по визначенню переможців, од. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показник продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на проведення конкурсу, тис. грн. | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| «Містобудівний та матеріально-технічний напрямок» |
| Відповідальний виконавець: Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка робочого проекту реконструкції парку (перша черга), (тис. грн.) КТКВК 4716310 | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обсяг коштів необхідних для розробки робочого проекту реконструкції парку тис. грн.. | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Показники продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розроблення робочого проект реконструкції парку, од. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показники продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середні витрати на розробку робочого проекту реконструкції парку, тис. грн. | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво інженерних мереж (тис. грн.) КТКВК 4716310 | 4100 |  | 4100 |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів необхідних для побудови інженерних мереж тис. грн. | 4100 |  | 4100 |  |  |  |  |  |  |
| Показники продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжність побудованих мереж, км. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показники продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на будівництво інженерних мереж складають тис. грн./км. | 2050 |  | 2050 |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво громадських вбиралень (тис. грн.) КТКВК 4716310 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів необхідних для будівництва громадських вбиралень тис. грн.. |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
| Показники продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість побудованих громадських вбиралень од. |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| Показники продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на будівництво однієї одиниці громадської вбиральні тис. грн. |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |
| Будівництво спортивних майданчиків для загальної фізичної підготовки (тис. грн.) КТКВК 4716310 |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів необхідних для будівництва спортивних майданчиків для загальної фізичної підготовки тис. грн. |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |
| Показники продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість побудованих спортивних майданчиків для загальної фізичної підготовки од. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Показники продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на будівництво спортивних майданчиків для загальної фізичної підготовки тис. грн. |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
| Будівництво дитячого ігрового майданчику (тис. грн.) КТКВК 4716310 |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів необхідних для будівництва дитячих ігрових майданчиків |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
| Показники продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість побудованих дитячих ігрових майданчиків од. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Показники продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на побудову дитячого ігрового майданчика тис. грн. |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |
| Відповідальний виконавець: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка робочого проекту реконструкції парку (друга черга), (тис. грн.) КТКВК 4116310 | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обсяг коштів необхідних для розробки робочого проекту реконструкції парку складає тис. грн.. | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Показники продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення робочого проекту реконструкції парку, од. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показники продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середні витрати на розробку робочого проекту реконструкції парку, тис. грн. | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція системи освітлення парку (тис. грн.) КТКВК 4116310 | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів необхідних для реконструкції системи освітлення парку тис. грн.. | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| Показники продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжність реконструйованої системи освітлення парку км. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Показники продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на реконструкцію системи освітлення парку тис. грн./км | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| Улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, сходів (тис. грн.) КТКВК 4116060 |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів необхідних для реконструкції пішохідних, велосипедних доріжок, сходів тис. грн.. |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |
| Показники продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжність реконструйованих пішохідних, велосипедних доріжок, сходів тис. м.км. |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Показники продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на реконструкцію пішохідних, велосипедних доріжок, сходів грн./м.кв. |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |
| Встановлення малих архітектурних форм (тис. грн.) КТКВК |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів необхідних для встановлення малих архітектурних форм тис. грн.. |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
| Показники продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встановлені малі архітектурні форми кв.м. |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| Показники продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на встановлення малих архітектурних форм грн./м.кв. |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
| «Екологічний напрямок» |
| Відповідальний виконавець: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Садіння нових дерев та кущів, відновлення квітників (тис. грн.) КТКВК 4116060 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів необхідних для садіння нових дерев та кущів, відновлення квітників тис. грн. |  |  |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висаджених нових дерев та кущів од.; Відновлених квітників м.кв. |  |  |  |  |  |  | 1500 2500 |  | 1500 2500 |
| Показник продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на висадження нових дерев та кущів грн../од.; відновлення квітників грн./м.кв. |  |  |  |  |  |  | 500 420 |  | 500 420 |
| Розчищення озер (тис. грн.) КТКВК 4116060 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник затрат (вхідних ресурсів): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів необхідних для розчищення озер тис.грн.. |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість розчищених озер од. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Показник продуктивності (ефективності): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на розчищення озер тис. грн. за од. |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |

# Міський голова       							                                                          	         	   О.М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г. І.

_______________

Додаток 6

до рішення Сумської міської ради «Про затвердження програми розвитку міського парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки»

від 21 грудня 2016 року № 1549-МР

Перелік завдань міської Програми розвитку Парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки

| Завдання, КТКВК | Джерела фінансування | Етапи виконання програми | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | І етап | ІІ етап | ІІІ етап |  |
|  |  | 2017 рік | 2018рік | 2019 рік |  |
|  |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  |
|  |  |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  |
| Всього на виконання програми | Міський бюджет | 6930 |  | 6930 | 7000 |  | 7000 | 6000 |  | 6000 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| Соціальний та архітектурно-ландшафтний напрямок |
| Проведення конкурсу ескізних проектів (КТКВК: 4819180) | Цільовий фонд | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |
| Містобудівний та матеріально-технічний напрямок |
| Розробка робочого проекту реконструкції парку (перша черга) (КТКВК: 4116310) | Міський бюджет | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
| Розробка робочого проекту реконструкції парку (друга черга) (КТКВК: 4116310) | Міський бюджет | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| Будівництво інженерних мереж | Міський бюджет | 4100 |  | 4100 |  |  |  |  |  |  | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
| Реконструкція системи освітлення парку | Міський бюджет | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| Улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, сходів (тис. грн.) | Міський бюджет |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| Будівництво громадських вбиралень | Міський бюджет |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
| Встановлення малих архітектурних форм | Міський бюджет |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| Будівництво спортивних майданчиків для загальної фізичної підготовки | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
| Будівництво дитячого ігрового майданчику | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
| Екологічний напрямок |
| Садіння нових дерев та кущів Відновлення квітників | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| Розчищення озер | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |

| Міський голова | О. М. Лисенко |
| --- | --- |

Виконавець: Яременко Г. І.

_________________

|  | Додаток 7 до рішення Сумської міської ради «Про затвердження програми розвитку міського парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки» від 21 грудня 2016 року № 1549-МР |
| --- | --- |

Очікувані результати

Програми розвитку міського Парку ім. І. М. Кожедуба на 2017-2020 роки

| Найменування завдань | Найменування показників | Одиниці виміру | Значення показників (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | прогноз |
|  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| Проведення конкурсу ескізних проектів | одиниць | 1 | 30 | - | - | - |
| Розробка робочого проекту реконструкції парку (перша черга) | одиниць | 1 | 700 | - | - | - |
| Розробка робочого проекту реконструкції парку (друга черга) | одиниць | 1 | 700 |  |  |  |
| Будівництво інженерних мереж | км | 2 | 4100 | - | - | - |
| Будівництво громадських вбиралень | одиниць | 3 | - | 1500 | - | - |
| Будівництво спортивних майданчиків для загальної фізичної підготовки | одиниць | 2 | - | - | 800 | - |
| Будівництво дитячого ігрового майданчику | одиниць | 1 | - | - | 400 | - |
| Реконструкція системи освітлення парку | км | 4 | 1400 | - | - | - |
| Улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, сходів (тис. грн.) | тис. м.кв. | 8 | - | 4000 | - | - |
| Встановлення малих архітектурних форм | м. кв. одиниць | 1000 150 | - | 1500 | - | - |
| Садіння нових дерев та кущів, відновлення квітників | одиниць м.кв. | 1500 2500 | - | - | 1800 | - |
| Очищення озер | одиниць | 2 | - | - | 3000 | - |

# Міський голова       							                                                                   	   О.М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г. І.

_________________