Додаток 4

до Звіту про виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми» за 2016 рік

Інформація про виконання програми за 2016 рік

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м.Суми»**

(назва програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 06  КВКВ | Виконавчий комітет Сумської міської ради  найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 06  КВКВ | Департамент забезпечення ресурсних платежів  найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 4510180  КТКВК | Рішення Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року № 205-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми»  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела |  |
| обл.. бюджет | місц. бюджет | обл. бюджет | місц. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м.Суми»** | | | | | | | | | | | | |
| **2. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем** | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Забезпечення антивірусного захисту локальної мережі | 40,80 | - | - | 40,80 | - | - | - | - | - | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.5 | Супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу (програмна частина) | 12,00 | - | - | 12,00 | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - | Здійснювалась підтримка двох ліцензійних робочих місць програми «Діло» |
| 2.6 | Супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу (серверна частина) | 10,80 | - | - | 10,80 | - | 3,36 | - | - | 3,36 | - | Здійснювалась підтримка двох ліцензійних робочих місць програми «Діло» |
| 2.11 | Підтримка роботи комп’ютерної техніки та локальних мереж структурних підрозділів міської ради | 28,80 | - | - | 28,80 | - | 8,40 | - | - | 8,40 | - | Здійснювалась підтримка локальної мережі з 40 робочих місць |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.