Додаток 1

до Звіту про виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» за 2017 рік

Інформація про виконання програми за 2017 рік

 **«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м.Суми»**

(назва програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 03КВКВ | Виконавчий комітет Сумської міської радинайменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 03КВКВ | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпеченнянайменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0310180, 0318600, 0317470КПКВК | Рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання та заходи програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання |
| Усього | у т.ч. | Усього | у т.ч. |
| Заг.фонд | Спец.фонд | Заг.фонд | Спец.фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м.Суми»** |
| **1. Матеріальне забезпечення** |
| 1.1 | Оновлення парку серверного обладнання | 750,00 | - | 750,00 | 711,90 | - | 711,90 | Виконано. Придбано сучасне обладнання для впровадження нових сервісів |
| 1.2 | Модернізація серверного обладнання Сумської міської ради | 220,00 | - | 220,00 | 187,90 | - | 187,90 | Виконано. Оновлено існуюче обладнання для належного подальшого використання |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2.1 | Оновлення комп’ютерного парку Сумської міської ради | 2886,00 | - | 2886,00 | 858,78 | - | 858,78 | Виконано. Замінено застарілі конфігурації техніки, проведено планове оновлення парку техніки, закуплено 65 комп’ютерів |
| 2.2 | Ремонт комп’ютерної техніки Сумської міської ради, що вводиться в домен | 281,50 | 281,50 | - | 57,12 | 57,12 | - | Виконано. Проведено ремонт існуючих конфігурацій, що не відповідають стандартам при підключенні до ІТ-послуг |
| **2. Інфраструктура виконавчих органів** |
| 1.1 | Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради | 1283,00 | 964,00 | 319,00 | 1060,70 | 755,70 | 305,00 | Виконано. Кошти виділено, обладнання та матеріали закуплено, проведено підготовку |
| **3. Муніципальна інфраструктура** |
| 1.1 | Створення міської волоконно-оптичної мережі | 150,00 | 150,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 1.2 | Оренда каналів передачі даних | 60,00 | 60,00 | - | 14,00 | 14,00 | - | Виконано |
| 2.1 | Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет | 85,00 | 85,00 | - | 85,00 | 85,00 | - | Виконано. Заключено договір на створення 15 зон вільного доступу громадян до електронних сервісів |
| 2.2 | Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті | 102,00 | 102,00 | - | 98,60 | 98,60 | - | Виконано. Забезпечено підтримку функціонування 17 зон. |
| **4. Інформатизація виконавчих органів** |
| 1.1 | Впровадження нової системи електронного документообігу | 390,00 | 390,00 | - | 292,40 | 292,40 | - | Виконано |
| 1.2 | Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Дело) | 60,00 | 60,00 | - | 51,79 | 51,79 | - | Виконано |
| 1.3 | Супроводження та підтримка програми електронного документообігу (Дело) | 258,00 | 258,00 | - | 218,50 | 218,50 | - | Виконано |
| 2.2 | Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян | 48,00 | 48,00 | - | 32,00 | 32,00 | - | Виконано |
| 2.3 | Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг | 84,00 | 84,00 | - | 56,11 | 56,11 | - | Виконано |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2.6 | Розробка програмного забезпечення обліку муніципальної телекомунікаційної інфраструктури та комп'ютерної техніки | 100,00 | 100,00 | - | 78,00 | 78,00 | - | Виконано |
| 2.7 | Розробка чи модернізація веб-ресурсів міської ради | 150,00 | 150,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Кошти не використано |
| 2.8 | Розробка та впровадження системи комунікації з мешканцями | 100,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Кошти не використано |
| 2.10 | Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг | 36,00 | 36,00 | - | 32,40 | 32,40 | - | Виконано |
| 2.11 | Розробка спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів | 240,00 | 240,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 3.1 | Впровадження ІТ-послуги Інтернет проксі | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | Виконано |
| 3.2 | Впровадження ІТ-послуги маршрутизація та NAT | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | Виконано |
| 3.3 | Впровадження ІТ-послуги демілітаризованої зони | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | Виконано |
| 3.4 | Впровадження ІТ-послуги Безпечні web-послуги | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | Виконано |
| 3.5 | Впровадження ІТ-послуги Служба розгортання Windows | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | Виконано |
| 3.7 | Впровадження ІТ-послуги Централізоване керування ІТ-інфраструктурою | 40,00 | 40,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | Виконано |
| 3.8 | Впровадження ІТ-послуги Антивірусний захист | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | Виконано |
| 3.10 | Впровадження ІТ-послуги Віртуалізація | 35,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | - | Виконано |
| 3.11 | Впровадження ІТ-послуги Віддалені робочі столи | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | Виконано |
| 4.1 | Розгортання ІТ-послуги Служба каталогу | 185,20 | 185,20 | - | 49,20 | 49,20 | - | Виконано |
| **5. Супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів** |
| 1.1 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Служба каталогу | 72,00 | 72,00 | - | 53,60 | 53,60 | - | Виконано |
| 1.2 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система електронної пошти | 48,00 | 48,00 | - | 35,70 | 35,70 | - | Виконано |
| 1.3 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система моніторингу | 48,00 | 48,00 | - | 35,70 | 35,70 | - | Виконано |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1.4 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Внутрішній портал | 48,00 | 48,00 | - | 35,70 | 35,70 | - | Виконано |
| 1.5 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система підтримки користувачів | 96,00 | 96,00 | - | 71,30 | 71,30 | - | Виконано |
| 1.6 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система оновлення програмного забезпечення | 9,60 | 9,60 | - | 7,10 | 7,10 | - | Виконано |
| 1.7 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система резервного копіювання | 14,40 | 14,40 | - | 10,70 | 10,70 | - | Виконано |
| 1.8 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Інтернет проксі | 4,80 | 4,80 | - | 1,50 | 1,50 | - | Виконано |
| 1.9 | Підтримка функціонування ІТ-послуги маршрутизація та NAT | 4,80 | 4,80 | - | 0,00 | 0,00 | - | Кошти не використано |
| 1.10 | Підтримка функціонування ІТ-послуги демілітаризованої зони | 7,20 | 7,20 | - | 0,00 | 0,00 | - | Кошти не використано |
| 1.11 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Безпечні web-послуги | 4,80 | 4,80 | - | 1,00 | 1,00 | - | Виконано |
| 1.12 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Служба розгортання Windows | 7,20 | 7,20 | - | 2,20 | 2,20 | - | Виконано |
| 1.14 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Централізоване керування ІТ-інфраструктурою | 24,00 | 24,00 | - | 7,30 | 7,30 | - | Виконано |
| 1.16 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Антивірусний захист | 12,00 | 12,00 | - | 3,70 | 3,70 | - | Виконано |
| 1.17 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Віртуалізація | 18,00 | 18,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Кошти не використано |
| 1.18 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Віддалені робочі столи | 12,00 | 12,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Кошти не використано |
| 2.1 | Підтримка роботи ІТ-послуг | 143,40 | 143,40 | - | 64,30 | 64,30 | - | Виконано |
| 3.1 | Підтримка роботи комп’ютерної техніки | 1080,96 | 1080,96 | - | 664,60 | 664,60 | - | Виконано |
| 3.2 | Зберігання резервних копій баз даних | 60,00 | 60,00 | - | 50,80 | 50,80 | - | Виконано |
| 3.3 | Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи | 343,68 | 343,68 | - | 117,40 | 117,40 | - | Виконано |
| 3.4 | Підтримка роботи систем відео-спостереження | 10,80 | 10,80 | - | 6,80 | 6,80 | - | Виконано |
| 4.1 | Технічне забезпечення проведення заходів міської ради | 36,00 | 36,00 | - | 35,10 | 35,10 | - | Виконано |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4.2 | Технічне забезпечення проведення засідань постійних депутатських комісій | 453,00 | 453,00 | - | 129,20 | 129,20 | - | Виконано |
| 5.1 | Технічна підтримка роботи веб-ресурсів міської ради | 189,00 | 189,00 | - | 160,00 | 160,00 | - | Виконано |
| **6. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами** |
| 1.2 | Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт | 945,00 | 945,00 | - | 880,00 | 880,00 | - | Виконано |
| 1.3 | Легалізація офісних додатків | 672,00 | 672,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Кошти не використано |
| 1.4 | Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом | 30,00 | 30,00 | - | 17,95 | 17,95 | - | Виконано |
| 1.5 | Придбання програмних продуктів віддаленого управління | 45,00 | 45,00 | - | 35,06 | 35,06 | - | Виконано |
| 1.6 | Легалізація програм ведення проектів | 230,00 | 230,00 | - | 32,84 | 32,84 | - | Виконано |
| **7. Створення комплексної системи захисту інформації виконавчих органів** |
| 1.1 | Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумській міській раді | 200,00 | 200,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| **8. Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів** |
| 1.1 | Реалізація пілотного проекту по інформатизації закладів охорони здоров’я міста Суми | 430,00 | 430,00 | - | 214,60 | 214,60 | 0,00 | Виконано |
| 1.4 | Розробка, доопрацювання проектно-кошторисної документації електронних сервісів, проведення експертиз проектів | 100,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| 2.1 | Реалізація пілотних проектів виконавчим комітетом міської ради | 180,00 | - | 180,00 | 0,00 | - | 0,00 | Фінансування протягом року не здійснювалось |
| **10. Підтримка комунального підприємства** |
| 1.1 | Збільшення статутного фонду комунального підприємства | 2000,00 | - | 2000,00 | 1511,40 | - | 1511,40 | Виконано |
| 1.2 | Фінансова підтримка комунального підприємства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | Фінансування протягом року не здійснювалось |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.