Додаток 1

до Звіту про виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомуні-каційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» за 2018 рік

Інформація про хід виконання програми за 2018 рік

«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м.Суми»

(назва програми)

| 1. | 02 КВКВ | Виконавчий комітет Сумської міської ради найменування головного розпорядника коштів програми |
| --- | --- | --- |
| 2. | 02 КВКВ | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0217530 КПКВК | Рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

| № | Завдання та заходи міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюд-жет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Усього | держ. бюд-жет | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |
|  |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |  | обл. бюд-жет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Підпрограма 1. Матеріальне забезпечення |
| 1.1 | Оновлення парку серверного обладнання | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 1.2 | Модернізація серверного обладнання Сумської міської ради | 330,00 | - | - | 330,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3 | Розміщення серверного обладнання Сумської міської ради на віддалених технічних майданчиках | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 1.4 | Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб Сумської міської ради | 300,00 | - | - | 300,00 | - | 70,00 | - | - | 70,00 | - | Виконано. Оренда віртуальних потужностей проводилась 2 місяці |
| 2.1 | Оновлення комп’ютерного парку Сумської міської ради | 6539,50 | - | - | 6539,50 | - | 5289,90 | - | - | 5289,90 | - | Виконано. Було придбано 266 персональних комп’ютерів, 23 автоматизованих робочих місця, 20 системних блоків, 6 планшетів, 11 ноутбуків, 5 сенсорних моноблоків |
| 2.2 | Ремонт комп’ютерної техніки Сумської міської ради, що вводиться в домен | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.3 | Модернізація комп’ютерної техніки Сумської міської ради, що вводиться в домен | 150,00 | - | - | 150,00 | - | 135,90 | - | - | 135,90 | - | Виконано. Модернізовано 120 персональних комп’ютерів |
| 2.4 | Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради | 1790,00 | - | - | 1790,00 | - | 1742,70 | - | - | 1742,70 | - | Виконано. Придбано 220 одиниць друкуючого обладнання та витратних матеріалів (зокрема 32 принтери, 1 кольоровий принтер, 40 БФП А4 та 2 БФП А3) |
| 2.5 | Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради | 2500,00 | - | - | 2500,00 | - | 2158,50 | - | - | 2158,50 | - | Виконано. Придбано 1737 одиниць іншого обладнання та приладдя |
| Підпрограма 2. Інфраструктура міської ради |
| 1.1 | Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради | 1270,00 | - | - | 1270,00 | - | 831,00 | - | - | 831,00 | - | Виконано. Реорганізовано 210 робочих місць |
| 1.2 | Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж Сумської міської ради | 379,50 | - | - | 379,50 | - | 373,70 | - | - | 373,70 | - | Виконано. Придбано 17 одиниць обладнання (4 серверні шафи, 6 комутаторів РОЕ Wi-fi, 6 комутаторів РОЕ ІР, 1 блок живлення для комутатора) |
| 2.1 | Організація єдиного центру звернень громадян до міської ради | 420,00 | - | - | 420,00 | - | 222,50 | - | - | 222,50 | - | Виконаною Створено 3 робочі місця |
| Підпрограма 3. Муніципальна інфраструктура |
| 1.1 | Створення міської волоконно-оптичної мережі | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2 | Оренда каналів передачі даних | 60,00 | - | - | 60,00 | - | 52,50 | - | - | 52,50 | - | Виконано. Було орендовано 120 каналів на 12 місяців |
| 1.3 | Оренда магістральних каналів передачі даних | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 1.4 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчих органів | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 1.5 | Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.1 | Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет | 85,00 | - | - | 85,00 | - | 52,87 | - | - | 52,87 | - | Виконано. Було створено 5 зон вільного доступу |
| 2.2 | Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті | 144,00 | - | - | 144,00 | - | 144,00 | - | - | 144,00 | - | Виконано. Проводилась підтримка 24 зон вільного доступу терміном 12 місяців |
| Підпрограма 4. Інформатизація виконавчих органів |
| 1.1 | Впровадження нової системи електронного документообігу | 195,00 | - | - | 195,00 | - | 194,997 | - | - | 194,997 | - | Виконано. Було впроваджено 1 модуль нової системи електронного документообігу |
| 1.2 | Опис бізнес-процесів виконавчих органів Сумської міської ради | 100,00 | - | - | 100,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 2.1 | Імплементація баз даних мешканців до електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.2 | Розробка та оновлення міських мобільних додатків | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.3 | Розробка програмного забезпечення обліку муніципальної телекомунікаційної інфраструктури та комп'ютерної техніки | 195,00 | - | - | 195,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 2.4 | Розробка чи оновлення веб-ресурсів міської ради | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.5 | Розробка та впровадження систем комунікації з мешканцями | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.6 | Розробка муніципальної системи бюджетування | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.7 | Розробка системи обліку місцевих пільг | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.8 | Розробка системи по візуалізації мобільності мешканців та пасажиропотоків | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.9 | Впровадження системи навчання співробітників міської ради | 180,00 | - | - | 180,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 2.10 | Впровадження системи оцінювання знань службовців органів місцевого самоврядування | 180,00 | - | - | 180,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 2.11 | Розробка спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів | 240,00 | - | - | 240,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 2.12 | Впровадження системи електронної черги в ЦНАП | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.13 | Підключення Центру надання адміністративних послуг до НСКЗ | 30,00 | - | - | 30,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 3.1 | Впровадження ІТ-послуги Інтернет проксі | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.2 | Впровадження ІТ-послуги маршрутизація та NAT | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.3 | Впровадження ІТ-послуги демілітаризованої зони | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.4 | Впровадження ІТ-послуги Безпечні web-послуги | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.5 | Впровадження ІТ-послуги Служба розгортання Windows | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.6 | Впровадження ІТ-послуги IP-телефонія | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.7 | Впровадження ІТ-послуги Централізоване керування ІТ-інфраструктурою | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.8 | Впровадження ІТ-послуги Антивірусний захист | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.9 | Впровадження ІТ-послуги Відновлення після катастроф | 20,00 | - | - | 20,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 3.10 | Впровадження ІТ-послуги Віртуалізація | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.11 | Впровадження ІТ-послуги Віддалені робочі столи | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.12 | Впровадження ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних | 60,00 | - | - | 60,00 | - | 60,00 | - | - | 60,00 | - | Виконано. ІТ-послуга впроваджена |
| 4.1 | Впровадження системи запобігання витоку інформації | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.2 | Впровадження системи контролю дій привілейованих користувачів | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 4.3 | Впровадження системи запобігання вторгненням | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 5. Супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів |
| 1.1 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Служба каталогу | 72,00 | - | - | 72,00 | - | 8,00 | - | - | 8,00 | - | Виконано |
| 1.2 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система електронної пошти | 48,00 | - | - | 48,00 | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - | Виконано |
| 1.3 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система моніторингу | 48,00 | - | - | 48,00 | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - | Виконано |
| 1.4 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Внутрішній портал | 48,00 | - | - | 48,00 | - | 2,00 | - | - | 2,00 | - | Виконано |
| 1.5 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система підтримки користувачів | 96,00 | - | - | 96,00 | - | 8,00 | - | - | 8,00 | - | Виконано |
| 1.6 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система оновлення програмного забезпечення | 9,60 | - | - | 9,60 | - | 3,20 | - | - | 3,20 | - | Виконано |
| 1.7 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система резервного копіювання | 14,40 | - | - | 14,40 | - | 4,80 | - | - | 4,80 | - | Виконано |
| 1.8 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Інтернет проксі | 9,60 | - | - | 9,60 | - | 3,20 | - | - | 3,20 | - | Виконано |
| 1.9 | Підтримка функціонування ІТ-послуги маршрутизація та NAT | 9,60 | - | - | 9,60 | - | 3,20 | - | - | 3,20 | - | Виконано |
| 1.10 | Підтримка функціонування ІТ-послуги демілітаризованої зони | 14,40 | - | - | 14,40 | - | 4,80 | - | - | 4,80 | - | Виконано |
| 1.11 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Безпечні web-послуги | 9,60 | - | - | 9,60 | - | 3,20 | - | - | 3,20 | - | Виконано |
| 1.12 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Служба розгортання Windows | 14,40 | - | - | 14,40 | - | 2,40 | - | - | 2,40 | - | Виконано |
| 1.13 | Підтримка функціонування ІТ-послуги IP-телефонія | 24,00 | - | - | 24,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 1.14 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Централізоване керування ІТ-інфраструктурою | 48,00 | - | - | 48,00 | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - | Виконано |
| 1.15 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Відновлення після катастроф | 4,80 | - | - | 4,80 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.16 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Антивірусний захист | 24,00 | - | - | 24,00 | - | 1,60 | - | - | 1,60 | - | Виконано |
| 1.17 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Віртуалізація | 36,00 | - | - | 36,00 | - | 2,00 | - | - | 2,00 | - | Виконано |
| 1.18 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Віддалені робочі столи | 24,00 | - | - | 24,00 | - | 1,60 | - | - | 1,60 | - | Виконано |
| 1.19 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система управління проектами | 9,60 | - | - | 9,60 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 1.20 | Підтримка функціонування ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних | 4,80 | - | - | 4,80 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 2.1 | Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) | 60,00 | - | - | 60,00 | - | 59,96 | - | - | 59,96 | - | Виконано. Здійснювалась підтримка 1 системи терміном 12 місяців |
| 2.2 | Супроводження та підтримка програми електронного документообігу (Діло) | 258,00 | - | - | 258,00 | - | 257,88 | - | - | 257,88 | - | Виконано. Здійснювалась підтримка роботи 35 робочих місць терміном 12 місяців |
| 2.3 | Підтримка нової системи електронного документообігу (Мегаполіс) | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.1 | Зберігання резервних копій баз даних | 360,00 | - | - | 360,00 | - | 90,00 | - | - | 90,00 | - | Виконано. Проводилося зберігання резервних копій загальним об’ємом 750 Гб терміном 12 місяців |
| 3.2 | Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи | 343,68 | - | - | 343,68 | - | 225,50 | - | - | 225,50 |  | Виконано. Проводилась підтримка 563 робочих місць терміном 12 місяців |
| 3.3 | Підтримка роботи систем відео-спостереження | 48,00 | - | - | 48,00 | - | 18,00 | - | - | 18,00 | - | Виконано. Проводилась підтримка роботи 30 камер відеоспостереження терміном 12 місяців |
| 3.4 | Підтримка роботи комп'ютерної техніки Сумської міської ради | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.5 | Підтримка роботи активного мережевого обладнання Сумської міської ради | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 4.1 | Технічне забезпечення проведення заходів міської ради | 36,00 | - | - | 36,00 | - | 17,90 | - | - | 17,90 | - | Виконано. Забезпечено 149 годин проведення заходів міської ради |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1 | Технічна підтримка роботи веб-ресурсів міської ради | 216,00 | - | - | 216,00 | - | 216,00 | - | - | 216,00 | - | Виконано. Проводилась підтримка 6 веб-ресурсів міської ради терміном 12 місяців |
| 5.2 | Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян | 54,00 | - | - | 54,00 | - | 48,00 | - | - | 48,00 | - | Виконано. Здійснювалося супроводження та підтримка 1 електронної системи терміном 12 місяців |
| 5.3 | Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг | 84,00 | - | - | 84,00 | - | 68,90 | - | - | 68,90 |  | Виконано. Забезпечено роботу 1 точки підключення терміном 12 місяців |
| 5.4 | Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг | 72,00 | - | - | 72,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 5.5 | Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг | 36,00 | - | - | 36,00 | - | 20,00 | - | - | 20,00 | - | Виконано. Проводилась підтримка 50 робочих місць терміном 12 місяців |
| 5.6 | Підтримка роботи геоінформаційної системи | 156,00 | - | - | 156,00 | - | 147,40 | - | - | 147,40 | - | Виконано. Проводилась підтримка роботи 1 системи терміном 12 місяців |
| 5.7 | Підтримка систем контролю доступу | 48,00 | - | - | 48,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 5.8 | Підтримка системи запобігання витоку інформації | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 5.9 | Підтримка системи контролю дій привілейованих користувачів | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 5.10 | Підтримка системи запобігання вторгненням | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 5.11 | Підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до міської ради | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 6.1 | Система управління ресурсами з впровадженням системи енергоменеджменту | 91,00 | - | - | 91,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 6.2 | Інформаційно-аналітична система управління проектами та міжнародної технічної допомоги | 173,00 | - | - | 173,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 6.3 | Автоматизована аналітично-комунікаційна система управління зверненнями громадян | 195,00 | - | - | 195,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 6.4 | Автоматизована інформаційно-аналітична система звітів щодо діяльності депутатів | 73,00 | - | - | 73,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.5 | Система єдиного розумного порталу | 94,00 | - | - | 94,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 6.6 | Автоматизована інформаційно-аналітична система нормативних документів | 182,00 | - | - | 182,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 6.7 | Автоматизована інформаційно-комунікаційна система кабінету мешканця | 195,00 | - | - | 195,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 6.8 | Автоматизована інформаційно-аналітична система реєстру земель та об'єктів комунальної власності | 73,00 | - | - | 73,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| Підпрограма 6. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами |
| 1.1 | Забезпечення антивірусного захисту робочих місць | 1080,00 | - | - | 1080,00 | - | 543,00 | - | - | 543,00 | - | Виконано. Забезпечено захист 820 робочих місць терміном 12 місяців |
| 1.2 | Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт | 1035,67 | - | - | 1035,67 | - | 944,90 | - | - | 944,90 | - | Виконано. Придбано 1 сервісну ліцензію та ліцензії користувачів |
| 1.3 | Придбання пакетів хмарних сервісів та офісних додатків | 1074,00 | - | - | 1074,00 | - | 1055,10 | - | - | 1055,10 | - | Виконано |
| 1.4 | Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом | 200,00 | - | - | 200,00 | - | 173,00 | - | - | 173,00 | - | Виконано. Придбано 4 програмні продукти |
| 1.5 | Придбання програмних продуктів віддаленого управління | 45,00 | - | - | 45,00 | - | 45,00 | - | - | 45,00 | - | Виконано. Придбано 5 програмних продуктів |
| 1.6 | Легалізація програм ведення проектів | 230,00 | - | - | 230,00 | - | 178,98 | - | - | 178,98 | - | Виконано |
| 1.7 | Придбання програмних продуктів захисту мережних з'єднань | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| Підпрограма 7. Створення комплексної системи захисту інформації виконавчих органів |
| 1.1 | Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумській міській раді | 400,00 | - | - | 400,00 | - | 348,00 | - | - | 348,00 | - | Виконано. Проведено 1 підготовчий етап для побудови системи |
| Підпрограма 8. Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів |
| 1.2 | Реалізація пілотного проекту по впровадженню комплексної системи підвищення безпеки громадян в місті Суми | 3700,00 | - | - | 3700,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 1.3 | Реалізація пілотного проекту по інформатизації сфери пасажирських перевезень міста Суми | 10000,00 | - | - | 10000,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.4 | Розробка, доопрацювання проектно-кошторисної документації електронних сервісів, проведення експертиз проектів | 100,00 | - | - | 100,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 1.8 | Побудова системи відеоспостереження на території міста | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування у 2018 році не здійснювалось (відсутні бюджетні призначення) |
| 1.9 | Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради | 475,00 | - | - | 475,00 | - | 474,90 | - | - | 474,90 | - | Виконано |
| 1.10 | Встановлення сучасних систем контролю доступу у виконавчих органах Сумської міської ради | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.1 | Реалізація пілотних проектів виконавчим комітетом міської ради | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 3.5 | Підтримка систем відеоспостереження в місті | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| Підпрограма 9. Підтримка роботи виконавчих органів |
| 1.1 | Розробка профільних Програм інформатизації, автоматизації виконавчих органів Сумської міської ради, розвитку цифрового суспільства та телекомунікацій міста | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування не потребує |
| 1.2 | Організація запровадження сучасних інформаційних технологій, систематизації та аналізу інформації, здійснення в установленому порядку обміну інформацією між виконавчими органами Сумської міської ради, з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування не потребує |
| 1.3 | Організація забезпечення виконавчих органів Сумської міської ради комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, впровадження інформаційних систем, монтажу та експлуатації обчислювальних мереж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування не потребує |
| 1.4 | Організація забезпечення належної експлуатації, обслуговування та своєчасного ремонту комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв, обчислювальних мереж вчих органів Сумської міської ради, їх модернізації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування не потребує |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.5 | Організація впровадження інформаційних систем, ІТ-послуг, систем автоматизації у виконавчих органах Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування не потребує |
| 1.6 | Визначення ІТ-стратегії Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування не потребує |
| 1.7 | Реалізація пілотних проектів і галузі інформаційних технологій та надання електронних сервісів мешканцям міста | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фінансування не потребує |
| 2.1 | Навчання працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.2 | Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 2.3 | Сертифікація працівників виконавчого органу з питань інформаційних технологій | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| Підпрограма 10. Підтримка комунального підприємства |
| 1.1 | Збільшення статутного фонду комунального підприємства | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |
| 1.2 | Фінансова підтримка комунального підприємства | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | Фінансування на 2018 рік не передбачено |

Сумський міський голова 															О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.  ____________