|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 6  до рішення Сумської міської ради  «Про звіт про виконання бюджету  Сумської міської об’єднаної  територіальної громади за 9 місяців 2020 року»  від 16 грудня 2020 року № 19 - МР |

**Інформація про обсяг видатків бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади,**

**спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету, за підсумками 9 місяців 2020 року**

| **№ проєкту** | **Назва проєкту** | **Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту** | **Затверджено**  **з урахуванням змін, грн.** | | **Виконано, грн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Проєкти, які визначені переможцями у 2019 році** | | | | | |
| **Загальноміські проєкти** | | | | | |
| **52** | Стадіон для всіх | Управління освіти і науки | 50 804,00 –  2019 рік\*  901 482,00 –  2020 рік | | 50 804,00 –  2019 рік\*  513 636,42 -  2020 рік |
| **54** | Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю | Департамент інфраструктури міста | 75 000,00 –  2019 рік\*  354 889,00 -  2020 рік | | –  2019 рік\*  –  2020 рік |
| **62** | Спортивний простір «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 75 000,00 –  2019 рік\*  1 747 757,00 –  2020 рік | | 2019 рік\*  653 450,18 –  2020 рік |
| **Локальні проєкти** | | | | | |
| **8** | Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25 - 31 та вул. Лермонтова, 1, 3) | Департамент інфраструктури міста | 50 000,00 –  2019 рік\*  744 580,00 –  2020 рік | | –  2019 рік\*  720 195,69 –  2020 рік |
| **17** | Дитячий майданчик «Мрія малюка» | Департамент інфраструктури міста | 50 000,00 –  2019 рік\*  671 447,14 –  2020 рік | | 49 878,86 –  2019 рік\*  -  2020 рік |
| **25** | Майданчик «Креативний простір» | Управління освіти і науки | 39 390,00 –  2019 рік\*  710 250,00 –  2020 рік | | 39 390,00 –  2019 рік\*  204 272,96 –  2020 рік |
| **51** | На радість дітям | Департамент інфраструктури міста | 718 000,00 –  2019 рік\*  672 369,04 –  2020 рік | | 45 638,96 –  2019 рік\*  671 700,00 –  2020 рік |
| **55** | Спортивний майданчик «Атом-воркаут» | Департамент інфраструктури міста | 739 777,00 –  2019 рік\*  615 438,60 -  2020 рік | | 254 338,40 –  2019 рік\*  484 927,46 –  2020 рік |
| **57** | Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7) | Департамент інфраструктури міста | 750 000,00 –  2019 рік\*  704 361,04 -  2020 рік | | 45 638,96 –  2019 рік\*  540 214,38 –  2020 рік |
| **66** | Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4) | Департамент інфраструктури міста | 749 514,00 –  2019 рік\*  709 704,89 –  2020 рік | | 39 809,11 –  2019 рік\*  466 129,18 –  2020 рік |
| **70** | Стадіон «Єдність нації» | Департамент інфраструктури міста | 50 000,00 –  2019 рік\*  703 082,00 –  2020 рік | | –  2019 рік\*  618 420,78 –  2020 рік |
| **74** | Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6 | Департамент інфраструктури міста | 31 500,00 –  2019 рік\*  31 500,00 –  2020 рік | | –  2019 рік\*  –  2020 рік |
|  | **РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2020 році** | | | **8 566 860,71** | **4 872 947,05** |
| **ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) та 1000 голосів (загальноміські)** | | | | | |
| **Загальноміські проєкти** | | | | | |
| **34** | Наш сквер | Департамент інфраструктури міста | 100 000,00 –  2019 рік\*  1 495 560,00 –  2020 рік | | –  2019 рік\*  75 097,12 –  2020 рік |
| **58** | Спортивна зона відпочинку «Територія сильних» | Департамент інфраструктури міста | 100 000,00 –  2019 рік\*  1 413 797,00 –  2020 рік | | 63 560,00 –  2019 рік\*  1 208 563,00 –  2020 рік |
| **Локальні проєкти** | | | | | |
| **6** | Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г.Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4 | Департамент інфраструктури міста | 50 000,00 –  2019 рік\*  748 253,00 –  2020 рік | | –  2019 рік\*  39 355,66 –  2020 рік |
| **59** | Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам | Департамент інфраструктури міста | 50 000,00 –  2019 рік\*  454 914,00 –  2020 рік | | –  2019 рік\*  24 072,79 -  2020 рік |
| **63** | «Олімпієць» | Управління освіти і науки | 50 000,00 –  2019 рік\*  1 354 886,00 –  2020 рік | | 49 980,00 –  2019 рік\*  174 065,70 –  2020 рік |
|  | **РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2020 році** | | | **5 467 410,00** | **1 521 154,27** |
| **ІІІ. Проєкти, які визначені переможцями у 2017 році** | | | | | |
| **Локальні проєкти** | | | | | |
| **48** | Міні-скейтпарк на Роменській | Департамент інфраструктури міста | 376 800,00 –  2018 рік\*  –  2019 рік\*  295 000,00 –  2020 рік | | 340 441,87 –  2018 рік\*  –  2019 рік\*  –  2020 рік |
|  | **РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2020 році** | | | **295 000,00** | **-** |
|  | **ВСЬОГО на реалізацію проєктів у 2020 році** | | | **14 329 270,71** | **6 394 101,32** |

\*Примітка: Інформація щодо обсягу видатків міського бюджету, спрямованих на реалізацію проєктів у 2018 - 2019 роках, наводиться довідково

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Липова С.А.