Додаток

до рішення Сумської міської ради «Про програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади»

від 24 листопада 2021 року № 2510-МР

**Програма**

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем**

**на 2022-2024 роки Сумської міської**

**територіальної громади»**

**1. Загальна характеристика програми**

Програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади» (надалі – Програма) - це синтез інформаційно-комунікаційних технологій спрямованих на: забезпечення комунікацій між громадянами, бізнесом і владою; безперешкодний доступ до публічної інформації; сприяння участі громадян у процесах управління містом; покращенню якості надання послуг населенню та наближенню їх до вимог мешканців.

Інформаційні технології та програмні засоби дозволяють реалізувати ефективну систему муніципального контролю за роботою структурних підрозділів міської ради, підпорядкованих виконавчим органам комунальних підприємств, організацій та закладів.

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології все ширше використовуються в повсякденному житті сумчан, житлово-комунальному господарстві, системах охорони здоров’я, освіти та культури. Все частіше мешканці міста використовують їх для направлення звернень до міської ради, ознайомлення з роботою органів влади, повідомлення про проблемні питання та ін.

**1.1. Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розробки програ­ми | Сумська міська рада |
| 2 | Дата, номер і назва розпо­рядчого документа про роз­робку програми | Рішення Сумсь­кої міської ради від 29 лютого 2012 №1207-МР «Про Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання міських цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального розвитку міста Суми та виконання міського бюджету» (зі змінами) |
| 3 | Міський замовник програ­ми | Сумська міська рада |
| 4 | Розробник програми | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради |
| 5 | Співрозробники програми | Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради |
| 6 | Відповідальні виконавці програми | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради), департамент соціального захисту населення Сумської міської ради |
| 7 | Виконавці програми | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради, управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми», департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| 8 | Термін реалізації програми | 2022-2024 роки (3 роки) |
| 9 | Перелік бюджетів, які бе­руть участь у виконанні програми | Бюджет Сумської міської територіальної громади |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реа­лізації програми, усього, у тому числі: | Усього на 2022-2024 роки — 105 655,6 тис. грн.  2022 рік — 36026,8 тис. грн.  2023 рік — 34916,8 тис. грн.  2024 рік — 34712,0тис. грн. |
| 10.1 | коштів бюджету Сумської міської територіальної громади | Усього на 2022-2024 роки — 105 655,6 тис. грн.  2022 рік — 36026,8 тис. грн.  2023 рік — 34916,8 тис. грн.  2024 рік — 34712,0тис. грн. |

**1.2. Ресурсне забезпечення Програми**

(тис.грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів на ви­конання програми | Періоди виконання програми | | | Усього витрат на виконання про­грами |
| 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) |
| Обсяг ресурсів, усьо­го, у тому числі: | 36 026,8 | 34 916,8 | 34 712,0 | 105 655,6 |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - |
| бюджет Сумської міської територіальної громади | 36 026,8 | 34 916,8 | 34 712,0 | 105 655,6 |

**2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Про­грама**

Сучасне життя неможливо уявити без використання ІТ-технологій. Сумська міська рада має досить велику та розвинену ІТ-інфраструктуру яку необхідно утримувати та розвивати.

**3. Мета Програми**

Метою Програми є підтримка функціювання та розвиток ІТ-інфраструктури Сумської міської ради та підвищення безпеки в місті.

**4. Напрями діяльності (підпрограми) та завдання Програми**

Напрями діяльності Програми, узгоджені з її метою, викладені в додатку 1 до Програми.

**5. Завдання Програми**

Завдання Програми, спрямовані на досягнення мети, викладені в додатку 2 до Програми.

**6. Критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми (результативні показники)**

Результативні показники Програми викладені в додатку 3 до Про­грами.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Контроль та координація за організацією виконання Програми покла­дається на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради.

Організація виконання Програми покладається на відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради. Виконавці Програми щороку до 15 січня надають відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради ін­формацію про хід виконання даної Програми за попередній рік.

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Річкаль І.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_