Додаток 1.11

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від    24 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами), за підсумками 2021 року та заключний звіт»

від 28 вересня 2022 року № 3099-МР

Інформація про виконання програми за 2021 рік та заключний звіт

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади  на 2021-2023 роки

(назва програми)

1.            1200000			         Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	       1210000	            		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	      1217363			     Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, від 24 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами)

КФКВ				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл.. бюджет | місц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2021-2023 роки | 15405,0 | 11405,0 |  | 4000,0 |  | 7864,7 | 3864,9 |  | 3999,8 |  |  |
|  | Завдання: 27. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, в тому числі на капітальний ремонт обєктів благоустрою | 11405,0 | 11405,0 |  |  |  | 3864,9 | 3864,9 |  |  |  | За кошти з державного бюджету проводились роботи по таким об’єктам як: Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми на суму 3275,4 тис гривень, Капітальний ремонт дитячо- спортивного майланчика за адресою: м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, біля буд. 23 та 25 на суму 98,7 тис грн., Капітальний ремонт дитячого майданчику за адресою: м. Суми, площа Михайла Кощія (біля кінцевої зупинки громадського транспорту) на суму 196,4 тис грн., Капітальний ремонт об’єкта благоустрою — капремонт фонтана та прилеглої території по вул. Харківській в районі будинку № 3 у м. Суми виготовлень пкд на суму 273,1 тис.грн., Реставрація споруди “Альтанка” в м. Суми (пам’ятки архітектури місцевого значення, охор. № 21-См) за адресою: м. Суми, пл. Покровська на суму 21,3 тис.грн. |
|  | Завдання: 27.1. Капітальний ремонт обєктів благоустрою | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  | 3999,8 |  |  | 3999,8 |  | Кошти бюджету Сумської міської територіальної громади в сумі 3999,8 тис гривень були направлені на капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми |

Сумський міський голова 										                                            Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Олександр ЖУРБА

____________