Додаток 1.3

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від  24 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами), за підсумками 2021 року та заключний звіт»

від 28 вересня 2022 року № 3099-МР

Інформація про виконання програми за 2021 рік та заключний звіт

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

(назва програми)

1.           1200000			         Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	     1210000 	            		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

3. 	     1216013			   Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, від 24 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами)

КФКВ				найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |  | обл. бюджет | місц. бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2021-2023 роки | 31792,0 |  |  | 31792,0 |  | 29279,8 |  |  | 29279,8 |  |  |
|  | Завдання: 16.1 Забезпечення охорони обєктів водопостачання з резервуарами питної води , охорона каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми вул.Привокзальна 4/13 | 595,0 |  |  | 595,0 |  | 407,5 |  |  | 407,5 |  | Охорона 1 КНС, середня вартість охорони однієї КНС в місяць складає 34,0 тис. грн. |
|  | Завдання: 16.2 Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ДПЗД "Укрінтеренерго") | 4765,0 |  |  | 4765,0 |  | 4764,9 |  |  | 4764,9 |  | Надана фінансова підтримка підприємству КП «Міськводоканал» СМР по оплаті за електроенергію. |
|  | Завдання: 16.3 Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго") | 12650,0 |  |  | 12650,0 |  | 12633,2 |  |  | 12633,2 |  | Надана фінансова підтримка підприємству КП «Міськводоканал» СМР на погашення заборгованості за судовим рішенням перед ПАТ "Сумиобленерго" |
|  | Завдання: 16.5. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання водопровідних та каналізаційних люків) | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 148,8 |  |  | 148,8 |  | Придбано 70 одиниць водопровідних та каналізаційних люків на суму 148,8 тис.грн., вартість однієї одиниці складає 2,1 тис.грн. |
|  | Завдання: 16.6. Проведення капітального та поточного ремонту колекторів та каналізаційних мереж (водопостачання), каналізаційних колодязів | 750,0 |  |  | 750,0 |  | 291,4 |  |  | 291,4 |  | Проведено поточний ремонт поточний ремонт каналізаційних колодязів по вул. Генерала Чибісова, 11/1 та Троїцькій 21 та поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по вул. Декабристів,76. Вартість склала 298,8 тис. грн. |
|  | Завдання: 16.9. Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування водонапірних башт та свердловин | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 82,1 |  |  | 82,1 |  | Виконано технічне обслуговування насосного обладнання свердловини та свердловини №2 в с. В. Піщане та поточнний ремонт водомірного вузла водопровідної вежі в с. В.Піщане. Вартість робіт склала 82,1 тис.грн. |
|  | Завдання: 16.10 Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (сплата збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами) | 3350,0 |  |  | 3350,0 |  | 3350,0 |  |  | 3350,0 |  | Надана фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР на сплату збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами. |
|  | Завдання: 16.11 Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення поточної заборгованості) | 3800,0 |  |  | 3800,0 |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  | Направлено видатки на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР на погашення поточної заборгованості. |
|  | Завдання: 16.12. Поточний ремонт інших об'єктів - заміна насосного обладнання | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Кошти не використовувались. |
|  | Завдання: 16.13 Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (погашення податкового боргу з рентної плати) | 5602,0 |  |  | 5602,0 |  | 5601,9 |  |  | 5601,9 |  | Надана фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР на погашення податкового боргу з рентної плати. |

Сумський міський голова                                                                                                                                             Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Олександр ЖУРБА

____________