СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VIІI СКЛИКАННЯ XLV СЕСІЯ

РІШЕННЯ

| від 09 серпня 2023 року № 3965-МР м. Суми |  |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року №2716-МР «Про Програму розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами) за 2022 рік |  |

Заслухавши інформацію начальника відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. про хід виконання за 2022 рік Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки,    затвердженої    від 26 січня 2022 року  №2716-МР (зі змінами), враховуючи Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання міських цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального розвитку міста Суми та виконання міського бюджету, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29.02.2012 № 1207-МР (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. про хід виконання за 2022 рік Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, від 26 січня 2022 року №2716-МР (зі змінами), взяти до відома (додатки 1-2) та зняти з контролю.

Сумський міський голова			          	Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Сергій ЯКОВЕНКО

Додаток 1 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року №2716-МР «Про Програму розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами) за 2022 рік від 09 серпня 2023 року № 3965-МР

Інформація про хід виконання програми за 2022 рік

Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

(назва програми)

1.КПКВК 0217670

КПКВК 0217426

КПКВК 0217413

КПКВК 0217422

КПКВК 0217412 		       	Виконавчий   комітет   Сумської міської   ради												   		найменування головного розпорядника коштів програми

2.КП СМР «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради, Виконавчий комітет Сумської міської ради

найменування відповідальних виконавців програми

3. Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої від 26 січня 2022 року №2716-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| № з/п | Завдання | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | % фактичного фінансування до планового | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми) (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держав-ний бюджет | бюджет Сумсь-кої ОТГ | інші джерела | Усього | держав-ний бюджет | бюджет Сумської ОТГ | інші джерела | Усього | кошти бюдже-ту Сумсь-кої ОТГ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту | 1 721,3 | 0,0 | 0,0 | 1 721,3 (власні кошти) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведення середніх ремонтів тролейбусів не виконувалось з причини відсутності вільних обігових коштів підприємства внаслідок введення воєнного стану в Україні |
| 2 | Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури | 21 000,0 | 0,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 590,0 | 0,0 | 93,3 | 93,0 | Придбано одноагрегатну модульну комплектну тягову підстанцію для міського електротранспорту |
| 3 | Оновлення парку комунального автотранспорту | 9 960,0 | 0,0 | 0,0 | 9 960,0 (власні кошти) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Придбання автобусів середньої місткості за кошти підприємства не здійснювалось з причини відсутності вільних обігових коштів внаслідок введення воєнного стану в Україні |
| 4 | Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведення середніх ремонтів автобусів не виконувалось з причини відсутності вільних обігових коштів підприємства внаслідок введення воєнного стану в Україні |
| 5 | Відшкодування різниці між встановленими та економічно | 60 253,2 | 0,0 | 60 253,2 | 0,0 | 39508,7 | 0,0 | 39508,7 | 0,0 | 65,6 | 65,6 | Профінансовано відповідно до обсягів робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» | 31 165,0 | 0,0 | 31 165,0 | 0,0 | 24588,2 | 0,0 | 24588,2 | 0,0 | 78,9 | 78,9 | З бюджету Сумської міської територіальної громади КП СМР «Електроавтотранс» було надано фінансову підтримку на виплату заробітної плати та платежів прирівняних до неї, ЄСВ, оплату за запасні частини та матеріали, відшкодування витрат по виплаті та доставці пільгових пенсій (Список 2), відшкодування витрат за використану електроенергію, поточний ремонт кабельної лінії 6 кВ, поточний ремонт теплової мережі, придбання запчастин на поточний ремонт кабельної мережі, для придбання паливно-мастильних матеріалів, на поточний ремонт кабельних ліній 6Кв;600В від тягової підстанції №1 (вул.Горького2/1) |

Сумський міський голова                                                                    							 Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Сергій ЯКОВЕНКО

Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року №2716-МР «Про Програму розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами) за 2022 рік від 09 серпня 2023 року № 3965-МР

Звіт про хід виконання

Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на

2022-2024 роки» (зі змінами) за 2022 рік

Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» розроблена з метою впровадження нової транспортної політики, що базуватиметься на принципах сталої міської мобільності, в основі яких лежить якість у пересуванні громадським транспортом, розвиток усіх видів пересувань, їх безпечність та доступність для маломобільних груп населення.

Фінансування Програми передбачено за рахунок наступних джерел:

- коштів бюджету Сумської міської територіальної громади;

- залучених (кредитних) коштів;

- власних коштів КП СМР «Електроавтотранс».

Обсяг коштів, що спрямовується на виконання цієї Програми визначається щороку під час складання проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади.

У 2022 році з причини введення воєнного стану в Україні та проведення бойових дій на території Сумської міської територіальної громади ряд заходів програми, що планувалися за рахунок власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» виконано не було (зокрема, середні ремонти електро- та автотранспорту, придбання автобусів середньої місткості тощо).

За кошти бюджетну Сумської міської територіальної громади  у 2022 році було придбано одноагрегатну модульну комплектну тягову підстанцію для міського електротранспорту на суму 19 590, 0 тис. грн. (економія бюджетних коштів склала 210,0 тис. грн.).

Також у 2022 році було відшкодовано різницю між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування  КП СМР «Електроавтотранс» у сумі 39508,7 тис грн. за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади.

Для підтримання стабільної діяльності КП СМР «Електроавтотранс» у 2022 році було надано фінансову підтримку з бюджету Сумської міської територіальної громади  на суму 24 588,2 тис. грн. на виплату заробітної плати та платежів прирівняних до неї, ЄСВ, оплату за запасні частини та матеріали, відшкодування витрат по виплаті та доставці пільгових пенсій (Список 2), відшкодування витрат за використану електроенергію, поточний ремонт кабельної лінії 6 кВ, поточний ремонт теплової мережі, придбання запчастин на поточний ремонт кабельної мережі, для придбання паливно-мастильних матеріалів, на поточний ремонт кабельних ліній 6Кв;600В від тягової підстанції №1 (вул.Горького2/1).

# Сумський міський голова                                                   Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Сергій ЯКОВЕНКО

________________