|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток  до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР, за підсумками 2023 року»  від 05 червня 2025 року № 5808 – МР |

**Інформація**

**про стан виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР, за підсумками 2023 року**

Однією з пріоритетних задач Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради згідно Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів є забезпечення безперебійної роботи ліфтів у місті Суми.

Цільовою програмою капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2023 рік передбачено обсяг коштів у сумі 250,00 тис. грн., в тому числі на:

* проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів – 200,00 тис. грн. (в тому числі бюджет територіальної громади – 150,00 тис. грн. та інші джерела/ залучені кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством України (власні кошти) – 50 тис. грн.;
* проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів – 50,00 тис.грн.

Відповідно до затверджених обсягів призначень на виконання програми за 2023 рік спрямовано кошти у сумі 200,00 тис.грн. Фактичне виконання склало 199,57 тис. грн. на проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів, в тому числі за кошти міського бюджету – 150,00 тис. грн. та інші джерела/залучені кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством України (власні кошти) - 49,57 тис. грн.

У 2023 році проведена оплата за виконані роботи з капітального ремонту 1 ліфта у 2022 році, які станом на 01.01.2023 р. були не оплачені

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Євген БРОВЕНКО