|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

|  |
| --- |
| **від 10.03.2016 № 101** **Про проведення загальноміськогомісячника з благоустрою на території міста Суми** |
|  |

З метою забезпечення належного санітарного стану та благоустрою, ліквідації несанкціонованих звалищ сміття та озеленення території містаСуми, керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет Сумської міської ради**

**ВИРІШИВ:**

1. Провести щорічний загальноміський місячник з благоустрою, наведення належного санітарного стану та озеленення території міста Суми в період з 14 березня по 23 квітня 2016 року.

**2.** Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Яременку Г.І.):

**2.1** Забезпечити проведення загальноміського місячника з благоустрою, наведення належного санітарного стану та озеленення території міста Суми комунальними підприємствами, які підпорядковані департаменту інфраструктури, та приватним сектором, згідно з додатками1,3, 7.

**2.2** Забезпечити виконання заходів по благоустрою та наведення належного санітарного стану структурними підрозділами Сумської міської ради, згідно з додатком 2.

**2.3.**Забезпечити проведення загальноміського місячника з благоустрою житлово-експлуатаційними організаціями розташованими на території міста Суми, згідно з додатком 5.

**2.4.** Забезпечити вивезення зібраного сміття з території міста Суми, згідно з додатками 2, 3, 4, 6.

 **3.** Управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (Голопьоров Р.В.)здійснити контроль за виконаннямзаходів суб’єктами господарюванняпо благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міста Суми згідно з додатком 1.

**4.**Управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.) забезпечити проведення загальноміського місячника з благоустрою навчальними закладами, розташованими на території міста Суми, згідно з додатком 4.

**5.**Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради
(Чумаченко О.Ю.) забезпечити проведення загальноміського місячника з благоустрою закладами охорони здоров’я розташованими в місті Суми на територіях закладів та прилеглих до них територій.

**6.**Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарстваСумської міської ради (Шилов В.В.) організувати роботу комунального підприємства «Шляхрембуд» Сумської міської ради (Вегера О.О.) щодо очищення доріг від дорожнього змету під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міста Суми.

**7.**Дозволитикомунальному підприємству «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради (Ситник С.В.) за погодженням з управлінням «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради приймати сміття, яке вивозиться з об’єктів благоустрою (вулиць, парків, скверів міста) від підприємств, установ, організацій, які беруть участь у проведенні загальноміського місячника з благоустрою по наведенню належного санітарного стану території міста Суми, проводити захоронення безоплатно на полігоні по складуванню твердих побутових відходів міста Суми (на території Великобобрицької сільської ради Краснопільського району Сумської області).

**8.**Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради (Бондаренко О.О.) забезпечити розміщення соціальної реклами про проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міста Суми.

**9.**Департаментукомунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) забезпечити висвітлення інформації про проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міста Суми в засобах масової інформації та на сайті Сумської міської ради.

**10.** Визначити днями загальноміської толоки з благоустрою, наведення належного санітарного стану та озеленення території міста Суми 26-27 березня 2016 року та 15-16 квітня 2016 року.

**11.** Про результати виконання заходів, проведених під час загальноміського місячника з благоустрою задіяним підприємствам, установам, організаціям, структурним підрозділам Сумської міської ради надати інформацію до Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Яременко Г.І.) до 11 травня 2016 року.

**12.**Узагальнену інформацію по п.11 Департаменту інфраструктури міста внести на розгляд апаратної наради при міському голові у травні 2016 року.

**13.** Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В.о. міського голови з****виконавчої роботи** |  |  **В.В. Войтенко** |

Голопьоров 700-608

Розіслати: згідно зі списком розсилки

 Додаток 1

 до рішення виконавчого комітету

 від 10.03.2016 № 101

**Заходи**

**по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міста Сумидля підприємств, установ, організацій, усіх форм власності, розташованих на території м. Суми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавець** | **Термін виконання** |
| **Вул. Харківська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь);впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,КП «Шляхрембуд». | до 23 квітня |
| 2. | Прибережна смуга р. Псел (навпроти будівництва «Набережний квартал») | Набережний квартал | до 23 квітня |
| **Пров. Воробйовський** |
| 1**.** | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь);впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | ТОВ «Сервіс-маркет»ПАТ «Сумбуд» | до 23 квітня |
| **Вул. Черкаська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь);впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя,сміття | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,ПАТ «Укртелеком» | до 23 квітня |
| **Вул. Петропавлівська** |
| 1.  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь);впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,КП «Шляхрембуд». | до 23 квітня |
| **Театральна площа, вул. Г. Кондратьєва, вул. Гамалія** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь);впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці,КП «Шляхрембуд», КП «Зеленбуд», КП «Сумитеплоенергоцентраль» | до 23 квітня |
| **просп. М. Лушпи, вул. Інтернаціоналістів** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь);впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | до 23 квітня |
| **Вул. Черепіна** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь);впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці.«Запал - Авто», ПАТ «Сумигаз» ГРП,ПАТ «Сумиобленерго» ТП | до 23 квітня |
| **Вул. Прокоф'єва** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію (включаючи бордюрний камінь);впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | до 23 квітня |
| **Хіммістечко** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію (включаючи бордюрний камінь);впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці. | до 23 квітня |
| **Покровська площа, вул. Соборна, Воскресенська, Героїв Сумщини** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію (включаючи бордюрний камінь);очистити тротуарну плитку,впорядкувати газони, квітники,привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці ,КП «Шляхрембуд»,КП «Зеленбуд». | до 23 квітня |
| **Вул. Роменська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини,вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 23 квітня |
| 2. | Привести в належний санітарний стан лісосмугу на межі міста та Сумського району | АК «Вікторія» та АК «Електрон» | до 23 квітня |
| 3. | Привести в належний санітарний стан лісосмугу від проїзду Гайового до кінцевої зупинки | ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Лоранто»,АЗС «Маршал» | до 23 квітня |
| 4. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію | «Наш маркет» | до 23 квітня |
| **Вул. Біпопільський шлях** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 23 квітня |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територію лісосмуги, прибрати листя. | ДП «Сумський агролісгосп»,ТОВ АП «Прогрес-Технологія» | до 23 квітня |
| 3. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію досадівничих товариств | Садівниче товариство «Фрунзенець», «Трудовий відпочинок», «Проектант-25»,«Дружба», «Цукровик» | до 23 квітня |
| **Вул. Чернігівська, Путивльська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особиСадовий кооператив (до мосту) | до 23 квітня |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територію під мостом на вул. Ковпака. | Сумська дирекція залізничних перевезень, АК «Україна-2», АК «Україна» | до 23 квітня |
| **Проспект Курський** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 23 квітня |
|  | Привести в належний стан та виконати благоустрій території в районі буд. № 121 (поворот на Курський ринок) | Суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність в даному районі | до 23 квітня |
|  | Привести в належний стан прилеглу до ТОВ «Сумимостобуд» територію | ТОВ «Сумимостобуд» | до 23 квітня |
|  | Привести в належний стан прилеглу територію будинку № 18 | Власники та користувачі приміщень будинку № 18 | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до акробатичного залу | ДЮСШ № 2 | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію доавтокооперативів «Курський», «Зоря», «Райдуга». Привести в належний санітарний стан територію лісосмуги від метанової заправки в напрямку автокооперативу «Райдуга».Привести в належний санітарний стан територію лісосмуги від повороту з пр-кту Курського до в’їзду до с. Піщане | Автокооперативи «Курський», «Зоря», «Райдуга»Автокооперативи «Курський», «Зоря», «Райдуга»ДП «Сумський агролігосп» | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію, впорядкувати газони та квітники (біля буд. № 22) | Власники та користувачі приміщень будинку №22 | до 23 квітня |
| **Вул. Космічна** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію, впорядкувати газони та квітники, прибрати ТБО | ТОВ «НОТЕХС», ТОВ «Федорченко», ТОВ»АКДМ», ПАТ «Насосенергомаш» (Недобудова), КП «Шляхрембуд» | до 23 квітня |
| **Вул. Ковпака** |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи. | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан закріплену та прилеглу територію до «Сам маркет»та «Торгового комплексу» | ТОВ «Торговий комплекс» | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до будівельного майданчику (СТО, мийка авто) | ФОП Сердюк Ю.М. | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан територію скверу «Пам’яті» | «Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг», «Міжрегіональний центр ПТО інноваційних технологій»,ДП «Агролісгосп» | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до автостоянки | ФОП Демидов В.Ю. | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до шпиталю | Шпиталь Ветеранів ВВВ | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію, впорядкувати газони та квітники, прибрати листя | Сумський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу та закріплену територію, впорядкувати газони та квітники, розворотне кільце,(вул. Ковпака, 22) | Сумська обласна дитяча клінічна лікарня,ФОП Зайкіна В.І.ФОП Сіма О.О.Кардіологічний центр, Шпиталь ВВВ | до 23 квітня |
|  | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію, впорядкувати газони, квітники, а також заїзд з вул. Ковпака | Сумський обласний психоневрологічний диспансер | до 23 квітня |
| **Вул. Металургів** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя.Будівельне сміття | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи,Будинок 32А, ПАТ СМНВО. | до 23 квітня |
| **Вул. Привокзальна** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини; вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 23 квітня |
| 2. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію та територію скверу біля ПАТ «Сумський рафінадний завод», вивіз листя | РГЄХЦПЄ «Ковчег», Обласний комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Футбольний клуб «Барса» | до 23 квітня |
| **Вул. Баранівська (Червонопрапорна)** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 23 квітня |
| 2. | Привести до належного санітарного стану території лісосмуги від мосту навул. Баранівська в напрямку Блакитних озер | ДП «Сумське лісове господарство» | до 23 квітня |
| **Вул. Тополянська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 23 квітня |
| 2. | Привести в належний санітарний стан територію в районі автокооперативу «Берізка» | Автокооператив «Берізка»,мешканці приватного сектору | до 23 квітня |
| **Вул. Нижньохолодногірська** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 23 квітня |
| 2. | Привести в належний санітарний стан закріплені території та прилеглі до ТС (територія до р. Сумка) | ФОП Стадник С.В.ФОП Губа В.М.ФОП Ал-Давоуді ШахаванФОП Чалий Р.О.ТОВ «Конкорд» | до 23 квітня |
| 3. | Привести в належний санітарний стан прилеглу територію до споруд картодрому і аквадрому (басейну) | ПАТ «СМНВО» | до 23 квітня |
| **Вул. Набережна р. Стрілки** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан схил річки Стрілки по вул. Набережній р. Стрілки, 3а | ФОП Гусєв О.М. | до 23 квітня |
| **Вулиці Іллінська, Чорновола (Калініна), Псільська, С. Бандери (Баумана), Ю. Вєтрова (Воровського), Горького, Шевченка, Троїцька, Засумська, Першотравнева, Ярослава Мудрого (Пролетарська), Праці, Родини Линтварьових (Орджонікідзе), Машинобудівників, Скрябіна, пр-кт Шевченка.** |
| 1. | Привести в належний санітарний стан прилеглу, закріплену територію, впорядкувати газони, квітники, привести в належний стан фасади, вітрини;вирубати поросль, прибрати листя. | Всі підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, фізичні особи | до 23 квітня |
| **Зупинки громадського транспорту** |
|  | Провести роботи по порядкуванню, навести належний санітарний стан прилеглих територій,відремонтувати та пофарбувати павільйони та тимчасові споруди | Власники та орендарі тимчасових споруд розташованих на зупинках громадського транспортуДепартамент інфратруктури міста | до 23 квітня |
| **Приведення до належного санітарно-технічного стану ЦТП; ШРП; ЛЕП; ТП; ГРП; котелень; розподільчих шаф; електроопор; тяглових підстанцій; повітряних трубопроводів; залізничних колій; залізничних переїздів, інших об’єктів благоустроюта прилеглих до них територій** |
| 1. | Провести роботи по прибиранню сміття, опалого листя, видаленню сухостійних бур’янів, вирубуванню порослі | ТОВ «Сумитеплоенерго»; ПАТ «Сумиобленерго»;ПАТ «Укртелеком»; «Котельня Північного промвузла»;КП «Електроавтотранс»;ПАТ «СМНВО»;ПАТ «Сумихімпром»;Завод «Насосенергомаш»;ПАТ «Сумигаз»;Південна залізниця;Автоцентр «Камаз»;Будівельні компанії міста;Державні установи та інші підприємства | до 23 квітня |
| **Приведення до належного санітарно-технічного стану в’їзних стел,****їх прилеглих територій** |
| 1. | Вул. Роменська | ПАТ «Сумське АТП-15954» | до 23 квітня |
| 2. | Пр-кт. Курський | ПАТ «Технологія» | до 23 квітня |
| 3. | Вул. Білопільський шлях | Філія «Сумська ДЕД» | до 23 квітня |
| 4. | Вул. Баранівська (Червонопрапорна) | ТОВ «Сумитеплоенерго» | до 23 квітня |
| 5. | Вул. Харківська | ПАТ «Сумихімпром» | до 23 квітня |
| **Виконавці послуг зі збирання та вивезення ТПВ** |
| 1. | Прибирання навколо контейнерних майданчиків 10 м. по периметру, вивезення гілля | ТОВ «А-Муссон»ТОВ «Сервісресурс» | до 23 квітня |

**Начальник управління Р.В. Голопьоров**

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 10.03.20106 № 101

**Заходипо благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території міста Сумидля структурних підрозділів Сумської міської ради**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Структурний підрозділ** | **Об’єкти, де будуть проводитися роботи** | **Вид робіт** | **Організація відповідальна за вивіз ТПВ** |
|  | Департамент містобудування та земельних відносин  | Парк «Казка» схил р. Сумки від пр-кту Шевченка до вул. Троїцька | прибирання сміття, опалого листя, вирубування порослі | КП «Сумикомунінвест» |
|  | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  | р. Сумка (лівий бік) від мосту на вул. Лугову до вул. Герцена | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
|  | Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин  | Сквер «Пам’яті» по вул. Ковпака (від НЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг» до кінця скверу | прибирання сміття, опалого листя, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
|  | Управління підприємництва та споживчого ринку  | р. Сумка (правий бік) від вул. Данила Галицького (Комсомольська) до мосту по вул.Лугова | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
|  | Управління з господарських та загальних питань  | р. Псел (лівий бік) від залізничного мосту до мосту по вул. Черепіна | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Відділ «Служба0-80» |
|  |  Департамент комунікацій та інформаційної політики | р. Псел (лівий бік) від мосту на вул. Черепіна до готельно-ресторанного комплексу «Здибанка» | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Сумижилкомсервіс» |
| Відділ протокольної роботи та контролю |
|  | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | р. Псел (лівий бік) від готельно-ресторанного комплексу «Здибанка» до човнової станції по вулиці Д.Коротченка, 5А | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 8. | Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» | Яр по вул. Ковпака (від стоянки до заїзду на жилий масив) | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 9. | Управління соціального захисту населення | Оз. Чеха (вздовж вул.Харківська до гуртожитку СумДУ)р. Псел (права сторона від мосту вул.Прокоф’єва до затоки, вздовж садово-городнього кооперативу) | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Сумижилкомсервіс»Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 10 | Управління обліку, розподілу та приватизації житла  | Сквер по вул. Бандери(Баумана) до мосту по вул.Білопільський шлях (за сквером «Пам’яті жертв голодомору») | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Зеленбуд» |
| 11 | Управління майна комунальної власності  | р. Сумка (правий бік) від тяглового мосту до вул. Данила Галицького (Комсомольська) | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 12 | Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  | р. Псел (лівий бік) від човнової станції по вулиці Д.Коротченка, 5А до мосту 40-ї Армії | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Архівний відділ  |
| 13. | Управління «Центр надання адміністративних послуг у місті Суми»  | р. Псел (лівий бік) від вул. Прокоф’єва до човнової станції СумДУ | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 14 | Правове управління  | р. Псел (правий бік) від мосту 40-ї Армії до озера(вздовж парку ім. І. Кожедуба) | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Зеленбуд» |
| 15 | Відділ організаційно- кадрової роботи | р. Псел (правий бік) від пішохідного мосту до озера (вздовж парку ім. Кожедуба) | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Зеленбуд» |
| Сектор з охорони праці |
| 16 |  Відділ бухгалтерського обліку та звітності  | р. Псел (правий бік) від пішохідного мосту до літньої естради | прибирання сміття | КП «Зеленбуд» |
| 17 | Відділ з організації діяльності ради | вул. Героїв Сумщини (сквер та піш. доріжка вздовж пров. Пляжного)  | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 18 | Управління освіти і науки | від вул. Харківська до ТРЦ «Лавина» вздовж озера Чеха | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Сумижилкомсервіс» |
| 19 | Відділ охорони здоров’я | р. Сумка(лівий бік) від тяглового мосту до теплотраси | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Відділ логістики та зв’язку  |
| 20 | Відділ культури та туризму | Сквер «Пам’яті» по вул. Ковпака (від пр-ту Курський до НЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг») | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Служба у справах дітей |
| 21 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | від перехрестя вул. Роменська, Бандери (Баумана), В.Чорновола домосту 20 р. Перемоги (лівий бік) | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 22 | Відділ ведення Державного реєстру виборців Зарічного району міста Суми | вул. Сергія Табали (Сєвєра) (Паризької Комуни) (парк Комсомольський) | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| Відділ ведення Державного реєстру виборців Ковпаківського району міста Суми |
| 23 | Сумський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | р. Сумка (лівий бік) від теплотраси до будівельного майданчику ТОВ «БВКк «Федорченко» | прибирання сміття, вирубування порослі | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 24 | Департамент інфраструктури міста  | Міський парк ім. І.М. Кожедуба | прибирання сміття, вирубування порослі | КП «Зеленбуд» |

**Начальник управління Р.В. Голопьоров**

 Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 10.03.2016 № 101

**Заходи**

**по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території**

**міста Суми для мешканців приватного сектора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **№****кварталу** | **Перелік заходів** | **Організація відповідальна за вивіз ТПВ** |
| **Територія Зарічного району** |  |
| 1 | 2 | Наведення належного санітарного стану на території прилеглій до провул. Над’ярний | **\*\*** |
| 2 | 4,3, 5 | Прибирання території прилеглій до вулиці 2-ї Набережної р. Стрілки в межах кварталів. Впорядкування пам’ятного знака Ватутіну. | **\*\*** |
| 3 | 7 | Прибирання території вулиць Петропавлівської, 20 років Перемоги в межах кварталу. | **\*\*** |
| 4 | 9 | Прибирання території кінцевої зупинки по вулиці Аерофлотській. | **\*\*** |
| 5 | 10 | Прибирання прибережної смуги річки Псел в межах кварталу. | **\*\*** |
| 6 | 11 | Впорядкування пам’ятного знака Загону генерала Чеснова. | **\*\*** |
| 7 | 12,14 | Прибирання території біля урочища Дуровщина в межах кварталів.Впорядкування пам’ятного знака Дубровському. | **\*\*** |
| 8 | 13 | Прибирання території провулку Токарівського в межах кварталу. | **\*\*** |
| 9 | 15 | Прибирання території площі Пришибської в межах кварталу. | **\*\*** |
| 10 | 16,17,18,19,20 | Прибирання лугу по вулиці Карбишева, території прилеглої до братської могили воїнів | **\*\*** |
| 11 | 21 | Прибирання території вулиці та провулку Івана Литвиненка (М. Залізняка) в межах кварталу. | **\*\*** |
| **Територія Ковпаківського району** |  |
| 12 | 2, 3, 28, 49 | Прибирання території, прилеглої до зупинок громадського транспорту  | **\*\*** |
| 13 | 4,18, 27, 42, 60, 62 | Прибирання території прилеглої до дитячих майданчиків | **\*\*** |
| 14 | 5, 8, 10 | Прибирання території прилеглої до залізничного полотна в межах кварталів | **\*\*** |
| 15 | 7 | Прибирання прилеглої території до кварталу (біля транспортної прохідної СМНВО по вулиці Сєченова, 22-24). | **\*\*** |
| 16 | 9, 11, 12, 25, 45, 47, 53  | Прибирання території, прилеглої до безгосподарних домоволодінь | **\*\*** |
| 17 | 16, 21, 29, 37, 39, 46, 48, 58, 59 | Прибирання територій, прилеглих до пустирів. | **\*\*** |
| 18 | 14, 17 | Прибирання території біля тяглового моста, в межах кварталів | **\*\*** |
| 19 | 13 | Прибирання території, прилеглої до вулиці Лісної та О. Невського | **\*\*** |
| 20 | 22, 30, 33, 34, 40, 41 43, 44 | Прибирання території прибережних смуг річок Сумки та Стрілки, в межах кварталів  | **\*\*** |
| 21 | 31 | Прибирання території прилеглої до каналу К-5 | **\*\*** |
| 22 | 52, 54, 55 56, 57 | Прибирання території лісів та лісосмуг, прилеглих до кварталів  | **\*\*** |
| 23 | 50 | Прибирання території біля сходів з вулиці Андрія Реути (Крупської) на вул. Білопільський шлях  | **\*\*** |
| 24 | 26, 51 | Наведення належного санітарного стану біля колодязів | **\*\*** |

**Примітка:**

**\*\* - вивіз сміття забезпечують с**уб’єкти господарювання - виконавці комунальних послуг з організації збирання, вивезення, утилізації твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми відповідно до території обслуговування.

**Начальник управління Р.В. Голопьоров**

 Додаток 4

 до рішення виконавчого комітету

 від 10.03.2016 № 101

**Заходи**

**по благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустрою на території містаСумидля навчальних закладів, м. Суми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Навчальний заклад** | **Роботи, які потрібно виконати** | **Організація, відповідальна за вивіз ТПВ** |
| 1 | Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренкам. Суми, вул. Роменська, 87  | Привести в належний санітарний стан:- територію прилеглу до дороги від повороту на «Рибгосп» до території університету. | Департамент інфраструктури міста |
| 2 | Сумський технікум харчової промисловості національного університету харчової промисловостім. Суми, вул. Ярослава Мудрого (Пролетарська), 60  | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію технікуму.  | Департамент інфраструктури міста |
| 3 | Сумський кооперативний технікумм. Суми, вул. Троїцька, 37  | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію технікуму;- спуск до парку «Казка» від вул. Троїцької до літньої естради. | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 4 | Машинобудівний коледж Сумського державного університетум. Суми, пр-кт Шевченка, 11 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію коледжу; - сквер «Дружба»;- в парку «Казка» центральний вхід та спуски до озера. | КП «Зеленбуд» СМРКП «Сумикомунінвест» СМР |
| 5 | Коледж Сумського національного аграрного університетум. Суми, с. Веретенівка | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію коледжу;- сквер «Веретинівський»;- чотири могили розстріляних десантників. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 6 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі»м. Суми, вул. Роменська, 96(СПТУ-12) | Привести в належний санітарний стан:- територію внутрішню та прилеглу з боку вул. Роменської та з боку пров. Гайового; - газони по вул. Роменській від світлофору біля пров. Безіменного до газону магазину «Наш маркет». | КП «Сумижилкомсервіс» СМР |
| 7 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту»м. Суми, пров. Баумана, 12(СПТУ-11) | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію ліцею; - побілити дерева на висоту 70 см;- проїжджу частину пров. Гетьманський (Баумана) від вул. Бандери(Баумана) до вул. Нахімова (обидва боки);- територію проїжджої частини по вул. Баумана, включаючи бордюрний камінь від мосту через р. Сумку до вул. Роменської, крім прилеглих територій інших організацій; - сквер по вул. Баумана;- сквер Жертвам Голодомору. | КП «Шляхрембуд» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| 8 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійної технічної освіти» (СПТУ-2)м. Суми,  вул. О. Шапаренка (Р. Люксембург), 7 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію училища, - сквер по вул. Горького, пам'ятник загиблим та померлим учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 9 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональний центр інноваційних технологій м. Суми» м. Суми, пр-кт Курський, 141 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію ліцею;- проїжджу частину по вул. Ковпака до повороту на с. Веретенівка (права сторона). | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 10 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»м. Суми, пр-кт Курський, 139 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію ліцею, - проїжджу частину по вул. Ковпака до «Сам маркет»  | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 11 | Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат м. Суми, вул. Врачанська (Раскової), 72 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію комбінату; - сквер по вул. 8 Березня | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 12 | Медичний коледж | -Харківський парк (територія навколо озера Дурова); | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 13 | СПЛБіД № 6 | -Сквер та дитячий майданчик по вул. Карбишева | Департамент інфраструктури міста |
| 14 | СумДУ,медичний інститут | -Басівський парк-Озеро Чеха (з боку гуртожитку - від вул. Харківська до тенісних кортів). | КП «Сумижилкомсервіс» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| 15 | Будівельний коледж | -Сквер ім. Героїв Небесної Сотні (ім. І.Ф. Федька);-пам’ятник Федьку І.Ф.;-братська могила жертвам, розстріляним у 1942 р. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 16 | Філія ХНУВС | Сквер біля БК “Хімік”. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 17 | СНАУ | Алея від старого Аеропорту до нового (обидві сторони);-Братська могила командира Сумського полку І.Ю. Бочкіна та двох червоногвардійців;- Пам’ятний знак воїнам-афганцям. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 18 | Академія банківської справи | Пам’ятник та алея героям Сталінграду | КП «Зеленбуд» СМР |
| 19 | Сумська загальноосвітня школа № 5 м. Суми,вул. Доватора, 32 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70 см;- прибережну зону р. Псел біля таборів відпочинку;- прилеглу територію біля меморіальної дошки Л. Шевцової. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 200 | Сумська спеціалізована школа № 7м. Суми, вул. Л. Українки, 23 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70см;- територію від футбольної площадки до будинку № 55 по пр-кту Курському, включаючи тротуари та газони. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 21 | Сумська загальноосвітня школа № 8м. Суми, вул. Троїцька, 7 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70 см; - в парку «Казка» територію біля дамби, газони між малою фортецею та фонтаном. | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 22 | Сумська спеціалізована школа № 10м. Суми, вул. Новомістенська, 30 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи, - побілити дерева на висоту 70 см;- сквер «Дружба»;- в парку «Казка» циркову площу та газони біля озера. | КП «Сумикомунінвест» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| 23 | Сумська загальноосвітня школа № 11м. Суми, вул. Шишкіна, 12 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70 см;- сквер по пров. Веретенівському. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 24 | Сумська загальноосвітня школа № 12м. Суми, вул. Засумська, 3 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70 см;- сквер по вул. Набережній р. Стрілки;- в парку «Казка» містечко атракціонів, алеї навколо фонтану.  | КП «Сумикомунінвест» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
| 25 | Сумська загальноосвітня школа № 13м. Суми, вул. Іллінська, 9 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - сквер ім. СКД;- пофарбувати паркан вздовж вул. Іллінської;- побілити дерева на висоту 70 см. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 26 | Сумська загальноосвітня школа № 15м. Суми, вул. Пушкіна, 56 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - побілити дерева на висоту 70 см;- сквер по вул. Чорновола (Калініна). | КП «Зеленбуд» СМР |
| 27 | Сумська загальноосвітня школа № 18м. Суми,вул. Леваневського, 8 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- побілити дерева на висоту 70 см;- сквер по площі Привокзальній. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 28 | Сумська загальноосвітня школа № 19м. Суми, вул. І. Харитоненка (Червонозоряна), 3  | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; побілити дерева на висоту70 см;- територію по вул. І. Харитоненка(Червонозоряній) від школи до р. Псел схили (лівий бік). | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 29 | Сумська загальноосвітня школа № 20м. Суми, вул. Металургів, 71 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи; - пофарбувати паркан вздовж вул. Металургів;- побілити дерева на висоту70 см. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 30 | Сумська загальноосвітня школа № 22м. Суми, вул. Ковпака, 57 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- побілити дерева на висоту 70 см;- пустир по вул. Ковпака. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 31 | Сумська загальноосвітня школа № 25м. Суми, вул. Декабристів, 80 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- побілити дерева на висоту 70 см;- газони по вул. Роменській (права сторона) від пров. Грибоєдова до пров.Безіменного. | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 32 | Гімназія № 1м. Суми, вул. Засумська, 3 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- побілити дерева на висоту70 см;- сквер по вул. Набережній р. Стрілки. | КП «Зеленбуд» СМР |
| 33 | Олександрівська гімназія м. Суми, вул. Троїцька, 5 | Привести в належний санітарний стан:- прилеглу та внутрішню територію школи;- побілити дерева на висоту 70 см;- в парку «Казка» територія «Равлика» біля «Орбіти»;- спуск до парку «Казка» (біля майстерень Машинобудівного коледжу);- сквер ім. С.П. Супруна. | КП «Сумикомунінвест» СМРКП «Зеленбуд» СМР |
|  | **Об’єкти благоустрою загального користування** |
|  | **Назва об’єкту** | **Навчальний заклад** | **Організація, відповідальна за вивіз ТПВ** |
| 1 | Міський парк ім. І.М. Кожедуба | ЗОШ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 23, 29 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 2 | Харківський парк (територія навколо озера Дурова) | Медичний коледж, СПЛБіД № 6,ЗОШ №№ 21, 26, 27, 24 | Перевізники ТПВ відповідно до території обслуговування |
| 3 | Парк 3-го тисячоліття | ЗОШ № 23 | КП «Сумижилкомсервіс» СМР |
| 4 | Алея від старого Аеропорту до нового (обидві сторони) | ЗОШ № 1 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 5 | Територія на розі вул. Харківська та просп. ім. М.Лушпи  | ЗОШ № 6 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 6 | Територія по вул. Петропавлівській (від скверу Героїв Небесної Сотні(ім. Федька) до вул. 20 р. Перемоги) | ЗОШ № 2 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 7 | Меморіал Бойової Слави | ЗОШ № 2 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 8 | Братська могила воїнів Радянської Армії «Мати-Батьківщина» | ЗОШ № 2 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 9 | Братська могила воїнів | ЗОШ № 27 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 10 | Пам’ятник борцям за радянську владу | ЗОШ № 3 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 11 | Пам’ятник на могилі капітана медслужби Війська Польського | ЗОШ № 23 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 12 | Пам’ятник воїнам Війська Польського | ЗОШ № 9 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 13 | Братська могила жителів м. Суми, розстріляних у 1942 р. | ЗОШ № 17 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 14 | Братська могила воїнів-льотчиків | ЗОШ № 24 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 15 | Пам’ятник воїнам: лейтенанту Бугайову та двом невідомим | ЗОШ № 6 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 16 | Братська могила командира Сумського полку І.Ю. Бочкіна та двох червоногвардійців | ЗОШ № 1 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 17 | Пам’ятник працівникам міліції | ЗОШ № 4 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 18 | Пам’ятник Герою Радянського Союзу Африканову О.Ф. | ЗОШ № 3 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 19 | Пам’ятник Герою Радянського Союзу Нагорному В.С. | ЗОШ № 26 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 20 | Пам’ятник Герою Радянського Союзу Литвиненку В.Д. | ЗОШ № 21 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 21 | Пам’ятник на могилі генерал-майора Храброва М.С. | ЗОШ № 29 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 22 | Пам’ятник воїнам СКД, меморіальна дошка К. Зеленко. | ЗОШ № 6 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 23 | Пам’ятний знак воїнам-афганцям | ЗОШ № 1 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 24 | Обидва боки вздовж проїзної частини від парку 3-го тисячоліття до АЗС | ЗОШ № 17 | КП «Спецкомбінат» СМР |
| 25 | Братська могила воїнів льотчиків | ЗОШ № 24 | КП «Спецкомбінат» СМР |

**Начальник управління Р.В. Голопьоров**

 Додаток 5

 до рішення виконавчого комітету

від 10.03.2016 № 101

**Заходипо благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустроюна прибудинкових територіях підприємствами - надавачами послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, розташованими на території міста Суми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Роботи, які потрібно виконати** | **Одиниця виміру** | **Обсяг робіт** |
| 1. | **ТОВ «КК «Коменерго-Суми»** |
|  | Приведення до належного санітарного стану прибудинкових територій | буд. | 61 |
| Ремонт та фарбування лавок | шт. | 7 |
| Улаштування пісочниці | шт. | 1 |
| Ремонт та фарбування дитячих майданчиків | шт. | 12 |
| Завезення піску | м3 | 27 |
| Ремонт входів до під’їздів | шт. | 2 |
| Обробка вапняним розчином першого ряду дерев | дерев | 60 |
| 2 | **КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР** |
|  | Вивезення гілля та сміття з прибудинкової території | м3 | 330 |
| 3. | **КП «Сумижилкомсервіс» СМР** |
|  | Вивезення гілля з прибудинкової території | м3 | 20 |
| Прибирання внутрішньоквартальних тротуарів  | м2 | 30000 |
| Висадка дерев | шт. | 30 |
| 4. | **ТОВ «Форекс Плюс»** |
|  | Ремонт дитячих майданчиків. Завезення піску | шт./м3 | 4/8 |
| Встановлення лавок | шт. | 5 |
| Висадка дерев  | шт.  | 30 |
| 5. | **ТОВ «КК «ДомКомСуми»** |
|  | Вивіз листя та гілля  | м3 | 204 |
| Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 4 |
| Висадка дерев | шт. | 20 |
| 6. | **ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»** |  |  |
|  | Вивезення листя та гілля | м3 | 120 |
| Фарбування дитячих майданчиків | шт. | 15 |
| Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 50 |
| Висадка дерев | шт. | 20 |
| 7. | **ПП «Наш –Дім»** |
|  | Проведення належного санітарного стану на прибудинковій території | га | 28,8 |
| Ремонт та фарбування малих архітектурних форм на дитячих майданчиках  | шт. | 10 |
| Ремонт та фарбування лавок для відпочинку біля житлових будинків  | од. | 17 |
| Підрізка сухих гілок на деревах та кущах | од. | 35 |
| Вивіз сміття, листя, гілок | машин | 2 |
| Скопування квітників та газонів біля будинків силами працівників житлових підприємств та мешканцями | м2 | 952 |
| Висадка квітів біля будинків силами працівників житлових підприємств та мешканцями | од. | 210 |
| Посадка дерев та кущів | од. | 3 |
| Обробка дерев вапняним розчином | од. | 155 |
| Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 27 |
| 8. | **ТОВ «Жилищник»** |
|  | Підрізка дерев та кущів | шт. | 18 |
| Вивезення сміття та гілок | т | 2 |
| Ремонт дитячих майданчиків | шт. | 5 |
| Ремонт лавочок для відпочинку | шт. | 3 |
| Посадка дерев та кущів | шт. | 15 |
| Обробка дерев вапняним розчином | шт. | 56 |
| 9. | **ПП «Рубін»** |
|  | Прибирання газонів від сміття, листя | м2 | 130 |
| Підрізка дерев, спилювання сухостою | од. | 4 |
| Очищення приямків від сміття | од. | 5 |
| Очищення техповерхів житлових будинків від сміття | од. | 10 |
| Очищення підвалів від сміття | од. | 4 |
| Очищення бордюрів від бруду та піску | м | 75 |
| Вивіз сміття, листя, сухостою | м3 | 6 |
| 10. | **ТОВ «СПОЖ»** |
|  | Вивіз гілок, сміття | м3 | 14 |
| Скопування газонів, опушування дерев | м2 | 50 |
| Ремонт та фарбування дитячих майданчиків | шт. | 5 |
| Прибирання прилеглої території бази Зеленко, 4 | м2 | 350 |
| Обробка дерев вапняним розчином | шт. | 30 |
| 11. | **ПРБП «Рембуд»** |
|  | Обрізка дерев | шт. | 72 |
| Вивіз гілок та сміття | м3 | 9 |
| Висадка дерев | шт. | 50 |
| Копання газонів | га | 0,06 |
| Посів трави та висадження квітів на клумбі. Територія прилегла до адмін. приміщення | га | 0,06 |
| Обробка дерев вапняним розчином | шт.  | 80 |
| Обробка бордюрного каменю вапняним розчином | м/п | 700 |
| 12. | **ТОВ «Сервіс-Дім»** |
|  | Прибирання прибудинкової території | буд. | 21 |
| Ремонт лавок | шт. | 2 |
| Фарбування лавок | шт. | 29 |
| Чистка підвалів | шт. | 4 |
| Чистка чердаків | шт. | 3 |
| Обробка дерев вапняним розчином | шт. | 215 |
| 13. | **ТОВ «Оселя»** |
|  | Прибирання території | м2 | 23029 |
| Вивіз сухих гілок і листя |  |  |
| Фарбування дитячих майданчиків | шт. | 4 |
| Обробка дерев вапняним розчином | шт. | 20 |
| Обробка бордюр вапняним розчином | п.м.  | 1,5 тис. |
| 14. | **ТОВ «Компослуги»** |
|  | Фарбування дитячого майданчика | шт. | 1 |
| Фарбування огорожі газонів | м | 104 |
| Обрізка сухих гілок на деревах | шт. | 21 |
| Фарбування столів та лавок | шт. | 10 |
| 15. | **ТОВ «Техкомсервіс»** |
|  | Вивіз сміття з прибудинкової території | буд. | 6 |
| 16. | **ТОВ «Житло-Сервіс-Інвест»** |
|  | Висадка дерев дерев | од. | 13 |
| Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 4 |
| Санітарна підрізка дерез та кущів на прибудинкових територіях житлових будинків | од. | 26 |
| Очищення підвалів, технічних поверхів житлових будинків  | од. | 12 |
| Ремонт та фарбування дитячих майданчиків | од. | 3 |
| Вивезення сміття, листя, гілок | м3 | 9 |
| 17. | **ТОВ «Дімекс-комфорт»** |
|  | Санітарна підрізка дерез та кущів |  |  |
| Вивіз листя та гілок | м3 | 3 |
| Фарбування дитячих майданчиків | шт. | 1 |
| Фарбування лавок | шт. | 3 |
| Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 1,5 |
| 18. | **ТОВ «Побутсервіс Суми»** |
|  | Висадження дерев | шт. | 20 |
|  | Фарбування дитячих майданчиків | шт. | 15 |
|  | Завезення піску на дитячі майданчики | м3 | 15 |

**Начальник управління Р.В. Голопьоров**

 Додаток 6

 до рішення виконавчого комітету

від 10.03.2016 № 101

**Заходипо благоустрою та наведенню належного санітарного стану під час проведення загальноміського місячника з благоустроюпідприємствами - надавачами послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, щоутворюються на територіїміста Суми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Роботи, які потрібно виконати** | **Одиниця виміру** | **Обсяг робіт** |
| 1. | **ТОВ «А-МУССОН»** |
|  | Наведення належного санітарного стану на контейнерних майданчиках після осінньо-зимового періоду |  |  |
| Санітарна обробка контейнерів та контейнерних майданчиків |  | згідно графіка |
| Заміна та ремонт контейнерів |  | в разі необхідності |
| Вивіз ТПВ з контейнерних майданчиків |  | згідно графіка - щоденно |
| Вивіз великогабаритних та ремонтних відходів |  | згідно графіка – один раз на тиждень |
| Наведення належного санітарного стану в місцях громадського відпочинку (шляхом надання транспортних засобів для збору ТПВ |  | під час місячника з благоустрою |
| 2 | **ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»** |
|  | Наведення належного санітарного стану на контейнерних майданчиках після осінньо-зимового періоду |  |  |
| Санітарна обробка контейнерів та контейнерних майданчиків |  | згідно графіка |
| Заміна та ремонт контейнерів |  | в разі необхідності |
| Вивіз ТПВ з контейнерних майданчиків |  | згідно графіка - щоденно |
| Вивіз великогабаритних та ремонтних відходів |  | згідно графіка – один раз на тиждень |
| Наведення належного санітарного стану в місцях громадського відпочинку (шляхом надання транспортних засобів для збору ТПВ |  | під час місячника з благоустрою |

**Начальник управління Р.В. Голопьоров**

 Додаток 7

 до рішення виконавчого комітету

від 10.03.2016 № 101

**ЗАХОДИ**

**по проведенню місячника з благоустрою, наведення належного санітарного стану та озеленення м. Суми березень – травень 2016 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва заходу** | **Одиниця****виміру** | **Обсяг робіт** |  **Назва під – ва** |
| 1 | Приведення в належний санітарний стан міськпарку ім.І.М.Кожедуба: | м2 | 1000,0 | КП «Зеленбуд» СМР |
| - зелена зона (вигрібання та вивезення листя, прочісування газонів після зимового періоду) | м2 | 900,0 | КП «Зеленбуд» СМР |
| - доріжки (підмітання, очищання доріжок від бур’янів та намету) | м2 | 100,0 | КП «Зеленбуд»  СМР |
| 2 | Догляд за деревами та кущами, висадженими в 2014-2015рр. (полив, розпушування лунок, формування крони) | шт. | 2679 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 3 | Побілка ваз-квітників – Харківський міст | шт. | 34 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 4 | Пікіровка розсади квітів у теплицях підприємства | тис. шт. | 1,8 | КП «Зеленбуд»  СМР |
| 5 | Підготовка парників до вирощування квіткової розсади | м2 | 100 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 6 | Ремонт теплиць (заміна скла, ремонт стелажів, ремонт труб та вентилів) | м2 | 150 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 7 | Побілка бордюрів на території підприємства | м | 120 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 8 | Ремонт автотранспорту підприємства(підготовка транспорту на весняно-літній сезон, проходження ТО) | а/маш | 7 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 9  | Прибирання території підприємства, вивезення сміття та гілок | га | 0,9 | КП ЕЗО «Місксвітло» СМР |
| 10 | Збір сміття та прибирання прилеглої до підприємства території | га | 0,2 | КП ЕЗО «Місксвітло» СМР |
| 11 | Очищення електроопор по місту від бруду , оголошень та реклами | шт. | 300 | КП ЕЗО «Місксвітло» СМР |
| 12 | Прибирання території дитячого парку «Казка» від опалого листя, побутового сміття, гілок | га | 7 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 13 | Ремонт обладнання та підготовка до роботи у весняно – літній період паркового фонтану | шт. | 1 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 14 | Ремонт, фарбування та встановлення паркових лавочок | шт.  | 12 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 15 | Проведення підготовчих робіт по улаштуванню квітників | м.кв. | 150 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 16 | Рихлення пристовбурних лунок, полив і підживлення дерев, висаджених у 2015 році | од. | 80 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 17 | Прибирання 13 – ти кладовищ та прилеглих до них територій з вивозом сміття | т | 180 | КП «Спецком-бінат» СМР |
| 18 | Підготовка кладовищ до проведення Великодня та поминальних днів | об -т | 13 | КП «Спецком-бінат» СМР |
| 19  | Ремонт та фарбування закріплених за підприємством пам’ятників та пам’ятних знаків | шт. | 9 | КП «Спецком-бінат» СМР |
| 20 | Ремонт та фарбування по місту лавок для відпочинку громадян | шт. | 195 | КП «Спецком-бінат» СМР |
| 21 | Прибирання від сміття та опалого листя території міського парку ім. І. М. Кожедуба (галявини молодих дерев тополиних масивів №1; №2) | га | 1,5 |  Департамент фраструктури міста СМР |
| 22 | Впорядкування газонів та квітників на 19 – ти КНС , 6 – ти НС та очисних спорудах | м.кв. | 521 | КП «Міськводо-канал» СМР |
| 23 | Обрізування гілок, видалення порослі чагарників та вивіз сміття з територій КНС, НС та очисних споруд | м.куб. | 448 | КП «Міськводо-канал» СМР  |
| 24 | Побілка дерев на території підприємства | од. | 35 | КП «Міськводо-канал» СМР |
| 25 | Прибирання території підприємства, впорядкування газонів і квітників та вивіз сміття | м.кв. | 605 | КП «Міськводо-канал» СМР |
| 26 | Прибирання під’їзних до КНС, НС та підприємства доріг  | м.кв. | 525 | КП «Міськводо-канал» СМР |
| 27  | Побілка бордюрів та огорожі на території господарського двору міського полігону ТПВ  | м/п | 185 | КП «Сумижил-косервіс» СМР |
| 28 | Фарбування в’їзних воріт та дрібний ремонт будинку охорони на території міського полігону ТПВ | об - т | 2 | КП «Сумижил-косервіс» СМР |
| 29 | Прибирання від сміття узбічь під’їзної до міського полігону ТПВ дороги |  м/п | 500 | КП «Сумижил-косервіс» СМР |
| 30 | Садіння квітів на території господарського двору міського полігону ТПВ |  м. кв. | 20 | КП «Сумижил-косервіс»СМР |

**Начальник управління Р.В. Голопьоров**