# СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА

# УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05

E-mail: osvita@meria.sumy.ua

### 09.09.2016№ 13.01-18/1471

Директору департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Яременку Г.І.

На виконання пункту 5 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.04.2016  № 194 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» управління освіти і науки Сумської міської ради надає інформацію щодо запланованих заходів по підготовці до опалювального періоду згідно з форми минулого року.

Додаток 2 арк.

Заступник начальника

управління освіти і науки							А.В.Шамрай

Тімченко 32-77-85

Додаток №5

до рішення виконавчого комітету

від 20.09.2016 № 518

На виконання різних видів ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на створення належних умов у закладах освіти міста у 2016 році виділено коштів з міського бюджету на загальну суму 14792,43 тис. грн.

Станом на 06.09.2016 року виконано капітальні ремонти: будівлі у ССШ №№ 1,2,3,7, ЗОШ №№ 4,5,11,18,20, В.Піщанській, ДНЗ №№ 16,23,30, НВК №№ 34,42, ЦЕНТУМ; даху в ССШ №№3,4,25,30, ЗОШ №№4,5,8,21, В.Піщанській, ДНЗ №№ 13,19,20,23,25,32,33,35; фасаду в ССШ №9, ЗОШ №№18,19, ДНЗ №31, МНВК, ЦНТТМ; санвузлів у ЗОШ №№ 23,24, НВК №11, ДНЗ №32, ПДЮ; водопровідної та каналізаційної систем у ЗОШ №24, ССШ №30, НВК №№ 37,42, ДНЗ №№ 36,39; харчоблоку в НВК №37, ДНЗ №№ 2,3,14,18,22,29,33,40; приміщень у ССШ №29, НВК №9, Піщанській ЗОШ, ДНЗ №24,27; вітражів у ДНЗ №1, НВК №41; системи опалення у ДНЗ №21; вхідного тамбуру в ДНЗ №36; паркану в ДНЗ №25; 2-го поверху в ЗОШ №21; входу та вестибюлю в ССШ №30; кабінету музики в ССШ №25; східців та коридору в НВК №42; асфальтового покриття у ДНЗ №35, НВК №34; спортивної зали в гімназії №1; тіньових навісів у ДНЗ №5; пральні у ДНЗ №13; їдальні у ЗОШ №№ 8,13; подвір’я у НВК №42; сходових клітин ЗОШ №12.

Тривають капітальні ремонти: асфальтового покриття в НВК №34; покрівель в ДНЗ №14, школах №5,7,17.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №395 від 24.06.2016 року «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» навчальним закладам (ЗОШ №№ 4,24,26 та ДНЗ №№ 20,23,33) виділено кошти у сумі 2394,6 тис. грн. на капітальний ремонт будівель. Капітальні ремонти виконуються.

У 2016 році за рахунок коштів Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО, проведено реконструкцію будівель Сумського дошкільного навчального закладу №2 «Ясочка», Сумського дошкільного навчального закладу №22 «Джерельце» на загальну суму 6543,2 тис. грн.

Згідно з «Програмою енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки» управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства здійснюється реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) у ДНЗ №27 та ЗОШ №11.

За рахунок коштів міського бюджету, передбачених на утримання навчальних закладів, проведено поточні ремонти приміщень, повірка приладів обліку та лабораторне вимірювання контурів заземлення.

З метою ефективного використання теплової енергії та утеплення приміщень навчальних закладів проводиться заміна віконних блоків на нові з енергозберігаючих конструкцій. Згідно з «Програмою енергозбереження та енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки»  з початку 2016 року всього замінено 543 віконних блоки на загальну суму 4070,2  тис. грн. за  кошти міського бюджету. Замінено 722 одиниць звичайних освітлювальних приладів на енергоефективні на суму 65,1 тис. грн. Виконаний капітальний ремонт будівлі з утепленням стін в ССШ № 1, НВК № 42, ДНЗ №31, загалом  на суму 1117,2 тис. грн.

Для КУ Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат придбано паливних брикетів на суму 46,64 тис. грн.

Виконані роботи з підготовки теплових пунктів закладів освіти до опалювального сезону, а саме: промивка систем опалення та бойлерів, гідравлічні випробовування теплових систем, повірка лічильників теплової енергії, повірка манометрів та термометрів.

На сьогодні триває підпис актів готовності до нового опалювального сезону.