Додаток №4

до рішення виконавчого комітету

від  19.09.2017 № 476

Про надання інформації щодо

підготовки            лікувально-

профілактичних закладів   до

роботи в       осінньо-зимовий

період              2017-2018 років

На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27 квітня  2017 року «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» та наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 05 травня 2017 року №109 «Про підготовку закладів охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради розроблені  відповідні заходи та проведена робота по виконанню запланованих робіт та заходів.

Відповідно до кошторисних призначень на виконання заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду (з урахуванням проведення необхідних капітальних ремонтів) лікувально-профілактичним закладам виділено з міського бюджету 17539,1 тис. гривень, виконання за залучені кошти на суму 51,0 тис. гривень.

Станом на 01.09.2017 лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради виконано робіт та послуг на 5227,9 тис. гривень, в тому числі:

|  | Заходи | Заплановано (грн.) | Виконано (грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капремонти | 13694209,70 | 3867666,53 |
| 2. | Поточні ремонти | 412662,86 | 271379,26 |
| 3. | Заходи з енергозбереження | 3048070,00 | 802341,97 |
| 4. | Заходи по підготовці до опалювального періоду | 384234,44 | 286462,60 |
|  | Разом | 17539177,00 | 5227850,36 |

У тому числі по лікувальним закладам:

|  | КУ "Сумська міська клінічна лікарня №1" |
| --- | --- |
| № | Заходи | план | виконано |  |
|  |  | од. | грн. | од. | грн. |  |
| 1. | Капремонти |  | 1577000,0 |  | 794276,7 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівель |  | 1182900,0 |  | 738646,25 |  |
|  | Капітальний ремонт електрощитових |  | 80000,0 |  | 0,0 |  |
|  | Капітальний ремонт флюорографа |  | 180000,0 |  | 0,0 |  |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку |  | 57100,0 |  | 55630,5 |  |
|  | Капітальний ремонт венсистем |  | 77000,0 |  |  |  |
| 2. | Поточні ремонти |  | 190800,7 |  | 115800,7 |  |
|  | Поточний ремонт переходу між корпусами стаціонару |  | 32492,7 |  | 32492,7 |  |
|  | Поточний ремонт хірургічного кабінету поліклінічного відділення №1 |  | 10695,4 |  | 10695,4 |  |
|  | Поточний ремонт рентгенкабінету |  | 39742,4 |  | 39742,4 |  |
|  | Поточний ремонт кабінету біохімії |  | 32870,2 |  | 32870,2 |  |
|  | Поточний ремонт приміщень анестезіологічного відділення з ліжками для інтенсивної терапії |  | 75000,0 |  | 0,0 |  |
|  | Поточний ремонт приміщень |  | 20000,0 |  | 0,0 |  |
| 3. | Заходи з енергозбереження |  | 57200,0 |  | 0,0 |  |
|  | Придбання ламп світлодіодних |  | 57200,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 128600,0 |  | 71200,0 |  |
|  | Провести поточний ремонт теплових пунктів | 6 | 300,0 | 6,0 | 300,0 |  |
|  | Провести роботи по ремонту та повірці технічних манометрів, які встановлені на теплопунктах | 40 | 2700,0 | 40,0 | 800,0 |  |
|  | Провести поточний ремонт запорної арматури внутрішньобудинкової системи опалення | 2 | 0,0 | 2,0 |  |  |
|  | Провести протиаварійні тренування власним теплоенергетичним персоналом | 3 | 0,0 | 3,0 |  |  |
|  | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення | 6 | 22000,0 | 6,0 | 22000,0 |  |
|  | Провести утеплення віконних та дверних блоків перед початком опалювального сезону | 100 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
|  | Провести заміну запорної арматури діаметрм 50 мм в кількості 4 одиниці в теплопункті поліклінічного відділення №2 | 4 | 0,0 | 4,0 |  |  |
|  | Провести придбання та заміну запорної арматури на опалювальній системі за адресою м.Суми, вул 20 років Перемоги, буд.13 | 6 | 7900,0 | 6,0 | 9700,0 |  |
|  | Підготувати транспорт лікарні до роботи в зимових умовах | 11 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
|  | Провести заміну вікон - власні кошти | 20 | 70000,0 | 3,0 | 12000,0 |  |
|  | Перезарядка вогнегасників | 108 | 10400,0 |  | 10400,0 |  |
|  | Перевірка пожежного гідранту | 2 | 3000,0 |  | 3000,0 |  |
|  | Технічне обслуговування і перевірка на працездатність пожежних кранів | 34 | 4700,0 | 34,0 | 5100,0 |  |
|  | Навчання відповідального за експлуатацію теплових установок і мереж та його дублера | 3 | 600,0 | 3,0 | 900,0 |  |
|  | Всього |  | 1953600,7 |  | 981277,4 |  |
|  | КУ "Сумська міська клінічна лікарня №4" |
| № | Заходи | план | виконано |  |
|  |  | од. | грн. | од. | грн. |  |
| 1. | Капремонти |  | 2000000 |  | 1399290,38 |  |
|  | капітальний ремонт інфекційного відділення стаціонару |  | 1493746 |  | 1399290,38 |  |
|  | капітальний ремонт харчоблоку |  | 506254 |  |  |  |
| 2 | Поточні ремонти |  |  |  | 2414,65 |  |
|  | Поточний ремонт покрівлі інфекційного відділення |  |  | 18 м.кв. | 2414,65 |  |
| 3 | Заходи з енергозбереження |  | 1969200 |  | 594205,37 |  |
|  | Заміна вікон в поліклінічному відділенні № 1 | 75шт./181,46 м.кв. | 500000 | аванс | 145313,18 |  |
|  | Заміна вікон в поліклініці № 4, м.кв. | 186шт./562,84 м.кв. | 1442000 | аванс | 421692,19 |  |
|  | Встановлення світлодіодних ламп, шт. | 485 | 27200 | 485 | 27200 |  |
| 5 | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 44717 |  | 38723 |  |
|  | Промивка системи теплопостачання | 1200 м/п | 20247 | 1200 м/п | 14253 |  |
|  | Повірка лічильника та коректору газу | 2 шт. | 12870 | 2 шт. | 12870 |  |
|  | Повірка лічильників тепла | 3 шт. | 3000 | 3 шт. | 3000 |  |
|  | Повірка манометрів | 21 шт. | 400 | 21 шт. | 400 |  |
|  | Підготовка котельні до опалювального періоду |  | 8200 |  | 8200 |  |
|  | КУ "Сумська міська клінічна лікарня №5" |
|  | Заходи | план | виконано |  |
|  |  | од. | грн. | од. | грн. |  |
| 1 | Капремонти |  | 1179000 | 0 | 187897 |  |
|  | капітальний ремонт м'якої покрівлі хірургічного корпусу |  | 570000 |  | 15775 |  |
|  | капітальний ремонт покрівлі харчоблоку |  | 64100 |  | 19493 |  |
|  | капітальний ремонт покрівлі переходу |  | 80300 |  | 24262 |  |
|  | капітальний ремонт козирка приймального відділення |  | 34600 |  |  |  |
|  | капітальний ремонт приміщень відділення анестезиології з ліжками для інтенсивної терапії |  | 430000 |  | 128367 |  |
| 2 | Поточні ремонти |  | 45000 |  | 45000 |  |
|  | Поточний ремонт гастроентерологічного відділення |  | 45000 |  | 45000 |  |
| 3 | Заходи з енергозбереження |  | 153500 |  | 40487 |  |
|  | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлюваотні прилади |  | 125000 |  | 11987 |  |
|  | Заміна вікон | 4од./16 кв.м. | 28500 | 4од./16 кв.м. | 28500 |  |
| 3. | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 31000 |  | 16000 |  |
|  | Промивка системи теплопостачання |  | 30000 |  | 15000 |  |
|  | Проведення ревізії запірної арматури |  | 1000 |  | 1000 |  |
|  | Разом |  | 1408500 | 0 | 289384 |  |
|  | КУ "Сумський міський клінічний пологвий будинок Пресвятої Діви Марії" |  |
| № | Заходи | план | виконано |  |
|  |  | од. | грн. | од. | грн. |  |
| 1. | Капремонти |  | 1500000,0 |  | 137629,44 |  |
|  | Капремонт санвузла гінекологічного відділення |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт теплових мереж на горищі в акушерському відділенні | 60 п.м. | 48000,0 |  |  |  |
|  | Каперемонт теплових мереж ж/к | 10 п.м. | 20000,0 |  |  |  |
|  | Капремонт мереж вододопостачання | 130 п.м. | 112000,0 |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт електрощитової в акушерському корпусі | 1 | 120000,0 |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт санвузла в гінекологічному корпусі 1 поверх | 10 кв.м. | 40000,0 |  |  |  |
|  | Завершення капітального ремонту харчоблоку |  | 1160000,0 |  | 137629,44 |  |
| 2 | Поточні ремонти |  | 49000,0 |  |  |  |
|  | Поточний ремонт санвузла жіночої консультації | 18 кв.м. | 29000,0 |  |  |  |
|  | Поточний ремонт холу жіночої консультації | 75 кв.м. | 20000,0 |  |  |  |
| 3 | Заходи з енергозбереження |  | 25020,0 |  | 25020,0 |  |
|  | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади | 278 | 18689,4 | 278 | 18689,4 |  |
|  | Заміна вікон | 2/5,5 кв.м. | 6330,6 | 2/5,5кв.м. | 6330,6 |  |
| 4. | Заходи по підготовці до опалювального періоду: |  | 72400,00 | - | 72 381,0 |  |
| 1 | Гідравлічні випробовування та промивка системи теплопостачання | 2 | 18000,00 |  | 17981,0 |  |
| 2 | Техобслуговування електромереж | 2 | 11000,00 |  | 11000,0 |  |
| 3 | Заміна засувак: | 1 |  |  |  |  |
|  | д. 100 мм | 2400 | 5000,00 |  | 5000,0 |  |
|  | д. 150 мм |  | 5000,00 |  | 5000,0 |  |
| 4. | Техобслуговування автономного джерела живлення |  | 5000,00 |  | 5000,0 |  |
| 5 | Обробка дерев'яних конструкцій в генікологічному відділенні |  | 27300,00 |  | 27300,0 |  |
| 6 | Ремонт і ревізія запірної арматури та вентелів трубопроводів стояків, лежаків опалення і гарячого водопостачання. |  | 1100,00 |  | 1100,0 |  |
| КУ "Сумська міська клінічна дитяча лікарня Святої зінаїди" |  |
| № | Заходи | заплановані згідно заходів | виконано за весь період |  |
|  |  |  | грн. |  | грн. |  |
| 1. | Капремонти, в т.ч. |  | 6057628,70 |  | 1151668,99 |  |
| 1.1. | Капітальний ремонт педіатричного відділення та маршових сходів (вул. Троїцька,28) |  | 1650000,00 |  | 220076,64 |  |
| 1.2. | Капітальний ремонт господарчого корпусу (в т.ч. харчоблоку) вул.Троїцька,57 |  | 700000,00 |  | 272208,20 |  |
| 1.3. | Капітальний ремонт системи водопостачання, водовідведення та теплопостачання у приміщеннях по вул.Троїцька,57 |  | 99964,00 |  | 97719,00 |  |
| 1.4. | Капітальний ремонт системи водопостачання, водовідведення та теплопостачання у відділеннях стаціонару по вул.Троїцька,28 |  | 71723,00 |  | 71229,08 |  |
| 1.5. | Капітальний ремонт ліфта поліклініки №1 вул. Труда,3 |  | 129941,70 |  | 128456,45 |  |
| 1.6. | Капітальний ремонт фасаду дитячої лікарні (вул.І Сірка) |  | 2500000,00 |  | 360748,42 |  |
| 1.7. | Капітальний ремонт даху поліклініки №1 вул. Труда,3 |  | 650000,00 |  | 1231,20 |  |
| 1.8. | Капітальний ремонт рентгенкабінету стаціонару вул.Троїцька,57 |  | 256000,00 |  | 0,00 |  |
| 2. | Поточні ремонти, в т.ч. |  | 80862,20 |  | 65862,20 |  |
| 2.1. | Встановлення дверей в бойлерній (депутатські кошти) |  | 8651,00 |  | 8651,00 |  |
| 2.2. | Встановлення огорожі біля будки з кисневими балонами |  | 1349,00 |  | 1349,00 |  |
| 2.3. | Поточний ремонт сантехнічної мережі, задвижок (депутатські кошти ) |  | 10000,00 |  | 0,00 |  |
| 2.4. | Поточний ремонт приміщень : встановлення вікна (депутатські кошти) |  | 5000,00 |  | 0,00 |  |
| 2.5. | Поточний ремонт приміщень по вул. Паркова, 1 |  | 18619,20 |  | 18619,20 |  |
| 2.6. | Поточний ремонт приміщень по вул. Троїцька, 28 |  | 37243,00 |  | 37243,00 |  |
| 3. | Заходи з енергозбереження, в т.ч. |  | 780000,00 |  | 79479,60 |  |
| 3.1. | Заміна ламп |  | 80000,00 |  | 79479,60 |  |
| 3.2. | Заміна віконних блоків |  | 700000,00 |  | 0,00 |  |
| 4. | Заходи по підготовці до опалювального періоду, в т.ч. |  | 70500,00 |  | 54400,00 |  |
| 4.1. | Гідравлічні випробовування та промивка системи теплопостачання |  | 55000,00 |  | 49900,00 |  |
| 4.2. | Повірка приладів обліку та контролю (лічильники тепла та води) |  | 15500,00 |  | 4500,00 |  |
|  | Разом |  | 6988990,90 | 0,00 | 1351410,79 |  |
|  | КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомги №3" |  |  |  |
| № | Заходи | заплановані згідно заходів | виконано за весь період |  |
|  |  |  | грн. |  | грн. |  |
|  | Разом |  | 880581,00 | 134,00 | 80404,00 |  |
|  | Капремонт покрівлі | 780м кв | 278332 |  |  |  |
|  | Капремонт першого поверху | 134 | 82404 | 134 | 80404 |  |
|  | Капремонт другого поверху | 216 | 382737 |  |  |  |
|  | Капремонт ліфта | 1 | 137108 |  |  |  |
| 2. | Поточні ремонти |  |  |  |  |  |
|  | Заміна радіаторів | 89 | власн. силами | 89 | власн. силами |  |
|  | Ізоляція трубопроводів в підвальному приміщенні | 186м.пог. | власн. силами | 54м.пог | власн. силами |  |
|  | Ремонт приямків | 38м.пог | власн. силами | 38м.пог | власн. силами |  |
| 3. | Заходи з енергозбереження |  | 1500 |  | 1500 |  |
|  | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади | 20 | 1500 |  | 1500 |  |
| 4. | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 24500 | 12 | 21700 |  |
|  | Виміри контурів заземлення |  | 1800 |  | 1800 |  |
|  | Промивка та гідровипробування теплових мереж | 1100м п | 15600 |  | 15600 |  |
|  | Повірка манометрів, термометрів | 12 | 2800 | 12 | 2800 |  |
|  | Повірка водоміра і теплообчислювача | комплект | 1500 | комплект | 1500 |  |
|  | Придбання вогнегасників на транспорт | 4 | 2800 |  |  |  |
|  | Разом |  | 906581,00 |  | 103604,00 |  |
| КУ " Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" |  |
| КУ " Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" |  |
|  | станом на 31.08.2017 року |  |
| № | Заходи | план | виконано |  |
|  |  | од. | грн. | од. | грн. |  |
| 1. | Капремонти |  | 500000 |  | 116500 |  |
|  | Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення | 500 пог.м. | 378 000,00 | 500 пог.м. | 116500 |  |
|  | Капітальний ремонт приямків з заміною вікон | 66,608 кв.м. | 50 000,00 | 66,608 кв.м. |  |  |
|  | Капітальний ремонт сходин запасного виходу з заміною вікон | 39,392 кв.м. | 72 000,00 | 39,392 кв.м. |  |  |
| 2. | Поточні ремонти |  |  |  |  |  |
| 3. | Заходи з енергозбереження |  | 61650 |  | 61650 |  |
|  | Заміна віконних блоків | 10 шт 32,4 кв.м | 60250 | 10 шт 32,4 кв.м | 60250 |  |
|  | Заміна електролампочок | 12 шт | 1400 | 12 | 1400 |  |
| 4. | заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 7620 |  | 7611,16 |  |
|  | Проведення гідравлічного випробування системи теплопостачання | 400 пог.м. | 2300 | 400 пог.м. | 2291,16 |  |
|  | Повірка лічильника водопостачання | 1 | 320 | 1 | 320 |  |
|  | Перевірка контуру заземлення | 1 | 5000 | 1 | 5000 |  |
|  | Разом: |  | 569270 |  | 185761,16 |  |
|  | КУ "Сумська міська клінічна поліклінка №6" |  |
| № | Заходи | план | виконано |  |
|  |  | од. | грн. | од. | грн. |  |
| 1. | Капремонти |  |  |  |  |  |
| 2. | Поточний ремонт системи |  | 47000,0 |  | 42301,8 |  |
|  | водопостачання та каналізації |  | 47000,0 |  | 42301,8 |  |
| 3. | Заходи з енергозбереження: |  |  |  |  |  |
| 4. | Заходи по підготовці до опалювального періоду: | 46 | 4897,44 | 16 | 4447,44 |  |
|  | повірка манометрів; | 4 | 73,44 | 4 | 73,44 |  |
|  | гідравлічні випробування на |  | 3491 |  | 3491 |  |
|  | пройти навчання з ЕТУ і М; | 1 | 210 | 1 | 210 |  |
|  | фарбування труб теплоносіїв у теплопункті |  | 143,5 |  | 143,5 |  |
|  | фарбування вікон, дверей | 11 | 529,5 | 11 | 529,5 |  |
|  | придбання матеріалу для утеплення вікон | 30 | 450 |  |  |  |
|  | Разом - власні надходження | 46 | 51897,4 | 16,0 | 46749,2 |  |

Всі лікувально-профілактичні заклади своєчасно отримали акти готовності до опалювального періоду по кожному тепловому пункту.

В.о. начальника відділу                                                Н.Б. Кіпенко