Додаток  4

до рішення виконавчого комітету

від  11.09.2018    № 493

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів по підготовці лікувально-профілактичних закладів

до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років

На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18 квітня  2018 року № 193 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» та наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 02 травня 2018 року № 111 «Про підготовку закладів охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради розроблені  відповідні заходи та проведена робота по виконанню запланованих робіт та заходів.

Відповідно до кошторисних призначень на виконання заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду (з урахуванням проведення необхідних капітальних ремонтів) лікувально-профілактичним закладам виділено з міського бюджету 31821,9 тис. гривень, виконання за залучені кошти на суму 74,4 тис. гривень.

Станом на 01.09.2018 лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради виконано робіт та послуг на 9700,0 тис. гривень, в тому числі:

|  | Заходи | Заплановано (грн.) | Виконано (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капремонти | 8293,5 | 3771,0 |
| 2. | Поточні ремонти | 179,1 | 139,5 |
| 3. | Заходи з енергозбереження | 22430,0 | 5440,8 |
| 4. | Заходи по підготовці до опалювального періоду | 919,3 | 349,4 |
|  | Разом | 31821,9 | 9700,7 |

У тому числі по лікувальним закладам:

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»

| № | Заходи | виконано |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | од. | Тис. грн. |  |
| 1. | Капремонти |  | 760,2 |  |
|  | Капітальний ремонт приміщень |  | 760,2 |  |
| 2. | Заходи з енергозбереження |  | 1588,5 |  |
|  | Капремонт покрівлі |  | 190,4 |  |
|  | Заміна віконних та дверних блоків |  | 1398,1 |  |
| 3. | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 22,0 |  |
|  | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення |  | 22,,0 |  |

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4»

| № | Заходи | виконано |
| --- | --- | --- |
|  |  | од. | Тис. грн. |
| 1. | Капремонти |  | 706,3 |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку, овочесховища, ліфта |  | 706,3 |
| 2 | Поточний ремонт системи теплопостачання |  | 4,8 |
| 3. | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 29,2 |
|  | Підготовка теплових пунктів а елеваторних вузлів |  | 15,2 |
|  | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення |  | 14,0 |

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5»

| № | Заходи | виконано |
| --- | --- | --- |
|  |  | од. | Тис. грн. |
| 1. | Капремонти |  | 633,8 |
|  | Капітальний ремонт овочесховища, ліфта, приймального відділення |  | 633,8 |
| 2 | Заходи з енергозбереження: заміна віконних блоків |  | 299,8 |
| 3. | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 135,7 |
|  | Підготовка теплових пунктів а елеваторних вузлів |  | 115,9 |
|  | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення |  | 19,8 |

КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»

| № | Заходи | виконано |
| --- | --- | --- |
|  |  | од. | Тис. грн. |
| 1. | Капремонти |  | 1670,7 |
|  | Капітальний ремонт даху, харчоблоку, прмміщень |  | 1670,7 |
| 2 | Заходи з енергозбереження: |  | 3256,8 |
|  | заміна віконних блоків |  | 1286,0 |
|  | Утеплення стін закладу |  | 1970,8 |
| 3. | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 73,2 |
|  | Підготовка теплових пунктів а елеваторних вузлів |  | 8,8 |
|  | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення |  | 64,4 |

КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»

| № | Заходи | виконано |
| --- | --- | --- |
|  |  | од. | Тис. грн. |
|  | Поточні ремонти: Ремонт холу закладу |  | 89,0 |
| 2 | Заходи з енергозбереження: заміна віконних блоків |  | 273,9 |
| 3. | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 29,2 |
|  | Підготовка теплових пунктів а елеваторних вузлів |  | 59,7 |
|  | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення |  | 18,4 |

КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка»

| № | Заходи | виконано |
| --- | --- | --- |
|  |  | од. | Тис. грн. |
| 1 | Заходи з енергозбереження: заміна віконних блоків |  | 21,8 |
| 2 | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 11,2 |
|  | Підготовка теплових пунктів а елеваторних вузлів |  | 7,2 |
|  | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення |  | 4,0 |

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»СМР

| № | Заходи | виконано |
| --- | --- | --- |
|  |  | од. | Тис. грн. |
| 1. | Поточний ремонт системи опалення |  | 17,8 |
| 2. | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 36,4 |
|  | Підготовка теплових пунктів а елеваторних вузлів |  | 11,4 |
|  | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення |  | 25,0 |

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»СМР

| № | Заходи | виконано |
| --- | --- | --- |
|  |  | од. | Тис. грн. |
| 1. | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення |  | 27,9 |
| 2. | Заходи по підготовці до опалювального періоду |  | 5,2 |
|  | Підготовка теплових пунктів а елеваторних вузлів |  | 1,4 |
|  | Провести промивку та гідропневматичне випробування внутрішньобудинкової системи опалення |  | 3,8 |

Станом на 01.09.2018 акти готовності до опалювального періоду 2018-2019 років отримали:

- КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4»

- КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»

- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» СМР

- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» СМР

По іншим лікувальним закладам акти готовності знаходяться на підпису в спекції:

- КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»

- КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5»

- КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»

- КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка»

В.о. начальника відділу                                                              Ю.О. Прядко