Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 26.05.2020 № 251

**Інформація**

**про стан виконання міської Програми підвищення енергоефективності   
в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки (зі змінами)**   
**за підсумками 2017-2019 років, у тому числі за 2019 рік**

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 – МР (зі змінами).

Відповідальними виконавцями Програми були департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою переходу до стандартів сталого енергетичного розвитку, створення та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах та закладах соціально-культурної сфери міста Суми відповідно до вимог та положень міжнародного стандарту ISO 50001, зміни стереотипів поведінки споживачів, підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста внаслідок упровадження проєктів, організаційних та багатозатратних заходів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів та правил.

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери м. Суми в рамках Програми було проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії (утеплення фасадів, установлення енергозберігаючих вікон, облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла); скорочення споживання електричної енергії (заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади); підвищення рівня управління енергозбереженням, популяризації переваг енергоощадливості, формування ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів.

За період дії Програми були профінансовані заходи з енергозбереження в закладах та установах соціально-культурної сфери м. Суми на суму більше   
129,0 млн. грн., із них 28,2 млн. грн. – кошти державного бюджету,   
88,3 млн. грн. – кошти міського бюджету, 0,3 млн. грн. – кошти обласного бюджету, 0,4 млн. грн. – грант Європейського союзу, 4,3 млн. грн. – кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), 7,5 млн. грн. – грант GIZ. Фактичні обсяги фінансування заходів склали 58 %   
від запланованих Програмою обсягів, у тому числі 94% від запланованих обсягів фінансування з міського бюджету.

Продовження додатку 3

По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і науки Сумської міської ради використано 48,82 млн. грн., відділу охорони здоров’я Сумської міської ради – 27,2 млн. грн., відділу культури Сумської міської ради – 4,1 млн. грн., управлінню капітального будівництва Сумської міської ради – 47,82 млн. грн., департаменту соціального захисту Сумської міської ради −  
0,3 тис. грн., виконавчому комітету Сумської міської ради – 0,35 млн. грн., департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради –   
0,41 млн. грн.. Протягом дії Програми на підвищення енергоефективності у закладах та установах галузі «Освіта» спрямовано 96,7 млн. грн.

У 2019 році касові видатки на фінансування заходів Програми за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів становили   
39,0 млн. грн., із них 21,2 млн. грн.− кошти міського бюджету,   
10,2 млн. грн. – кошти державного бюджету, 7,2 млн. грн. – грантові кошти GIZ,  
0,4 млн. грн. − грантові кошти Європейського Союзу. По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і науки Сумської міської ради профінансовано 15,0 млн. грн., відділу охорони здоров`я Сумської міської ради – 14,9 млн. грн., відділу культури та туризму Сумської міської ради –   
0,7 млн. грн., управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради – 7,95 млн. грн., виконавчому комітету Сумської міської ради – 0,08 млн. грн, департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради – 0,39 млн. грн. Відсоток виконання заходів Програми склав 31 % від запланованого обсягу фінансування на 2019 рік, у тому числі   
від запланованого обсягу фінансування з міського бюджету 91%.

Щорічні звіти про хід виконання Програми затверджені рішеннями   
Сумської міської ради № 3205-МР від 28 березня 2018 року за 2017 рік,   
№ 4806-МР від 27 березня 2019 року за 2018 рік.

Станом на 01.01.2020 стовідсотково замінено старі дерев’яні віконні блоки на енергоефективні в ССШ №№1, 3, 17, 29, ЗОШ №№ 6, 13, 18, 20,   
ЗЗСО №№ 19, 21, гімназії № 1, ДНЗ №5, 16, 18, 20, 21, 23, 33, НВК №№ 34, 37, дитячих музичних школах №№ 1, 3, бібліотеках-філіях №№ 3, 6, 4, 16, 18.

Протягом звітного періоду виконано комплексну термомодернізацію (утеплення фасадів, цоколю, покрівель, встановлення систем погодозалежного регулювання) будівель ССШ №№ 1, 25, ЗОШ № 24, повністю утеплено фасад будівлі ССШ №29 (навчальний корпус), ДНЗ № 22, НВК № 16, дитячих музичних шкіл №№ 1, 2, 4, ДХШ ім. М.Г. Лисенка, Центру реінтеграції бездомних осіб. Частково утеплено фасад ССШ №№ 2, 10, консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради по вул. І. Сірка, 3, стіни підвалу (фундамент, цоколь) КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13. Утеплено покрівлі будівель ДНЗ № 5, ЗОШ № 5, НВК № 42, ЗОШ № 6   
(роботи виконано частково), КНП «Центральна міська клінічна лікарня»   
по вул. 20 років Перемоги, 13.

Продовження додатку 3

Проведено капітальні ремонти теплових пунктів з установкою систем погодного регулювання тепла в ДНЗ №№ 14, 29, Спеціальній школі,   
ЗЗСО № 19, ДМШ №2.

У 2018 році установами і закладами галузі «Освіта» підписано енергосервісні договори на загальну суму 12,3 млн. грн. із ТОВ «Європейська енергосервісна компанія» на реалізацію енергоефективних заходів у 10-ти закладах галузі «Освіта» (ССШ №№ 3, 9, ЗОШ №№20, 27, ЗЗСО №№21, 26, ДНЗ №№8, 12, 18, ЦЕНТУМ) по встановленню установок «Індивідуальний Електро-Теплопункт (УІЕТП) «КІТОТЕРМ» з онлайн управлінням і моніторингом споживання тепла. За період дії договорів зекономлено   
1204,3 Гкал теплової енергії або 27 % від базового рівня споживання теплової енергії відповідно до енергосервісних договорів.

З метою виключення людського фактору при фіксації показників лічильників, автоматизації процесу енергомоніторингу в 31 закладі галузі «Освіта» запроваджена «Сумська міська система моніторингу теплоспоживання будівель», що обслуговується Сумським державним університетом.

З метою забезпечення сталого розвитку громади, підвищення енергоефективності міського господарства, співпраці з органами місцевого самоврядування європейських та українських міст у сфері енергоефективності реалізовувалися проекти міжнародної технічної допомоги: «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20), «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми», «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», що виконувався Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Уряду Німеччини, «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні», що фінансується Швейцарською Конфедерацією.

У рамках співпраці з Проектом «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» проведено енергетичні аудити у 8 лікувальних установах міста Суми, а саме: КНП «Центральна міська клінічна лікарня»,  
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1», КНП «Міська клінічна лікарня № 4», КНП «Клінічна лікарня № 5», КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії», КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради. За результатами енергоаудитів у лікувально-профілактичних установах міста Суми обрано пілотний об’єкт КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради для впровадження енергоефективних заходів за грантової підтримки проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях».

У 2019 році у рамках упровадження грантового пілотного проекту GIZ проведено технічне обстеження огороджуючих конструкцій будівлі старого корпусу А2 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, розроблено проектно-кошторисну документацію, виконано утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами товщиною 150 мм; замінено частину

Продовження додатку 3

віконних блоків з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,9 м2 К/Вт та дверних блоків з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,6 м2 К/Вт із ремонтом внутрішніх укосів, замінено віконні зливи всіх вікон будівлі, утеплення зовнішніх укосів вікон та дверей; утеплення фундаменту та цоколю будівлі (піносклом вище відмітки землі та екструзійним пінополістиролом нижче відмітки землі) з улаштуванням нової відмостки навколо будівлі (без втручання в конструкції ганків); утеплення перекриття підвалу плитами мінераловати товщиною   
100 мм; утеплення горищного перекриття плитами мінераловати товщиною  
150 мм; встановлення системи погодного регулювання тепла, модулю підготовки гарячої води; заміна трубопроводів на попередньоізольовані, утеплення розподільчих трубопроводів опалення; встановлення лічильника обліку теплової енергії для модернізованого корпусу та виконання реноваційних заходів (влаштування санвузла для маломобільних груп населення на першому поверсі будівлі, пандусу, блискавкозахисту; влаштування нової водостічної системи з відведенням дощової води від будівлі).

На виконання зобов’язань Угоди Мерів щорічно проводилося загальноміське свято «Дні Сталої Енергії в м. Суми» за участі керівництва міста, представників проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», Асоціації «Енергоефективні міста України», Угоди Мерів, а також представників бюджетних організацій, ОСББ, бізнес-структур та ін. Основною метою заходу була презентація планів співпраці та основних напрацювань міжнародних проектів у сфері енергозбереження, обговорення інноваційних фінансових інструментів для кредитування енергозберігаючих заходів, досягнень у сфері підвищення енергоефективності житлових будинків, будівель навчальних закладів міста та ін.

У 2018-2019 роках за результатами зовнішнього аудиту системи енергетичного менеджменту управління енергетичними ресурсами на рівні виконавчих органів Сумської міської ради, галузі «Освіта» отримано та підтверджено сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту в галузі «Муніципальні послуги» вимогам та положенням міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту».

За результатами участі у конкурсних відборах проектів у сфері енергоефективності місто Суми з 2018 року є учасником проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні».

Унаслідок реалізації протягом 2017-2019 років заходів з підвищення енергоефективності покращилися параметри мікроклімату у приміщеннях, підвищився комфорт перебування в установах та закладах бюджетної сфери, скоротилося споживання паливно-енергетичних ресурсів. У порівнянні   
з 2015 роком економія теплової енергії склала 4,5 тис. Гкал або 14 %, природного газу − 23,9 тис. куб. м або 33 %, дров − 2 куб. м або 57%, вугілля − 4,6 т або 58%, електричної енергії − 64,4 тис. кВт∙год або 7 %. Економія у грошовому еквіваленті склала 7,4 млн. грн. Результати виконання заходів у бюджетній сфері протягом дії Програми наведені у таблиці «Результативні показники виконання енергоефективних заходів, реалізованих у 2017-2019 роках».

Продовження додатку 3

Результативні показники виконання енергоефективних заходів, реалізованих у 2017-2019 роках

Таблиця

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування закладу (установи)** | **Адреса**  **закладу** | | **Назва енергоре-сурсу** | | **Од. виміру** | | **Спожи-вання у 2015 році (базовий рік)** | | **Спожива-ння у 2019 році** | | **Економія (2019 рік-2015 рік)** | | |
|
| **Теплова енергія** | | **Гкал** | | **32282,64** | | **27730,461** | | **4552,179** | | |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області | вул. Герасима Кондратьєва, 136, м. Суми | |  | |  | | 787,283 | | 535,9 | | -251,383 | | |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області | вул. Герасима Кондратьєва, 76, м. Суми | |  | |  | | 798,58 | | 701 | | -97,58 | | |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А.Морозова м. Суми, Сумської області | вул. 20 років Перемоги, 9, м. Суми | |  | |  | | 370,44 | | 296 | | -74,44 | | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | вул. Петро-павлівська, 79,  вул. Петро-павлівська, 102, м. Суми | |  | |  | | 491,2 | | 466 | | -25,2 | | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської області | вул. Доватора, 32, м. Суми | |  | |  | | 238,955 | | 196,054 | | -42,901 | | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області | вул. Сумсько-Київських Дивізій, 17,  м. Суми | |  | |  | | 633,035 | | 609 | | -24,035 | | |
| Продовження додатку 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, м. Суми, Сумської області | вул. Новоміс-тенська, 30,  м. Суми | |  | |  | | 545,46 | | 425,5 | | -119,96 | | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 ім. А. С. Мачуленка, м. Суми, Сумської області | вул. Іллінська, 9, м. Суми | |  | |  | | 285,9 | | 212 | | -73,9 | | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 ім. Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області | вул. Пушкіна, 56, м. Суми | |  | |  | | 846 | | 728 | | -118 | | |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, м. Суми, Сумської області | пр. М. Лушпи, 18, м. Суми | |  | |  | | 1659 | | 1411,32 | | -247,68 | | |
| Комунальна установа  Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради | вул. Лева-невського,8,  м. Суми | |  | |  | | 985 | | 856 | | -129 | | |
| Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради | вул. Івана Харитоненка, 3, м. Суми | |  | |  | | 206,748 | | 156,91 | | -49,838 | | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, м. Суми, Сумської області | вул. Мета-лургів, 71,  м. Суми | |  | |  | | 731,6 | | 543 | | -188,6 | | |
| Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 Сумської міської ради | вул. Олега Балацького, 21, м. Суми | |  | |  | | 414,6 | | 258 | | -156,6 | | |
| Продовження додатку 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | вул. Ковпака, 57, м. Суми | |  | |  | | 1036,25 | | 815 | | -221,25 | | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області | проспект Михайла Лушпи, 36, м. Суми | |  | |  | | 701,7 | | 640 | | -61,7 | | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, м. Суми, Сумської області | вул. Сергія Табали  (Сєвєра), 20,  м. Суми | |  | |  | | 633,32 | | 400,97 | | -232,35 | | |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми, Сумської області | вул. Декаб-ристів, 80,  м. Суми | |  | |  | | 397,11 | | 199,34 | | -197,77 | | |
| Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради | вул. Охтирська, 21, м. Суми | |  | |  | | 425,2 | | 325 | | -100,2 | | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області | вул. Охтирська, 33, м. Суми | |  | |  | | 383,3 | | 267 | | -116,3 | | |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області | вул. Заливна, 25, м. Суми | |  | |  | | 712,337 | | 591,8 | | -120,537 | | |
| Комунальна установа Сумська спеціальна загальноосвітня школа Сумської міської ради | вул. Про-коф’єва, 28, м. Суми | |  | |  | | 430,58 | | 339 | | -91,58 | | |
| Продовження додатку 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс  № 16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради | вул. Шишкіна, 12, м. Суми | |  | |  | | 361,34 | | 300 | | -61,34 | | |
| Комунальна установа Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад  № 37 «Зірочка»  м. Суми, Сумської області | вул. Труда, 4, 6, м. Суми | |  | |  | | 463,5 | | 364,53 | | -98,97 | | |
| Сумський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 42», м.Суми, Сумської області | вул. Данила Галицького, 21, м. Суми | |  | |  | | 293,22 | | 175,2 | | -118,02 | | |
| Комунальний заклад Палац дітей та юнацтва | вул. Соборна, 37, м. Суми | |  | |  | | 662,5 | | 610 | | -52,5 | | |
| Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | вул. Харківська, 13, м. Суми | |  | |  | | 216,1 | | 203 | | -13,1 | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради | вул. Прокоф'єва, 15, м. Суми | |  | |  | | 238,224 | | 198,41 | | -39,814 | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 «Сонечко» м. Суми, Сумської області | пр-т М. Лушпи, 45, м. Суми | |  | |  | | 403,06 | | 358 | | -45,06 | | |
| Продовження додатку 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Снігуронька» м. Суми, Сумської області | вул. Герасима Кондратьєва, 142, м. Суми | |  | |  | | 347,8 | | 299 | | -48,8 | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 «Перлинка» м. Суми, Сумської області | вул. Нахімова, 17, м. Суми | |  | |  | | 260,4 | | 256 | | -4,4 | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради | пр-т М. Лушпи, 13, м. Суми | |  | |  | | 363,288 | | 277 | | -86,288 | | |
| Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 «Посмішка» м. Суми, Сумської області | вул. Лучанська, 27, м. Суми | |  | |  | | 485,5 | | 440 | | -45,5 | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 «Волошка» м. Суми, Сумської області | вул. Данила Галицького, 51, м. Суми | |  | |  | | 274,1 | | 230 | | -44,1 | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 «Джерельце»  м. Суми, Сумської області | вул. Ковпака, 25, м. Суми | |  | |  | | 482,1 | | 286 | | -196,1 | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 «Золотий ключик»  м. Суми, Сумської області | вул. Ковпака, 27, м. Суми | |  | |  | | 592,1 | | 444 | | -148,1 | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 «Росинка» м. Суми, Сумської області | проспект  Т.Г. Шевченка, 16, м. Суми | |  | |  | | 200,6 | | 165 | | -35,6 | | |
| Продовження додатку 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області | вул. Харківська, 10, м. Суми | |  | |  | | 173,6 | | 152 | | -21,6 | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35 «Дюймовочка»  м. Суми, Сумської області | вул. Коопе-ративна, 2,  с. Піщане | |  | |  | | 176,8 | | 155 | | -21,8 | | |
| Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 «Маринка» м. Суми, Сумської області | вул. Кот-ляревського, 2, м. Суми | |  | |  | | 599,9 | | 429 | | -170,9 | | |
| Комунальна установа Сумська гімназія №1, м. Суми, Сумської області | вул. Засумська, 3, м. Суми | |  | |  | | 327,5 | | 230 | | -97,5 | | |
| КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради | вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | |  | |  | | 1492,859 | | 1343,151 | | -149,708 | | |
| КНП «Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради | вул. Труда, 3, м. Суми | |  | |  | | 1232,8 | | 1293,6 | | 60,8 | | |
| КНП «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради | вул. Марка Вовчок, 2,  м. Суми | |  | |  | | 2980 | | 2685 | | -295 | | |
| КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради | вул. Троїцька, 28,  (юридична адреса) | |  | |  | | 3077,709 | | 2804,371 | | -273,338 | | |
| КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради | вул. Троїцька, 20, м. Суми | |  | |  | | 1312,819 | | 1517,212 | | 204,393 | | |
| КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради | вул. Паркова, 2/1, м. Суми | |  | |  | | 179,5 | | 199,4 | | 19,9 | | |
| КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Сумської міської ради | вул. Іллінська, 48/50, м. Суми | |  | |  | | 380,453 | | 288,43 | | -92,023 | | |
| Продовження додатку 3 | | | | | | | | | | | | | |
| КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Сумської міської ради | вул. При-вокзальна, 3-а, м. Суми | |  | |  | | 138,9 | | 326 | | 187,1 | | |
| Центр реінтеграції бездомних осіб | вул. Робітниче селище, 14,  м. Суми | |  | |  | | 74,087 | | 56,348 | | -17,739 | | |
| Дитяча музична школа №1 | вул. Данила Галицького, 73, м. Суми | |  | |  | | 108,492 | | 84,171 | | -24,321 | | |
| Дитяча музична школа №2 | вул. Марка Вовчка, 31,  м. Суми | |  | |  | | 97,332 | | 74,204 | | -23,128 | | |
| Дитяча музична школа №3 | вул. Шевченка, 16, м. Суми | |  | |  | | 69,78 | | 65,802 | | -3,978 | | |
| Дитяча музична школа №4 | вул. Вільний лужок, 7,  м. Суми | |  | |  | | 122,243 | | 101,211 | | -21,032 | | |
| Дитяча художня школа ім. О. Лисенка | вул. Псільська,7,  м. Суми | |  | |  | | 106,937 | | 88,538 | | -18,399 | | |
| Бібліотека-філія №1 | вул. Глінки, 1, м. Суми | |  | |  | | 104,364 | | 78,186 | | -26,178 | | |
| Бібліотека-філія №3 | вул. Ново-містенська, 23, м. Суми | |  | |  | | 67,596 | | 72,21 | | 4,614 | | |
| Бібліотека-філія №4 | пров. Вере-тинівський, 8, м. Суми | |  | |  | | 60,201 | | 62,849 | | 2,648 | | |
| Бібліотека-філія №6 | вул. Котля-ревського, 1/1, м. Суми | |  | |  | | 41,338 | | 44,844 | | 3,506 | | |
|  |  | | **Природний газ** | | **куб.м.** | | **73 171** | | **49 183** | | **23 988** | | |
| Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34» Сумської міської ради | вул. Раскової, 130, м. Суми | |  | |  | | 73171 | | 49183 | | -23988 | | |
|  |  | | **Дрова / Вугілля** | | **куб.м./т** | | **3,515 / 7,7** | | **1,512 / 3,090** | | **2,003/4,61** | | |
| Бібліотека-філія №5 | вул. Чехова, 77, м. Суми | |  | |  | | 3,515 / 7,7 | | 1,512 / 3,090 | | 2,003/4,61 | | |
| Продовження додатку 3 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Електрична енергія** | | **кВт\*год.** | | **911583,0** | | **847 143,0** | | **64 440,0** | |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області | вул. Герасима Кондратьєва, 136, м. Суми |  | |  | | 44200 | | 53430 | | 9230 | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області | вул. Сумсько-Київських Дивізій, 17, м. Суми |  | |  | | 45500 | | 50067 | | 4567 | |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. Максима Савченка | вул. Лесі Українки, 23, м. Суми |  | |  | | 104800 | | 95910 | | -8890 | |
| Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | вул. Ковпака, 57, м. Суми |  | |  | | 75000 | | 69238 | | -5762 | |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, м. Суми, Сумської області | пр. М. Лушпи, 18, м. Суми |  | |  | | 98600 | | 83117 | | -15483 | |
| КУ «СМТЦСО «Берегиня» Сумської міської ради | вул. Інтер-націоналіс-  тів, 18,  м. Суми |  | |  | | 31299 | | 32995 | | 1696 | |
| КНП «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради | вул. Марка Вовчок, 2,  м. Суми |  | |  | | 512184 | | 462386 | | -49798 | |
| **Економія в грошовому еквіваленті** |  |  | | **тис. грн.** | | **7343,08** | | | | | | |

**Заступник директора департаменту фінансів,**

**економіки та інвестицій Сумської міської ради Л.І. Співакова**