

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

від 24.09.2021 № 580

**Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.04.2021 № 194 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років»**

На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.04.2020 № 194 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років», заслухавши інформацію

в.о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради   
Кисіля О.А., директора ТОВ «Сумитеплоенерго» Васюніна Д.Г.,   
в.о. директора Дирекції «Котельня Північного промвузла»  
АТ «Сумське НВО» Коваленко Л.М., в.о. начальника Управління охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю., начальника Управління освіти та науки Сумської міської ради Данильченко А.М. про хід підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, керуючись пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет Сумської міської ради**

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію в.о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Кисіля О.А. (додаток 1), директора   
   ТОВ «Сумитеплоенерго» Васюніна Д.Г. (додаток 2), в.о. директора Дирекції «Котельня Північного промвузла» АТ «Сумське НВО» Коваленко Л.М. (додаток 3), начальника Управління охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. (додаток 4), начальника Управління освіти та науки Сумської міської ради Данильченко А.М. (додаток 5) взяти до відома.

**2.** Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності, виконавчим органам Сумської міської ради, які беруть участь у підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, у термін до 30 вересня 2021 року завершити роботи по

підготовці об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та скласти відповідні акти готовності.

**3.** Товариству з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго»   
(Васюнін Д.Г.) та Комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради (Сагач А.Г.) у термін до 01 листопада 2021 року завершити роботи по благоустрою територій, де проводилися роботи по ремонту теплових, водопровідних мереж та мереж каналізації.

**4.** Рекомендувати АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО - Інжиніринг» та ТОВ «Котельня північного промислового вузла» терміново вжити вичерпних заходів щодо погашення кредиторської заборгованості перед АТ «Сумигаз», укладання договору на постачання газу з ТОВ «Газопостачальною компанією «Нафтогаз Трейдинг» і на наступному засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) доповісти про дану ситуацію.

**5.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

## Міський голова О.М. Лисенко

Кисіль 700590

Розіслати: згідно зі списком розсилки.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «**Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.04.2021 № 194 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років»**

доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення та вимогам статей 6-9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради **Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.04.2021 № 194 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років»**

був завізований:

Заступник міського голови

з питань виконавчих органів ради М.Г. Войтенко

|  |  |
| --- | --- |
| Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради | О.І. Журба |
| В.о. начальника відділу юридичного та кадрового забезпечення Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради | Н.В. Андрущенко |
| Начальник відділу протокольної роботи та контролю | Л.В. Моша |
| Начальник правового  управління | О.В. Чайченко |
| Керуюча справами виконавчого комітету | Ю.А. Павлик |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Кисіль

**Список розсилки рішення виконавчого комітету   
««Про хід виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.04.2021 № 194 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва організації** | **Прізвище, ім’я, по-батькові керівника** | **Поштова та електронна адреси** |
| **1** | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | Войтенко М.Г. |  |
| 1 | Керуючий справами виконавчого комітету | Павлик Ю.А. | golova20.14@ukr.net |
| 2 | В.о. директора департаменту інфраструктури міста | Кисіль О.А. | dim@smr.gov.ua |
| 3 | Управління охорони здоров’я | Чумаченко О.Ю. | voz@smr.gov.ua |
| 4 | Управління освіти та науки | Данильченко А.М. | osvita@@smr.gov.ua |
| 5 | Відділ культури та туризму | Цибульська Н.О. | kultura@smr.gov.ua |
| 6 | ТОВ «Сумитеплоенерго» | Покутня Н.Г. | 40000, м. Суми,  вул. Лебединська,7  diana@teko.sumy.ua |
| 7 | Дирекція «Котельної Північного промвузла» ПАТ «Сумське НВО» | Коваленко Л.М. | 40030, м.Суми,  вул. Іллінська, 2  dkppv@snpo.ua |
| 8 | КП «Міськводоканал» | Сагач А.Г. | 40030, м. Суми,  вул. Білопільський шлях, 9  vodocanal\_sumy@ukr.net |
| 9 | Управління Держенергонагляду у Сумській області | Проценко І.В.. | 40007, м. Суми, вул. Охтирська, 18  sumska@sies.gov.ua |
| 10 | Сумський національний аграрний університет | Ладика В.І. | 40000, м. Суми  вул. Герасима Кондратьєва,160 admin@snau.edu.ua |

**В.о. директора**

**Департаменту інфраструктури міста О.А.Кисіль**