Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

 від 24.09.2021 № 580

З метою сталого функціонування інженерних систем будівель закладів освіти здійснено ряд заходів, а саме: повірка контрольно-вимірювальних приладів, промивка та гідравлічні випробування систем опалення, перезарядка вогнегасників, перемотка пожежних рукавів, вимірювання контурів заземлення, поточні будівельно-ремонтні роботи, просочення горищ вогнезахисним розчином. На виконання заходів з підготовки використано 6 325,00 тис. грн.

Станом на 27.09.2021 року 100% закладів освіти (а саме 84), підпорядковані управлінню освіти і науки Сумської міської ради, отримали акти готовності до опалювального періоду 2021-2022 років.

Здійснено закупівлю паливних брикетів на суму 149,855 тис. грн. для КУ «Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат».

На проведення капітальних ремонтів у 2021 році передбачено 30 704,17 тис. грн. із міського бюджету та 9 304,6 тис. грн. коштів державної субвенції.

Станом на 27.09.2021 року виконано капітальні ремонти у 37 закладах освіти, а саме:

* капітальний ремонт приміщень у ЗОШ №№ 6,13, ССШ №№ 3,17,25, ЗЗСО № 26, СПШ №№ 11,32, ДНЗ №№ 14,16,21,22,27,29;
* облаштування пожежної сигналізації у ЗЗСО № 21, ДНЗ № 25;
* капітальний ремонт санітарних кімнат у ССШ №9, ЗОШ №№ 8,18,24, СПШ № 28, ДНЗ №№ 17,40;
* капітальний ремонт харчоблоку у ЗОШ №№ 12,15,20, ССШ № 7,10, ДНЗ №№ 12,13,35;
* капітальний ремонт будівлі у ССШ № 2;
* капітальний ремонт території ДНЗ №№ 20,36;
* капітальний ремонт покрівлі у Класичній гімназії;
* капітальний ремонт пральні у ДНЗ № 32;
* капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації ДНЗ № 25.

На сьогодні управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради завершило роботи по реконструкції – термомодернізації будівлі ССШ № 7, тривають роботи у ССШ № 9.

Відповідно до Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки тривають роботи по капітальному ремонту покрівлі з утепленням ССШ №№ 7, 29, НВК № 34 (державна субвенція – 1 225,00 тис.грн), ДНЗ №№ 2, 6.

За рахунок державної субвенції будуть виконані роботи по капітальному ремонту харчоблоку СПШ №№ 32, ССШ № 17; капітальному ремонту покрівлі будівлі гімназії № 1.

Встановлена система автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у таких закладах : ССШ №№ 2,3,7,17,29, ЗОШ 8,15,23, ЗЗСО № 21, Піщанська ЗОШ, Класична гімназія, ДНЗ №№2,10,14,25,28,38,40, ЦНТТМ, ДЮСШ № 2. До кінця року планується також встановлення пожежної сигналізації у ССШ №№ 1,9, ЗОШ №№ 5,12, Гімназії № 1, СПШ № 11 (державна субвенція), ДНЗ №№7, 13(державна субвенція),22, ЦЕНТУМ.

Будівлі ЗОШ № 15, ЗОШ № 12, 3 корпуси Сумської класичній гімназії та Піщанської ЗОШ, ССШ № 2 обладнано пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.

Начальник управління освіти і науки

Сумської міської ради Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО

Будьонна І.В. 789-761