|  |  |
| --- | --- |
| Додаток 8 |  |
| до рішення виконавчого комітету  Сумської міської ради  від 31.03.2025 № 658  «ЗАТВЕРДЖЕНО»  рішенням виконавчого комітету  Сумської міської ради  від 31.03.2025 № 658 |  |

**Заходи**

по проведенню загальноміського місячника з благоустрою на території Сумської міської територіальної громади, наведення належного санітарного стану та озеленення міста

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходу** | **Назва підприємства** |
| 1 | Приведення до належного санітарного стану територій скверів, парків (прибирання сміття, прочісування газонів, підмітання доріжок та ін.). Умовний обсяг робіт 682 905 м2 | КП «Зеленбуд» СМР |
| 2 | Приведення в належний санітарний стан міського парку ім. І.М. Кожедуба, скверу Дружба : | КП «Зеленбуд» СМР |
| - зелена зона (вигрібання та вивезення листя, сухостою) |
| - доріжки (підмітання, очищання від бур’янів та намету) |
| 3 | Упорядкування квітково-декоративних композицій по Харківському мосту в кількості 34 шт., а саме: прополювання, фарбування їх основ | КП «Зеленбуд» СМР |
| 4 | Приведення в належний санітарний стан прилеглої та внутрішньої території території підприємства | КП «Зеленбуд» СМР |
| 5. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Героїв Сумщини (права та ліва сторона в тому числі територія за бібліотекою ім. Н.К. Крупської та берег р. Псел ) | КП «Зеленбуд» СМР |
| 6. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Євгена Коростельова (вул. Гагаріна) | КП «Зеленбуд» СМР |
| 7. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Набережна річки Стрілки (права та ліва сторона вулиці) | КП «Зеленбуд» СМР |
| 8. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Кругова (в тому числі прибережну смугу р. Стрілки) | КП «Зеленбуд» СМР |
| 9. | Упорядкування території та прибирання від сміття проїзд Кузнечний (в тому числі прибережну смугу р. Стрілки) | КП «Зеленбуд» СМР |
| 10. | Приведення в належний санітарний стан прилеглої та внутрішньої території підприємства (прибирання опалого листя, сміття та гілок) умовною площею 1,1 га | КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР |
| 11. | Очищення електроопор по місту від оголошень та реклами в кількості 3 124 од. | КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР |
| 12. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Реміснича (від вул. Холодногірська до вул. Леоніда Бикова) | КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР |
| 13. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Роменська (права та ліва сторона від АЗС «ОККО» до Пантелеймонівської церкви) | КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР |
| 14. | Упорядкування території та прибирання від сміття  пров. Громадянський | КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР |
| 15. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Харківська (права та ліва сторона від ресторану «Хуторок» до вул. Лінійна) | КП «Електроавтотранс» СМР |
| 16. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Лінійна (від вул. Харківська до вул. Замостянська) | КП «Електроавтотранс» СМР |
| 17. | Прибирання території дитячого парку «Казка» від опалого листя, побутового сміття, гілок умовною площею 66 500 м2 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 18. | Рихлення пристовбурних лунок, очищення дерев та кущів від сухої порослі в кількості 120 од. | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 19. | Очищення прибережної смуги озер від сміття та гілок на території парку «Казка» умовною площею 14 000 м2 | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 20. | Упорядкування території та прибирання від сміття берег р. Сумка (від мосту «Шевченківський» до р. Псел) | КП «Сумикомунінвест» СМР |
| 21. | Прибирання 13 – ти кладовищ та прилеглих до них територій з вивозом сміття | КП «Спецкомбінат» |
| 22. | Прибирання кладовищ на території старостинських округів з вивезенням сміття | КП «Спецкомбінат» |
| 23. | Ремонт та фарбування по місту лавок для відпочинку громадян в кількості 195 шт. | КП «Спецкомбінат»,\*\* |
| 24. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Лебединська | КП «Спецкомбінат» |
| 25. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Березовий гай | КП «Спецкомбінат» |
| 26. | Обрізування гілок, видалення порослі чагарників та вивіз сміття та листви з територій КНС, НС та очисних споруд, приведення в належний санітарний стан прилеглу та внутрішню територію | КП «Міськводоканал» СМР |
| 27. | Прибирання території підприємства, впорядкування газонів і квітників та вивіз сміття | КП «Міськводоканал» СМР |
| 28. | Прибирання під’їзних до КНС, НС та підприємства доріг | КП «Міськводоканал» СМР |
| 29. | Приведення в належний санітарний стан прилеглої та внутрішньої території КНС по вул. Білопільський шлях | КП «Міськводоканал» СМР |
| 30. | Прибирання від сміття узбіч під’їзної дороги до міського полігону ТПВ | КП «Чисте місто» СМР |
| 31. | Прибирання території господарського двору міського полігону ТПВ | КП «Чисте місто» СМР |
| 32. | Упорядкування території та прибирання від сміття по вул. Прикордонна | КП «Чисте місто» СМР |
| 33. | Упорядкування території та прибирання від сміття між АЗС «ОККО» по вул. Харківська до вул. Замостянська | КП «Чисте місто» СМР |
| 34. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Харківська (права та ліва сторона від ресторану «Хуторок» до пам’ятника «Сумчанка» виїзд з міста ) | КП «Шляхрембуд» СМР |
| 35. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Сумської тероборони (Ковпака) | КП «Шляхрембуд» СМР |
| 36. | Упорядкування території та прибирання від сміття просп. Перемоги (Курська) від вул. Сумської тероборони до виїзду з міста | КП «Шляхрембуд» СМР |
| 37. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Івана Сірка | КП «Паркін» СМР |
| 38. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Катерини Зеленко | КП «Паркін» СМР |
| 39. | Упорядкування території та прибирання від сміття вул. Нижньохолодногірська від автостоянки до будинку № 3 | КП СМР МСК з хокею на траві «Сумчанка» |
| 40. | Приведення до належного санітарного стану пам’ятників та пам’ятних знаків в кількості 45 шт. | КП «Спецкомбінат»,\*\*  КП «Зеленбуд» СМР,\*\* |

**\*\*Заходи здійснюються підрядними організаціями** – виконавцями послуг з утримання парків, скверів, зелених зон та інше, визначені за результатами проведених процедур закупівель в електронній системі «Prozorro».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради** |  | **Євген БРОВЕНКО** |