Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 26.06.2025 № 2163

Звіт про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2718 - МР (зі змінами),                                   за підсумками 2024 року

Пояснювальна записка

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2718 - МР «Про Комплексну цільову програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)», робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста усіх сфер діяльності була направлена на виконання пріоритетних завдань Програми щодо забезпечення першочергових потреб мешканців міста.

Відповідальними виконавцями програми є Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, комунальні підприємства Сумської міської ради та інші суб’єкти господарювання.

В житлово-комунальному господарстві міста функціонують такі основні

галузі: теплопостачання, водопостачання та водовідведення, експлуатація

житлового фонду.

Робота житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади полягала в  забезпеченні першочергових потреб населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення. Житлово-комунальне господарство територіальної громади обслуговують підприємства і організації, на яких покладена значна відповідальність по наданню якісних комунальних послуг споживачам з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, утримання житлового фонду, надання ритуальних послуг та благоустрою, експлуатація та утримання мереж вуличного освітлення, благоустрій і озеленення міста, ремонт тротуарів, ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі, тощо.

Слід зазначити, що не зважаючи на воєнний стан у країні, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг продовжують надавати громаді послуги.

Відповідно до Програми, обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів склав 430 млн 246,39 тис. гривень.

В бюджеті Сумської міської територіальної громади (з урахуванням змін) в 2024 році було передбачено фактичне фінансування у обсязі 429 млн 830,36 тис. гривень (або 99,9% від програми), з них кошти загального фонду міського  бюджету – 366 млн 469,7 тис.  гривень та кошти спеціального фонду  – 63 млн 360,66 тис.  гривень.

Враховуючи військовий стан та зважаючи на специфіку фінансування, державним казначейством спрямовано кошти на виконання завдань та заходів, враховуючи їх пріоритетність та виходячи з реальних фінансових можливостей.

Так, протягом звітного періоду було використано 401 млн 645,19 тис. гривень ( або 79,9% від видатків бюджету та 79,8% від обсягів програми), з них кошти загального фонду міського  бюджету – 352 млн 311,47 тис. гривень та кошти спеціального фонду  49 млн 333,72 тис. гривень.

Причиною не виконання в повному обсязі бюджетних призначень на суму 28 млн 185,17 тис. гривень стало наступне:

-кошти в сумі 3 504,9 тис. грн, надані КП «Міськводоканал» як фінансова підтримка на нове будівництво та впровадження системи відеоспостереження на об’єктах КП «Міськводоканал» СМР (за адресою: м.Суми, вул. Білопільський шлях,9), повернуто як не профінансовані  казначейством в останній день бюджетного року;

- по об’єкту "Реконструкція мосту Білопільський в місті Суми" відбулося розірвання договору в зв'язку із невиконанням договірних відносин до кінця бюджетного року в сумі 1472,05 тис. грн;

- по об’єкту "Реконструкція приміщення по вул. Родини Янових (Шишкіна), 12 в м. Суми" відбулося зменшення договору в зв'язку із частковим невиконанням договірних відносин до кінця бюджетного року на                           суму 3414,59 тис. грн.

- по об’єкту «Реконструкція сталевих ділянок водоводу  Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя вул. Чехова та  вул. 2-га Залізнична в м. Суми. Коригування» у 2024 році виконані основні ремонтно-будівельні роботи. Зменшення вартості робіт забезпечило прийняття проєктантом  технічного рішення  із застосуванням новітніх технологій та  зниження ціни виконання роботи після проведення публічних закупівель через ProZorro на суму 6564,1 тис.грн;

- в зв'язку із введенням комендантської години, відключення вуличного освітлення у нічний час зменшилося споживання електричної енергії, як наслідок по касових  видатках по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" виникла економія в сумі 5 152,5 тис. грн проти бюджетних призначень.

Основними напрямками реалізації Програми у 2024 році було:

•	забезпечення відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок російської агресії проти України;

•	забезпечення організації належного утримання та обслуговування об’єктів благоустрою, проведення поточних ремонтних робіт;

•	здійснення оплати за використану електроенергію на вуличне освітлення;

•	проведення поточного ремонту та утримання мереж вуличного освітлення;

•     здійснення поточного утримання кладовищ територіальної громади та утримання спецслужби;

•      здійснення поточного ремонту та утримання вулично-дорожньої  мережі територіальної громади.

Станом на 01.01.2025 житловий фонд міста Суми налічує 1836 житлових будинків з різною формою управління: 337 ОСББ; 703 будинки, які самостійно обрали управителя; 16 будинків, які обрали самостійну форму управління; 780 житлових будинків, по яких проведений конкурс на призначення управителя.

З метою стимулювання населення міста Суми до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках за 2025 рік з бюджету територіальної громади відшкодовано частину відсотків за кредитами з енергозбереження на суму 797,4 тис гривень з них по 21 фізичної особи  на суму 6,8 тис. гривень та по 27 ОСББ на суму 268,8 тис. гривень.  По програмі  часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках по програмі «Енергодім» відшкодовано 521,8 тис. гривень.

За рахунок коштів бюджету територіальної громади здійснено оплату за використану електроенергію на вуличне освітлення                                                     в сумі 20 млн 111,2 тис. гривень.

На замовлення Департаменту з метою покращення вуличного освітлення та зовнішніх електромереж КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР проведено поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення, в тому числі по старостинським округам Сумської міської територіальної громади на загальну суму 14 млн 305,5 тис. гривень. Протягом 2024 року:

-	замінено 68 залізобетонних опор;

-	здійснено ремонт 231 пункту живлення;

-	замінено 3 948 ламп світильників І, ІІ та V групи в т.ч. 530 енергозберігаючих;

-         замінено 344 світильників;

-         замінено 107 кронштейнів;

-	проведено очищення електричних мереж від гілок та накидів – 135,0 км;

-	ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань та                         обривів – 153 км.

У звітному році було розпочато капітальний ремонт – установлення силового обладнання при зміні потужності споживання вуличного освітлення по проспекту Козацький, вул. Льотна, вул. Запорізька, вул. Аеродромна, вул. Грушевського, вул. Сагайдачного, вул. Січова, вул. Калнишевського, проїзд 1-й Лановий, проїзд 2-й Лановий, проїзд Андріївський в м. Суми.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення автомобільного мосту Пантелеймонівський у м.Суми»

КП «Спецкомбінат» СМР здійснював поточне утримання 13-ти кладовищ міста площею 105,5 тис. м2 та 25 кладовищ старостинських округів, (площею 24,4 га), проведено поховання 43 самотніх громадян, утримання спецслужби. Для підтримання належного санітарного стану було проведено роботи по спилюванню аварійних дерев (44 шт.) на кладовищах, косіння трави на кладовищах (68,4 га), прибирання з газонів скошеної трави (11,6 га). Проведено поточний ремонт 7 пам’ятників на кладовищах міста, встановлення секторних стовпів на кладовищах міста (13 шт.), поточний ремонт пам’ятників по місту (6 шт.), ремонт огорожі на кладовищах міста (17,7 м/п). Послуги надано на загальну суму 18 млн. 04 тис. гривень.

Також, надані послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт малих архітектурних форм (ремонт пам’ятників по місту) в кількості 7 шт.,  на суму 42,2 тис. грн. Забезпечувалось утримання та поточний ремонт малої архітектурної форми «Флагшток Державного прапору» по вул.Героїв Сумщини в районі фонтану «Садко» в м.Суми.

У 2024 році надано послуги з вивезення сміття з території Сумської міської територіальної громади (після проведення толоки, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивезення сміття з кладовищ старостинських округів) на загальну суму 4 млн 286 тис. гривень  (обсяг вивезеного сміття 18352 м3).

КП «Сумикомунінвест» СМР утримувало територію дитячого парку «Казка» площею 12,0 га (догляд за деревами - саджанцями, кущами  та партерними газонами площею 0,5 га, косіння трави, прибирання  території та інші заходи).

КП «Центр догляду за тваринами» СМР протягом 2024 року було надано послуги з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних на загальну суму 1 млн 725,3 тис. гривень,  а саме: здійснено санітарний підбір трупів тварин 135 шт. на суму 279,8 тис. гривень; утримання тварин у притулку протягом року 390 од. на суму 786,9 тис. гривень; відлов та повернення на територію міста безпритульних тварин 113 од. на суму 377,1 тис. гривень та стерилізацію 93 безпритульних тварин на суму 281,5 тис. гривень.

На замовлення Департаменту надавалися послуги по технічному обслуговуванню насосних станцій по вул. Круговій та вул. Тихоріченська, а саме: проведено очищення впускного каналу від побутового сміття та рослинності по його схилах і водній поверхні, косіння трави на земельній ділянці станції та прилеглої до неї території, промивання під тиском та чищення камери прийому поверхневих вод.

Надавались послуги з утримання підземного пішохідного переходу на перехресті вул.Харківська - вул. Героїв Сумщини.

У 2024 році проведено санітарні заходи у прибережній смузі навколо озера Чеха, а саме: проводилось систематичне очищення 80 урн від сміття, забезпечувався своєчасний вивіз сміття з 8 контейнерів, здійснено                     4-кратне косіння трав’яної рослинності вздовж пішохідної доріжки та видалення аварійних дерев, за потребою проводилось розчищення від снігу доріжок та посипання протиожеледними сумішами. У місці відпочинку населення здійснено планування території, встановлено подвійну роздягальню та лавки у кількості 10 одиниць.

Виконано послуги із благоустрою населених пунктів по утриманню території міського пляжу ім. І.М. Кожедуба, в період з січня по грудень            2024 року проводилось систематичне очищення 24-х урн від сміття, підмітання доріжок, збирання та вивезення сміття, опалого листя та гілля території міського пляжу та тротуарної доріжки навколо території міського пляжу. Щоденне утримання громадського туалету на території пляжу (квітень-листопад згідно з графіком): забезпечення належного санітарно-технічного стану, в тому числі забезпечення дезінфікуючими, миючими засобами та туалетним папером.

Також, надавались послуги із благоустрою населених пунктів (забезпечення санітарної очистки території Сумської міської територіальної громади (послуги зі збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (прибирання урн від сміття по місту)) в період січень-грудень 2024 року проводилось систематичне очищення 80 урн від сміття, вивезення сміття, прибирання сміття навколо урн (радіус 1 м навколо урни).

КП «Зеленбуд» СМР проводилась планова робота по догляду за зеленими насадженнями по місту та по об’єктах загального користування.

Зокрема, проводились планові роботи по догляду за газонами (систематичне очищення газонів від випадкового сміття, викошування газонів на площі 610,9 тис. м2, проводилось поливання, підживлення та підсів газонів в центральних скверах міста - 15,0 тис. м2).

Виконані роботи по садінню квіткових рослин в кількості 69,6 тис. шт. у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами на площі 1,8 тис. м2. Висаджено 1,0 тис. шт. цибулин тюльпанів.

Проводились роботи по догляду за трояндами в кількості 5 300 шт., (прополювання, підживлення, полив) та висаджено 75 шт. нових кущів троянд.

На замовлення Департаменту забезпечувалось косіння трави по об’єктах благоустрою міста загальною площею 669,4 тис. м2 та ліквідації (викошування) трави (амброзії) на площі 33,335 га.

Видалено 320 дерев з навантаженням та вивезенням деревини, проведено обрізку крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок з навантаженням та вивезенням деревини - 1,9 тис. шт., вирізання порослі - 10,0 тис. штук.

На замовлення Департаменту у 2024 році були виконані роботи з поточного ремонту дитячих майданчиків та їх утримання в належному санітарному стані в кількості 95 майданчиків на загальну суму 1 299,4 тис. гривень, а саме: прибирання сміття на території дитячих та спортивних майданчиках, в тому числі: систематичне очищення урн, косіння та прибирання скошеної трави на території дитячих та спортивних майданчиків, тримання в належному експлуатаційному стані елементів та конструкцій дитячих та спортивних майданчиків.

Протягом 2024 року, на замовлення Департаменту КП «Шляхрембуд» СМР виконувало комплекс робіт з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, тротуарів та зупинок громадського транспорту на загальну суму 69 млн 872,0 тис. гривень, а саме:

забезпечено виконання комплексу робіт на дорогах та тротуарах міста (ручне та механізоване прибирання доріг та тротуарів, обробка доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами), в осінньо-зимовий період підприємство прибирає понад 66 вулиць міста орієнтовною площею 1 144,4 тис.м2 та понад 21 тротуар загальною площею 205,1 тис. м2. В весняно - літній період утримується понад 46 вулиць, площа прибирання складає 554,0 тис. м2. Протягом року підприємство щомісячно утримує 16 мостів та 6 шляхопроводів загальною площею прибирання 35,8 тис.м2, зливову каналізацію протяжністю 35 тис. м. на якій знаходяться 626 зливоприймальників, 539 оглядових колодязів та 315 посадкових майданчиків громадського транспорту загальною площею 16,7 тис. м2.

Також, підприємством в зимовий період забезпечується утримання вулично-дорожньої мережі 4 старостинських округів - вартість послуг становила 454,7 тис. гривень.

В 2024 році КП «Шляхрембуд» СМР виконували роботи по ремонту автомобільних доріг, нанесенню дорожньої розмітки, виправлення профілю основ покриттів, а саме:

-виправлення профілю основ покриттів 69,9 тис. м2 на загальну суму 2 млн 523,5 тис. гривень (вулиці 1-ша Замостянська, Басівська, Василівська, Володимирська, Горова, Григорія Ващенка, Григорія Давидовського, Данила Галицького, Заливна, Казимира Малевича, Кирила Стеценка, Кузнечна, Лугова, Лучанська, Марко Вовчок, Миколи Данька, Миколи Леонтовича, Павла Тичини, Підгірна, Слобідська, Слов'янська, Тополянська, Урожайна, Шкільна, Янки Купала, Квітнева, Берестова, Героїв полку "Азов", Котляревського, Оболонська, Партизанська, Родини Янових, Слов’янська,  Українських Перемог, Гайова, Героїв Крут, Підполковника Андрія Авраменка, провулки Ромашковий,  Веретенівський та Пришибський, проїзди Андріївський, Філатівський та Горовий);

-ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття пневмоструменевим методом 5,8 тис. м2 на загальну суму 3 млн 494,3 тис. гривень (вулиці 1-ша Набережна р. Стрілка, Герасима Кондратьєва, Героїв полку "Азов", Героїв Сумщини, Івана Піддубного, Іллінська, Сумської артбригади, Баранівська, Героїв Крут, Кленова, Косівщинська, Родини Линтварьових, Роменська, Степана Бандери, Сумської артбригади, Троїцька, Чехова, Сумської тероборони, Петропавлівська, Веретенівська, Харківська, Білопільський шлях, Івана Сірка, проспекти Михайла Лушпи, Перемоги  та Свободи);

-ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за допомогою холодного асфальтобетону 1,4 тис. м2 на загальну суму 2 млн 190,0 тис. гривень (вулиці  Сумської артбригади, Сумської тероборони, Герасима Кондратьєва, Білопільський шлях, Харківська, Чернігівська, Іллінська, Реміснича, Косівщинська, Лінійна, 1-ша Замостянська, Чернігівська, Петропавлівська, проспект Тараса Шевченка, пров. Токарівський та пл. Покровська);

- поточний ремонт дорожньої мережі по наступних вулицях 29,7 тис. м2 на загальну суму 33 млн 662,1 тис. гривень (вулиці 2-а Залізнична,                  Героїв 3 окремої штурмової бригади, Михайла Чупріна, Борова, Британська, В’ячеслава Чорновола, Василівська, Веретенівська, Воскресенська, Героїв Крут, Героїв Крут, Заливна, Засумська, Збройних Сил України, Іллінська, Івана Виговського, Івана Сірка, Івана Харитоненка, Сумської тероборони, Косівщинська, Лебединська,  Металургів, Миколи Лисенка, Миколи Сумцова, Набережна р. Сумка, Набережна р Стрілка, Нижньохолодногірська, Новомістенська,  Паркова, Петропавлівська, Привокзальна, Революції Гідності, Реміснича, Романа Атаманюка, Роменська, Серпнева, Степаненківська, Сумської артбригади, Тополянська, Троїцька, Української Народної Республіки, Харківська, Хворостянка, Шишкарівська, Юрія Вєтрова, площа Покровська та Пришибська, пров. Сурогінський, проспекти Михайла Лушпи, Перемоги, Свободи та Тараса Шевченка).

Підприємство систиматично утримує впродовж року 66 світлофорних об’єктів, вартість за 2024 рік склала  2 млн 480,9 тис.гривень.

Проведено нанесення  дорожньої розмітки 6,8 тис.м2 на загальну           суму 1 млн 386,4 тис. гривень.

Встановлено дорожніх знаків в кількості 300 шт. на 79 стійках на загальну суму 493,2 тис. гривень.

Відремонтовано 7 світлофорних об’єктів на загальну                                       суму 2 млн 060,6 тис. гривень. (світлофор вул. В’ячеслава Чорновола - вул. Маґістратська, світлофор вул. Героїв Крут 52, Світлофор проспект Михайла Лушпи – Берізка, світлофор проспект Свободи - вул. Української народної республіки, світлофор проспект Михайла Лушпи - "Сивер", світлофор вул. Героїв Сумщини - вул. Комбрига Євгена Коростельова - пл. Покровська, світлофор вул. Харківська - проспект Свободи - проспект Михайла Лушпи).

Встановлено 19 пристроїв резервного живлення на світлофорних об’єктах вартістю 3 млн 775,7 тис. гривень. (вул. Харківська - вул. Охтирська , вул. Харківська - вул. Сергія Табали (Сєвєра), вул. Харківська – Сумсільмаш, вул. Харківська – Мануфактура, вул. Петропавлівська - вул. Перекопська, вул. Герасима Кондратьєва - вул. Сумської артбригади, вул. Героїв Сумщини - вул. Троїцька, вул. Набережна р. Сумка - проспект Тараса Шевченка, вул. Британська - вул. Металургів - вул. Гетьмана Павла Скоропадського, вул. Гетьмана Павла Скоропадського - вул. Троїцька, вул. Металургів - вул. Реміснича, вул. Металургів - вул. Степаненківська, проспект Перемоги - вул. Юрія Вєтрова, проспект Перемоги - вул. Сумської тероборони, вул. Збройних Сил України - вул. Івана Сірка, вул. 1-ша Набережна р. Стрілка - вул. Засумська, вул. В’ячеслава Чорновола - вул. Маґістратська, проспект Свободи - вул. Української Народної Республіки, вул. Білопільський шлях - вул. Михайла Чупріна).

В 2024 році на замовлення Департаменту в рамках договору послуги з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (зашпарювання швів та тріщин) в м. Суми було загерметизовано 40.8 тис. м. п. тріщин дорожнього покриття загальною вартістю 3 млн 387, 5 тис. гривень.

Також, в 2024 році проводився поточний ремонт зупинки на території Битицького старостинського округу, встановлено один зупинковий комплекс загальною вартістю 58,0 тис. гривень.

Виконані роботи по поточному ремонту тротуарів та пішохідних доріжок: тротуарів по вул. Петропавлівська в районі будинків №58; ремонт пішохідної доріжки в районі будинку №17 по просп. М Лушпи; проведена ліквідація окремих пошкоджень та всідань місць тротуару по вул. Соборна де відремонтовано 85 м2 тротуарної плитки, ремонт покриття тротуару на мосту по вул. Троїцька.

Враховуючи те, що на період відсутності електроенергії шахтні колодязі залишаються єдиним джерелом постачання води для домогосподарств, що особливо актуально в умовах воєнного стану та враховуючи високу небезпеку ураження об’єктів критичної інфраструктури, з метою забезпечення населення питною водою у тяжкий час, на замовлення Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради здійснено проведення поточного ремонту шахтних колодязів на території  в кількості 15 од., а саме:

- Стецьківського старостинського округу 5 од. на суму 100,0 тис. гривень;

- Великочернеччинського старостинського округу 3 од. на суму                             25,4 тис. гривень;

- Піщанського старостинського округу 4 од.  на суму 81,0 тис.гривень;

- по м. Суми 3 од. на суму 67,0 тис. гривень.

Протягом 2024 року надано послуги з очищення водозабірної свердловини та придбано насосне обладнання в с.Верхнє Піщане на                  суму 112,5 тис гривень.

На замовлення Департаменту надано послуги з проведення санації 59 шахтного колодязя по місту Суми та по старостинським округам.

Надавались послуги з технічного обслуговування обладнання камери відеоспостереження  біля Алеї Почесних громадян  на Центральному кладовищі та сквері Героїв Небесної  Сотні.  Проведена повірка 146 лічильників електричної енергії вуличного освітлення, забезпечено підключення до електромереж 5 модульних укриттів на території м.Суми. Надано послуги з облаштування тимчасової дороги на полігоні для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, проведено обстеження території в районі вулиці Кругова в м.Суми, з метою коригування заходів по ліквідації затоплення поверхневими водами присадибних ділянок.

На виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  м. Суми №29 від 18.03.2024 на замовлення Департаменту інфраструктури міста виготовлена проєктно-кошторисна документація на демонтаж частини житлового будинку, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації багатоквартирного житлового будинку №112 по вул.Герасима Кондратьєва в м. Суми на суму 441,9 тис. гривень.

У 2024 році бюджетом Сумської міської територіальної громади на реалізацію проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, передбачені кошти в сумі 4,5 млн. гривень. Виконані роботи по 8 пошкодженим будинкам, з них 4 по поточному ремонту  та 4 по капітальному ремонту  на суму 1 млн 908,3 тис. гривень.

На замовлення Департаменту проведено обстеження технічного стану житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України по 8 адресам на суму 388,0 тис. гривень та надані послуги з проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території Сумської міської територіальної громади внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України 14 шт. на суму 10,9 тис. гривень.

Виконані роботи з нового будівництва секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми. (Перша черга) на загальну суму 8,2 млн гривень та нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в. м. Суми. (Друга черга) на загальну суму 163,0 тис. гривень.

На замовлення Департаменту проводилось будівництво інших об’єктів комунальної власності, а саме: реконструкція приміщення по вул. Родини Янових на суму 1 млн 142,3 тис. гривень; капітальний ремонт підвального вбудованого нежитлового приміщення по проспекту Перемоги, 103 на суму 1 млн 384,6 тис. гривень та реставраційний ремонт інженерних систем нежитлового приміщення та пристосування підвального поверху під найпростіше укриття будівлі, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9 («Будинок служб садиби Сумовських». Охор.№2786/3-См) на суму  782,3 тис. гривень.

На замовлення Департаменту виконані роботи по об’єкту: «Реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства: влаштування пандусу до житлового будинку за адресою: вул. Збройних Сил України, 6, п.2  м. Суми» на суму  25,3 тис. гривень.

Проводились роботи по реконструкції сталевих ділянок водоводу             Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя вул. Чехова та       вул. 2-га Залізнична в м. Суми, виконані на суму 11 млн 298,9 тис гривень, в тому числі: 9 млн 58,9 тис. гривень за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку (постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 р. №608 «Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, на нові державні програми»). За кошти міського бюджету профінансовано роботи на суму 2 млн 240,0 тис. гривень.

На замовлення Департаменту виготовлено проєктно-кошторисну документацію по об’єктах: «Реконструкція частини будівлі насосної станції під дільницю розливу питної води на території водозабору «Пришибський»» на суму 168,0 тис. гривень та «Капітальний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж до каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13» на суму 305,1 тис. гривень.

Враховуючи недостатнє забезпечення комунальних підприємств фінансовими ресурсами, за рахунок коштів бюджету територіальної громади у 2024 році надана фінансова підтримка 4 комунальним підприємствам, а саме:

КП "Центр догляду за тваринами" СМР (заробітна плата з нарахуваннями, та оплата послуг (крім комунальних) в  сумі 350,0 тис гривень.

КП "Сумикомунінвест" СМР (заробітна плата з нарахуваннями, оплата за спожитий природний газ та оплата інших енергоносіїв) в сумі 200,0 тис. гривень

КП "Міськводоканал" СМР  (на нове будівництво та впровадження системи відеоспостереження на об’єктах КП «Міськводоканал» СМР (за адресою: м.Суми, вул. Білопільський шлях,9)) на суму 790,9 тис. гривень.

КП "Чисте місто" СМР для різнобічних послуг на майданчику на полігоні для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області в сумі 6 млн 710,8 тис.гривень.

За кошти бюджету територіальної громади проведена сплата орендної плати 3 черги за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ в сумі 2 млн 50,1 тис гривень.

В 2024 році направлено видатки на поповнення статутного капіталу комунальному підприємству ЕЗО «Міськсвітло» СМР для придбання мотопомпи дизельної пересувної вартістю 2,0 млн гривень; комунальному підприємству «Чисте місто» СМР на придбання легкового автомобіля спеціального призначення вартістю 835,9 тис. гривень; комунальному підприємству СМР «Електроавтотранс» на сплату податку на додану вартість за придбані тролейбуси на суму 1 млн 533,5 тис гривень, комунальному підприємству «Міськводоканал» СМР на «Реконструкцію вузла обліку газу за адресою: м. Суми, вул. Лихвинська Стінка» в сумі 907,0 тис. гривень та капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячних електростанцій в сумі 958,5 тис гривень та інше на суму 457,6 тис гривень.

Директор Департаменту

інфраструктури міста

Сумської міської ради        	                                      Євген БРОВЕНКО