|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

від 27.08.2025 № 2438

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки** |  |

Відповідно до статті 752 Бюджетного кодексу України, враховуючи Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 липня 2025 р. № 671-р, протокол засідання Інвестиційної ради Сумської міської територіальної громади від 14.08.2025 № 1, керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет Сумської міської ради**:

**ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки, що додається.

**2.** Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

**Секретар Сумської міської ради А.М. КОБЗАР**

Скиртач Л.А., 700-580

Розіслати: згідно зі списком розсилки

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток  до рішення виконавчого комітету  від 27.08.2025 № 2438 |

**Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки**

**Загальна частина**

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади (далі - Середньостроковий план СМТГ) розроблено відповідно до частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України.

Середньостроковий план СМТГ сформовано з урахуванням Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026 - 2028 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 02 липня 2025 р. № 671 - р, Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 р. №774, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294, листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 25.07.2025 №3502-05/50224-06 «Щодо формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)».

Середньостроковий план СМТГ розроблений з метою формування основи для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також зосередження ресурсів на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план СМТГ визначає:

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер діяльності і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

Сфера дії середньострокового плану СМТГ включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, напрямки яких, зокрема, визначені частиною третьою статті 71 Бюджетного кодексу України.

**Описова частина**

Середньостроковий план СМТГ розроблено на підставі пропозицій виконавчих органів Сумської міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року, затвердженою рішенням Сумської міської ради від 31 травня 2023 року № 3739 - МР, цільовими програми Сумської міської територіальної громади та з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р. № 940) та Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021 – 2027 роки (рішення Сумської обласної ради від 30.04.2025) та інших стратегічних та програмних документів держави, регіону у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026 – 2028 роки.

*Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій*

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади і повинні враховуватися при підготовці та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.

Враховуючи Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026 - 2028 роки наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій СМТГ є: енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

*Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування*

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані СМТГ є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані на період дії Середньострокового плану СМТГ, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, галузі (сектори) для публічного інвестування, визначені Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026 - 2028 роки, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

Освіта і наука;

Охорона здоров’я;

Муніципальна інфраструктура та послуги;

Житло;

Транспорт.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку громади і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 5 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) **«Освіта і наука»** спрямований на модернізацію закладів освіти, зокрема на: забезпечення їх засобами навчання та обладнанням, облаштування безпечних умов, захисними спорудами цивільного захисту, забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування, підвищення їх енергоефективності і енергонезалежності.

Сектор (галузь) **«Охорона здоров’я»** спрямований на забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням й модернізації об’єктів медичної інфраструктури, підвищення їх енергоефективності і енергонезалежності.

Сектор (галузь) **«Муніципальна інфраструктура та послуги»** спрямований на модернізацію інфраструктури централізованого тепло -, водопостачання та водовідведення, в тому числі з провадженням альтернативних та автономних джерел енергії, благоустрій територій, створення безбар’єрних маршрутів на території громади, захист об’єктів критичної інфраструктури, управління побутовими відходами та відходами від руйнувань, будівництва та знесення.

Сектор (галузь) «**Житло**» спрямований на відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.

Сектор (галузь) **«Транспорт»** спрямований на розбудову та відновлення інфраструктури вулично – дорожньої мережі.

*Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування*

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування сформовані підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до Середньострокового плану СМТГ. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

*Основні напрями публічного інвестування*

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями діючої Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року, Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки, Державної стратегії регіонального розвитку України, діючих цільових програм Сумської міської територіальної громади, відповідних галузевих стратегічних і програмних документів центральних органів виконавчої влади, які мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій виконавчих органів Сумської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами, а також основних напрямів публічного інвестування, визначених в Додатку 1 до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026 - 2028 роки.

Виконавчими органами Сумської міської ради – головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано пропозиціі до проєкту Середньострокового плану СМТГ, що містили 32 напрями для публічного інвестування, з них 22 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 10 напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

*Фінансова структура публічних інвестицій*

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026 – 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **2026 рік (прогноз)** | **2027 рік (прогноз)** | **2028 рік (прогноз)** | **Разом 2026-**  **2028 роки (прогноз)** |
| Кошти бюджету Сумської міської територіальної громади | 219 344,9 | 312 161,3 | 345 041,0 | 876 547,2 |
| Міжбюджетні трансферти з державного бюджету | 94 481,9 | - | - | 94 481,9 |
| Місцеві запозичення | 117 231 ,1 | - | - | 117 231,1 |
| **РАЗОМ** | **431 057,9** | **312 161,3** | **345 041,0** | **1 088 260,2** |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах визначеного орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Галузь (сектор)** | **Граничний розподіл на 2026 рік** | **Граничний розподіл на 2027 рік** | **Граничний розподіл на 2028 рік** | **Граничний розподіл на середньо-строковий період** |
| Освіта і наука  *у т. ч. по головних розпорядниках бюджетних коштів:* | 248 880,20 | 102 343,2 | 65 767,1 | **416 990,5** |
| *Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради* | *232 306,6* | *53 017,7* |  | *285 324,3* |
| *управлінню освіти і науки Сумської міської ради* | *16 573,6* | *49 325,5* | *65 767,1* | *131 666,2* |
| Охорона здоров'я  (*головний розпорядник бюджетних коштів*-*управління охорони здоров’я Сумської міської ради)* | 10 116,3 | 33 500,7 | 14 588,9 | **58 205,9** |
| Муніципальна інфраструктура та послуги  *у т. ч. по головних розпорядниках*  *бюджетних коштів:* | 167 117,9 | 100 095,5 | 176 043,1 | **443 256,5** |
| *Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради* | 12 479,4 | 15 550,2 | 78 621,7 | 106 651,3 |
| *Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради* | 154 638,5 | 84 545,3 | 97 421,4 | 336 605,2 |
| Житло  *(головний розпорядник бюджетних коштів*-*Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради)* | 4 943,5 | 4 943,5 |  | **9 887,0** |
| Транспорт  *(головний розпорядник бюджетних коштів*-*Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради)* |  | 71 278,4 | 88 641,9 | **159 920,3** |
| **Загальний результат** | **431 057,9** | **312 161,3** | **345 041,0** | **1 088 260,2** |

*Підсумки та перспективи*

Середньостроковий план СМТГ є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, а також формування галузевих (секторальних) проектних портфелів та єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля Сумської міської територіальної громади.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля Сумської міської територіальної громади та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до Середньострокового плану СМТГ, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади і секторальні портфелі на рівні держави та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету СМТГ та державного бюджету.

**Директор Департаменту**

**фінансів, економіки та інвестицій**

**Сумської міської ради Л.А. Скиртач**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1  до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки |

**Основні напрями публічного інвестування**

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Освіта і наука**

Виконавчий орган Сумської міської ради/головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління освіти і науки, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 416 990,5 тис. гривень.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова українська школа» | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова  українська школа»  Цільова комплексна програма Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2025-2027 роки» | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнанням для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, одиниць | 16 | 130 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Частка навчальних кабінетів, які забезпечено сучасним освітнім навчальним обладнанням для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, % | 6 | 50 |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) | Облаштування безпечних умов у закладах, що  надають загальну середню освіту (протипожежний захист)  Цільова комплексна програма Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2025-2027 роки» | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти, обладнаних новим  протипожежним обладнанням, одиниць | 16 | 29 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Придбання обладнання, створення та модернізація (проведення  реконструкції та капітального  ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти  Цільова комплексна програма Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2025-2027 роки» | Шкільна освіта | Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти, одиниць | 15 | 20 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року  Стратегія  реформування системи  шкільного харчування на період до 2027 року |
| Частка дітей, які отримали доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках)  закладів освіти, % | 25 | 90 |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Облаштування безпечних умов у закладах, що  надають загальну середню освіти (облаштування укриттів)  Цільова комплексна програма Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2025-2027 роки» | Шкільна освіта | Кількість облаштованих захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укритті), ПРУ, одиниць | 25 | 26 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету, одиниць | 2 | 13 |
| Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту, % | 57 | 78 |
| Підвищення енергоефективності та енергонезалежності закладів загальної середньої освіти | Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Шкільна освіта | Кількість закладів, в яких реалізовані заходи з енергоефективності, енергозбереження, впровадження альтернативних та автономних джерел енергії, одиниць | 15 | 18 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Підвищення енергоефективності та енергонезалежності закладів дошкільної освіти | Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки  Програма розвитку муніципальної інфраструктури  України  Проєкт «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» | Дошкільна освіта | Кількість закладів, в яких реалізовані заходи з енергоефективності, енергозбереження, впровадження альтернативних та автономних джерел енергії, одиниць | 9 | 16 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Охорона здоров’я**

Виконавчий орган Сумської міської ради/головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління охорони здоров’я

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 58 205,9 тис. гривень.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я | Комплексна Програма Сумської міської територіальної громади «Охорона здоров’я» на 2025-2027 роки | Спеціалізована медична допомога | Кількість облаштованих захисних споруд цивільного захисту, одиниць | 9 | 11 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень/центрів | Посилення спроможності закладів охорони здоровʼя у наданні стаціонарної  реабілітаційної допомоги  Комплексна Програма Сумської міської територіальної громади «Охорона здоров’я» на 2025-2027 роки | Спеціалізована медична допомога | Кількість амбулаторних і стаціонарних звернень, одиниць | 1565 | 2165 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Підтримка материнства та дитинства в Україні | Підтримка материнства та дитинства в Україні  Комплексна Програма Сумської міської територіальної громади «Охорона здоров’я» на 2025-2027 роки | Спеціалізована медична допомога | Кількість придбаного дороговартісного обладнання, одиниць | 0 | 2 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Реалізація планів з відновлення та модернізації закладів охорони здоров'я спроможної мережі  Відновлення та розвиток закладів охорони здоров'я Сумської області  Комплексна Програма Сумської міської територіальної громади «Охорона здоров’я» на 2025-2027 роки | Спеціалізована медична допомога | Кількість закладів, в яких розпочато реалізацію проєктів з розбудови, одиниць | 0 | 2 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Підвищення енергоефективності та енергонезалежності закладів охорони здоров'я | Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Спеціалізована медична допомога | Кількість закладів, в яких реалізовані заходи з енергоефективності, енергозбереження, впровадження альтернативних та автономних джерел енергії, одиниць | 4 | 5 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Модернізація матеріально- технічної бази закладів охорони  здоров'я, що надають спеціалізовану  медичну допомогу  Комплексна Програма Сумської міської територіальної громади «Охорона здоров’я» на 2025-2027 роки | Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких оновлено та покращено матеріально- технічну базу, одиниць | 7 | 7 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Муніципальна інфраструктура та послуги**

Виконавчий орган Сумської міської ради/головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Департамент інфраструктури міста, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 443 256,5 тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення,  в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки  Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Водопостачання та водовідведення | Кількість збудованих, модернізованих та реконструйованих об’єктів водовідведення, одиниць | 0 | 3 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Кількість введених в експлуатацію сонячних електростанцій на системах водопостачання та водовідведення, одиниць | 3 | 7 |  |
| Кількість введених в експлуатацію когенераційних установок на системах водопостачання та водовідведення, одиниць | 0 | 2 |  |
| Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади | Програма  відновлення України  ІІІ  Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади | Кількість завершених будівництвом об'єктів, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Розвиток інфраструктури поховань та облаштування територій кладовищ | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Містобудування, благоустрій | Кількість об’єктів будівництва, одиниць | 0 | 2 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем централізованого та децентралізованого теплопостачання | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Теплопостачання | Кількість збудованих, реконструйованих об’єктів теплопостачання, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Кількість встановлених автономних джерел енергії, одиниць | 0 | 40 |
| Розбудова системи збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів | Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Управління побутовими відходами | Кількість введених в експлуатацію полігонів для видалення побутових відходів, одиниць | 0 | 2 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Удосконалення системи управління відходами від руйнувань, відходами будівництва та знесення | Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Відходи руйнувань | Кількість створених локальних об’єктів оброблення відходів від руйнувань, відходів будівництва та знесення, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Відновлення, модернізація та захист об’єктів критичної інфраструктури для забезпечення їх стійкості до загроз та безперервності надання життєво важливих послуг | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Захисні споруди об’єктів інфраструктури | Кількість  об'єктів критичної інфраструктури на яких проведено заходи із захисту, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Створення безбар’єрних маршрутів на території громади | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Містобудування, благоустрій | Кількість створених безбар’єрних маршрутів на території громади, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Житло**

Виконавчий орган Сумської міської ради/головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління капітального будівництва та дорожнього господарства

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 9 887,0 тис. гривень.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф | Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей  Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Житло | Кількість відновлених  багатоквартирних будинків, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Транспорт**

Виконавчий орган Сумської міської ради/головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Департамент інфраструктури міста

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 159 920,3 тис. гривень.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розбудова та відновлення інфраструктури вулично-дорожньої мережі | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Кількість реконструйованих мостів, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року |
| Кількість реконструйованих шляхопроводів, одиниць | 0 | 1 |
| Кількість відновлених об’єктів вулично-дорожньої мережі, одиниць | 0 | 2 |

**Директор Департаменту**

**фінансів, економіки та інвестицій**

**Сумської міської ради Л.А. Скиртач**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки |

# Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Освіта і наука**

Виконавчий орган Сумської міської ради/ головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Управління освіти і науки, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти (протипожежний захист) | Дошкільна освіта | Кількість закладів, обладнаних новим протипожежним обладнанням, одиниць | 11 | 15 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу | Дошкільна освіта | Кількість облаштованих захисних споруд цивільного захисту, одиниць | 0 | 5 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Відновлення закладів загальної середньої освіти, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації | Шкільна освіта | Кількість закладів, які будуть відновлені, одиниць | 0 | 1 | Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Охорона здоров’я**

Виконавчий орган Сумської міської ради/ головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління охорони здоров’я

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Створення безбар’єрного середовища у закладах охорони здоров'я | Спеціалізована медична допомога | Кількість відремонтованих ліфтів, одиниць | 17 | 31 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Первинна медична допомога | Кількість відремонтованих ліфтів, одиниць | 2 | 3 |
| Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я  (протипожежний захист) | Спеціалізована медична допомога | Рівень оснащення закладів новітніми системами протипожежного  захисту, % | 0 | 100 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Первинна медична допомога | Рівень оснащення закладів новітніми системами протипожежного  захисту, % | 0 | 100 |
| Покращення умов для здорового життя у громаді | Спеціалізована медична допомога | Рівень відремонтованих та реконструйованих територій лікарень, % | 0 | 100 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Кількість придбаного сучасного обладнання, одиниць | 0 | 140 |
| Кількість реконструйованих приміщень, споруд та приміщень, в яких проведено капітальні ремонти, одиниць | 0 | 7 |
| Первинна медична допомога | Рівень відремонтованих та реконструйованих територій ПМСД, % | 0 | 100 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Кількість реконструйованих приміщень, споруд та приміщень в яких проведено капітальні ремонти, одиниць | 0 | 1 |
| Кількість придбаного сучасного обладнання, одиниць | 0 | 60 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Муніципальна інфраструктура та послуги**

Виконавчий орган Сумської міської ради/ головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування - Департамент інфраструктури міста, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем газопостачання | Газопостачання | Кількість введених в експлуатацію систем газопостачання населених пунктів, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Розвиток інфраструктури публічних просторів | Містобудування, благоустрій | Кількість об’єктів з доступом для маломобільних верств населення, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Містобудування, благоустрій | Кількість облаштованих об’єктів благоустрою, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення населених пунктів | Містобудування, благоустрій | Кількість відновлених, модернізованих систем зовнішнього освітлення населених пунктів, одиниць | 0 | 1 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |
| Оновлення фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) та найпростіших укриттів | Захисні споруди цивільного захисту | Кількість оновлених споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) та найпростіших укриттів, одиниць | 0 | 10 | Стратегія розвитку  Сумської міської  територіальної громади  до 2027 року |

**Директор Департаменту**

**фінансів, економіки та інвестицій**

**Сумської міської ради Л.А. Скиртач**