Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 22.05.2026 № 1450

«Затверджено»

рішенням виконавчого комітету

від 22.05.2026 № 1450

ПОРЯДОК
підготовки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади

1. Цей Порядок регулює питання підготовки публічних інвестиційних проєктів (далі - проєкти) та програм публічних інвестицій (далі - програми), визначає основні етапи, процедури та відповідальних за підготовку публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій на території Сумської міської територіальної громади.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

інвестиційне техніко-економічне обґрунтування - стадія етапу підготовки проєкту, що передбачає деталізацію обґрунтувань, здійснених на стадії попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування залежно від прогнозованої загальної вартості проєкту;

ініціатор програми – виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування на території громади, у межах компетенції якого передбачено ініціювання, підготовку та реалізацію програм, що відповідають пріоритетам Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади;

ініціатор проєкту – виконавчі органи Сумської міської ради, в тому числі відповідальні за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування Сумської міської територіальної громади, головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, заклади та підприємства, засновником яких є Сумська міська рада, які діють на території громади та ініціюють підготовку інвестиційного проєкту;

масштабний проєкт - проєкт з орієнтовною вартістю понад 400 млн. гривень;

підготовка програми - передінвестиційний етап життєвого циклу програми, який включає здійснення стратегічного, економічного, фінансового, управлінського обґрунтування, оцінку програми, прийняття рішення щодо її доцільності та включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади, прийняття Інвестиційною радою Сумської міської територіальної громади рішення щодо її включення до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади та завершується підтвердженням готовності програми до реалізації;

підготовка проєкту - передінвестиційний етап життєвого циклу проєкту, який включає здійснення передінвестиційних досліджень, оцінку проєкту, прийняття рішення про його доцільність шляхом включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади, прийняття Інвестиційною радою Сумської міської територіальної громади рішення щодо включення проєкту до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади та завершується підтвердженням готовності проєкту до реалізації;

показники проєкту чи програми — вимірювані характеристики, які дають можливість відстежувати прогрес реалізації проєкту чи програми, оцінити ефективність та результативність їх реалізації, досягнення мети та забезпечити прозорість і підзвітність у здійсненні публічних інвестицій;

попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування - стадія етапу підготовки проєкту, що передбачає здійснення стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування та є обов’язковою для всіх проєктів;

програма (програми) для підготовки проєктів - організований та некомерційний комплекс заходів або видів діяльності, спрямований на підтримку підготовки та реалізації проєктів, який може бути ініційований, профінансований та/або впроваджений міжнародними фінансовими організаціями, партнерами з розвитку, утвореними ними юридичними особами із залученням (або без залучення) до підготовки та реалізації таких проєктів інших суб’єктів відповідно до законодавства, зокрема в межах грантових, кредитних угод, інших міжнародних договорів України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Бюджетному кодексі України, законах України, указах Президента України, нормативно-правових актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, інших нормативно-правових актах.

3. Процедура підготовки, встановлена цим Порядком, є обов’язковою для проєктів та програм, що потребуватимуть фінансування з державного бюджету та/або надання державної підтримки, та для проєктів та програм, що фінансуватимуться з бюджету Сумської міської територіальної громади та/або з наданням місцевих гарантій.

4. Підготовка публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади здійснюється відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування громади, а також відповідно до цілей і напрямів публічного інвестування, визначених Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади.

5. Підготовка проєктів та програм здійснюється ініціаторами проєктів та програм в електронній формі з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі - Єдина інформаційна система) шляхом внесення інформації щодо проєкту згідно з Додатком до цього Порядку та внесення інформації щодо програми відповідно до пункту 13 цього Порядку.

Під час внесення інформації про проєкти та програми до Єдиної інформаційної системи кожному проєкту та програмі присвоюється унікальний ідентифікатор.

6. Організація підготовки проєктів та програм здійснюється з урахуванням вимог цього Порядку, методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінекономіки від 10 квітня 2026 року № 4901, галузевих методичних рекомендацій, затверджених відповідальними за галузь (сектор) міністерствами, та рекомендацій щодо підготовки проєктів та програм, наданих Міжвідомчою робочою групою з підготовки публічних інвестиційних проєктів.

Підготовка та реалізація проектів може здійснюватися за допомогою програм для підготовки проєктів, які можуть забезпечувати аналітичну (консультаційну/дорадчу) підтримку під час розроблення проєкту, підготовку попереднього інвестиційного та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, тендерної та проєктної документації, технічних специфікацій, фінансового структурування для залучення приватних коштів та/або розподілу ризиків з приватним сектором, підвищення інституційної спроможності ініціатора проєкту, інші заходи, необхідні для ефективної підготовки та реалізації проєктів.

У разі залучення програм для підготовки проєктів до процедури підготовки проєкту ініціатор проєкту забезпечує внесення до Єдиної інформаційної системи інформації, передбаченої цим Порядком, надсилання проєктів на оцінку, а також прийняття подальших рішень, пов’язаних із таким проєктом. Ініціатор проєкту має право використовувати інформацію, відомості та інші матеріали, отримані від програм для підготовки проєктів.

7. Підготовка проєктів передбачає здійснення стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування та включає стадії розроблення попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту, інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та стадію розроблення техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства для проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Зміст попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування залежно від прогнозної загальної вартості проєкту наведено у Додатку  до цього Порядку.

Зміст техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства».

Попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування є обов’язковим для всіх проєктів.

Інвестиційне техніко-економічне обґрунтування є обов’язковим для проєктів, прогнозована загальна вартість яких перевищує 50 млн. гривень, крім проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства. Техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства є обов’язковим для проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

8. Ініціатор проєкту з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації щодо попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту, прогнозована загальна вартість якого:

не перевищує 50 млн. гривень, - може розпочати підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для такого проєкту;

перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з державного та/або бюджету Сумської міської територіальної громади на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, - може розпочати підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для проєктів, прогнозована загальна вартість яких перевищує 50 млн. гривень, без обов’язкового проведення галузевої (секторальної) оцінки та включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади (далі - Порядок оцінки) та Порядку формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій і галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади (далі - Порядок формування проєктних портфелів);

перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного та/або бюджету Сумської міської територіальної громади на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, - забезпечує його погодження та подання для проведення галузевої (секторальної) оцінки та за її результатами включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади відповідно до Порядку оцінки та Порядку формування проєктних портфелів.

9. Ініціатор проєкту з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації щодо інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для проєктів, прогнозована загальна вартість яких не перевищує 50 млн. гривень, забезпечує його погодження та подання для проведення галузевої (секторальної) оцінки згідно з Порядком оцінки.

10. Ініціатор проєкту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень і який включений до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади та не потребує фінансування з державного бюджету, може розпочати реалізацію такого проєкту без обов’язкового включення його до галузевого (секторального) проєктного портфеля держави та до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави.

У разі коли проєкт потребує фінансування з державного бюджету, рішення про початок його реалізації може бути прийнято з моменту включення проєкту до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави.

11. У разі коли проєкт, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень, включено до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади та який потребує фінансування з державного бюджету для підготовки інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, такий проєкт підлягає оцінці відповідно до Порядку оцінки для подальшого включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля держави.

12. Проєкт, який включено до галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади, за результатами проведення експертної оцінки відповідного рівня згідно з Порядком оцінки може бути включеним до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади за рішенням Інвестиційної ради Сумської міської територіальної громади.

Публічний інвестиційний проєкт підлягає уточненню, а саме коригуванню інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, у випадках, визначених у пункті 5 Порядку реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади (далі – Порядок реалізації).

13. Підготовка програми публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади здійснюється ініціатором програми в електронній формі за допомогою Єдиної інформаційної системи шляхом внесення інформації за результатами опрацювання стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтувань:

1) стратегічного обґрунтування, що включає:

визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язана програма;

визначення мети програми, яка повинна узгоджуватися з напрямом публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

формування цілей програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

опис проблеми (потреби) та її параметрів, а також обґрунтування необхідності розв’язання цієї проблеми (потреби) шляхом реалізації програми;

забезпечення відповідності програми наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій;

забезпечення відповідності цілям сталого розвитку;

2) економічного обґрунтування, що включає:

аналіз економічної доцільності програми;

визначення компонентів (напрямів фінансування) програми;

визначення потенційних ризиків, пов’язаних із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо);

3) фінансового обґрунтування, що включає:

визначення обсягів фінансування програми;

проведення фінансово-економічних розрахунків для обґрунтування прогнозованої вартості програми;

визначення можливих механізмів фінансового забезпечення та потенційних джерел фінансування програми;

визначення ризиків, пов’язаних із фінансуванням програми;

4) управлінського обґрунтування, що включає:

формування критеріїв щодо включення проєктів у програму та їх пріоритезації;

аналіз наявності або відсутності у Єдиній інформаційній системі проєктів, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та можуть бути включені до програми;

розроблення плану реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій;

визначення управлінських ризиків, пов’язаних з реалізацією програми;

додаткову інформацію, що включає:

інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проєктів з метою підготовки програми до стадії реалізації;

інформацію щодо виду допомоги з підготовки програми, яка може бути надана програмами для підготовки проєктів.

14. Ініціатор програми з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації про програму забезпечує погодження та подання такої програми для проведення галузевої (секторальної) оцінки та включення до галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади відповідно до Порядку оцінки та Порядку формування проєктних портфелів.

15. Виключно ті програми, що включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади можуть мати доступ до фінансового забезпечення їх реалізації за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади та/або за рахунок запозичень, отриманих під місцеві гарантії, державного бюджету та/або надання державної підтримки.

16. Програми публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, які не потребують фінансування з державного бюджету у плановому бюджетному періоді та включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, можуть реалізовуватись у встановленому бюджетним законодавством порядку.

17. До програми публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади можуть бути включені проєкти, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської територіальної громади.

Включення проєкту до програми здійснюється за рішенням ініціатора проєкту або ініціатора програми за погодженням з ініціатором проєкту, якщо такий проєкт відповідає цілям програми.

| Начальник управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради | Анастасія ТКАЧОВА |
| --- | --- |

Додаток

до Порядку підготовки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Сумської міської ради

ЗМІСТ
попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту

| Зміст попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту | Зміст інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту |  |
| --- | --- | --- |
|  | прогнозована загальна вартість проєкту не перевищує 50 млн. гривень | прогнозована загальна вартість проєкту перевищує 50 млн. гривень |
| 1. Стратегічне обґрунтування, що включає: |  |  |
| 1) проведення аналізу проєкту на відповідність цілям та завданням стратегічних документів, документів стратегічного планування відповідного рівня; визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт 2) проведення аналізу проблеми (потреби), на розв’язання якої спрямований проєкт, її параметрів, обґрунтування необхідності розв’язання проблеми (задоволення потреби) шляхом реалізації проєкту, основні заходи, спрямовані на її розв’язання 3) підтвердження відповідності мети проєкту напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) 4) забезпечення відповідності цілей проєкту цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій |  | 1) перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проєкту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проєкту |
| 2. Економічне обґрунтування, що включає: |  |  |
| 1) проведення аналізу можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення, відповідності цілям проєкту | 1) проведення аналізу та визначення остаточного технічного рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат) | 1) проведення аналізу та визначення можливого остаточного технічного рішення за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки (аналіз витрат і вигод, аналіз ефективності витрат, аналіз найменших витрат, багатокритеріальний аналіз) |
| 2) визначення попередніх технічних рішень за результатами аналізу можливих технічних рішень разом з обґрунтуванням прогнозованої вартості проєкту, зокрема шляхом аналізу проєктів-аналогів | 2) проведення деталізованого опису основних компонентів проєкту, включаючи їх функціональне призначення, очікувані результати та орієнтовну вартість кожного компонента | 2) проведення деталізованого опису основних компонентів проєкту, включаючи їх функціональне призначення, очікувані результати та орієнтовну вартість кожного компонента |
| 3) базовий аналіз впливу проєкту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, проведений з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки |  | 3) оцінку впливу на довкілля та соціальну сферу для попередніх технічних рішень (або обґрунтування, чому така оцінка не є доцільною або юридично необхідною процедурою) |
| 4) підготовку плану реалізації проєкту з визначенням орієнтовної тривалості його підготовки та реалізації |  | 4) проведення аналізу впливу проєкту на навколишнє природне середовище та зміну клімату, включаючи заходи з охорони навколишнього природного середовища, із зменшення викидів парникових газів та адаптацію до змін клімату, що сприятиме сталому розвитку та збереженню природних ресурсів 5) проведення аналізу чутливості до змін основних параметрів проєкту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами (для масштабних проєктів) |
| 3. Комерційне обґрунтування, що включає: |  |  |
| 1) попередню оцінку ринку постачальників та підрядників, а також аналіз доступних варіантів закупівель для попередніх технічних рішень |  | 1) визначення та обґрунтування стратегії закупівель для технічного рішення 2) проведення попереднього залучення ринку |
| 4. Фінансове обґрунтування, що включає: |  |  |
| 1) визначення загальних обсягів витрат, необхідних для підготовки та реалізації проєкту, з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном, та порівняння вартості аналогічних проєктів | 1) формування загальної вартості проєкту з урахуванням всіх категорій витрат, а також орієнтовних середньорічних витрат на експлуатацію і утримання | 1) формування загальної вартості проєкту з урахуванням всіх категорій витрат, а також орієнтовних середньорічних витрат на експлуатацію і утримання |
| 2) визначення можливих механізмів фінансового забезпечення та потенційних джерел фінансування проєкту | 2) уточнення потенційних джерел фінансування проєкту та їх співвідношення; фінансовий аналіз проєкту, що включає аналіз фінансової стійкості проєкту, фінансової окупності інвестицій тощо | 2) уточнення потенційних джерел фінансування проєкту та їх співвідношення |
| 3) проведення аналізу доступності послуг для споживачів, зокрема цінову доступність (спроможність оплачувати встановлені тарифи), — для проєктів, що передбачають надання платних послуг та встановлення тарифів на такі послуги |  | 3) проведення аналізу доступності послуг для споживачів, зокрема цінову доступність (спроможність оплачувати встановлені тарифи), — для проєктів, що передбачають надання платних послуг та встановлення тарифів на такі послуги |
| 4) проведення аналізу отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проєкту |  | 4) проведення аналізу отримання доходу (якщо він передбачається) з прогнозами надходжень від реалізації проєкту |
| 5) оцінку придатності проєкту для державно-приватного партнерства (у випадку якщо бажаним варіантом обрано реалізацію шляхом державно-приватного партнерства) |  | 5) фінансовий аналіз проєкту, що включає аналіз фінансової стійкості проєкту, фінансової окупності інвестицій тощо |
| 6) проведення аналізу самоокупності проєкту з урахуванням реальної ставки дисконтування, доведеної інструктивним листом Мінекономіки (розміщується на офіційному веб-сайті (веб-порталі) Мінекономіки) до ініціаторів проєктів або іншої ставки дисконтування, до якої додається обґрунтування та формула розрахунку |  | 6) проведення аналізу самоокупності проєкту з урахуванням реальної ставки дисконтування, доведеної інструктивним листом Мінекономіки (розміщується на офіційному веб-сайті (веб-порталі) Мінекономіки) до ініціаторів проєктів або іншої ставки дисконтування, до якої додається обґрунтування та формула розрахунку |
| 7) оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара проєкту відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності) |  | 7) оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану (для проєкту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності) 8) визначення ризиків, які можуть вплинути на фінансування проєкту, зокрема затримки фінансування, зміни в ринкових умовах або непередбачені витрати, а також розроблення детального плану управління ризиками на випадок непередбачуваних ситуацій, який включатиме опис заходів щодо запобігання виникненню ризиків, опис дій на випадок настання ризикової події, розрахунок необхідних резервів для покриття можливих збитків, визначення відповідальних осіб за здійснення заходів з управління ризиками |
| 5. Управлінське обґрунтування, що включає: |  |  |
| 1) проведення аналізу необхідних компетенцій для якісної підготовки та реалізації проєкту, включаючи визначення ключових функцій, необхідних навичок та досвіду, а також потреби у залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю | 1) формування плану реалізації проєкту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації | 1) формування команди управління проєктом, включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю |
| 2) визначення потенційних ризиків, пов’язаних з підготовкою проєкту (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо) | 2) розроблення плану залучення заінтересованих сторін із фіксацією результатів проведеної роботи | 2) формування плану реалізації проєкту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації |
| 3) інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проєктів з метою підготовки проєкту або програми до стадії реалізації | 3) інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проєктів з метою підготовки проєкту або програми до стадії реалізації | 3) розроблення плану залучення заінтересованих сторін із фіксацією результатів проведеної роботи |
| 4) інформацію щодо виду допомоги з підготовки проєкту або програми, яка може бути надана програмами для підготовки проєктів | 4) інформацію щодо виду допомоги з підготовки проєкту або програми, яка може бути надана програмами для підготовки проєктів | 4) визначення основних ризиків, обмежень та залежностей, які можуть впливати на успішну реалізацію проєкту (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо) 5) визначення заходів контролю, спрямованих на зменшення ймовірності настання ризику, та заходів з пом’якшення наслідків 6) інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проєктів з метою підготовки проєкту або програми до стадії реалізації 7) інформацію щодо виду допомоги з підготовки проєкту або програми, яка може бути надана програмами для підготовки проєктів |

| Начальник управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради | Анастасія ТКАЧОВА |
| --- | --- |