Додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 22.05.2026 № 1450

«Затверджено»

рішенням виконавчого комітету

від 22.05.2026 № 1450

ПОРЯДОК
оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки публічних інвестиційних проєктів (далі - проєкти) та програм публічних інвестицій (далі - програми) Сумської міської територіальної громади, крім проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Аналіз (зокрема оцінка) проєктів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства».

2. У цьому Порядку під терміном «оцінка відповідності (скринінг)» розуміється автоматизований процес перевірки проєктів та програм на відповідність критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), визначеним відповідно до галузевих (секторальних) стратегій, що проводиться за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі - Єдина інформаційна система).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Бюджетному кодексі України, законах України, указах Президента України, нормативно-правових актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, інших нормативно-правових актах.

3. Оцінка проєктів на передінвестиційному дослідженні етапу підготовки проєктів Сумської міської територіальної громади включає:

- оцінку відповідності (скринінг);

- галузеву (секторальну) оцінку;

- експертну оцінку.

4. Оцінка програм на етапі підготовки включає:

- оцінку відповідності (скринінг);

- галузеву (секторальну) оцінку;

- експертну оцінку.

5. Оцінка відповідності (скринінг) передбачає, що у разі підтвердження відповідності проєктів та програм критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) проєкти та програми надсилаються на проведення галузевої (секторальної) оцінки, у разі підтвердження невідповідності такі проєкти та програми не надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку.

Про результати проведення оцінки відповідності (скринінгу) ініціаторам проєктів та програм повідомляється за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи у день формування таких результатів у системі.

6. Виконавчі органи Сумської міської ради, відповідальні за проведення галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки проєкту та програми, здійснюють оцінку проєкту та програм шляхом надання відповідних обґрунтувань та відповідей на питання, визначені у чек-листах, наведених у додатку до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049), а також на додаткові питання (за наявності), сформовані виконавчими органами Сумської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування.

7. Галузева (секторальна) оцінка проєкту передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребував фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проєктів, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, виявлено невідповідність проєкту цілям та завданням Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади, цілям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проєкту критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такі проєкти не можуть бути включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля відповідного рівня та підлягають відхиленню.

Галузева (секторальна) оцінка інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та для якого підготовлено попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування, передбачає перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проєкту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та здійснення аналізу економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування.

8. Галузева (секторальна) оцінка програми передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування програми виявлено невідповідність програми цілям та завданням Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади, така програма не може бути включена до галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади та підлягає відхиленню.

9. Галузева (секторальна) оцінка проєкту та програми Сумської міської територіальної громади проводиться виконавчими органами Сумської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування у межах Сумської міської територіальної громади, визначених відповідним рішенням виконавчого комітету Сумської міської територіальної громади.

Під час проведення галузевої (секторальної) оцінки проєктів та програм виконавчі органи Сумської міської ради, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проєктів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

Виконавчі органами Сумської міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування, не рідше ніж один раз на квартал проводять галузеву (секторальну) оцінку проєктів та програм, за результатами якої автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи формується:

1) перелік проєктів та програм, включених до галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади;

2) перелік відхилених проєктів та програм.

10. Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для здійснення публічного інвестування, формування галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади протягом 10 календарних днів з дня доведення управлінням інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради (далі – Управління інвестицій) інформації про початок формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади приймає рішення про подання проєкту та програми, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля територіальної громади, на експертну оцінку.

11. Експертна оцінка проводиться виконавчими органами Сумської міської ради, відповідальними за проведення експертної оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, визначених відповідним рішенням виконавчого комітету Сумської міської територіальної громади.

Під час проведення експертної оцінки проєкту та програми виконавчі органи Сумської міської ради, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проєктів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

12. Експертна оцінка проєкту громади передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового, комерційного та управлінського обґрунтування проєкту.

Експертна оцінка програми громади передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

Експертна оцінка для масштабних проєктів громади передбачає додаткове проведення відповідними виконавчими органами Сумської міської ради перевірки та оцінки проведеного ініціатором проєкту аналізу витрат і вигод проєкту.

Експертна оцінка передбачає аналіз проєктів та програм:

у частині стратегічного обґрунтування – управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради;

у частині економічного обґрунтування – управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради, управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради (в частині аналізу екологічних наслідків та впливу реалізації публічного інвестиційного проєкту на навколишнє природнє середовище та зміну клімату);

у частині фінансового обґрунтування – Департамент фінансів Сумської міської ради;

у частині комерційного обґрунтування – управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради, на підставі проведеної оцінки відділом з конкурсних торгів Сумської міської ради;

у частині управлінського обґрунтування - управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради.

13. Експертна оцінка проєкту передбачає проведення перевірки:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з державного та/або бюджету Сумської міської територіальної громади на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проєкту (економічне, фінансове, комерційне та управлінське обґрунтування) - для проєкту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проєкту, передбаченого абзацами другим, четвертим та п’ятим цього пункту, виявлено невідповідність проєкту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проєкту критеріям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), визначеному в Середньостроковому плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, такий проєкт не може бути включеним до Єдиного проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади та підлягає відхиленню.

У разі встановлення за результатами аналізу фінансового обґрунтування проєкту, передбаченого абзацами другим - п’ятим цього пункту, неврахування методики, затвердженої Мінфіном, під час розрахунку орієнтовної вартості проєкту, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проєкту та/або формування (розрахунку) детального кошторису з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проєкту, такий проєкт підлягає подальшій оцінці, проте не може бути включеним до Єдиного проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади та підлягає відхиленню.

14. Експертна оцінка програми передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

У разі коли під час проведення експертної оцінки програми встановлено, що орієнтовна вартість програми не визначена та/або програма не відповідає цілям та завданням стратегічних документів громади, така програма не може бути включена до Єдиного проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади відповідного рівня, проте підлягає подальшій оцінці.

15. За результатами експертної оцінки програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично формуються:

перелік проєктів та програм, що пройшли експертну оцінку;

перелік проєктів та програм, що відхилені з підстав, визначених цим Порядком.

Управління інвестицій у п’ятиденний строк подає до Інвестиційної ради Сумської міської територіальної громади перелік проєктів та програм, що пройшли оцінку для прийняття рішення про їх включення до Єдиного проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади.

У п’ятиденний строк з дати прийняття Інвестиційною радою Сумської міської територіальної громади рішення про включення проєктів/програм до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади Управління інвестицій забезпечує внесення інформації щодо таких проєктів/програм до Єдиної інформаційної системи.

| Начальник управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради | Анастасія ТКАЧОВА |
| --- | --- |