Додаток 3 до рішення виконавчого комітету від 22.05.2026 № 1450

«Затверджено»

рішенням виконавчого комітету

від 22.05.2026 № 1450

ПОРЯДОК
формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій і галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади

1. Цей Порядок визначає процедуру формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій і галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади, а також встановлює критерії відбору публічних інвестиційних проєктів (далі - проєкти) та програм публічних інвестицій (далі - програми) для включення їх до зазначених портфелів.

2. У цьому Порядку під терміном «галузевий (секторальний) проєктний портфель» розуміється сукупність публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій у межах певної галузі (сектору), які пройшли оцінку, пріоритезацію та відбір за встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть претендувати на включення до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади.

Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади – це сукупність усіх публічних інвестиційних проєктів та програм Сумської міської територіальної громади, які пройшли оцінку, пріоритезацію та відбір за встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть отримати фінансування для подальшої реалізації.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Бюджетному кодексі України, законах України, указах Президента України, нормативно-правових актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, інших нормативно-правових актах.

3. Формування галузевого (секторального) проєктного портфеля та Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади здійснюється з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі - Єдина інформаційна система) та включає його створення, наповнення, ведення та оновлення відповідно до вимог цього Порядку та відповідних методичних рекомендацій.

4. Проєктам та програмам під час включення до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій та до галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади програмними засобами Єдиної інформаційної системи присвоюється номер реєстрації у відповідному портфелі.

5. Формування галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади забезпечують виконавчі органи Сумської міської ради, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування, визначені відповідним рішенням виконавчого комітету Сумської міської територіальної громади.

6. Формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади здійснюється управлінням інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради (далі – Управління інвестицій), яке є відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, у місячний строк після затвердження Виконавчим комітетом Сумської міської ради Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади.

Управління інвестицій протягом трьох календарних днів із дня затвердження Виконавчим комітетом Сумської міської ради Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади інформує виконавчі органи Сумської міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування про початок формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади.

Виконавчі органи Сумської міської ради, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування у десятиденний строк із дня отримання інформації про початок формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, засобами Єдиної інформаційної системи, забезпечують подання пріоритезованих переліків проєктів та програм за основними напрямами публічного інвестування, визначеними у Середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, для проведення експертної оцінки виконавчими органами Сумської міської ради, які визначені відповідальними за проведення експертної оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (відповідальні за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, фінансів, благоустрою та інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища), визначених відповідним рішення виконавчого комітету Сумської міської ради, відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади.

До Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади можуть бути включені проєкти та програми територіальної громади з галузевих (секторальних) проєктних портфелів громади, які пройшли експертну оцінку.

7. Управління інвестицій за результатами експертної оцінки забезпечує підготовку та подання проєкту Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади на схвалення до Інвестиційної ради Сумської міської територіальної громади (далі – Інвестиційна рада).

8. Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади схвалюється Інвестиційною радою.

Протягом п’яти календарних днів з дня схвалення Інвестиційною радою Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади Управління інвестицій забезпечує його внесення до Єдиної інформаційної системи, оприлюднення на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

9. Проєкти, включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, які потребують фінансування за рахунок коштів державного бюджету та надання державної підтримки, за ознакою галузі (сектору) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку міністерству, відповідальному за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування, та за її результатами можуть бути включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля держави.

Відхилення проєкту за результатами проведення галузевої (секторальної) оцінки на державному рівні не є підставою для припинення/зупинення подальшої підготовки чи реалізації такого проєкту.

10. Внесення змін до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади забезпечується Управлінням інвестицій у разі надходження від виконавчих органів Сумської міської ради, відповідальних за галузь (сектор) для публічного інвестування, обґрунтованих пропозицій щодо:

- виключення проєктів та програм із Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади за результатами оцінки ефективності їх реалізації;

- включення до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади проєктів та програм з галузевого (секторального) проєктного портфеля, які мають підтверджені джерела фінансування (укладені угоди, договори тощо) у відповідному періоді, є критично важливими та потребують першочергової реалізації.

Управління інвестицій забезпечує узагальнення пропозицій, поданих виконавчими органи Сумської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування та подання їх на розгляд Інвестиційної ради не частіше ніж один раз на квартал.

Інвестиційна рада Сумської міської територіальної громади розглядає пропозиції та вносить у разі потреби зміни до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади.

11. Виключення проєктів та програм із галузевого (секторального) проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади і Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади здійснюється на підставі:

- невідповідності визначеним цілям та завданням стратегічних документів Сумської міської територіальної громади;

- змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які призвели до збільшення ризиків та унеможливили подальшу реалізацію проєкту;

- порушень в дотриманні строків здійснення заходів проєкту або програми;

- необхідність проведення повторної галузевої (секторальної) оцінки та/або експертної оцінки проєкту включеного до Єдиного проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади, у разі:

- зміни прогнозної загальної вартості проєкту більш як на 10 відсотків вартості, визначеної на момент включення до Єдиного проєктного портфеля, в тому числі внаслідок зміни з урахуванням прогнозного рівня інфляції;

- зміни технічних рішень та/або включення додаткових компонентів чи витрат, не передбачених інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням, що призводять до зміни цільових показників проєкту;

- зміни цільового призначення обладнання (устатковання), не передбаченого інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням;

- настання інших обґрунтованих умов, зокрема за рішенням ініціатора проєкту або за рекомендацією Комісії з питань розподілу публічних інвестицій, Сумської міської територіальної громади, що можуть істотно вплинути на результати реалізації такого проєкту.

- внесення до Єдиної інформаційної системи недостовірної інформації щодо проєкту або програми.

| Начальник управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради | Анастасія ТКАЧОВА |
| --- | --- |