Додаток 2 до звіту

Звіт про виконання результативних показників/індикаторів

Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території

Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

за 2025 рік

(звітний період)

| Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол. 6/кол.5 | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | виконано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кількість перевезень комунальним транспортом/рік | Продукту | обсяг перевезень за рік (платних і пільгових пасажирів) | тис. чол. | 13 324,0 | 13 885,7 | 104,2 |  |
|  | Якості | обсяг перевезених пасажирів порівняно з попереднім роком | % | 111,2 | 115,9 | 104,0 |  |
| % маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку | Продукту | кількість маршрутів, охоплених обстеженням | од. | 77 | 0 | 0 | Не виконано через загрозливу безпекову ситуацію |
|  | Якості | відсоток маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку | % | 100 | 0 | 0 |  |
| Підпрограма 1. «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість перевезень комунальним транспортом (тролейбуси)/рік | Продукту | обсяг перевезень за рік (платних і пільгових пасажирів) | тис. чол. | 8 780,0 | 9203,8 | 104,8 |  |
|  | Якості | обсяг перевезених пасажирів порівняно з попереднім роком | % | 111,1 | 116,4 | 104,8 |  |
| Завдання 1. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 1893,4 | 307,6 | 16,2 | Виконано частково через брак коштів |
|  | Продукту | кількість проведених ремонтів тролейбусів | од. | 5,0 | 1,0 | 20,0 |  |
|  | Ефективності | середні витрати на одиницю | тис. грн. | 378,68 | 307,6 | 81,2 |  |
|  | Якості | відсоток виконання проєкту | % | 100 | 20 | 20 |  |
| Захід 1.1. Проведення середніх ремонтів тролейбусів (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс") | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 1893,4 | 307,6 | 16,2 | Виконано частково через брак коштів |
|  | Продукту | кількість проведених ремонтів тролейбусів | од. | 5,0 | 1,0 | 20,0 |  |
|  | Ефективності | середні витрати на одиницю | тис. грн. | 378,68 | 307,6 | 81,2 |  |
|  | Якості | відсоток виконання проєкту | % | 100 | 20 | 20 |  |
| Завдання 2. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури | Витрат | обсяг видатків | тис.грн. | 3000,0 | 0 | 0 | Брак обігових коштів |
|  | Продукту | кількість оновлених об'єктів електротранспортної інфраструктури | од. | 1,0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефективності | середні витрати на 1 об’єкт | тис.грн. | 3000,0 | 0 | 0 |  |
|  | Якості | відсоток виконання проєкту | % | 100 | 0 | 0 |  |
| Захід 2.3. Заміна аварійних опор контактної мережі (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс") | Витрат | обсяг видатків | тис.грн. | 3000,0 | 0 | 0 | Брак обігових коштів |
|  | Продукту | кількість оновлених аварійних опор контактної мережі | од. | 85,0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефективності | середні витрати на 1 об’єкт | тис.грн. | 35,29 | 0 | 0 |  |
|  | Якості | відсоток виконання проекту | % | 100 | 0 | 0 |  |
| Завдання 3. Відновлення кабельних мереж | Витрат | обсяг видатків в т.ч. | тис. грн | 4550,0 | 650,4 | 14,0 | Виконано частково через брак коштів |
|  |  | видатки на відновлення мереж | тис. грн | 3550,0 | 650,4 | 18,0 | Виконано частково через брак коштів |
|  |  | видатки на монтаж розворотного кільця | тис. грн | 1000,0 | 0 | 0 | Брак обігових коштів |
|  | Продукту | протяжність кабельних мереж, які плануються відремонтувати | м | 6500,0 | 581,0 | 8,9 |  |
|  |  | обсяг проведеного монтажу розворотних кілець | од. | 1,0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефективності | середні витрати на 1 м відновлення електромереж | тис.грн | 0,55 | 1,12 | 203,6 |  |
|  |  | середні затрати на монтаж розворотного кільця на контактній мережі | тис.грн | 1000 | 0 | 0 |  |
|  | Якості | відсоток виконання проекту | % | 100% | 0 | 0 |  |
| Захід 3.1.Поточний ремонт кабельних ліній 6кВ,600В ТП №1 (вул. Британська, 2/1) (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс") | Витрат | обсяг видатків | тис.грн | 1700,0 | 650,4 | 38,3 | Виконано частково через брак коштів |
|  | Продукту | протяжність кабельних ліній (6кВ, 0,6кВ), які планується відремонтувати | м | 3000,0 | 581,0 | 19,3 |  |
|  | Ефективності | середні витрати на 1 м відновлення електромережі | тис.грн | 0,57 | 1,12 | 196,4 |  |
|  | Якості | відсоток виконання проєкту | % | 100,0 | 19,3 | 19,3 |  |
| Захід 3.3. Заміна живлячих кабелів +600В 2-х фідерів ТП-14 (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс") | Витрат | обсяг видатків | тис.грн | 1850,0 | 0 | 0 | Брак обігових коштів |
|  | Продукту | протяжність кабелю, що планується замінити | м | 3500,0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефективності | середні витрати на 1 м резервного кабелю | тис.грн | 0,53 | 0 | 0 |  |
|  | Якості | відсоток виконання ремонтних робіт | % | 100,0 | 0 | 0 |  |
| Захід 3.7.Монтаж розворотного кільця на контактній мережі на перехресті пр-та М. Лушпи та вул. ЗСУ (власні кошти КП "Електроавтотранс") | Витрат | обсяг видатків | тис.грн | 1000,0 | 0 | 0 | Брак обігових коштів |
|  | Продукту | обсяг монтажу розворотного кільця на контактній мережі | од. | 1,0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефективності | середні затрати на монтаж розворотного кільця | тис.грн | 1000,0 | 0 | 0 |  |
|  | Якості | відсоток виконання монтажу | % | 100,0 | 0 | 0 |  |
| Підпрограма 2. "Розвиток пасажирського автотранспорту" |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість перевезень комунальним транспортом (тролейбуси)/рік | Продукту | кількість пасажирів, перевезених автобусами за рік | тис. чол. | 4544,0 | 4681,9 | 103,0 |  |
|  | Якості | обсяг перевезених пасажирів порівняно з попереднім роком | % | 107,7 | 114,6 | 106,4 |  |
| Завдання 1. Оновлення парку комунального транспорту | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 7675,1 | 0 | 0 | Не виконувалось у зв’язку з отримання автобусів за рахунок гуманітарно-технічної допомоги |
|  | Продукту | кількість комунального транспорту, що планується оновити | од. | 2,0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефективності | середні затрати на оновлення транспортного засобу | тис.грн. | 3837,55 | 0 | 0 |  |
|  | Якості | відсоток виконання робіт з оновлення | % | 100,0 | 0 | 0 |  |
| Захід 1.1. Придбання рухомого складу автобусів середньоїмісткості (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс") | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 7675,1 | 0 | 0 | Не виконувалось у зв’язку з отримання автобусів за рахунок гуманітарно-технічної допомоги |
|  | Продукту | кількість комунального транспорту, що планується придбати | од. | 2,0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефективності | середні витрати на придбання транспортного засобу | тис.грн. | 3837,55 | 0 | 0 |  |
|  | Якості | відсоток виконання робіт з оновлення | % | 100,0 | 0 | 0 |  |
| Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс") | Витрат | обсяг видатків | тис. грн | 1034,0 | 0 | 0 | Не виконувалось за відсутністю нагальної потреби |
|  | Продукту | кількість технічного ресурсу, що планується відновити | од. | 3,0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефективності | середні затрати на відновлення технічного ресурсу | тис. грн | 344,67 | 0 | 0 |  |
|  | Якості | відсоток виконання робіт з оновлення | % | 100,0 | 0 | 0 |  |
| Захід. 2.1. Проведення середніх ремонтів автобусів (власні кошти КП СМР "Електроавтотранс") | Витрат | обсяг видатків | тис. грн | 1034,0 | 0 | 0 | Не виконувалось за відсутністю нагальної потреби |
|  | Продукту | кількість автобусів, що планується відремонтувати | од. | 3,0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефективності | середні затрати на ремонт автобусу | тис. грн | 344,67 | 0 | 0 |  |
|  | Якості | відсоток виконання робіт з проведених ремонтів | % | 100,0 | 0 | 0 |  |

Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування підприємств транспортної галузі»

| Кількість підприємств - отримувачів відшкодування різниці в тарифах та фінансової підтримки з бюджету СМТГ | Продукту | кількість підприємств, що отримують відшкодування різниці між фактичною вартістю наданих транспортних послуг та обсягом власних доходів перевізника |  | од. |  |  | 1 | 1 |  | 100,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Якості | темп зростання видатків бюджету на відшкодування різниці між фактичною вартістю наданих транспортних послуг та обсягом власних доходів перевізника порівняно з попереднім роком |  | % |  |  | 14,25 | 17,37 |  | 121,9 |  |  |  |
| Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» | Витрат | обсяг видатків |  | тис. грн |  |  | 103097,81 | 102746,0 |  | 99,7 |  | Виконано у межах потреби |  |
|  | Продукту | кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах |  | од. |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Ефективності | середньомісячний розмір відшкодування |  | грн |  |  | 8591,48 | 8562,2 |  | 99,7 |  |  |  |
|  | Якості | темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах порівняно з попереднім роком |  | % |  |  | 14,25 | 13,33 |  | 93,5 |  |  |  |
| Захід 1.1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс» КПКВК 1217422, 0217422 | Витрат | орієнтовний обсяг витрат з бюджету СМТГ на відшкодування різниці в тарифах |  | тис. грн |  |  | 71288,9 | 71288,9 |  | 100,0 |  | Виконано |  |
|  | Продукту | кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах |  | од. |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Ефективності | середньомісячний розмір відшкодування |  | грн. |  |  | 5940,7 | 5940,7 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Якості | темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах порівняно з попереднім роком |  | % |  |  | 14,54 | 10,42 |  | 71,6 |  |  |  |
| Захід 1.2. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» КПКВК 1217412, 0217412 | Витрат | орієнтовний обсяг витрат з бюджету СМТГ на відшкодування різниці в тарифах |  | тис. грн. |  |  | 31808,9 | 31457,1 |  | 98,9 |  | Виконано у межах потреби |  |
|  | Продукту | кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах |  | од. |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Ефективності | середньомісячний розмір відшкодування |  | грн. |  |  | 2650,7 | 2621,4 |  | 98,9 |  |  |  |
|  | Якості | темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах порівняно з попереднім роком |  | % |  |  | 13,61 | 20,53 |  | 150,8 |  |  |  |
| Завдання 2. "Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" | Витрат | обсяг видатків |  | тис. грн. |  |  | 15747,0 | 3657,7 |  | 23,2 |  | Виконувалось за потребою |  |
|  | Продукту | кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку |  | од. |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Ефективності | середня сума фінансової підтримки з розрахунку на 1 підприємство |  | грн. |  |  | 15747,0 | 3657,7 |  | 23,2 |  |  |  |
|  | Якості | темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком |  | % |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Захід 2.1.Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" для забезпечення стабільної роботи підприємства у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні згідно із Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) (на закупівлю матеріалів для часткового відновлення пошкодженої контактно-кабельної мережі) КПКВК 1217426, 0217426 | Витрат | орієнтовний обсяг видатків на фінансову підтримку |  | тис. грн. |  |  | 13755,3 | 1737,5 |  | 12,6 |  | Виконувалось за потребою |  |
|  | Продукту | кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку |  | од. |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Ефективності | середня сума фінансової підтримки |  | грн. |  |  | 13755,3 | 1737,5 |  | 12,6 |  |  |  |
|  | Якості | темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком |  | % |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Захід 2.2.Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс" для забезпечення стабільної роботи підприємства у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні згідно із Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) (на закупівлю паливно-мастильних матеріалів) КПКВК 1217413 | Витрат | орієнтовний обсяг видатків на фінансову підтримку |  | тис. грн. |  |  | 1556,7 | 1556,4 |  | 100,0 |  | Виконано |  |
|  | Продукту | кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку |  | од. |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Ефективності | середня сума фінансової підтримки |  | грн. |  |  | 1556,7 | 1556,4 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Якості | темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком |  | % |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Захід 2.3 Надання фінансової підтримки КП СМР "Електроавтотранс на придбання матеріалів, необхідних для облаштування опалення ремонтних цехів КПКВК 0217413 | Витрат | орієнтовний обсяг видатків на фінансову підтримку |  | тис. грн. |  |  | 435,0 | 363,8 |  | 83,6 |  | Виконувалось за потребою |  |
|  | Продукту | кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку |  | од. |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Ефективності | середня сума фінансової підтримки |  | грн. |  |  | 435,0 | 363,8 |  | 83,6 |  |  |  |
|  | Якості | темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком |  | % |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4. «Організація перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту, що не входять за межі Сумської міської територіальної громади» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість маршрутів пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади, включених до обстеження пасажиропотоку | Продукту |  | орієнтовна кількість маршрутів пасажирського транспорту СМТГ, включених до обстеження пасажиропотоку |  | од. | 77 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Якості |  | % маршрутів пасажирського транспорту СМТГ, включених до обстеження пасажиропотоку |  | % | 100,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Завдання 1. Вивчення транспортного попиту | Витрат |  | обсяг видатків |  | тис. грн. | 984,00 |  |  | 0 |  | 0 |  | Не виконано через загрозливу безпекову ситуацію |
|  | Продукту |  | кількість маршрутів пасажирського транспорту, на яких планується провести обстеження |  | од. | 77 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Ефективності |  | середні затрати на виконання робіт (послуг) із обстеження пасажиропотоку на 1 маршруті |  | тис.грн. | 12,8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Якості |  | відсоток маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку |  | % | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Захід 1.1.Проведення обстеження пасажиропотоку на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади (з розробкою сценарію транспортної моделі) КПКВК 0217450 | Витрат |  | орієнтовний обсяг видатків на проведення обстеження пасажиропотоку |  | тис. грн. | 984 |  |  | 0 |  | 0 |  | Не виконано через загрозливу безпекову ситуацію |
|  | Продукту |  | кількість автобусних маршрутів пасажирського транспорту, на яких буде проведено обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) з урахуванням приміських маршрутів, що не виходять за межі СМТГ |  | од. | 55 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Продукту |  | кількість тролейбусних маршрутів, на яких буде проведено обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) з урахуванням приміських маршрутів, що не виходять за межі СМТГ |  | од. | 22 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Ефективності |  | середні затрати на виконання робіт (послуг) із обстеження пасажиропотоку на 1 маршруті |  | тис.грн. | 12,78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Якості |  | відсоток маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку |  | % | 100,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Підпрограма 5 "Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті на території Сумської міської територіальної громади" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість міського пасажирського транспорту, що буде підключена до єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи (АСООП та АСДУ) | Продукту |  | орієнтовна кількість міського пасажирського транспорту, підключена до системи |  | од. | 260 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Якості |  | % міського пасажирського транспорту, підключеного до системи |  | % | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Завдання 1. Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті | Витрат |  | обсяг видатків |  | тис. грн. | 20000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Не виконано через загрозливу безпекову ситуацію |
|  | Продукту |  | орієнтовна кількість транспорту, що буде підключена до системи |  | од. | 260,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Ефективності |  | середні витрати на 1 транспортний засіб в місяць |  | тис.грн. | 6,41 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Якості |  | відсоток забезпечення мешканців СМТГ послугами електронного квитка |  | % | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Захід 1.1.Організація впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті КПКВК 0217450 | Витрат |  | орієнтовний обсяг витрат |  | чол. | 20000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Не виконано через загрозливу безпекову ситуацію |
|  | Продукту |  | орієнтовна кількість транспорту, що буде підключена до системи |  | од. | 260,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Ефективності |  | середні витрати на 1 транспортний засобів місяць |  | грн. | 6,41 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Якості |  | відсоток забезпечення мешканців СМТГ послугами електронного квитка |  | % | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |

Начальник  управління  транспорту, транспортної

інфраструктури та зв’язку Сумської  міської ради                                                                                    Альона НОСОВА