Додаток

до рішення виконавчого комітету

від    22.05.2026        № 1451

Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої наказом Сумської міської військової адміністрації від 30.01.2025 №17-СМВА  (зі змінами),     за підсумками 2025 року

- Основні дані

«Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» (далі-Програма) затверджена наказом Сумської міської військової адміністрації від 30 січня  2025 року №17-СМВА (зі змінами). Термін реалізації Програми – 3 роки.

Розробником Програми є Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради. Відповідальні виконавці – Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Сумської міської ради).

Співвиконавцями Програми є: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, Комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Виконавчий комітет Сумської міської ради.

Головний/головні розпорядник/розпорядники бюджетних коштів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Виконавчий комітет Сумської міської ради.

2. Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів

Протягом 2025 року КП СМР «Електроавтотранс» здійснювало надання соціально значущих послуг з пасажирських перевезень на 10 автобусних маршрутах  протяжністю 209,2 км та 17 тролейбусних маршрутах протяжністю 350,1 км.. За поточний період кількість перевезених пасажирів КП СМР «Електроавтотранс» комунальним транспортом склала 13885,7 тис. чол. (електротранспортом – 9203,8 тис. чол., автотранспортом – 4681,9 тис. чол.). Спостерігалося збільшення кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом (тролейбусами) на 16,4%  та автотранспортом  на 14,6% порівняно з попереднім роком.

Для забезпечення безперебійної роботи КП СМР «Електроавтотранс» з бюджету Сумської міської територіальної громади здійснювалось відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів  на суму 102,7 млн. грн (на автобусних маршрутах  – 31,5 млн. грн  (процент виконання складає 98,9% від запланованих видатків); на тролейбусних маршрутах – 71,3 млн. грн (процент виконання складає 100% від запланованих видатків)).

Для підтримання стабільної діяльності КП СМР «Електроавтотранс» у                2025 році було надано фінансову підтримку з бюджету Сумської міської територіальної громади  на суму 3 657,7 тис. грн. на закупівлю матеріалів для часткового відновлення пошкодженої контактно-кабельної мережі, закупівлю паливно-мастильних матеріалів та на придбання матеріалів, необхідних для облаштування опалення ремонтних цехів.

Захід 1.1 «Проведення середніх ремонтів тролейбусів» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» виконаний за власні кошти КП СМР «Електроавтотранс» на 16,2 % від запланованого через брак коштів.

Захід 2.3 «Заміна аварійних опор контактної мережі» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» не виконувався  через брак обігових коштів КП СМР «Електроавтотранс».

Захід 3.1 «Поточний ремонт кабельних ліній 6 кВ, 600В ТП №1 (вул. Британська,2/1)» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» виконаний за власні кошти КП СМР «Електроавтотранс» на 38,3% від запланованого показника через брак коштів.

Захід 3.3 «Заміна живлячих кабелів +600В 2-х фідерів ТП-14» та захід 3.7 «Монтаж розворотного кільця на контактній мережі на перехресті пр-та М. Лушпи та вул. ЗСУ» Підпрограми 1 «Розвиток та вдосконалення електротранспорту» не були виконані КП СМР «Електроавтотранс» через нестачу облікових коштів.

Заходи 1.1 «Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості» та 2.1 «Проведення середніх ремонтів автобусів» Підпрограми 2 «Розвиток пасажирського автотранспорту»  не виконувались у зв’язку з відсутністю нагальної потреби завдяки отриманням КП СМР «Електроавтотранс» автобусів за рахунок гуманітарно-технічної допомоги, а саме: 35 одиниць — від Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), 5 одиниць — від АС «Транспортне підприємство міста Прага» та 5 одиниць — від АТ «Муніципальне транспортне підприємство міста Краків»

Захід 1.1 «Проведення обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади» Підпрограми 4. «Організація  перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту» невиконаний через загрозливу безпекову ситуацію на території Сумської міської громади.

Захід 1.1. «Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» Підпрограми 5 «Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті на території Сумської міської територіальної громади» не був реалізований через запроваджений воєнний стан в Україні та загрозливу безпекову ситуацію на території Сумської міської громади.

3. Оцінка ефективності виконання програми

У 2025 році виконання Програми здійснювалося в умовах дії воєнного стану, що вплинуло на пріоритети фінансування та реалізацію окремих заходів.

КП СМР «Електроавтотранс» забезпечило стабільне та безперебійне функціонування міського пасажирського транспорту. Підприємством обслуговувались автобусні та тролейбусні маршрути, а обсяги перевезень склали 13 885,7 тис. осіб із позитивною динамікою зростання.

Фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади дозволила своєчасно компенсувати різницю в тарифах та забезпечити належний рівень надання послуг.

Водночас реалізація окремих заходів Програми, насамперед у частині розвитку та модернізації інфраструктури, здійснювалася поступово з урахуванням наявних ресурсів.

Загалом Програму у 2025 році виконано на належному рівні, із забезпеченням її основної мети — стабільного надання послуг з перевезення пасажирів.

4. Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми

Частина заходів Програми у 2025 році була реалізована не в повному обсязі або перенесена на наступні періоди. Основними факторами впливу стали: обмеженість фінансових ресурсів, що зумовило пріоритетне спрямування коштів на забезпечення поточної діяльності підприємства; дія воєнного стану, яка впливає на можливості планування та реалізації інфраструктурних проєктів; безпекова ситуація, що ускладнює виконання окремих робіт.

Водночас окремі заходи не потребували реалізації у звітному періоді у зв’язку з оновленням рухомого складу автобусів за рахунок гуманітарно-технічної допомоги.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

З метою подальшої ефективної реалізації Програми доцільно:

•	забезпечити стабільне фінансування заходів за рахунок бюджету Сумської міської територіальної громади, власних коштів підприємства та інших джерел, не заборонених законодавством;

•	продовжити поетапну реалізацію заходів, спрямованих на розвиток та модернізацію інфраструктури;

•	зосередити увагу на відновленні та підтримці об’єктів, що мають ключове значення для стабільної роботи електротранспорту;

•	опрацьовувати можливості залучення додаткових ресурсів, зокрема міжнародної технічної допомоги та грантових програм.

При цьому важливо враховувати вплив зовнішніх факторів, зокрема воєнного стану та безпекової ситуації, які об’єктивно визначають темпи реалізації окремих заходів.

Загалом у 2025 році забезпечено стабільну роботу міського пасажирського транспорту та виконання основних завдань Програми. Подальша реалізація заходів розвитку потребує поступового нарощування фінансових можливостей і збереження системного підходу до модернізації галузі.

Начальник   управління   транспорту,

транспортної інфраструктури та зв’язку

Сумської міської ради                                                                Альона НОСОВА