РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м.Суми

від   11.04.2023  № 103-Р

Про випробування теплових мереж

міста Суми підвищеним тиском

З метою запобігання поривів та уникнення аварійних ситуацій на магістральних теплових мережах та теплових мережах від ЦТП і котельних в опалювальний  період та  відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.07  № 71, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. ТОВ «Сумитеплоенерго» (Васюнін Д.Г.) провести  гідравлічні випробування теплових мереж міста Суми підвищеним тиском (16 кгс/см2 та 12 кгс/см2) за участі представників органу місцевого самоврядування (Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради):

1.1 З 03 липня по 18 серпня 2023 року на  теплових мережах центральної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від ТЕЦ, проводитимуться поетапні випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. У зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 07.08.2023 по 18.08.2023 по магістралям № 1, № 2 у районі вулиць  Тополянська, Григорія Давидовського, Вєтрова;

2) з  03.07.2023 по 23.07.2023 по магістралям  № 5, № 7, № 4, № 3, № 1, № 2 у районі проспекту М. Лушпи, проспекту Свободи, вулиць Збройних Сил України,  І. Сірка, Героїв Крут, Харківської, С. Табали(Севєра), Троїцької, Привокзальної, Революції Гідності, проспекту Т. Шевченка, Новомістенської, З. Красовицького, Воскресенської, Г. Кондратьєва, Петропавлівської, майдану Незалежності, Покровської, Шишкарівської, Тополянської, Григорія Давидовського, 2-ої Залізничної, Британської, Серпневої, Охтирської, Миру, М. Сумцова, Марко Вовчок, Нижньосироватської.

1.2 З 01 травня по 22 червня 2023 року на теплових мережах північної частини міста, що забезпечується тепловою енергією від котельні Північного промвузла, проводитимуться поетапні випробування підвищеним тиском (16 кгс/см2) магістральних та (12 кгс/см2) розподільчих теплових мереж. У зв’язку з поетапним випробуванням гаряче водопостачання буде припинено:

1) з 01.05.2023 по   11.05.2023 на першій ділянці магістралі № 4 та магістралі № 8 у районі вулиць Магістратської, Засумської, Садової, Люблінської, Ярослава Мудрого;

2) з 15.05.2023 по 25.05.2023 на другій ділянці магістралі № 6 та магістралі № 3 у районі вулиць Хворостянка, Ремісничої, Металургів;

3) з 29.05.2023 по 08.06.2023 на третій ділянці магістралі № 6 у районі вулиць Юнаківської, Лесі Українки та проспекту Перемоги;

4) з 12.06.2023 по 22.06.2023 на четвертій ділянці магістралі № 6 у районі вулиці Ковпака та проспекту Перемоги.

1.3. З 17 квітня по 9 серпня 2023 року на внутрішньоквартальних тепломережах від ЦТП Зарічної та Ковпаківської теплових дільниць       ТОВ «Сумитеплоенерго» підвищеним тиском (12 кгс/см2) без припинення гарячого водопостачання.

1.4. З 02 травня по 23 липня 2023 року на тепломережах та технологічному обладнанні котелень  ТОВ «Сумитеплоенерго»  підвищеним тиском (12 кгс/см2). У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань гаряче водопостачання буде припинено:

1)   з 02.05.2023 по 02.06.2023 в районі вулиці Білопільський шлях, 38;

2)   з 02.05.2023 по 02.06.2023 в районі селища Веретенівка;

3)   з 02.06.2023 по 03.07.2023 у с. Н. Піщане по вулиці Коперативна;

4)   з 03.07.2023 по 23.07.2023 в районі вулиці Білопільський шлях;

5)   з 03.07.2023 по 23.07.2023 в районі вулиці Г. Кондратьєва;

6)   з 03.07.2023 по 23.07.2023 в районі вулиці Роменська;

7)   з 03.07.2023 по 23.07.2023 в районі вулиці Гарбузівська;

8)   з 03.07.2023 по 23.07.2023 в районі вулиці О. Коваленка;

9)   з 03.07.2023 по 23.07.2023 в районі вулиці Санаторна;

2. Управителям багатоквартирних будинків, виконавцям послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків з метою виконання у повному обсязі випробувань тепломереж м. Суми на час виконання гідравлічних випробувань забезпечити встановлення заглушок на теплопунктах в житлових будинках для запобігання пошкодженню внутрішньбудинкових систем опалення, опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

2.1. Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради забезпечити контроль за виконанням управителями багатоквартирних будинків, виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків пункту 2 розпорядження.

3. Управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради         (Чумаченко О.Ю.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Вербицька Н.В.) для виконання у повному обсязі випробування тепломереж м. Суми, а також для запобігання пошкодженню внутрішніх систем опалення закладів охорони здоров’я, навчальних (у т. ч. дошкільних) закладів разом з керівниками цих закладів на час виконання гідравлічних випробувань:

  - 3.1. Забезпечити встановлення заглушок на теплопунктах для запобігання пошкодженню опалювальних приладів, бойлерів та трубопроводів до них.

  - 3.2. Установити чергування персоналу на  теплопунктах.

3.3. Забезпечити  галузеві об’єкти  гарячою водою.

4. ТОВ «Сумитеплоенерго» (Васюнін Д.Г.), ТОВ «Котельня північного промислового вузла» (Резнік О.М.) за 10 днів  попередити усіх споживачів теплової енергії через засоби масової інформації щодо припинення  гарячого водопостачання у зазначені терміни з причини випробування  теплових мереж підвищеним тиском (у т.ч. подати відповідну інформацію Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) для розміщення на офіційному веб-сайті Сумської міської ради).

5. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою.

Міський голова                                                                             О.М. Лисенко

Радько В.В. – 786-736

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розіслати:  Чумаченко О.Ю., Вербицька Н.В.  Журба О.І.,

ТОВ «КППВ», ТОВ «Сумитеплоенерго».

Директор

ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 Д.Г. Васюнін

Заступник директора з юридичних питань

ТОВ «Сумитеплоенерго»                                                 В.В. Дубовик

Директор ТОВ «КППВ»                                                  О.М.  Резнік

Директор Департаменту

інфраструктури міста	О.І. Журба

Сумської міської ради

Начальник відділу протокольної

роботи  та  контролю                                                       Л.В. Моша

Начальник правового управління                                   О.В. Чайченко

Керуючий  справами  виконавчого

комітету Сумської міської ради                                      Ю.А. Павлик

Начальник управління охорони здоров’я

Сумської міської ради                                                      О.Ю. Чумаченко

Начальник управління освіти і науки

Сумської міської ради                                                      Н.В. Вербицька